Таблиця 7

Об'єкти  сфери побутового обслуговування різної форми власності,

спорудження яких тимчасово припинено або законсервовано

| № п/п | Найменування об’єкта, місце будівництва | Одиниця виміру | Проектна потужність | Дата початку будів-ництва | Кошто-рисна вартість (тис.грн.) | Освоєно капвкладень на 01.11.03. (тис.грн.) | Рівень будіве-льної готов- ності, (%) | Залишок кошторисної вартості (тис.грн.) | Джерела фінансування | Наміри щодо подальшого використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горохівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будинок побуту с.Журавники | місць | 50 | 1990 | 822* | 501* | 80 | 321* | кошти сільсько-господарського підприємства | на продаж |
|  | Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Будинок побуту СВК “Сірче” с.Добре | місць | 15 | 1993 | 1031 | 928 | 90 | 103 | власні кошти підприємства та місцевого бюджету | продовжити будівництво |

* Проектно-кошторисна  документація в нові ціни не перерахована