# Таблиця 6

# Об'єкти  невиробничого призначення різної форми власності,

спорудження яких тимчасово припинено або законсервовано

| № п/п | Найменування об’єкта місце будівництва, | Одиниця виміру | Проектна потужність | Дата початку будів-ництва | Кошто-рисна вартість (тис.грн.) | Освоєно капвкладень на 01.11.03. (тис.грн.) | Рівень будівель-ної готов- ності, (%) | Залишок кошторисної вартості (тис.грн | Джерела фінан-сування | Наміри щодо подальшого використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горохівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гараж для автомобі- лів ВАТ “Горохівсь- кий сирзавод” смт.Мар’янівка | автомобі-лів | 4 | 1994 | 141 | 134 | 95 | 7 | власні кошти ВАТ “Горохівський сирзавод” | продовжити будівництво |
|  | Іваничівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зерносклад СВК ім. Шевченка с.Колона | тонн | 500 | 1991 | 113 | 22 | 19 | 91 | власні кошти СВК ім. Шевченка | продовжити будівництво |
| 2. | Машинно-тракторний двір с. Гряди | авто-місць | 50 | 1993 | 500 | 120 | 24 | 380 | власні кошти ПАФ “Україна” | продовжити будівництво |
| 3. | Піднавіс на зерно СВК “Мрія” с.Будятичі | тонн | 230 | 1989 | 68 | 60 | 88 | 8 | власні кошти СВК “Мрія” | продовжити будівництво |
|  | Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція Цирської осушувальної системи в колективних с/г підприємствах “Ворокомлівське” “Воєгощинське” | об’єкт | 1 | 1990 | 882 | 794 | 90 | 88 | кошти державного комітету України по водному господар-ству | консервація |
|  | Любешівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Адмінприміщення Березичівського лісництва | кв.м | 90 | 2001 | 100 | 20 | 20 | 80 | кошти Любешівського лісомисливського господарства | продовжити будівництво |
| 2. | Майстерня Любешівського СПМК-9 | ремонтів | 25 | 1992 | 109 | 102 | 94 | 7 | кошти СПМК – 9 | на продаж |
| 3. | Амінбудинок прокуратури смт.Любешів |  |  | 1994 | 535,4 | 214,2 | 40 | 321,2 | кошти державного бюджету | консервація |
| 4. | Дорога с.Хоцунь | км | 3,5 | 1995 | 510 | 330 | 64,7 | 180 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
|  | Любомльський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дорога с.Бірки | км | 2,4 | 1990 | 300 | 201 | 67 | 99 | кошти державного бюджету | подовжити будівництво |
| 2. | Дорога с.Столинські Смоляри | км | 3 | 1994 | 20 | 5 | 25 | 15 | залучені кошти | продовжити будівництво |
| 3. | Дорога (СГВК “Колос”) с.Штунь | км | 4 | 1993 | 100 | 19 | 19 | 81 | кошти підприємства | продовжити будівництво |
|  | ## Шацький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Дорога в ## смт.Шацьк | км | 4 | 1991 | 910 | 273 | 30 | 35 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 2. | ## Їдальня ## с.Світязь | місць | 50 | 1989 | 106 | 71 | 67 | 637 | кошти КСП “Світязь” | на продаж |
|  | ## м. Луцьк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Будинок правосуддя | кв.м | 5782 | 1992 | 5782,4** | 1675,9** | 29 | 4083,1** | кошти державної судової адміністрації | консервація |

* Проектно-кошторисна  документація в нові ціни не перерахована

** Проектно-кошторисна  документація потребує коригування