Таблиця 5

Об'єкти  виробничого призначення  різної форми власності,

спорудження яких тимчасово припинено або законсервовано

| № п/п | найменування об’єкта, місце будівництва | Одиниця виміру | Проектна потужність | Дата початку будів-ництва | Кошто-рисна вартість (тис.грн.) | Освоєно капвкладень на 01.11.03. (тис.грн.) | Рівень будіве-льної готов- ності, (%) | Залишок кошторисної вартості (тис.грн.) | Джерела фінан-сування | Наміри щодо подальшого використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цех цільно-молочної продукції маслозаводу м.Камінь-Каширський | тонн за зміну | 10 | 1989 | 915 | 296 | 32,3 | 619 | власні кошти підприє-мства | консервація |
| 2. | Цех костроплит льонозаводу м.Камінь-Каширський | куб.м.за рік | 1000 | 1992 | 1987 | 1391 | 70 | 596 | власні кошти підприє-мства | консервація |
| 3. | Виробнича база газового господарства м.Камінь-Каширський | об’єкт | 1 | 1992 | 2011 | 613 | 30,5 | 1398 | власні кошти ВАТ “Воли- ньгаз” | продовжити будівництво другої черги |
|  | Любешівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зерносклад комбікормового заводу смт.Любешів | тонн | 500 | 1990 | 1703 | 545 | 32 | 1158 | кошти державного бюджету | підлягає списанню |
| 2. | Молокозавод смт.Любешів | тонн | 50 | 1990 | 3749 | 2549 | 60 | 1200 | державний бюджет | планується передати на баланс сільської ради для влаштування критого ринку смт.Любешів |
|  | Рожищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цех по виготовленню медичних меблів ВАТ “Меблева фабрика” | кв.м. | 2445 | 1992 | 379 | 45 | 12 | 323 | кошти підприє-мства | продовжити будівництво |
|  | Турійський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Міні м’ясокомбінат СВК ім.Панасюка с.Бобли | тонн за добу | 2 | 1998 | 140 | 16 | 11 | 129 | кошти СВК | продаж |
|  | м.Нововолинськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Шахта № 10 | об’єкт | 1 | 1989 | 548958 | 109265 | 52 | 449323 | державний бюджет | добудовувати |

* Проектно-кошторисна  документація в нові ціни не перерахована