Таблиця 2

Об'єкти  освіти різної  форми власності,

спорудження яких тимчасово припинено або законсервовано

| № п/п | Найменування об’єкта, місце будівництва | Одиниця виміру | Проектна потужність | Дата початку будів-ництва | Кошторис-на вартість (тис.грн.) | Освоєно капвкладень на 01.11.03 (тис.грн.) | Рівень будіве-льної готов- ності (%) | Залишок кошторисної вартості на 01.11.03 (тис.грн.) | Джерела фінансування | Наміри щодо подальшого використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Володимир- Волинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Загальноосвітня школа (ІІ пусковий комплекс) с.Льотниче | уч.місць | 489 | 2002 | 1112.1 | 526 | 46.8 | 591,5 | кошти місцевого бюджету | завершити будівництво |
| 2. | Перепрофілювання 2-го поверху 4 блоку школи під дитячий садок с.Льотниче | місць | 40 | 2003 | 1401,7 | 110 | 7.8 | 1291,7 | кошти місцевого бюджету | завершити будівництво |
| 3. | Добудова спортзалу с.Хобултова | кв.м | 1196 | 1993 | 744* | 514* | 69 | 230* | кошти сільськогос-подарських підприємств | завершити будівництво |
|  | Горохівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дитячий садок с.Печихвости | місць | 90 | 1990 | 187* | 75,0* | 40 | 112,0* | кошти сільського-подарських підприємств | продаж |
| 2. | Школа с.Ярівка | уч.місць | 40 | 1996 | 50* | 21* | 42 | 29,0* | кошти сільськогос-подарських підприємств | продаж |
| 3. | Школа с. Буркачі | уч.місць | 50 | 1993 | 84* | 63* | 80 | 21,0* | кошти сільськогос-подарських підприємств | продовжити будівництво |
| 4. | Школа с.Скобелка | уч.місць | 150 | 1993 | 4370,0 | 1391,0 | 32 | 2979,0 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 5. | Школа с.Бережанка | уч.місць | 108 | 1993 | 2230,0 | 914 | 41 | 1316,0 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
|  | Іваничівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дитячий садок с.Заставне | місць | 90 | 1994 | 1464 | 732 | 50 | 732 | власні кошти ТзОВ “Злагода” | продовжити будівництво |
| 2. | Школа №2 смт.Іваничі | уч.місць | 200 | 1991 | 1900 | 470 | 25 | 1430 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 3. | Школа с.Гряди | уч.місць | 300 | 1992 | 3350 | 670 | 20 | 2680 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 4. | Школа с.Стара Лішня | уч.місць | 200 | 1992 | 655 | 262 | 40 | 393 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
|  | Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа с.Осівці | уч.місць | 286 | 1994 | 4602,4 | 102,4 | 10 | 4500,0 | кошти МНС України | продовжити будівництво |
| 2. | Оздоровчий комплекс школи №2 м.Камінь-Каширський | об’єкт | 1 | 1994 | 1100,0 | 376,0 | 34,2 | 724,0 | кошти МНС України, державного бюджету | продовжити будівництво |
| 3. | Добудова двох класних кімнат та їдальні школи с.Добре | уч. місць | 50 | 2002 | 1317,9 | 250 | 10 | 1067,9 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 4. | Реконструкція магазину під шкільну їдальню с.Стовбихівка | кв.м | 84 | 1988 | 93 | 67 | 72 | 26 | кошти місцевого бюджету | завершити будівництво |
| 5. | Добудова спортзалу школи с.Соснівка | об’єкт | 1 | 2002 | 32,0 | 29 | 90 | 3,0 | кошти сільськогосподарсь-кого виробничого кооперативу “Правда” | продовжити будівництво |
|  | Ківерцівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа №1 м.Ківерці | уч.місць | 1296 | 1992 | 2209,0 | 82,5 | 3 | 2114,2 | кошти державного бюджету | консервація |
| 2. | Добудова дитсадка № 2 м.Ківерці | місць | 50 | 1990 | 180,0 | 90,0 | 50 | 90,0 | кошти підприємств | продати |
| 3. | Школа с.Карпилівка | уч.місць | 528 | 1992 | 3440,0 | 489,2 | 30 | 2951,0 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 4. | Щкола с.Грем’яче | уч.місць | 305 | 1992 | 1605 | 1067 | 30 | 458 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 5. | Школа с.Звози | уч.місць | 80 | 1990 | 56 | 45 | 80 | 11 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
|  | Ковельський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа с.Мельниця | уч.місць | 162 | 1992 | 2135 | 1708 | 80 | 427 | кошти державного, та місцевого бюджетів | продовжити будівництво |
| 2. | Школа с.Дубове | уч.місць | 259 | 1992 | 2946 | 2563 | 87 | 383 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
| 3. | Школа с.Черемошне | уч.місць | 108 | - | 300 | 60 | 20 | 240 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
|  | Локачинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа с.Марковичі | уч.місць | 80 | 1995 | 875 | 437,5 | 50 | 437,5 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
|  | ## Луцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Школа ## с.Баїв | уч.місць | 198 | 1992 | 727 | 647 | 89 | 80 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
| 2. | ## Школа ## с.Боголюби | уч.місць | 198 | 1987 | 4070 | 2550 | 62 | 1520 | кошти державного, та місцевого бюджетів, залучені кошти | продовжити будівництво |
| 3. | ## Дитячий садок ## с.Смолигів | місць | 50 | 1988 | 425 | 85 | 20 | 340 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
|  | Любешівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа с. Зарудче | уч.місць | 280 | 1996 | 5205,3 | 548,9 | 10,5 | 4656,4 | кошти державного бюджету | консервація |
| 2. | Шкільна їдальня с.Бихів | місць | 180 | 1992 | 65 | 39 | 60 | 26 | кошти державного та місцевого бюджетів | продовжити будівництво |
| 3. | Спортзал с.Бихів | місць | 100 | 1990 | 80 | 70 | 88 | 10 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 4. | Школа с. Ветли | уч.місць | 386 | 1999 | 8418 | 874,8 | 19 | 3543,2 | кошти державного та місцевого бюджетів | продовжити будівництво |
|  | Любомльський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступеня | уч.місць | 96 | 2001 | 2112 | 1183 | 56 | 929 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 2. | Школа с. Бірки – спортзал (СГПП “Промінь”) | кв.м. | 200 | 1993 | 60 | 1 | 2 | 59 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
|  | Маневицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа с. Красноволля | уч.місць | 276 | 1998 | 4943 | 254 | 5 | 4689 | кошти державного бюджету, МНС України | продовжити будівництво |
|  | Ратнівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа с. Видраниця | уч.місць | 366 | 1992 | 3135 | 760 | 30 | 2375 | кошти державного, кошти місцевого бюджетів | продовжити будівництво |
|  | Рожищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа с. Ворончин | уч.місць | 300 | 1992 | 3514 | 940 | 26,8 | 2574 | кошти державного, та місцевого бюджетів | продовжити будівництво |
| 3. | Школа с.Літогоще | класні кімнати | 4 | 2002 | 78 | 24,4 | 35 | 53,6 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
| 4. | Дитячий - садок с.Ясенівка | місць | 50 | 1992 | 705 | 234,9 | 33 | 470,1 | залучені кошти | продовжити будівництво |
|  | Старовижівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа с.Мокре | уч.місць | 150 | 1990 | 1360 | 231,2 | 17 | 1128,8 | залучені кошти | продовжити будівництво |
| 2. | Школа с.Брунетівка | уч.місць | 162 | 1991 | 2648,6 | 866,6 | 32,7 | 1782 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 3. | Школа с.Смоляри (спортзал) | місць | 162 | 1992 | 382,7 | 149,7 | 87 | 233 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
|  | Турійський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа с. Свинарин | уч.місць | 132 | 1993 | 921 | 258 | 28 | 663 | кошти державного бюджету, сільськогосподарсь-кого виробничого кооперативу “Батьківщина” | продовжити будівництво |
| 2. | Школа с. Луків | уч.місць | 700 | 1993 | 4400 | 65 | 1,5 | 4335 | кошти державного бюджету | продаж |
| 3. | Луківське СПТУ –22 (учбовий корпус) | уч..місць | 540 | 1992 | 9838 | 19 | 1 | 9819 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 4. | Дитячий садок с. Оса | місць | 50 | 1992 | 133 | 84 | 63 | 49 | сільськогосподарсь-кого виробничого кооперативу “Мрія” | перепрофілю-вати |
|  | м.Володимир-Волинський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школа-інтернат для дітей з вадами слуху | уч.місць | 104 | 2000 | 11395,1 | 1975,2 | 17 | 9419,9 | кошти державного, та місцевого бюджетів, залучені кошти | продовжити будівництво |

*  Проектно кошторисна документація не перерахована в нові ціни.