Таблиця 8

Об'єкти  охорони навколишнього середовища різної форми власності,

спорудження яких тимчасово припинено або законсервовано

| № п/п | найменування об’єкта, місце будівництва, | Одиниця виміру | Проектна потужність | Дата початку будів-ництва | Кошто-рисна вартість (тис.грн.) | Освоєно капвкла-день на 01.11.03. (тис.грн.) | Рівень будівель-ної готов- ності (%) | Залишок кошто-рисної вартості (тис.грн.) | Джерела фінан-сування | Наміри щодо подальшого використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Іваничівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очисні споруди с.Павлівка | тис.м. куб на добу | 0,2 | 1991 | 567 |  | 28 |  | 5 | 539 | кошти ВАТ “Павлівський пивзавод” | продовжити будівництво |  |
|  | Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очисні споруди ВАТ “Камінь-Каширський масло- завод” | тис.м.куб. на добу | 1,4 | 1991 | 827 |  | 297 |  | 36 | 530 | власні кошти | консервація |  |
| 2. | Будівництво полігону твердих побутових відходів (перша черга) м.Камінь-Каширський | тис.м.куб на рік | 16,8 | 1991 | 525,6 |  | 220,6 |  | 42 | 305 | централізовані капвкладення, кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |  |
|  | Любомльський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція каналізації | тис.куб.м на добу | 3,6 | 1993 | 11500 |  | 131 |  | 1 | 11369 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |  |
|  | Маневицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція та розширення очисних споруд смт.Маневичі | тис.м. куб. на добу | 0,6 | 2003 | 3667,5 |  | 121,8 |  | 3 | 3545,7 | кошти місцевого бюджету, фонду охорони навколишнього природного середовища | продовжити будівництво |  |
|  | Ратнівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очисні споруди школи с.Заболоття | км | 50 | 1989 | 1651 | 411 |  | 65 |  | 150 | кошти місцевого бюджету, населення | продовжити будівництво |  |
|  | Рожищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Міська каналізаційна насосна станція з напірним колектором м.Рожище | тис.м. куб. на добу | 0,3 | 1993 | * | 39,2 |  | * |  |  | кошти місцевого бюджету | консервація |  |
| 2. | Очисні споруди с.Дубище | тис. м.куб.на добу | 5 | 1992 | 7013 | 462 |  | 6 |  | 6551 | кошти державного та бюджетів, МНС України | консервація |  |
|  | Турійський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очисні споруди смт.Турійськ | тис. м.куб.на добу | 0,6 | 1992 | 6039 | 1255,2 |  | 21 |  | 4783,8 | кошти місцевого бю-джету, фонду охорони навколишнього середовища | продовжити будівництво |  |
|  | ## Шацький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Самотічний та напірний колектори зони відпочинку (Гряда) ## смт.Шацьк | км | 1,954 (нап.коле-ктор) 2,80(само-тічний колектор) | 2002 | 1978 | 1462,9 |  | 74 |  | 515,1 | кошти місцевого бюджету, залучені кошти | продовжити будівництво |  |
|  | м.Нововолинськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очисні споруди ВАТ “Оснастка” | об’єкт | 1 | 1999 | 11084 | 2911 |  | 75 |  | 8137 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |  |

*  Проектно кошторисна документація не перерахована в нові ціни.