Таблиця 1

Об'єкти  житлового будівництва різної форми власності,

спорудження яких тимчасово припинено або законсервовано

| № п/п | Найменування об’єкта, місце будівництва | Одини-ця виміру | Проектна потуж-ність | Дата початку будів-ництва | Кошто-рисна вартість (тис.грн.) | Освоєно капвкладень на 01.11.03. (тис.грн.) | Рівень будівельної готов- ності (%) | Залишок кошто-рисної вартості (тис.грн.) | Джерела фінансуван-ня | Наміри щодо подальшого використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Іваничівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Житловий будинок для лікарів смт.Іваничі | кв.м | 1500 | 1993 | 450 | 15 | 3 | 435 | кошти державногобюджету | продовжити будівництво |
|  | Камінь-каширський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Житловий будинок ремонтно-транспортного підприємства м.Камінь-Каширський | кв.м | 818 | 1991 | 431 | 237 | 55 | 194 | власні кошти підприє-мства та населення | продовжити будівництво |
|  | Ківерцівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 20-кв.житловий будинок м.Ківерці, вул.Некрасова | кв.м | 1100 | 1991 | 1218,9 | 318,9 | 20 | 900 | кошти підприємств | продовжити будівництво |
| 2. | 24- кв.житловий будинок смт.Цумань | кв.м | 1100 | 1993 | 286 | 28 | 10 | 258 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
|  | Ковельський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 70-кв.житловий будинок с.Вербка | кв.м | 3728 | 1992 | 4500 | 3600 | 80 | 900 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
|  | Локачинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 20-кв. житловий будинок, вул.Зелена | кв.м | 1149 | 1992 | 586 | 105 | 18 | 481 | кошти державного бюджету | на приватизацію |
| 2. | 2- кв. житловий будинок, вул.Зелена | кв.м | 196 | 1993 | 211 | 127 | 60 | 84 | кошти державного бюджету | на приватизацію |
| 3. | 2- кв. житловий будинок с.Війниця | кв.м | 246 | 1991 | 210 | 136 | 65 | 74 | кошти агро-фірми та населення | на приватизацію |
|  | ## Луцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Житловий будинок №1 с.Антонівка | кв.м | 88 | 1993 | 100 | 30 | 30 | 70 | кошти кооперативу “Урожай” | продовжити будівництво |
| 2. | Житловий будинок №2 с.Антонівка | кв.м | 88 | 1993 | 100 | 30 | 30 | 70 | кошти кооперативу “Урожай” | продовжити будівництво |
|  | Любешівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Житловий будинок операторів ГРС смт.Любешів | кв.м | 180 | 1994 | 207 | 124 | 54 | 83 | кошти МНС України | консервація |
| 2. | 16- кв. житловий будинок СМП “Любешівагробуд” | кв.м | 1070,2 | 1989 | 280 | 240 | 85 | 40 | кошти підприє-мства | планується ввести у 2004 році за рахунок кредиту за програмою “Власний дім” |
|  | Маневицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 10-кв. житловий будинок смт.Маневичі | кв.м | 553 | 1994 | 110 | 50 | 60 | 60 | кошти Маневицького держлісгоспу | продовжити будівництво |
|  | Ратнівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 16- кв. житловий будинок смт. Ратне | кв. м | 528 | 2002 | 1504 | 347 | 36 | 1157 | кредити фонду підтримки будівництва житла | продовжити будівництво |
|  | Рожищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Житловий будинок м.Рожище | кв.м | 1280 | 1990 | 200 | 20 | 10 | 180 | приватне комерційне підприємство “Динамо” | на продаж |
|  | Старовижівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 12- кв. житловий будинок смт.Стара-Вижівка | кв. м | 682 | 1990 | 354,8 | 352 | 99 | 2,8 | кошти підприємств | продовжити будівництво |
|  | Турійський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Житловий будинок СВК “Маяк” с.Новосілки | кв. м | 72 | 1996 | 21 | 12 | 57 | 9 | кошти СВК “Маяк” | на продаж |
|  | ## Шацький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 15-кв.житловий будинок смт.Шацьк | кв. м | 1107 | 1995 | 90 | 18 | 5 | 72 | кошти державного бюджету | демонтувати (списати) |
|  | м. Ковель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 36-кв.секція 144-кв.житловий будинок, вул.Володимирська | кв. м | 2053,2 | 2001 | 2751,3 | 1596,7 | 58 | 1154,6 | кошти дольовиків | продовжити будівництво |
| 2. | 35-кв.житловий будинок, вул.М.Левицького | кв. м | 2251 | 1992 | 3016,3 | 1103 | 40 | 1913,3 | кошти дольовиків | продовжити будівництво |
| 3. | 18-кв.житловий будинок, вул. Короленка | кв.м | 2138 | 1995 | 644,7* | 120,4* | 18 | 523,6* | кошти дольовиків | продовжити будівництво |
| 4. | 71-кв. житловий будинок, вул.Володимирська | кв.м | 4785,4 | 1993 | 1850,7* | 38,1* | 2,1 | 1812,6* | кошти ЖБК “Мрія” | на продаж |
| 5. | 4-кв.житловий будинок, вул.І.Мазепи | кв.м | 350 | 1994 | 152 | 110 | 80 | 42 | кошти дольовиків | продовжити будівництво |
| 6. | 58-кв.житловий будинок, вул.О.Пчілки | кв.м | 2898 | 1993 | 2542* | 567* | 22 | 1975 | кошти ЖБК “Надія” | на продаж |
| 7. | 64-кв.житловий будинок, вул.Мечнікова | кв.м | 3651 | 1989 | 2370,7* | 673* | 28 | 1697,7 | кошти ЖБК “Молодіж-ний ” | на продаж |
| 8. | 144-кв.житловий будинок, вул.Заводська | кв.м | 8536 | 1990 | 3211* | 920* | 28 | 2291 | кошти ЖБК “Вересневе ” | продовжити будівництво |
| 9. | 4-кв.житловий будинок, вул.Будищанська | кв.м | 378,4 | 1993 | 227 | 177 | 90 | 50 | кошти дольовиків | продовжити будівництво |
|  | м.Луцьк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 107-кв.житловий будинок № 24а, 40 “Г” мікрорайон | кв. м | 6001 | 1995 | 3623 | 2691 | 91,8 | 718 | залучені кошти | подовжити будівництво |
| 2. | 184-кв.житловий будинок № 1, 55 мікрорайон | кв. м | 6909 | 1993 | 5827 | 727 | 11,9 | 4964 | залучені кошти | продовжити будівництво |
| 3. | 60-кв.житловий будинок № 8, 55 мікрорайон | кв. м | 3568 | 1996 | 4280 | 445 | 34,6 | 3499 | залучені кошти | продовжити будівництво |
| 4. | 127 - кв. житловий будинок № 4, 55 мікрорайон | кв.м | 8813 | 1995 | 5588 | 4288 | 70,5 | 551 | залучені кошти | продовжити будівництво |
| 5. | 91-кв.житловий будинок № 6 (МЖК) | кв.м | 5251 | 1995 | 5841 | 515 | 10,0 | 5326 | залучені кошти | продовжити будівництво |
| 6. | 59-кв.житловий будинок № 9 | кв.м | 4036 | 1993 | 5779 | 2574 | 46,0 | 1828 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
| 7. | 20-кв.житловий будинок, вул. Коперніка | кв.м | 2903 | 1997 | 2290 | 1577 | 77,2 | 337 | залучені кошти | продовжити будівництво |
| 8. | 124-кв.житловий будинок № 7, 40 “Г” (МЖК) | кв.м | 1817 | 1996 | 2020 | 720 | 61,2 | 550 | залучені кошти | продовжити будівництво |
| 9. | 59-кв.житловий будинок, вул. Потебні | кв.м | 942 | 1994 | 775 | 462 | 85,0 | 313 | злучені кошти | продовжити будівництво |
|  | м.Нововолинськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 74-кв.житловий будинок, вул. Некрасова, 6 мікрорайон | кв. м. | 4424 | 1992 | 3243 | 1723,1 | 55 | 1519,9 | кошти шахти | консервація |
| 2. | 108-кв.житловий будинок № 3, 5 мікрорайон | кв. м. | 5753 | 1992 | 3952,7 | 2770,7 | 70 | 1927,7 | кошти холдінгової компанії | продовжити будівництво |
| 3. | 35 - кв. житловий будинок , вул. Кауркова, 2б | кв. м. | 1218 | 1992 | 1769 | 743 | 43 | 1024 | кошти шахти “Бужанська ” | продовжити будівництво |
| 4. | 54-кв.житловий будинок № 24, 5 мікрорайон | кв.м | 2030 | 1991 | 2135 | 1085 | 63 | 1050 | кошти шахти № 1 | продовжити будівництво |
| 5. | 4-кв.житловий будинок № 10, вул. Львівська | кв.м | 159 | 1994 | 243,5 | 118 | 75 | 125,5 | кошти ремонтно механічного заводу | продовжити будівництво |
| 6. | 4-кв.житловий будинок № 14 вул. Львівська | кв.м | 187 | 1995 | 244,6 | 55 | 55 | 189,6 | кошти ремонтно механічного заводу | продовжити будівництво |
| 7. | 52-кв.житловий будинок № 39, вул. Нововолинська | кв.м | 1262 | 1992 | 6357,6 | 2748,2 | 43 | 3609,4 | кошти заводу залізобе-тонних виробів | продовжити будівництво |
| 8. | 12-кв.житловий будинок, вул. Шопена, 5 | кв.м | 533 | 1993 | 665 | 285 | 50 | 380 | кошти державного бюджету | продовжити будівництво |
| 9. | 105-ти квартирний житловий будинок | кв.м | 6240 | 1994 | 3940 | 393,8 | 10 | 3546,2 | кошти кооператив-ву “Надія” | продовжити будівництво |
| 10. | Котельня 6-мікрорайон | об’єкт | 1 | 1994 | 2175 | 247 | 18 | 1929 | кошти державного бюджету | консервація |
|  | м.Володимир-Волинський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 80-кв.житловий будинок, вул.Драгоманова | квартир | 80 | 1993 | 3420 | 600 | 17,5 | 2820 | кошти заводу будівельних конструкцій | продовжити будівництво |
| 2. | 24-кв.житловий будинок, вул.Глушкова, 22 | квартир | 24 | 1993 | 1500 | 500 | 30 | 1000 | кошти Міністерства оборони України | продовжити будівництво |

* Проектно-кошторисна  документація в нові ціни не перерахована