# Таблиця 4

Об'єкти  культури  різної форми власності,

спорудження яких тимчасово припинено або законсервовано

| № п/п | Найменування об’єкта, місце будівництва | Одини-ця виміру | Проектна потуж-ність | Дата початку будів-ництва | Кошто-рисна вартість (тис..грн.) | Освоєно капвкла-день 01.11.03. (тис.грн.) | Рівень будівельної готовності, (%) | Залишок кошторис-ної вартості (тис.грн.) | Джерела фінан-сування | Наміри щодо подальшого використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Володимир- Волинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернізація незакінченого будівництва клубу с.Жовтневе | місць | 200 | 1990 | 494* | 115* | 23,2 | 379* | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |
|  | Горохівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Клуб ## с. Підбереззя | кв.м | 260 | 1990 | 820 | 82 | 10 | 738 | кошти колгоспу | на продаж |
|  | Іваничівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Клуб с.Переславичі | місць | 100 | 1994 | 110 | 74 | 67 | 36 | кошти місцевого бюджету | на продаж |
| 2. | Клуб с.Топилище | місць | 60 | 1989 | 280 | 220 | 79 | 60 | кошти місцевого бюджету | подовжити будівництво |
|  | Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Клуб с.Волиця | місць | 100 | 1993 | 190 | 57 | 30 | 133 | кошти місцевого бюджету, кошти СВК “Правда” | продовжити будівництво |
|  | Рожищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Клуб с.Буряхівка | місць | 200 | 1990 | 480 | 400,2 | 85 | 79,8 | залучені кошти | продовжити будівництво |
| 2. | Клуб с.Тристень | місць | 200 | 1989 | 800 | 694,8 | 95 | 105,2 | залучені кошти | продовжити будівництво |
|  | Турійський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будинок культури с. Вольськ | місць | 300 | 1986 | 236 | 45 | 19 | 191 | кошти державного бюджету, кошти СВК “Надія” | перепрофілювати під школу та дитсадок |
|  | м.Луцьк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Музична школа по вул. Кривий Вал | кв.м | 2714 | 1992 | 1298 | 598 | 4 | 700 | кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |

* Проектно-кошторисна документація в нові ціни не перерахована