## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 жовтня  2005 року                 м. Луцьк                                              № 369

Про концепцію Комплексної програми енергозбереження

Волинської області на 2006 – 2010 роки

Комплексна програма енергозбереження Волинської області на 2002 – 2004 роки,  затверджена рішенням обласної ради від 31.05.02 № 2/2 „Про Комплексну програму енергозбереження Волинської області на 2002 – 2004 роки”, в основному виконана. Протягом 2002 – 2004 років упроваджено 1420 енергозберігаючих заходів, на реалізацію яких використано 97,5 млн. гривень (на 4,1 відсотка більше, ніж передбачалося намірами вищезгаданої програми), за рахунок чого отримано економію паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 268 тис. тонн в умовному вимірі (у 3,8 раза більше), вартість зекономлених енергоносіїв становила 70,3 млн. гривень (у 1,7 раза більше). З місцевих бюджетів на вирішення проблем енергозбереження на об`єктах соціально-економічної сфери (реалізовано 528 заходів) використано 17,9 млн. гривень     (у 3,2 раза більше), за рахунок чого енергоспоживання бюджетних закладів знижено на 16 тис. тонн в умовному вимірі, вартість зекономлених енергоносіїв становила 5,1 млн. гривень.

У результаті проведеної  підприємствами й організаціями господарського комплексу області роботи енергоємність валової доданої вартості знижується. У 2004 році витрати енергоносіїв на одну гривню виробленої продукції становили 0,34 кг умовного палива, що у 2 рази менше, ніж у середньому по Україні. На виробництво продукції у 2004 році за питомими нормами, що склалися у 2001 році, необхідно було б використати енергоносіїв на 334 тис. тонн в умовному вимірі, або майже на 17 відсотків більше, ніж фактично було використано.

Райдержадміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад розроблено районні, міські програми енергозбереження. До програм економічного та соціального  розвитку районів, міст включено розділ „Енергозбереження”, у якому встановлено завдання щодо виконання енерго-зберігаючих заходів на плановий рік. Для забезпечення фінансування енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері в районних, міських бюджетах передбачалися видатки в обсязі 10 відсотків від вартості використаних енергоносіїв у закладах бюджетної сфери.

Запроваджено щоквартальний моніторинг виконання енергозберігаючих програм.

2

Відповідно до Рейтингу областей та регіонів України з виконання програм енергозбереження (за даними Держкоменергозбереження України) у 2004 році область посіла загальне третє місце по Україні.

Разом з тим аналіз виконання Комплексної програми енергозбереження Волинської області на 2002 – 2004 роки виявив прорахунки в механізмі її реалізації.

Зокрема, сформульовані пріоритетні напрямки стратегії розвитку енергозбереження в господарському комплексі області не врахували зміни економічного курсу й погіршення інвестиційного клімату в державі, що не дало можливості реалізувати заплановані великомасштабні проекти.

Недостатньо окреслено спрямованість обласної, районних та міських програм енергозбереження на запобігання екстенсивної моделі розвитку паливно-енергетичного комплексу області, відбувалося продовження орієнтації розвитку області як енергонедостатнього регіону.

Не розроблялися перспективні локальні енергозберігаючі програми на переважній більшості енергоємних підприємств, організацій господарського комплексу області.

Не здійснювалася робота зі створення локальних і територіальних зон енергоефективності, як це вимагала Комплексна державна програма енергозбереження України.

Виявлено невідповідність фактичного рівня використання  нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та їх потенціалу в області.

Використання економічних важелів упровадження енергозбереження суб`єктами господарювання не здійснювалося, внаслідок чого спостерігалося штучне  стримування реалізації енергоощадних заходів.

З метою забезпечення енергозберігаючої моделі розвитку області, повного використання наявного потенціалу енергозбереження, відповідно до вимог Закону України „Про енергозбереження” та пріоритетних напрямків роботи, враховуючи рішення колегії обласної державної адміністрації від       27 вересня 2005 року № 3/3 “Про Комплексну програму енергозбереження Волинської області на 2006 – 2010 роки”:

1. Погодити  концепцію Комплексної програми енергозбереження Волинської області на 2006 – 2010 роки (далі – Програма).

2. Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації:

2.1. Розробити Програму та в установленому порядку внести її  у грудні цього  року на розгляд обласної ради.

2.2.  	Забезпечити проведення громадських слухань з обговорення проекту Програми.

2.3. Погодити проект Програми в Держкоменергозбереження України.

3. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, на балансі яких знаходяться заклади бюджетної  сфери, при формуванні проектів програм

3

економічного та соціального розвитку на 2006 рік спрямувати на реалізацію енергозберігаючих заходів і проектів кошти в обсязі не менше 10 відсотків вартості середньорічного обсягу енергоспоживання та забезпечити скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів  на 5 відсотків порівняно з 2005 роком.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Б. Шибу.

Голова обласної державної

адміністрації                                           				В. БОНДАР

Гоцалюк 778 116