Стратегічна мета 5 :  створення передумов для розвитку інфраструктури

тис. грн.

| № з/п | Зміст заходів | Виконавці | Економічне обґрунтування доцільності впровадження заходу | Загальний бюджет на 2006 - 2008 роки | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сума | термін | сума | термін | сума | термін |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Операційні завдання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Сприяння розвитку інтегрованої багатомодельної транспортної системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Дорожня мережа: - провести дослідження обсягів транзитного автомобілепотоку та аналіз проблем у сфері транзитних потужностей області; - здійснити типологічний аналіз спеціалізації та функціонування доріг області, визначити основні транспортні коридори | Експерти проекту, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, служба автомобільних доріг в області, дочірнє підприємство “Волинський облавтодор” ВАТ “Державна акціонерна компанія” “Автомобільні дороги України” | Визначити оптимальні напрямки розвитку інфраструктури регіону | кошти проекту |  | ІІ-ІІІ квартали |  | - |  | - |
| 5.1.2. | Залізнична мережа: - провести аналіз вантажо- та пасажироперевезень залізничної мережі області з ідентифікацією основних її недоліків; -розробити пропозиції щодо поліпшення сполучення з європейською залізничною мережею | Експерти проекту, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Рівненська дирекція залізничних перевезень Львівської державної залізниці | Визначити оптимальні напрямки розвитку інфраструктури регіону | кошти проекту |  | ІІ-ІІІ квартали |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Розробити пропозиції щодо створення інтерпорту (інтегрованого центрального складу для перевантажування вантажів з одного на інший вид транспорту, дистрибуції та постачання товарів) у м. Ковелі | Експерти проекту, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, Рівненська дирекція залізничних перевезень Львівської державної залізниці | Визначити оптимальні напрямки розвитку інфраструктури регіону | кошти проекту |  | друге півріччя |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Повітряний транспорт - провести дослідження: - попиту на повітряні перевезення пасажирів та вантажів у західному регіоні; - можливості інтеграції обласного аеропорту до загальної мережі повітряного транспорту України; - технічних та фінансових передумов для відновлення роботи цивільного аеропорту (термінал, аеродром, дороги, доступність залізниці) | Експерти проекту, головні управління промисловості та розвитку інфраструктури, економіки облдержадміністрації | Визначити оптимальні напрямки розвитку інфраструктури регіону | кошти проекту |  | перше півріччя |  |  |  |  |
| 5.2. Дослідження передумов для поліпшення загальнообласної системи поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Здійснити аналіз основних загальних методів поводження з відходами | Експерти проекту, управління архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Поліпшення екологічної ситуації в регіоні |  |  | перше півріччя |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Розроблення рекомендацій щодо поліпшення ситуації | Експерти проекту, управління архітектури, містобудування та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністрації | Поліпшення екологічної ситуації в регіоні |  |  | друге півріччя |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Розроблення рекомендацій щодо створення систем переробки відходів | Експерти проекту, управління архітектури, містобудування та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністрації | Поліпшення екологічної ситуації в регіоні |  |  | перше півріччя |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Розроблення рекомендацій щодо зменшення рівня відходів у промисловості та домогосподарствах | Експерти проекту, управління архітектури, містобудування та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністрації | Поліпшення екологічної ситуації в регіоні |  |  | перше півріччя |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Забезпечення функціонування сміттєзвалищ у сільській місцевості | Експерти проекту, управління архітекту-ри, містобудування та житлово-комунально-го господарства облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Забезпечення нормального функціонування сміттєзвалищ у сільській місцевості |  |  | перше півріччя |  |  |  |  |