ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

облдержадміністрації

від 28 серпня 2006 року  № 297

ЗАХОДИ

на 2006 - 2010 роки щодо реалізації в області завдань Енергетичної стратегії України

на період до 2030 року

| Найменування заходу | Очікувані результати | Обсяг та джерела фінансу-вання, тис. гривень | Термін викона-ння | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативне забезпечення |  |  |  |  |
| 1.1 Розробити і погодити в установле-ному порядку регіональну методику нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробниц-тво продукції | установлення єдиних вимог щодо визначення питомих норм витрат енергоносіїв на виробництво продукції | - | січень 2007 року | головне управління промисловос-ті та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
| 1.2 Розробити і погодити регіональну методику „Про затвердження методики визначення втрат води” | визначення граничних показників витрат на власні потреби і її втрати в мережі | - | листопад 2006 року | головне управління промисловос-ті та розвитку інфраструктури, уп-равління містобудування, архітек-тури та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації |
| 2. Соціальний розвиток регіонів, розташованих у зоні об’єктів ядерно-енергетичного комплексу |  |  |  |  |
| 2.1. Забезпечити дольову участь у житловому будівництві | поліпшення умов проживання населення у 30-ти кілометровій зоні Рівненської АЕС | кошти РАЕС | 2007 - 2010 роки | Маневицька райдержадміністра-ція, головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації |
| 2.2. Продовжити будівництво очисних споруд у смт Маневичі | поліпшення екологічної обста-новки в зоні дії Рівненської АЕС | кошти РАЕС | 2007 - 2010 роки | Маневицька райдержадміністра-ція, головне управління праці, соціального захисту та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації |
| 3. Розвиток матеріальної бази і реконструкція державних підприємств „Волиньвугілля” і „Волиньторф” |  |  |  |  |
| 3.1. Завершити будівництво шахти № 10 „Нововолинська” | збільшення обсягу видобутку вугілля на 900 тис.тонн, змен-шення питомої дотаційності в розрахунку на 1 тонну видобутого вугілля | кошти держав-ного бюджету | 2006 – 2010 роки | Нововолинська міська рада, головне управління промислово-сті та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
| 3.2. Здійснити розкриття північного крила Кречівського поля шахти № 1 „Нововолинська” | розширення виробничої бази шахти | кошти держав-ного бюджету | 2007 – 2010 роки | державне підприємство „Во-линьвугілля”, Нововолинська міська рада, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдерж-адміністрації |
| 3.4. Здійснити реконструкцію торфо-брикетних заводів ДП „Волиньторф” | збільшення обсягу видобутку торфу фрезерного, виробництва торфобрикетів, освоєння випуску гранульованого торфу | кошти держав-ного бюджету | 2007 – 2010 роки | державне підприємство „Во-линьторф”, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдерж-адміністрації |
| 4. Розвиток та модернізація житлово-комунального господарства та будівельного комплексу |  |  |  |  |
| 4.1. Завершити реконструкцію зовніш-нього освітлення міст обласного значе-ння і районних центрів (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2004 року № 761-р „Про заходи щодо освітлення населених пунктів”) | зменшення обсягів витрат електроенергії на зовнішнє ос-вітлення населених пунктів, оп-тимізація бюджетних видатків на оплату електроенергії, по-ліпшення комфортності прожи-вання у містах та селищах міського типу | кошти місцевих бюдже-тів, залу-чені кошти | 2006 - 2010 роки | виконкоми міських (міст облас-ного значення) рад, райдерж-адміністрації |
| 4.2. Забезпечити впровадження новітніх освітлювальних приладів у закладах бюджетної сфери. Завершити реконструкцію систем освітлення в ЗОШ І-ІІІ ступеня, школах-інтернатах, міських і районних лікарнях | доведення освітленості в закладах бюджетної сфери до нормативної, зменшення споживання електроенергії для потреб бюджетних організацій | кошти місцевих бюдже-тів, залу-чені кошти | 2006 - 2010 роки | виконкоми міських (міст облас-ного значення) рад, райдерж-адміністрації |
| 4.3. Здійснити реконструкцію систем водопостачання і водовідведення з використанням енергозберігаючих технологій | забезпечення населення питною водою нормативної якості, зменшення обсягів споживання енергоресурсів та питної води | кошти держав-ного бюджету, місцевих бюдже-тів, власні кошти підпри-ємств водопос-тачання | 2006 - 2010 роки | виконкоми міських (міст облас-ного значення) рад, райдерж-адміністрації, головне управ-ління промисловості та розвитку інфраструктури,управліньня містобудування, архітектури та житлово-комунального госпо-дарства облдержадміністрації |
| 4.4. Здійснити заміну котлів заста-рілих конструкцій на підприємствах комунальної теплоенергетики та в закладах бюджетної сфери | зменшення обсягів споживання енергоресурсів | кошти держав-ного бюджету, місцевих бюдже-тів, влас-ні кошти підпри-ємств ко-муналь-ної теп-лоенерге-тики | 2006 -2010 роки | виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, управління містобудування, архітектури та житлово-кому-нального господарства облдержадміністрації |
| 4.5. Провести встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії на підприємствах комунальної теплоенергетики | облік відпуску теплової енергії, встановлення фактичних питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво теплоенергії | кошти місцевих бюджетів, власні кошти під-приємств комуналь-ної тепло-енергетики | 2006 -2010 роки | виконкоми міських (міст обласно-го значення) рад, райдержадміні-страції, головне управління про-мисловості та розвитку інфра-структури, управління місто буду-вання, архітектури та житлово-ко-мунального господарства облдержадміністрації |
| 4.6. Забезпечити впровадження вико-ристання попередньо теплоізольова-них труб при реконструкції теплових мереж | зменшення втрат теплової енергії в мережі | кошти дер-жавного бюджету, місцевих бюджетів |  | виконкоми міських (міст облас-ного значення) рад, райдержад-міністрації, управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 4.7. Ліквідувати малоефективні підприємства, що здійснюють централізоване теплопостачання, з переведенням житлового фонду та об’єктів соціальної сфери на індивідуальне опалення | зменшення втрат природного газу для потреб опалення, опти-мізація системи теплопостачання | кошти місцевих бюджетів, програми „Рідний дім” та населення | 2006 - 2010 роки | виконкоми міських (міст обласно-го значення) рад, райдержадміні-страції, головне управління про-мисловості та розвитку інфра-структури, управління місто буду-вання, архітектури та житлово-ко-мунального господарства облдержадміністрації |
| 4.8. Провести енергетичний аудит комунальних підприємств тепло- , водопостачання та водовідведення | визначення втрат енергоносіїв, розроблення заходів для за без-печення зменшення енергоспо-живання на 10-15 відсотків | кошти під-приємств | 2006 -2008 роки | підприємства тепло-, водопоста-чання і водовідведення, головне управління промисловості та роз-витку інфраструктури облдерж-адміністрації |
| 4.9. Забезпечити перегляд схем водопостачання та водовідведення, розробити відповідні проекти | оптимізація мережі водопоста-чання і водовідведення | кошти місцевих бюджетів | 2006 -2008 роки | виконкоми міських (міст обласно-го значення) рад, райдержадміні-страції, управління місто будуван-ня, архітектури та житлово-кому-нального господарства облдерж-адміністрації |
| 4.10. Установити системи технологіч-ного і комерційного обліку води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства | зменшення втрат питної води не менше ніж на 2 відсотки | кошти під-приємств водопро-відно-кана-лізаційного господар-ства | 2006 -2009 роки | виконкоми міських (міст обласно-го значення) рад, райдержадміні-страції, управління містобудуван-ня, архітектури та житлово-кому-нального господарства облдерж-адміністрації |
| 5. Тарифна політика |  |  |  |  |
| 5.1. Формувати економічно обґрунто-вані тарифи на теплову енергію, централізоване опалення і постачання гарячої води | забезпечення встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централі-зованого опалення та постачан-ня гарячої води | - | 2006 -2008 роки | виконкоми міських (міст обласно-го значення) рад, райдержадміні-страції, управління містобудуван-ня, архітектури та житлово-кому-нального господарства облдерж-адміністрації, |
| 5.2. Визначити економічно обґрунтовану вартість виробництва одиниці теплової енергії | приведення тарифів на теплову енергію до економічно обґрун-тованого рівня | - | 2006 -2008 роки | управління містобудування, архі-тектури та житлово-комунального господарства облдержадміністра-ції, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації |
| 6. Розроблення програмних документів, спрямованих на виконання Енергетичної стратегії України |  |  |  |  |
| 6.1. Розробити Комплексну програму з енергоефективності Волинської області на 2007 - 2010 роки | визначення основних напрямків роботи щодо забезпечення ефек-тивного використання енерго-ресурсів, потенціалу енергозбере-ження, техніко-економічних та фінансових показників реалізації програми | - | листопад 2006 року | головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержад-міністрації, Волинський регіональний інформаційний центр з енергозбереження |
| 6.2. Розробити програму розвитку розподільних електромереж напругою 0,4-110 кВ | підвищення рівня надійності та якості енергозабезпечення спо-живачів згідно з вимогами чин-них стандартів. Приведення про-пускної здатності розподільних електромереж та підстанцій для забезпечення поетапного переве-дення домогосподарств на елек-троопалення та електроплити з відповідним зменшенням спожи-вання природного газу. Знижен-ня технологічних витрат електро-енергії в мережах на її передачу та постачання до рівня європей-ських країн | - | 2007 | ВАТ „Волиньобленерго”, головне управління промисло-вості та розвитку інфраструк-тури облдержадміністрації |
| 6.3. Розробити програму розвитку електроопалення населених пунктів області | зменшення споживання природ-ного газу. Поетапне скорочення будівництва підвідних газопроводів | - | 2007 -2008 | головне управління промисло-вості та розвитку інфраструкту-ри облдержадміністрації, ВАТ „Волиньобленерго” |