## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 лютого 2006 року                     м. Луцьк                                               № 53

Про результати аудиторського дослідження

ефективності використання бюджетних коштів,

спрямованих на аварійні об’єкти житлово-комунального

господарства області та на виконання

інвестиційних проектів у 2003-2004 роках

Проведеним контрольно-ревізійним управлінням в області  аудиторським дослідженням ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на виконання заходів з упередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об’єктах комунальної власності та на виконання інвестиційних проектів, у 2003-2004 роках установлено, що за два роки в цілому по області на виконання інвестиційних проектів на 80 досліджуваних об’єктах спрямовано 32,9 млн.грн., або 100 відсотків до плану. Із них субвенція з державного бюджету становить 15,2 млн. грн., або 46,4 відсотка від загальної суми інвестицій, кошти місцевих бюджетів – 4,6 млн. грн. (14 відсотків), інші джерела фінансування     (залучені кошти) – 13,0 млн. грн. (39,4 відсотка), кошти державного бюджету –            0,05 млн. грн. (0,2 відсотка).

На виконання бюджетної програми по житлово-комунальному господарству у 2004 році бюджетам області  виділено субвенцію з державного бюджету в сумі 5,2 млн. грн. та профінансовано з місцевих бюджетів               0,3 млн. гривень.

Незважаючи на те, що з державного бюджету були виділені значні суми коштів на вищезазначені цілі, забезпечити безперебійну роботу об’єктів комунальної власності та зменшити кількість об’єктів незавершеного будівництва не вдалося.

Так, за два  роки з 80 досліджуваних об’єктів інвестиційних проектів введено в експлуатацію 25, або 31,2 відсотка. Зокрема, збудовано 80,25 км газопроводів, одну школу на 198 учнівських місць, одну лікарню на 57 ліжко-місць, дві газових котельні шкіл, один музей та проведено газифікацію               6 сільських населених пунктів. Станом на 1 січня 2005 року не завершено        41 об’єкт будівництва і 14 реконструкцій. Їх кількість у порівнянні з             2002 роком збільшилась на 29 об’єктів, або на 111,5 відсотка.

Із 32 аварійних об’єктів досліджуваної Програми в 2004 році відремонтовано лише 3 (9,4 відсотка). Не завершено ремонтно-реставраційні роботи на 29 об’єктах.

При зменшенні кількості випадків техногенних аварій в 2004 році в порівнянні з 2003 роком в аварійному стані перебувають більшість каналізаційних і водопровідних мереж області.

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, з метою усунення негативних тенденцій та ефективного використання фінансових ресурсів:

1. Головам райдержадміністрацій, міським головам, головному управлінню економіки та управлінню капітального будівництва облдержадміністрації  розглянути результати аудиторського дослідження та пропозиції контрольно-ревізійного управління в області щодо їх упровадження з метою ефективного використання коштів, спрямованих на виконання заходів з упередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об’єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів.

2. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, начальникам головних управлінь промисловості та розвитку інфраструктури (П.Гоцалюк), економіки (В.Магера), управлінь капітального будівництва (І.Корчук), містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (Я.Сеник), освіти і науки (М.Попович), охорони здоров’я (І.Ващенюк) облдержадміністрації:

2.1. Протягом І півріччя 2006 року провести суцільну інвентаризацію недобудованих інвестиційних об’єктів та проектно-кошторисної документації з метою визначення реального стану об’єктів і прийняття відносно них відповідного рішення.

2.2. При формуванні переліків будівництва об’єктів житлово-комунального господарства, газифікації, соціальної сфери враховувати в першу чергу необхідність завершення будівництва, розпочатого у минулих роках, будівництва об’єктів із високим ступенем будівельної готовності та соціально значимих об’єктів і будівництва об’єктів з підготовленою проектно-кошторисною документацією.

3. Відповідальність за цільове, ефективне використання коштів, якість виконаних робіт будівництва об’єктів соціальної сфери, газифікації, ремонтно-реставраційних роботах на аварійних об’єктах комунальної власності і житлово-комунального господарства покласти на управління капітального будівництва облдержадміністрації (І.Корчук).

4. Управлінню Державного казначейства в області (Н.Філіпчук) посилити  контроль за витрачанням коштів державного і місцевих бюджетів, спрямованих на аварійні об’єкти та об’єкти інвестування.

5. Контрольно-ревізійному управлінню в області (А.Омельчук) при проведенні ревізій і перевірок здійснювати контроль за правильним і цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на аварійні об’єкти житлово-комунального господарства та об’єкти інвестування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В.Байцима.

Голова обласної державної

адміністрації				      	                           В. БОНДАР

Омельчук 46 102