- ЗАХОДИ

- з реалізації Комплексної регіональної програми розвитку житлового будівництва в області на 2007 рік

| № з/п | Найменування заходу | Виконавці |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. | Забезпечення збільшення введення обсягів житлового будівництва не менше як на 30 відсотків та створення будівельного заділу на 2008 рік (лист Мінбуду України від 26 січня 2007 року № 8/6-43) шляхом: проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва та здійснення заходів щодо їх добудови; збільшення асигнувань за рахунок коштів місцевих бюджетів на будівництво житла для громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, зокрема шляхом реалізації спеціальних програм забезпечення житлом соціально незахищених громадян, які запроваджені та діють у регіоні; пільгового кредитування за рахунок коштів місцевих бюджетів молодіжного житлового будівництва за Державною програмою забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки та індивідуальних сільських забудовників за Програмою "Власний дім", забезпечення фінансування затверджених Урядом цільових програмам забезпечення житлом окремих категорій громадян; формування фондів житла для тимчасового проживання; реконструкції існуючого житлового фонду; проведення інвентаризації земельних ділянок, що передані або повинні бути передані у користування для житлової забудови, перш за все з метою визначення можливостей їх використання під забудову житлом соціального призначення; | райдержадміністрації, виконкоми міських ( міст обласного значення) рад |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. | розроблення та затвердження в установленому порядку місцевих програм розвитку соціального житла, передбачення показників обсягів будівництва такого житла шляхом нового будівництва, реконструкції існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі, як це визначено Законом України "Про житловий фонд соціального призначення"; здійснення роботи з інженерної підготовки території під житлове будівництво як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках; розроблення проектів розміщення житлового будівництва до 2010 року, у тому числі соціального житла та житла, доступного для громадян із середніми доходами, які не мають права на соціальне житло, але залишаються такими, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства; розроблення прогнозних показників розвитку житлового будівництва в населених пунктах до 2010 року та заходів, спрямованих на забезпечення подвоєння його обсягів у порівнянні з 2005 роком, а також проведення аналізу стану забезпечення регіону потужностями будівельно-монтажних організацій, будівельними матеріалами та виробами, необхідними для розгортання житлового будівництва. З метою раціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів на будівництво житла для категорій громадян, які потребують державної підтримки, забезпечення виділення під будівництво земельних ділянок, що мають необхідні зовнішні інженерні комунікації та не передбачають додаткових затрат для запобігання проявам техногенного характеру | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Упровадження спрощеної процедури щодо надання необхідних дозволів на будівництво об’єктів містобудування та земельних ділянок для будівництва житла | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 4. 4.1. 4.2. | Забезпечення при спорудженні житла Заходів енергозбереження, у тому числі шляхом підвищення його теплозахисних якостей, за рахунок архітектурно-планувальних і конструктивно-технологічних рішень, організаційно-технічних заходів, енергозберігаючих технологій та обладнання, встановлення регулюючого та контролюючого оснащення Безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 5. | Забезпечення розроблення схем планування територій рад, генеральних планів населених пунктів та місцевих правил їх забудови | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головні управління промисловості та розвитку інфраструктури, праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 6. | Сприяння всебічному залученню інвестицій у житлову сферу, у тому числі іноземних, зокрема шляхом розміщення на веб-сайті інформації щодо об’єктів житлового призначення незавершених будівництвом | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Активізація роботи щодо участі будівельних організацій, підприємств у форумах, виставкових заходах з метою набуття досвіду застосування нових технологій, будівельних матеріалів та конструкцій, організаційних та фінансово-економічних форм діяльності будівельних організацій | головні управління економіки, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 8. | Сприяння залученню в будівництво житла коштів населення відповідно до фінансово-кредитних механізмів іпотечного кредитування, визначених законодавством | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 9. | Упровадження пілотних проектів реконструкції житлових будинків перших масових серій з метою відновлення споживчих якостей такого житла, теплової реабілітації огороджувальних конструкцій та модернізації інженерного обладнання | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 10. | Здійснення державного контролю за ефективністю використання бюджетних коштів на будівництво житла, додержанням вимог законодавства при встановленні цін на новозбудоване житло в процесі будівництва, а також вартості проектних робіт | контрольно-ревізійне управління в області |
| 11. | Забезпечення прозорості при розподілі та використанні коштів державного та місцевих бюджетів на спорудження житла для молоді, селян, військовослужбовців, відбору заявників на отримання пільгових кредитів для будівництва | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління праці та соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | житловому будівництву, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі |
| 12. | Інформування громадськості через засоби масової інформації, інтернет, телебачення, радіо про стан житлового будівництва | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головні управління економіки, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |