СХВАЛЕНО розпорядженням першого заступника голови обласної державної адміністрації від 24 березня 2007 року № 109

ПРОЕКТ

КОМПЛЕКСНА РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

- розвитку житлового будівництва в області на 2007 рік

- 1. Загальні положення

Програму розроблено з урахуванням пріоритетів та завдань, визначених положеннями Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004-2015 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 
10 грудня 2004 року № 13/2, Програмою економічного і соціального розвитку області на 2007 рік, затвердженою рішенням обласної ради від 6 березня 
2007 року № 9/3, а також відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року № 9688/69/1-04, нормативних актів Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

2. Аналіз стану виконання  регіональної програми

розвитку житлового будівництва в області за 2006 рік

Вирішення житлової проблеми в області є одним з найважливіших соціально-економічних завдань. Позитивна динаміка введення в експлуатацію житла в останні роки та виконання прийнятих житлових програм не забезпечують вирішення житлової проблеми і, перш за все, не задовольняють потреб малозахищених верств населення.

Показники введення в експлуатацію житла

| Показники | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування, тис.кв.метрів | 135,3 | 117,8 | 138,9 | 155,3 | 171,6 |
| у % до попереднього року | 88,6 | 88,2 | 117,9 | 111,8 | 110,5 |

На обліку для отримання житла і поліпшення житлових умов станом на 
1 січня 2007 року перебуває 34,8 тис. сімей та одинаків (відомості додаються). Торік поліпшили житлові умови 1091 сім’я, що перебувала на квартирному обліку (у 2005 році – 329, у 2004 році – 320, у 2003 році – 330 сімей).

У 2006 році в області здано в експлуатацію 720 житлових будинків загальною площею 171,6 тис.кв.метра. За минулий рік досягнуто росту обсягів житлового будівництва проти 2005 року на 10,5 відсотка.

Показник введення житла на 1 тис. осіб населення за 2006 рік по області становить 165,6  кв.метра проти 133,1 і 149 кв.метра відповідно у 2004 та 2005 роках.

У  минулому році у містах збудовано 123,8  тис.кв.метра житла (проти 114,5 – у 2005 році), що становить 72,1 відсотка загального обсягу введеного в області, у сільській місцевості – 47,8 тис.кв.метра (проти 40,8 – у 2005 році), або 27,9  відсотка від введеного по області.

Найбільше житла збудовано у містах Луцьку (59,2 тис. кв.метра, 
34,5 відсотка загального обсягу введеного в області), Ковелі (16,7 тис.кв.метра, 9,8 відсотка, однак обсяг будівництва тут, у порівнянні з попереднім роком (відповідно 63,6 та 19,5 тис. кв. метра), знизився.

Станом на 1 січня 2007 року в області налічується 108 об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення загальною площею 
244,746 кв. метра.

Основним інвестором будівництва житла в області, як і в минулі роки, залишається населення. У 2006 році індивідуальними забудовниками введено 106,3 тис.кв.метра загальної площі житла (60,5 тис.кв.метра – у  містах і 45,8 – у  сільській місцевості), що загалом на 13,6 відсотка більше, ніж за відповідний  період минулого року, однак на 12,7 відсотка менше, ніж було передбачено Регіональною програмою розвитку житлового будівництва на 2006 рік. Частка індивідуального житла у загальному обсязі всього введеного в експлуатацію житла становить 61,9 відсотка.

Підприємствами різних форм власності побудовано і введено в дію житлових будинків площею 56,1 тис.кв.метрів, що на 8,2 тис.кв.метра більше ніж у 2005 році.

- Структура введення житла за джерелами фінансування

| Показники | Усього | у т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Держа-вний бюд-жет | місцевий бюджет | іпотечне креди-тування | Населе-ння | Підпри- ємства, устано-ви, органі-зації |
| 2006 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 171,6 | 7,2 | 2,0 | - | 106,3 | 56,1 |
| питома вага, % | 100 | 4 | 1 |  | 62 | 33 |
| 2005 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 155,3 | 8,7 | 2,4 | 2,6 | 93,7 | 47,9 |
| питома вага, % | 100 | 5 | 2 | 2 | 60 | 31 |
| 2004 рік |  |  |  |  |  | 31,5 |
| тис.кв. м | 138,9 | - | 1,1 | 1,2 | 105,1 |  |
| питома вага, % | 100 | - | 1 | 1 | 76 | 22 |
| 2003 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 117,8 | 1,7 | 1,1 | - | 95 | 20 |
| питома вага, % | 100 | 1 | 1 | - | 81 | 17 |
| 2002 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 133,5 | 6,2 | 4,1 | 2,2 | 94,6 | 26,4 |
| питома вага, % | 100 | 5 | 3 | 2 | 70 | 20 |

На  виконання    обласної   цільової   програми  „Власний дім” протягом 2006 року спрямовано 3 827 тис.грн. (у тому числі за рахунок державного бюджету – 2238 тис.грн., обласного бюджету – 645 тис.грн., районних бюджетів – 944 тис.грн.), що на 1700 тис.грн. більше, ніж за відповідний період 2005 року.

За рахунок цих коштів у сільській місцевості введено в експлуатацію 
5,8 тис.кв.метра житла.

Станом на 1 січня 2007 року на обліку в обласному Фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі перебуває 1140 осіб, а в регіональному управлінні державного Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на обліку для отримання пільгового довготермінового кредиту налічується 1437 молодих сімей та одиноких молодих громадян, а також 1452 кандидати на отримання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків.

Для вирішення житлових проблем молодих сімей та одиноких молодих громадян в область з державного бюджету надійшли кошти в сумі 
7,6 млн.грн., що у 2,2 раза більше, ніж передбачалося програмою. За рахунок місцевих бюджетів на ці цілі спрямовано 861,1 тис.грн., у тому числі з обласного бюджету – 348,3 тис. гривень.

За 2006 рік у Волинському регіональному управлінні державного Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву отримали кредит 14 сімей за рахунок коштів державного бюджету (13 – на будівництво, 1 – на придбання), 
9 сімей – за рахунок місцевих бюджетів  (2  - на будівництво,  7 – на придбання). Крім того,  одна сім’я  отримала змішаний кредит на будівництво житла (51,1 % - державні кошти, 48,9 % - кошти бюджету міста Ковеля).

Для молодих сімей за рахунок коштів молодіжного житлового кредитування, виділених у попередніх роках, введено в експлуатацію 5 квартир загальною площею  335,3 кв. метра.

Для забезпечення житлом військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, звільнених у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах на 
2006 рік була виділена субвенція з Державного бюджету України у сумі 
1925,7 тис.грн., що на 179,8 тис.грн. менше, ніж у 2005 році.

Протягом року освоєно коштів субвенції в сумі 1916,8 тис.грн., що становить 99,5 відсотка. Не повністю використані кошти у містах Ковелі 
(5,78 тис.грн.) та Володимирі-Волинському (3,096 тис.гривень).

За рахунок вищезазначеної субвенції протягом 2005-2006 років побудовано та придбано для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, 23 квартири загальною прощею 1119 кв. метрів.

Станом на 1 січня 2007 року у зведеній базі квартирного обліку безквартирних військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які поставлені на квартирному чергу в районних державних адміністраціях та виконавчих органах рад, нараховується 535 осіб.

За рахунок коштів державного бюджету, виділених у попередні роки на будівництво житла для громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, уведено в експлуатацію 3,1 тис.кв.метра загальної площі житла 
(62 квартири) у містах Ковелі, Луцьку та Нововолинську.  Крім того, за кошти державного бюджету, що були виділені Міністерством з надзвичайних ситуацій України у 2006 році (7,1 млн.грн.) – здано в експлуатацію 41 квартиру для чорнобильців у м. Горохові.

Незважаючи на всі позитиви, в області на обліку ще залишається 
2242 сім’ї, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі 496 громадян, віднесених до І категорії, та 26 сімей, у складі яких є діти-інваліди, чия інвалідність пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

- 3. Основні завдання та напрями реалізації Програми

Головним завданням реалізації житлової політики є забезпечення населення житлом, запровадження для громадян із середнім рівнем доходів доступних механізмів довгострокового житлового кредитування.

Основними напрямами розвитку житлового будівництва є збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок коштів населення, залучення коштів інвесторів для громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та захисту з боку держави, спрямування з державного та місцевих бюджетів коштів на реалізацію соціальних програм щодо забезпечення житлом військовослужбовців, молоді, індивідуальних сільських забудовників, військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, та інших категорій населення.

Програмою прогнозується у 2007 році завершити і ввести в експлуатацію 224 тис. кв. метрів житла, що на 30,5 відсотка більше ніж у 2006 році, (показники обсягів уведення в експлуатацію житла на 2007 рік по області за джерелами фінансування, за рахунок усіх джерел фінансування та за рахунок коштів місцевих бюджетів додаються). Уведення житла передбачається здійснити за рахунок коштів:

населення – 110 тис. кв. метрів  (або 49,1 відсотка до загального обсягу),

підприємств, установ та організацій – 94 тис.кв.метрів (або 42 відсотки),

державного бюджету – 8,4 тис. кв. метра (або 3,8 відсотка),

місцевого бюджету – 2 тис. кв. метрів (0,9 відсотка);

іпотечного та інших видів кредитування – 9,6 тис. кв. метра (4,3 відсотка).

У містах збудується 171 тис. кв. метрів (76,3 відсотка), у сільській місцевості – 53 тис. кв. метрів, або 23,7 відсотка (показники обсягів уведення в експлуатацію житла на 2007 рік в області у містах та сільській місцевості додаються).

За рахунок нового будівництва планується ввести в експлуатацію                                                                              220 тис. кв. метрів житла, у тому числі завершення недобудованого –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  93 тис. кв. метрів, та 3,6 тис. кв. метра житла – за рахунок реконструкції будинків (показники обсягів уведення в експлуатацію житла на 2007 рік в області за характером будівництва додаються).

4. Ресурсне забезпечення програми

Фінансове забезпечення реалізації завдань житлового будівництва здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету із залученням коштів місцевих бюджетів, інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Пріоритетні програми, які фінансуються з державного бюджету:

1. Програма забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку. Заплановано фінансування у сумі 2963,7 тис.гривень. Буде введено в експлуатацію понад 0,9 тис.кв.м  загальної площі житла.

2. Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”. Планується спрямувати 4,4 млн. грн., у тому числі з державного бюджету 3 млн. гривень. Буде збудовано житла загальною площею 3,3 тис. кв. метра.

3. Програмою молодіжного житлового кредитування передбачається надати пільгові кредити на суму 5,6 млн.грн., у тому числі з державного бюджету 
5 млн. гривень. Буде введено в експлуатацію житла загальною площею понад 0,8 тис. кв. метра.

Для здійснення будівництва прогнозованих обсягів житла необхідно  
770 млн. гривень коштів з різних джерел фінансування (показники обсягів фінансування будівництва житла на 2007 рік в області за джерелами фінансування додаються), а саме:

державного бюджету – 28 млн. грн., або 3,6 відсотка загального обсягу;

місцевих бюджетів – 3,4 млн. грн., або 0,4 відсотка;

іпотечного та інших видів кредитування 51,2 млн. грн., або 6,6 відсотка;

населення – 330 млн. грн., або 42,9 відсотка;

підприємств, установ та організацій – 357,4 млн. грн., або 46,5 відсотка.

За даними Мінбуду України опосередкована вартість одного квадратного метра житла в області у 2007 році становитиме 3437 гривень.

Ризики невиконання росту планованих обсягів уведення житла:

- зростання відсоткових ставок за іпотечними кредитами та повільне їх зменшення;

- недостатній обсяг кредитних коштів, що забезпечить рефінансування іпотечного кредитування;

- значне збільшення вартості на новозбудоване житло у зв’язку з подорожчанням будівельних матеріалів, збільшенням вартості будівельно-монтажних та проектних робіт.

У разі впливу вищезазначених факторів можливе сповільнення темпів росту обсягів житлового будівництва. Тому при песимістичному прогнозі в області у 2007 році передбачається  ввести в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 190 тис. кв. метрів житла, або лише на 10,7 відсотка більше порівняно з 2006 роком.

- 5. Очікувана ефективність виконання Програми

У результаті здійснення заходів з реалізації Регіональної програми очікується:

- збільшення обсягів уведення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування, у тому числі за рахунок реконструкції та капітального ремонту наявного житлового фонду, поліпшення забезпечення житлом населення області;

- збільшення інвестицій у житлове будівництво;

- запровадження ефективних механізмів іпотечного кредитування;

- прискорення добудови розпочатих будівництвом житлових будинків;

- розширення фінансової підтримки центральними та місцевими органами виконавчої влади довгострокового кредитування будівництва житла для молодих сімей та сільських забудовників за обласною програмою „Власний дім” та обласною довгостроковою Програмою „Житло для молоді”;

- створення необхідних умов для експлуатації об’єктів житлового та громадського призначення всіма громадянами незалежно від стану їх здоров’я і ступеня мобільності;

- створення  умов для залучення інвестиційних коштів дозволить закріпити тенденцію росту обсягів житлового будівництва і досягнути у 
2007 році росту до 30,5 відсотка відповідно до 2006 року.

Значно зросло будівництво у порівнянні з 2005 роком у Ківерцівському (у 4,3 раза), Горохівському (2,1 раза) районах та у м. Володимирі-Волинському (2,5 раза). У Шацькому та Іваничівському районах введено житлових будинків на 88,9 і 83,5 відсотка більше ніж торік.

Спад житлового будівництва допущено у 5 районах області, а саме: Ковельському – на 35,4 , Локачинському – на 32,8, Любомльському – на 28,1, Ратнівському – на 11,3 та Старовижівському   районах – на 19,1 відсотка.

Зменшились обсяги житлового будівництва і у містах Ковелі (на 14,2%) та Луцьку (на 6,9%).

Молоді сім’ї отримали квартири у містах:

Володимирі-Волинському по вул. Драгоманова у 55 квартирному житловому будинку (1 квартира загальною площею 38,7 кв. метра),

Луцьку по вул. Сухомлинського в 60-квартирному житловому будинку    (2 квартири загальною площею 134,5 кв. метра) та по вул.Кравчука, 15-к           (1 квартира загальною площею 96,4 кв. метра);

Ковелі по вул. Олени Пчілки, 31 у 60-квартирному житловому будинку   (1 квартира загальною площею 65,7 кв. метра)

Крім того, проведено реконструкцію нежитлових приміщень під 3 квартири загальною площею 197,2 кв.метрів.

Згідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” області була виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового складу і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у сумі 1925,7 тис.грн.

На підставі рішення обласної ради від 30.12.05 №25/3 „Про обласний бюджет на 2006 рік” зазначена субвенція спрямовувалась наступним чином:

м. Луцьк – 1125,7 тис.грн.,

м. Ковель – 330 тис.грн.,

м.Володимир-Волинський – 140  тис.грн.,

м.Нововолинський – 200 тис.грн.,

Ківерцівський район – 70 тис.грн.,

Любомльський район – 60 тис.гривень.

У 2006 році  кошти субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі  на капітальний ремонт сільських шкіл, розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживання теплової енергії в розмірі 530 тис.грн., а також 265 тис.грн. бюджету міста Володимира-Волинського, спрямовувались на фінансування пайової участі у будівництві житлового будинку з метою часткового відселення людей з аварійного житлового будинку по вул. Драгоманова, 35 у м.Володимирі-Волинському. За рахунок цих коштів у 2007 році жителі цього аварійного будинку, відповідно до черги, отримають 5 квартир.

З обласного бюджету на придбання житла виділено 399,3 тис.грн., освоєно 378,8 тис.гривень. Замовником цих коштів виступало управління капітального будівництва облдержадміністрації.

В області спостерігається тенденція стабільного росту обсягів виконаних будівельних робіт. У 2006 році будівельними організаціями усіх форм власності виконано підрядних робіт на суму 552,3 млн.гривень. Темп росту до 2005 року складає 123,7 відсотка. За цим показником область посідає 2 місце в Україні.

У будівельній галузі працює 135 підприємств, де зайнято майже 10 тисяч чоловік. Середньомісячна заробітна плата на 1 штатного працівника зросла проти 2005 року на 39,4 відсотка і становить 905 гривень (в області 773,44 гривень).

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств будівельної галузі за 2006 рік засвідчує, що прибутково із них працюють 80,6 відсотка підприємств. Сума прибутку складає 24,9 млн.гривень. Решта (19,4 відсотка підприємств) допустили 2,7 млн.грн. збитку.

На ринку будівництва житла ефективно працюють відкриті акціонерні товариства „Луцьксантехмонтаж № 536”, Луцький домобудівельний комбінат та ТзОВ  „Завод будівельних конструкцій” .

Поряд із позитивними зрушеннями у будівельній галузі є ряд невирішених проблем. До основними проблемами можна віднести:

складність, недосконалість існуючих погоджувальних та дозвільних процедур на будівництво об’єктів;

значне енергоспоживання у будівництві та експлуатації будівель і споруд;

відсутність законодавчо визначених умов щодо доступності будівництва та придбання житла для громадян із середнім рівнем доходів;

недосконалість механізмів іпотечного кредитування будівництва житла, відсутність житлового фонду соціального призначення та альтернативи вигідного інвестування коштів внаслідок недостатньо розвиненого ринку іпотечних цінних паперів.

На 2007 рік планується збудувати 224 тис.кв.метра житла, що на 30,5 відсотка більше ніж у 2006 році.

Для забезпечення росту житлового будівництва в комплексній житловій програмі необхідно передбачити відповідні заходи, а саме:

проведення інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва та здійснення заходів щодо їх добудови;

збільшення асигнувань за рахунок коштів місцевих бюджетів на будівництво житла для громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, зокрема шляхом реалізації спеціальних програм забезпечення  житлом соціально не захищених громадян, які запроваджені та діють у регіоні;

пільгове кредитування  за рахунок коштів місцевих бюджетів молодіжного житлового будівництва за Державною програмою забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки та індивідуальних сільських забудовників за Програмою «Власний дім», забезпечення фінансування затверджених Урядом цільових програмам забезпечення житлом окремих категорій громадян;

формування фондів житла для тимчасового проживання;

реконструкцію існуючого житлового фонду;

проведення інвентаризації земельних ділянок, що передані або повинні бути передані у користування для житлової забудови, перш за все, з метою визначення можливостей їх використання під забудову житлом соціального призначення;

здійснення роботи з інженерної підготовки території під житлове будівництво  як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках.

На початок 2006 року на квартирному обліку в області перебуває   32,4 тис. сімей, з них 25,3 тис. сімей  перебуває більше десяти років. В тому числі 5786 сімей користується правом першочергового одержання житла (з них 3894 сім’ї перебуває на обліку більше десяти років) та 3855 сімей користується правом позачергового одержання житла (з них 2032 сім’ї – на обліку більше десяти років).