Додаток 1

Завдання і заходи

з виконання

Програми  економічного і соціального розвитку

Волинської області на 2007 – 2011 роки

| Найменування завдання | Найменува-ння заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень | У тому числі за роками: |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Агропромисловий розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення постійно діючого оптового (гуртового) ринку сільськогосподар-ської продукції | Підготовка технічного проекту, будівництво та створення інфраструктури оптового ринку | Головне управління агропромислово-го розвитку облдержадмі-ністрації Ковельська районна держадміністра-ція Ковельська районна рада | Мінагропром ОБ МБ ВК | 1500 500 1000 (зем.ділян-ка) 300 | - - - - | 500 200 1000 100 | 500 200 - 100 | 500 100 - 100 | - - - - | Реалізація сільськогосподарської продукції, забезпечення споживачів стандартизо-ваною продукцією високої якості |
| Відродження льонарства у поліських районах | Збільшення обсягів виробництва льонопродукції | Головне управління агропромислового розвитку облдержадмі-ністрації | Мінагропром ОБ | 5060 3795 | 616 462 | 824 618 | 1080 810 | 1260 945 | 1280 960 | Сприятиме створенню робочих місць та зростанню зайнятості населення |
| Розробка Ратнівського родовища жовнових фосфоритів | Використання низько фосфатних агроруд для виробництва комплексних мінеральних добрив | Головне управління агропромисло вого розвитку облдержадміні-страції, Ратнівська РДА, Ратнівська районна рада, Поліський філіал ННЦ “Інститут грунтознавства і агрохімії ім. Соколовського | Мінагропром ОБ ВК | 33500 17350 16750 | - - - | 8925 4460 4460 | 8925 4460 4460 | 7650 3830 3830 | 8000 4600 4000 | Товарна продукція – 560 тис. тонн окупність - 3,6 роки |
| Організація добування торфу на добриво (підвищення родючості ґрунтів у Волинській області) | Осушення торфоділянок,добування торфу на добриво, транспортування торфу, виготовлення торфоком-постів. | Головне управління агропромислово-го розвитку облдержадміні-страції, Маневицька РДА | Мінагро-пром ОБ МБ ВКсільськогосподарських агроформувань, фермерських та одноосібних госпо-дарств | 19000 8300 10750 7200 | - - - - | 4000 2000 2000 1000 | 4000 2000 2000 2000 | 5250 2000 3250 2000 | 5750 2300 3500 2200 | Припинення деградації ґрунтів в області, під-вищення їх родючості, збільшення виробництва сільсько-господарської продукції на 8-10%. |
| Покращення агрономічних властивостей ґрунтів | Вапнування кислих ґрунтів | Головне управління агропромисло-вого розвитку облдержадміні-страції | Мінагропром ОБ | 56000 8000 | - - | 14000 2000 | 14000 2000 | 14000 2000 | 14000 2000 | Поліпшить фізичні властивості ґрунтів, стійкість до хвороб, врожайність культур |
| Всього по розділу |  |  | Мінагропром ОБ МБ ВК | 189005 115060 37945 11750 24250 | 1078 616 462 - - | 46087 28249 9278 3000 5560 | 46535 28505 9470 2000 6560 | 46715 28660 8875 3250 5930 | 48590 29030 9860 3500 6200 |  |
| Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Реструктуризація вугільної галузі. Збільшення обсягів видобутку вугілля | - Введення в дію шахти №10 «Новово-линська» | Міністерство вугільної промисловості України | Міністерство вугільної промисловості України | Кошторис-на вартість 549 000 розрахунко-ва кошто-рисна вартість на початок будівництва | 159,4 (телеграма заступника Міністра вугільної промис-ловості А.Болотова 16.02.07) | х | - | - | - | Збільшення обсягів вуглевидобутку на 900 тис. тонн в рік Створення 1500 нових робочих місць |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток транспортної інфраструктури області, підви-щення рівня транспортного обслуговування населення області | 2. Електрифіка-ція ділянок залізної дороги: Ковель-Ягодин Ковель-Ізов | Міністерство транспорту та зв’язку України | ДБ | 120 000 160 000 | - - | - - | - - | 24000 32000 | 96000 128000 | Підвищення рівня обслуговуван-ня населення та збільшення обсягів перевезень залізницею |
|  | Будівництво автодороги Київ-Ковель-Ягодин | Міністерство транспорту та зв’язку України | Кредитні кошти | 360000 (Постанова КМУ від 14 лютого 2007 року №217 «Про внесення змін до постанови КМУ від 3 серпня 2005 №710») | 60000 | 60000 | 100000 | 140000 | - | 36,72 км Підвищення рівня обслуговуван-ня населення та збільшення обсягів автотранспортних перевезень |
| Енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запровадження енергоощадних технологій | 1.Створення цеху когене-рації на тор-фозаводі «Сой-неторф» 2. Запуск лінії по гранулюванню торфу і виробництва торфопеллет продуктивнісю 10 тис. тонн на рік на торфова-воді «Мане-вичіторф» ДП «Волинь- торф» | Міністерство вугільної промисловості України, концерн «Укрторф» Міністерство вугільної промисловості України, концерн «Укрторф» | Кошти інвестора, ВК ДП «Волинь торф» Кошти інвестора, ВК ДП «Волинь торф» | 3 260 3093 167 2 146 2013 133 | - - - - - - | 1260 1193 67 856 803 53 | 2000 1900 100 1290 1210 80 | - - - - | - - - - | Забезпечення власною електроенергі-єю торфобри-кетного виробництва та мешканців с.Сойне Забезпечення власною електроенергі-єю торфобри-кетного виробництва |
| Всього по розділу |  |  | Кошти інвестора ВК ДП «Волинь торф» | 5406 5106 300 | - - - | 2116 1996 120 | 3290 3110 180 | - - - | - - - |  |
| Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поліпшення екологічного стану | Будівництво полігону твердих побутових відходів для м.Нововолинська і населених пунктів Старолішнянської сільсь-кої ради | Виконавчий комітет Нововолинської міської ради | ДБ МБ, інші | 2438 1500 838 100 | 1650 1500 150 - | 400 - 300 100 | 200 - 200 - | 188 - 188 - | - - - - | Покращення екології, створення нових робочих місць |
|  | Розширення каналізаційно-очисних споруд до 400 м.куб/добу смт.Шацьк | Шацька селищна рада | МБ ЗК | 1968 768 1200 | 1968 768 1200 | - | - | - | - | до 400 м.куб/добу |
|  | Реконструк-ція полігону твердих побутових відходів для смт.Маневичі | Маневицька селищна рада | ДБ МБ | 889 800 89 | 520 500 20 | 369 300 69 | - | - | - | Покращення екології |
|  | Будівництво полігону твердих побутових відходів для м.Каменя-Каширського | Камінь-Каширська міська рада | МБ | 120 | 120 | - | - | - | - | Покращення екології |
|  | Будівництво полігону твердих побутових відходів для м.Ківерці | Ківерцівська міська рада | ДБ МБ | 715 650 65 | 540 500 40 | 175 150 25 | - | - | - | Покращення екології |
|  | Будівництво полігону для вкладання твердих побутових відходів для смт.Турійськ на землях Клюської сільської ради | Турійська селищна рада | ДБ МБ | 1425 500 925 | 650 500 150 | 300 - 300 | 250 - 250 | 225 - 225 | - - - - | Покращення екології |
|  | Будівництво полігону твердих побутових відходів для смт.Іваничі і населених пунктів Мишівської сільської ради | Іваничівська селищна рада | ДБ МБ ІК | 507 400 102 5 | 420 400 15 5 | 87 - 87 - | - - - - | - - - - | - - - - | Покращення екології |
|  | Будівництво полігону твердих побутових відходів для м.Горохова і населених пунктів Горохівсько-го району | Горохівська міська рада | ДБ МБ ІК | 1000 500 400 100 | - - - - | 200 100 100 - | 250 150 100 - | 350 150 100 100 | 200 100 100 - | Покращення екології |
|  | Заходи по знищенню (утилізації) сипучих, непридатних до використа-ння хімічних засобів захис-ту рослин (ХЗЗР) в області | Головне управління агропромисло-вого розвитку | ДБ МБ | 5397 3500 1897 | 3247 2500 747 | 700 300 400 | 550 250 300 | 500 250 250 | 400 200 200 | Покращення екології |
| Всього |  |  | ДБ МБ ІК | 14459 7850 5204 1405 | 9115 5900 2010 1205 | 2231 850 1281 100 | 1350 400 850 100 | 1163 400 763 - | 600 300 300 - |  |
| Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація інвестиційних проектів у галузі житлово-комунального господарства, визначених у додатку 2 |  |  | ДБ МБ | 26923 20588 6335 | 4747 3898 879 | 11799 8979 2820 | 9947 7371 2576 | 400 340 60 |  |  |
| Газопроводи-відводи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток мережі | Будівництво газопроводів-відводів до: м.Любомля | Головне управління будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарств | ДБ МБ | 67000 56950 10050 | - | 22333 18983 3350 | 22333 18983 3350 | 22334 18984 3350 | - | Поліпшення доступу населення до соціальних послуг |
|  | - смт. Маневичі |  | ДБ МБ | 50000 42174 7826 | - | - | 2599 2166 433 | 16999 14166 2833 | 30402 25842 4560 | Поліпшення доступу населення до соціальних послуг |
| Всього на будівництво газопроводів - відводів |  |  | ДБ МБ | 117000 99124 17876 | - | 22333 18983 3350 | 24932 21149 3783 | 39333 33150 6183 | 30402 25842 4560 |  |
| Розвиток соціальної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поліпшення доступу до медичних послуг та їх якості | Реалізація інвестиційних проектів з будівництва закладів охорони здоров’я, передбачених у додатку 2 | Головне управління будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Територіальні громади | ДБ МБ | Кошти передбачені у додатку 2 |  |  |  |  |  |  |
| Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поліпшення доступу до освітніх послуг та їх якості | Реалізація інвестиційних проектів з будівництва закладів освіти, передбачених у додатку 2 | Головне управління будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Територіальні громади | # ДБ МБ | Кошти передбачені у додатку 2 |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання учнів програма „Шкільний автобус” (2003-2010) | - забезпечен-ня реалізації прав грома-дян на дос-тупність і безоплат-ність здобут-тя загальної середньої освіти; - створення парку автобусів. | Управління освіти і науки, міські управління, районні відділи освіти | МБ | 22084 | 5048 | 5351 | 5672 | 6013 | - | Поліпшення доступу до освітніх послуг |
| Підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів області сучасними технічними засобами навчання з природничо-метематичних і технологічних дисциплін Відповідна Комп-лексна програма (2005-2011) | - оснащення навчальних закладів технічними засобами навчання; - здійснення сервісного обслуговування ТЗН; - забезпечен-ня і впрова-дження комп’ютер-них навчальних програм | Управління освіти і науки, міські управління, районні відділи освіти | МБ | 4104 | 680 | 867 | 889 | 810 | 858 | Поліпшення якості освітніх послуг |
| Літнє оздоров-лення та відпо-чинок дітей у таборах освіти та стаціонарних таборах Відповідна Державна програма до 2008 року | Організація оздоровчих таборів освіти Придбання путівок | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Міністерство освіти і науки України МБ Міністерство освіти і науки України МБ | 308 7056 268 1950 | 150 3425 130 947 | 158 3631 138 1003 | - - - - | - - - - | - - - - | Оздоровлення дітей |
| Поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників та кредитування спорудження ними житла. | Вдосконали-ти систему соціального захисту педагогічних працівників. Передбачити кошти на спорудження та кредиту-вання житла. | управління освіти міськвиконкомів, відділи освіти райдержадміністрацій | МБ | 9696 | 1936 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | Поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників |
| Оснащення ПТНЗ засобами інформатизації та інформаційними технологіями, створення сучас-них комп’ютерних класів | Забезпечен-ня комп’ютер-ною технікою ПТНЗ | Міністерство освіти і науки України | Міністерство освіти і науки України | 795 | 795 | - | - | - | - | Поліпшення якості освітніх послуг |
|  | Добудова навчальних майстерень Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю.Крим-ського | Управління освіти і науки облдержадмі- страції | МБ | 785,3 | 785,3 | - | - | - | - | Поліпшення якості освітніх послуг |
| Всього по розділу (без урахування коштів на реалізацію інвестиційних проектів, визначених у додатку 2) |  |  | МОН МБ | 47046,3 1371 45675,3 | 13896,3 1075 12821,3 | 13088 296 12792 | 8501 - 8501 | 8763 - 8763 | 2798 - 2798 |  |
| Розвиток прикордонної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво пунктів пропуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення можливості співпраці з Польщею та країнами Європи | Будівництво міжнародно-го авто пере-ходу “Адамчуки- Збереже” | Державна митна служба | Держав-на митна служба | 92344 |  | 37000 | 30000 | 25344 | - | Покращення рівня оснащеності переходів, міжнародного співробітницт-ва |
| Покращення можливості співпраці з Польщею та країнами Європи | Будівництво міжнародно-го авто переходу “Кречів- Крилув” | Державна митна служба | Держав-на митна служба | 90000 | - | - | - | 45000 | 45000 | Покращення рівня оснащеності переходів, розвиток міжнародного співробітницт-ва |
| Всього по розділу |  |  | Держав-на митна служба | 182344 | - | 37000 | 30000 | 70344 | 45000 |  |
| Розвиток культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реставрація і збереження пам’ятки архітектури, створення об’єкту туристичного показу | Проведення ремонтно-реставраційних робіт по пам’ятці архітектури Палац- садиби родини Липинських у с.Затурці Локачинського району | Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | ДБ МБ | 2770 1800 970 | 800 600 200 | 900 600 300 | 1070 600 470 |  |  | Створення об’єкту туристичного показу європейського рівня, філіалу обласного краєзнавчого музею |
| Планування територіального розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення містобудівельної документації | Розробка проекту «Схеми планування території Волинської області» | Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | ОБ | 396 | 396 | - | - | - | - | Забезпечення планових про-цесів регулю-вання викорис-тання терито-рій з метою досягнення сталого розвитку регіону |

ОБ- обласний бюджет

ДБ – державний бюджет

МБ – місцеві бюджети

ЗК – залучені кошти

ВК – власні кошти

ІК – інші кошти