Додаток 2

Перелік

інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію Програми

у Волинській області

тис. гривень

| № п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження (загальнодержавна цільова чи регіональна програма, відповідно до якої передбачено реалізацію проекту) | Рік початку і закінчення реалізації проекту | Кошторисна вартість |  | Вид проект-но-кошто-рисної доку-ментації, ким і коли затверджена | Форма власнос-ті об’єкту | Термін виконання, рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | залишок на 1 січня 2007 року |  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010/2011 |  |  | Очіку вані результати |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг фінансування за рахунок |  |  | обсяг фінансування за рахунок |  |  | обсяг фінансування за рахунок |  |  | обсяг фінансування за рахунок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | держа вного бюд жету | місце вих бюд жетів | ін ших дже рел | держа вного бюд жету | місце вих бюд жетів | ін ших дже рел | держа вного бюд жету | місце вих. бюд жетів | ін ших дже рел | держа вного бюд жету | місце вих бюд жетів | ін ших дже рел |  |
| Охорона здоров′я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього |  | 108981 | 80839 |  |  | 7635 | 590 |  | 13025 | 9004 |  | 13054 | 10830 |  | 11002/2879 | 10470/2350 |  |  |
| 1. | Перинатальний центр, м.Луцьк – будівництво (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 2003-2011 | 14999 | 13265 | РП, роз -поряд-ження голови ОДА від 11.03.02 № 115 | Кому-нальна |  |  |  |  |  |  | 2200 | 2200 |  | 2200/ 2230 | 2200/ 2235 |  | 200 відв. у зміну, 80 ліжок, поліпшен-ня доступу населення до медичних послуг |
| 2. | Лікувально-діагностичний корпус «Б» центру радіаційного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи обласної клінічної лікарні | 1994-2011 | 12200 | 3700 | РП, наказ управління у справах захисту населення від наслід-ків ава-рії на ЧАЕС від 25.08.96 № 43 | Кому-нальна |  |  |  | 610 | 610 |  | 620 | 620 |  | 620 | 620 |  | Лікувально-діагностич-ний корпус «Б» на 350 відвідувань у день |
| 3. | Поліклініка, м.Ковель-будівництво | 2008 - 2011 | 45200 | 45200 | розробка проектно-кошторисної доку-ментації | Кому-нальна |  |  |  | 7533 | 7533 |  | 7533 | 7533 |  | 7533 | 7535 |  | 1200 від-відувань у зміну, поліпшен-ня доступу населення до медич-них послуг |
| 4. | Терапевтичний корпус центральної районної лікарні м. Горохів - будівництво (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 1992-2011 | 3289 | 2292 | РП, ДКПВІ «Волиньагропроект», 1992, кори-гування ПКД | Кому-нальна |  |  |  |  |  |  | 649 | 115 |  | 649/649 | 115/115 |  | 240 ліжок |
| 5. | Районна лікарня смт.Іваничі (у т.ч.паталого-анатом.корпус) будівництво (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 1988-2009 | 4998 | 3600 | РП, УКБ ОДА № 47-ОД 14. 09.06 | Кому-нальна | 400 | 50 |  | 1339 | 236 |  | 1339 | 236 |  |  |  |  | 175 ліжок |
| 6. | Поліклініка, м.Ківерці - будівництво | 1991-2008 | 4463 | 3120 | РП, УКБ ОДА №25-ОД від 09.07.03 | Кому-нальна | 700 | 40 |  | 2023 | 357 |  |  |  |  |  |  |  | 175 відвіду-вань у зміну |
| 7. | Амбулаторія з пенсіонатом для пристарілих в с.Затурці, Локачинський район – будів-ництво (регіо-нальна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 1992-2009 | 2654 | 1678 | РП, УКБ ОДА 2002 | Кому-нальна |  |  |  | 713 | 126 |  | 713 | 126 |  |  |  |  | Поліпшення доступу населення до соціаль-них послуг, 100 відвіду-вань у зміну |
| 8. | Центральна районна лікарня з поліклінікою, м Любомль - будівництво (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 1989-2008 | 21178 | 7984 | РП , розпоряд ження ОДА № 144 від 14.04.03 | Кому-нальна | 6535 | 500 |  | 807 | 142 |  |  |  |  |  |  |  | 119 ліжок |
| Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього |  | 94027 | 56951 |  |  | 7965 | 1310 |  | 24247 | 5678 |  | 11879 | 2097 |  | 3209 | 566 |  |  |
| 1. | Школа для дітей з вадами слуху, м.Володимир-Волинський – будівництво (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 2004-2008 | 11395 | 6775 | РП, роз -поряд-ження ОДА № 144 14.04.03 | Кому-нальна | 2320 (3455*) | 1000 |  | 1727 | 1728 |  |  |  |  |  |  |  | 104 учнівських місць |
| 2. | Школа, с.Скобелка Горохівський район - будівництво (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 1993-2008 | 6663 | 5430 | РП, УКБ ОДА № 45-ОД 09.08.06 № 45 | Кому-нальна | 3000 | 100 |  | 1980 | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 150 учнівських місяць |
| 3. | Школа, с.Гремяче Ківерцівський район – будівництво (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 1992-2010 | 6390 | 5323 | РП, УКБ ОДА , 2002, коригу-вання ПКД | Кому-нальна |  |  |  | 1508 | 266 |  | 1508 | 266 |  | 1509 | 266 |  | 305 учнівських місць |
| 4. | Школа с.Карпилівка Ківерцівський район (І-ІІ черга) – будівництво (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 1993-2009 | 11061 | 4425 | РП, Волиньагроін-вест, 1990, кори-гування ПКД | Кому-нальна |  |  |  | 1881 | 331 |  | 1881 | 332 |  |  |  |  | 528 учнівських місць, доручення Прем′єр-міністра України від 25.09.02 № 8108/2 |
| 5. | Школа с.Ставок Ківерцівський район (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 2004-2008 | 1413 | 969 | РП, УКБ ОДА, 2004 | Кому-нальна |  |  |  | 843 | 126 |  |  |  |  |  |  |  | 40 учнівських .місць, діти нав-чаються у непросто-сованих приміщен-нях, зведе-на коробка будівлі, зроблено перекриття |
| 6. | Школа с. Баїв Луцький район – будівництво (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 1992-2009 | 10000 | 5000 | РП, рішен-ня Баївсь-кої с/р від 13.10.06 № 7/6 2006 | Кому-нальна |  |  |  | 2125 | 375 |  | 2125 | 375 |  |  |  |  | 198 учнівських .місць |
| 7. | Навчально-виховний комплекс «Школа-дитячий садочок», с.Рованці Луцький район - будівництво | 2004-2009 | 7000 | 6500 | РП, рішен-ня Баратинської с/р від 18.10.06 № 5/6 | Кому-нальна |  |  |  | 2762 | 488 |  | 2762 | 488 |  |  |  |  | 148 учнівських .місць, садочок на 78 місць |
| 8. | Школа с.Ветли Любешівський район– будівництво (регіональна програма «Завер-шення недобу-дов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 1999-2008 | 13056 | 3857 | РП, УКБ ОДА № 42-ОД 25.07.06 | Кому-нальна | 100 |  |  | 3193 | 564 |  |  |  |  |  |  |  | 386 учнівських місць |
| 9. | Школа, с.Красноволя Маневицький район – будів-ництво (регіо-нальна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 2004-2008 | 7730 | 4107 | РП, УКБ ОДА № 11-ОД 12.04.04 | Кому-нальна | 349 | 10 |  | 3186 | 562 |  |  |  |  |  |  |  | 280 учнівських .місць |
| 10. | Школа, с.Видраниця Ратнівський район – будівництво (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 1992-2009 | 6349 | 5227 | РП, УКБ ОДА № 25-ОД 09.07.03 | Кому-нальна | 700 | 50 |  | 1903 | 335 |  | 1903 | 336 |  |  |  |  | 300 учнівських .місць |
| 11. | Дитячий садок, смт Ратне - будівництво | 2008-2010 | 6000 | 6000 | РП, 1989, кори-гування ПКД | Кому-нальна |  |  |  | 1700 | 300 |  | 1700 | 300 |  | 1700 | 300 |  | 140 місць, забезпечення безперешкодного доступу до дошкіль-ної освіти, поліпшення демографіч-ної ситуації, соціальний захист дитинства та материнства |
| 12. | Школа с.Ворончин Рожищенський район – будівництво (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 1992-2008 | 3780 | 1500 | РП, УКБ ОДА № 45-ОД 09.08.06 | Кому-нальна | 446 | 50 |  | 854 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 125 учнівських .місць |
| 13. | Школа, с.Поліське Старовижівський район– будівництво (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 №10/15) | 1991-2008 | 3190 | 1838 | РП, УКБ ОДА № 45-ОД 09.08.06 | Кому-нальна | 1050 | 100 |  | 585 | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 126 учнівських .місць |
| Історична спадщина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пам̉′ятка архітектури Палац садиби Липинських у с.Затурці, Локачинський район | 2007-2009 | 2770 | 2770 | РП Волинсь-кий філіал «НДІ проект реконструкція», 2006 | Комунальна | 600 | 200 |  | 600 | 300 |  | 600 | 470 |  |  |  |  | Створення об’єкту ту-ристично-го показу європейського рівня, філіалу обласного краєзнавчого музею, доручення КМУ від 07.12.06 № 22819/47/ 1-06 |
| Об’єкти житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього |  | 31287 | 26923 |  |  | 3898 | 879 |  | 8979 | 2820 |  | 7371 | 2576 |  | 340 | 60 |  |  |
| 1. | Модернізація технологічної системи станції водопідготовки, м.Луцьк (регіональна програма «Реформування розвитку ЖКГ на 2004-2010 роки» від 08.09.06 №516) | 2003-2009 | 10407 | 8535 | РП, рішення міськра-ди від 15.10.03 № 24 | Кому-нальна | 1649 | 791 |  | 1524 | 1524 |  | 1524 | 1523 |  |  |  |  | 800 куб м на добу, реконструк-ція насос-ної станції під станцію напірних фільтрів, реконструк-ція станції очистки річкового водозабору, станції знезалізнення |
| 2. | Очисні споруди м.Камінь-Каширський, капітальний ремонт (регіональна програма «Реформування розвитку ЖКГ на 2004-2010» роки від 08.09.06 № 516) | 2004- 2008 | 1349 | 1006 | РП, рішення міськви-конкому від 12.01.07 № 8 | Кому-нальна | 56 | 3 |  | 805 | 142 |  |  |  |  |  |  |  | 1030 м3 на добу |
| 3. | Напірний каналізаційний колектор, м.Камінь-Каширський, , капітальний ремонт (регіональна програма «Реформування розвитку ЖКГ на 2004-2010 роки» від 08.09.06 № 516) | 2004- 2008 | 2862 | 1351 | РП, рішення міськви-конкому від 12.01.07 № 8 | Кому-нальна | 400 | 25 |  | 805 | 121 |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 км |
| 4. | Заміна існуючої зношеної мережі водопроводу, м. Любомль (регіональна програма «Реформування розвитку ЖКГ на 2004-2010 роки» від 08.09.06 № 516) | 2008-2010 | 1200 | 1200 | РП, рішення міськви-конкому ради від 27.02.07№ 17 | Кому-нальна |  |  |  | 340 | 60 |  | 340 | 60 |  | 340 | 60 |  | Введення 2 км водо-проводу, поліпшен-ня доступу населення до якісної води |
| 5. | Очисні споруди каналізації смт. Маневичі -будівництво (регіональна програма «Реформування розвитку ЖКГ на 2004-2010 роки» від 08.09.06 № 516) | 2005/ 2009 | 3668 | 3030 | РП, рішення селищної ради від 23.11.04 № 112 | Кому-нальна | 585 | 40 |  | 1022 | 180 |  | 1023 | 180 |  |  |  |  | 500 м3 за добу |
| 6. | Водопровідні мережі, смт.Ратне реконструкція (регіональна та місцева програми) | 2007-2009 | 4258 | 4258 | РП Ратнів-ська селищна рада від 08.02.07 № 4 | Кому-нальна | 800 | 20 |  | 1451 | 258 |  | 1451 | 278 |  |  |  |  | Встановлен-ня станції очистки води, 300м куб/добу, ввод водопровід-ної мережі 2 км |
| 7. | Мережа та споруди побутово-господарської каналізації, с.Світязь Шацького району – будівництво (регіональна програма «Реформування розвитку ЖКГ на 2004-2010 роки» від 08.09.06 № 516) | 2007-2009 | 7543 | 7543 | РП, роз -поряд-ження голови ОДА від 05.02.06 № 462 | Кому-нальна | 408 |  |  | 3032 | 535 |  | 3033 | 535 |  |  |  |  | 500 куб м на добу |
| Газопроводи-відводи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього |  | 122000 | 117000 |  |  |  |  |  | 18983 | 3350 |  | 21149 | 3783 |  | 33150/25842 | 6183/ 4560 |  |  |
| 1 | Газопровід-відвід до м.Любомля – будівництво | 2008-2010 | 67000 | 67000 | РП, ВАТ «Україн-ський нафтове-реробний інститут», дрого- бицька філія, «Волинь-агропро-ект», 2005 | Кому-нальна |  |  |  | 18983 | 3350 |  | 18983 | 3350 |  | 18984 | 3350 |  | Протяж-ність 38.5 км, вирішення проблеми газифікації 68 населе-них пунк-тів району та в по-дальшому газирікації Шацького району |
| 2 | Газопровід-відвід Голоби-Маневичі - будівництво (регіональна програма «Завершення недобудов» рішення ОР від 16.03.04 № 10/15) | 1994-2011 | 55000 | 50000 | РП, Укргаз-проект, управління магіст-ральних газо про-водів «Львів трансгаз» 1995, кори-гування ПКД | Кому-нальна |  |  |  |  |  |  | 2166 | 433 |  | 14166/25842 | 2833/ 4560 |  | Протяж-ність 49.8 км, район відносить-ся до радіо активно-забрудне-них, 45 населених пунктів знаходять-ся в 30-ти кілометро-вій зоні Рівненсь-кої АЕС |
|  | ВСЬОГО |  | 359065 | 284483 |  |  | 20098 | 2979 |  | 65834 | 21152 |  | 54053 | 19756 |  | 47701/28721 | 17279/6910 |  |  |

* - пропозиція щодо фінансування на 2007 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для стимулювання розвитку регіонів, у  тому  числі  депресивних  територій