## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 червня 2007 року	 м. Луцьк	           № 209

Про завдання органів влади щодо ремонту загальноосвітніх навчальних

закладів області та благоустрою їх територій влітку 2007 року

До початку нового навчального року та до роботи в зимових умовах в літній період 2007 року в області необхідно:

- провести капітальні ремонти покрівель у 24 навчальних закладах;

- здійснити реконструкцію котелень, будівництво паливних та заміну котлів у 54 навчальних закладах;

- провести ремонт водопровідно-каналізаційних мереж у 21 навчальному закладі;

- замінити тепломережі та провести їх ремонт і утеплення у 12 навчальних закладах;

- до початку нового навчального року підключити всі загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів до інтернету;

- до Дня незалежності України завершити впорядкування, оформлення подвір'я навчальних закладів, фасади приміщень;

- вишукати джерела фінансування позашкільних закладів;

- провести ремонти дошкільних закладів.

Під час проведення ремонтних робіт необхідно забезпечити виконання Указу Президента України від 1 червня 2005 року № 900/2005 “Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 квітня 2007 року № 133 “Про хід виконання обласної Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення”. Необхідно до початку нового навчального року завершити роботу з влаштування пандусів, які не потребують значних коштів.

На зміцнення матеріально-технічної бази, проведення ремонтів загальноосвітніх шкіл області передбачено 15 млн. 246 тис. грн. загального фонду, інтернатних закладів – 20,3 млн. грн.

З метою забезпечення проведення своєчасних і якісних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів та благоустрою їх територій влітку 2007 року, відповідно до статті 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи рішення колегії облдержадміністрації від 30 травня 2007 року №6/2:

1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам:

1.1. Спрямувати кошти загального і спеціального фондів бюджету, передбачені кошторисами на капітальні видатки, першочергово на проведення капітальних і середніх ремонтів будівель приміщень навчального призначення, особливо малопридатних, котельного господарства, зовнішніх інженерних мереж, накопичення палива, а також подальшого впровадження заходів з енергозбереження.

1.2. Зосередити увагу на вирішенні проблем, пов’язаних із завершенням будівництва та введення в експлуатацію запланованих на 2007 рік будівель, добудов загальноосвітніх навчальних закладів.

1.3. Забезпечити до 15 жовтня цього року виконання робіт, передбачених заходами з підготовки до осінньо-зимового періоду 2007–2008 навчального року, та своєчасне завезення палива.

1.4. До 1 вересня 2007 року завершити облаштування в навчальних закладах пандусів, які не вимагають значних коштів.

1.5. Узяти під контроль відновлення роботи дошкільних навчальних закладів та зміцнення матеріально-технічної бази існуючих дошкільних навчальних закладів, особливо Іваничівського, Володимир-Волинського, Шацького, Старовижівського районів.

1.6. Вишукати фінансування на подальший розвиток позашкільної освіти.

1.7. До Дня незалежності України завершити благоустрій територій навчальних закладів, впорядкування фасадів.

1.8. Запровадити щомісячне заслуховування начальників відділів, управлінь освіти про хід ремонтних робіт та благоустрою територій.

2. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації:

2.1. Забезпечити організацію і постійний контроль за своєчасним проведенням поточних і капітальних ремонтів закладів та установ освіти, що фінансуються з обласного та державного бюджетів.

2.2. До Дня незалежності України провести огляд-конкурс на кращий благоустрій навчальних закладів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації С.Кравчука.

Голова обласної державної

адміністрації								   В. БОНДАР

#### Загрева 727 197