СХВАЛЕНО

розпорядженням першого заступника

голови облдержадміністрації

від 25 липня 2007 року № 280

ПРОЕКТ

РЕГІОНАЛЬНА   ПРОГРАМА

забезпечення місцевих судів Волинської області належними приміщеннями на 2007 - 2010 роки

#### I. Загальна частина

Суд - одна із  складових державної влади.  Дієва система правосуддя  гарантує  захист прав та свобод людини, утвердження принципів верховенства права, підвищення рівня правосвідомості у суспільстві. Саме на досягнення цієї мети спрямовано проведення судово-правової реформи.

Одним із негативних чинників, що перешкоджають успішному завершенню судово-правової реформи, є невідповідність приміщень судів вимогам щодо здійснення судочинства. Це одна з найважливіших проблем судової влади, що потребує невідкладного розв'язання.

Із 17 місцевих судів області за останні роки в умовах доведеного фінансування державного бюджету забезпечено належними приміщеннями (проведено реконструкцію в повному обсязі)  лише  Нововолинський міський  та Рожищенський районний суди, хоча  останній розміщено у приміщенні меншої від потреби площі. У 2006 році розпочато реконструкцію приміщення, переданого для потреб Локачинського районного суду відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2003 року  № 599-р.

Рішенням обласної ради від 21 червня 2007 року № 13/29 надано приміщення для розміщення Волинського окружного адміністративного суду, утвореного відповідно до Указу Президента України від  16 листопада                2004 року № 1417.

У переважній більшості судів відсутні окремі приміщення, що перешкоджає розгляду належним чином справ ( немає достатньої кількості залів судових засідань, нарадчих кімнат, приміщень для конвою та підсудних, судових розпорядників, кімнат для прокурорів і адвокатів, свідків). Тому з об'єктивних причин у багатьох випадках розгляд справ відкладається, що призводить до тяганини та порушення прав і законних інтересів громадян.

Складність завдань, що постали, зумовлює вирішення проблемних питань, які впливають на проведення судово-правової реформи,  спільними зусиллями усіх гілок влади на регіональному рівні з метою забезпечення  вільного доступу громадян до правосуддя.

#### II. Мета Програми

Основною метою Програми є створення належних умов для ефективної діяльності судів області, спрямованої на забезпечення справедливого, неупередженого і своєчасного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів громадян, юридичних осіб чи інтересів держави, зокрема забезпечення судів загальної юрисдикції приміщеннями, які б відповідали вимогам щодо здійснення судочинства.

#### III. Шляхи і способи розв'язання проблеми

За результатами проведеного територіальним управлінням державної судової адміністрації в області  моніторингу приміщень 17 місцевих загальних судів області лише 1 суд (6 відсотків) розташовано у приміщенні, яке відповідає вимогам щодо здійснення судочинства. 11 приміщень судів потребують реконструкції чи реконструкції та добудови, а для 5 через відсутність вільних приміщень  відповідної площі необхідно спорудити нові будівлі судів.

Передане для тимчасового розміщення Волинського окружного адміністративного суду приміщення придатне для використання лише після проведення реконструкції (суд у зв’язку із збільшенням штатної чисельності суддів відповідно до Указу Президента України від 16 травня 2007 року           № 417/2007 потребує значно більшої площі).

При вирішенні питання забезпечення судів приміщеннями, які повністю відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, враховувалося те, що вартість спорудження нових будівель більша, ніж реконструкція існуючих. Виходячи з обмеженості фінансових ресурсів та економічної доцільності, передбачається максимальне використання існуючих будівель судів.

5 судів розташовано у приміщеннях, які не відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, але мають достатню загальну площу, у зв'язку з чим доцільно провести їх реконструкцію.

З урахуванням технічної можливості передбачається забезпечити                   6 судів, розташованих у приміщеннях, площа яких недостатня, приміщеннями, відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, шляхом реконструкції наявних приміщень та добудови будівель судів.

Створити належні умови у старих приміщеннях для решти 5 судів неможливо з наступних причин:

- відсутність достатньої площі та вичерпання технічного ресурсу;

- віднесення приміщень до сфери управління інших органів.

Особливої уваги потребує питання забезпечення приміщенням найчисельнішого Луцького міськрайонного суду, штатну чисельність суддів  якого відповідно до Указу Президента України від 18 травня  2007 року                № 424/2007  збільшено з 21 до 23.

У зв'язку з цим забезпечення таких судів приміщеннями, що відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, необхідно здійснити шляхом спорудження нових будівель.

Відповідно до статті 130 Конституції України та статті 87 Бюджетного кодексу України фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Розмір видатків щороку уточнюється, виходячи з реальних можливостей держави. Орієнтовний обсяг фінансування за роками і за призначенням  додається.

З метою забезпечення судів приміщеннями, що відповідають вимогам щодо здійснення судочинства, передбачається здійснення у  2007 - 2010 роках  таких заходів:

реконструкція 5 існуючих приміщень місцевих загальних судів та Волинського окружного адміністративного суду;

реконструкція та добудова  6 будівель судів;

спорудження   5 нових будівель судів.

IV.Очікувані результати

Усі місцеві суди області будуть забезпечені приміщеннями, що відповідатимуть вимогам щодо здійснення судочинства, що дасть можливість створити належні умови для їх функціонування і діяльності.

Виконання Програми забезпечить захист прав і свобод людини та громадянина, утвердження принципу верховенства права.

V.Заходи щодо реалізації Програми

- Забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво та здійснити будівництво приміщень для місцевих судів області:

1.1. Луцького міськрайонного суду (м. Луцьк,  вул. Конякіна)

Обласна державна адміністрація,

територіальне управління державної судової адміністрації в області

2007 - 2010 роки

1.2.  Горохівського районного суду (м. Горохів, вул. Шевченка)

Горохівська районна державна адміністрація, територіальне управління державної судової адміністрації в області

2007 - 2010 роки

1.3.  Ківерцівського районного суду (м. Ківерці, вул. Жовтнева, 3)

Ківерцівська районна державна адміністрація, територіальне управління державної судової адміністрації в  області

2007 - 2010 роки

1.4. Любомльського районного суду (м. Любомль, вул. Н.Ужвій, 3а) – здійснити будівництво

Любомльська районна державна адміністрація, територіальне управління державної судової адміністрації в  області

2007 - 2010 роки

1.5. Рожищенського районного суду ( м. Рожище)

Рожищенська районна державна           адміністрація, територіальне управління державної судової адміністрації в  області

2008 - 2010 роки

- Виготовити проектно-кошторисну документацію та здійснити реконструкцію приміщень місцевих судів:

2.1. Волинського окружного адміністративного суду (м. Луцьк, вул. Словацького, 3)

Обласна державна адміністрація,

Волинський окружний адміністративний суд

2007 - 2010 роки

2.2.  Любешівського  районного  суду  (смт  Любешів,  вул. Незалежності, 86)

Любешівська районна державна адміністрація, територіальне управління державної судової адміністрації в області

2008 - 2010 роки.

2.3. Маневицького районного суду (смт Маневичі, вул. Незалежності, 15)

Маневицька районна державна адміністрація, територіальне управління державної судової адміністрації в області

2008 - 2010 роки

2.4.  Ратнівського районного суду (смт Ратне, вул. Центральна, 17)

Ратнівська районна державна адміністрація, територіальне управління державної судової адміністрації в області

2008 - 2010 роки

2.5.Старовижівського районного суду (смт Стара Вижівка, вул. Польова, 2)

Старовижівська районна державна адміністрація, територіальне управління державної судової адміністрації в області

2008 - 2010 роки

2.6. Локачинського районного суду (смт Локачі, вул. Миру, 20)  - завершити реконструкцію

Локачинська районна державна   адміністрація, територіальне управління  державної судової адміністрації в області

2007 рік

- Виготовити проектно-кошторисну документацію та здійснити реконструкцію з добудовою приміщень місцевих судів:

3.1. Володимир-Волинського міського суду (м. Володимир-Волинський,  вул. Сагайдачного, 24)

Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради, Володимир-Волинська  районна державна адміністрація, територіальне управління державної судової адміністрації в області

2007 - 2009 роки

3.2.  Іваничівського районного суду (смт  Іваничі, вул. Незалежності, 16)

Іваничівська районна державна адміністрація, територіальне управління державної судової адміністрації в області

2008 - 2010 роки

3.3.   Камінь - Каширського районного суду  (м. Камінь-Каширський,        вул. Воля, 13)

Камінь – Каширська районна державна

адміністрація, територіальне                    управління державної  судової адміністрації в  області

2007 - 2010 роки

3.4. Ковельського міськрайонного суду (м.Ковель, вул.Незалежності, 15)

Виконавчий комітет Ковельської міської  ради,	Ковельська  районна державна адміністрація, територіальне управління державної судової адміністрації в області

2008 - 20010 роки

3.5. Турійського районного суду (смт  Турійськ, вул. Луцька, 14)

Турійська районна державна

адміністрація, територіальне управління державної судової адміністрації в  області

2008 - 2010 роки

3.6. Шацького районного суду (смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 6) – здійснити реконструкцію з добудовою

Шацька районна державна адміністрація, територіальне управління державної судової адміністрації в  області

2008 - 2010 роки

Примітка. Фінансування будівництва та реконструкції здійснюється на підставі затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.