## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## від 25 липня 2007 року			м. Луцьк			                    № 283

Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків

стихійного лиха, що сталося 22 – 23 липня 2007 року

На виконання Указу Президента України від 23 липня 2007 року             № 665/2007 “Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків стихійного лиха 22 – 23 липня 2007 року”, з метою подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 22 – 23 липня 2007 року в області й призвело до масових руйнувань житлових будинків, громадських будівель, ліній електропередач, інших об’єктів життєзабезпечення населення, стабілізації ситуації у постраждалих районах, які зазнали дії стихії:

1. Утворити при обласній державній адміністрації штаб з ліквідації наслідків стихії, що пройшла територією області 22 липня 2007 року, у складі згідно з додатком.

2. Головам районних державних адміністрацій територій, що постраждали внаслідок стихії:

2.1. Утворити штаби з організації та проведення ліквідації наслідків стихійного лиха.

2.2. До 25 липня 2007 року підготувати та подати головному управлінню економіки документи, що містять обґрунтування необхідності та обсяги виділення додаткових коштів, акти обстеження (акти виконаних робіт) та кошторисну документацію з висновками відповідних експертів згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року       № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”.

2.3. Забезпечити розселення громадян, житло яких постраждало в результаті стихійного лиха, до приведення його у придатний до проживання стан та  створити необхідні умови життєзабезпечення.

2.4. Скласти списки постраждалих, діти яких навчаються у вищих учбових закладах (платна форма навчання)  для надання спонсорської допомоги.

2.5. Скласти списки постраждалих осіб, які втратили документи, що підтверджують їх особу, та вжити заходів для їх відновлення.

2.5. Забезпечити постійне інформування населення про хід виконання відновлювальних робіт.

2.6. Про хід виконання відновлювальних робіт доповідати оперативному черговому управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації на 07.00 та 17.00 год. щодоби.

3.  Головам Володимир-Волинської районної державної адміністрації    Ю. Михальцю, Іваничівської – В. Березюку, Ковельської – В. Грищуку,  Локачинської – О. Александруку, Любешівської – В. Корцю створити бригади для ремонту та відновлення покрівель, будинків, розчищення лісу та надання іншої необхідної  допомоги населенню Турійського району.

4. Головам Горохівської районної державної адміністрації Л. Андрійчуку,   Луцької – В.Демчуку, Камінь-Каширської – В.Сусу, Любомльської –                 В. Веремчуку, Ратнівської – А. Харламповичу, Старовижівської -  М. Бащуку створити відповідні бригади для допомоги постраждалому населенню Рожищенського району.

5. Головам Турійської районної державної адміністрації В. Мазурику   та Рожищенської – О. Савчуку:

5.1. Забезпечити розміщення вищеназваних бригад та визначення обсягів робіт.

5.2. Закріпити за кожною сім’єю, що постраждала від стихії, відповідальних працівників райдержадміністрацій.

6. Головам районних державних адміністрацій територій, що зазнали менших втрат від стихійного лиха, завершити відновлювальні роботи до            1 серпня  цього року.

7. Головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (А. Аршулік), райдержадміністраціям у встановленому порядку підготувати експертний висновок та визначити фактичні обсяги збитків, завданих стихією сільському господарству, і подати їх головним фінансовому управлінню та управлінню економіки облдержадміністрації.

8. Головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації спільно з проектними організаціями, райдержадміністраціями районів, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, розробити комплексні плани ліквідації наслідків стихії,  провести обстеження будівель та споруд, підготувати експертний висновок, у разі необхідності розробити проектно-кошторисну документацію та кошториси на відновлення пошкоджених і будівництво нових об’єктів.

9. Головним управлінню економіки (Л. Івевакова) та фінансовому управлінню (І.Никитюк) облдержадміністрації відповідно до поданих матеріалів  та експертних висновків підготувати звернення до Кабінету Міністрів України з обґрунтуванням необхідності виділення обсягів додаткових коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків стихії.

10. Головному управлінню праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації      (В. Кец) терміново забезпечити оздоровлення та психологічне відновлення дітей з Горохівського, Турійського та Рожищенського районів.

11. Управлінню державної ветеринарної медицини в області                     (Б. Лозинський) сприяти населенню районів, що постраждали від стихії, у вирішенні питань збуту худоби.

12. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства         (Б. Колісник) вишукати можливість забезпечення населення пиломатеріалами для відновлення зруйнованих будинків та споруд.

13. Службі автомобільних доріг в області (М. Гнатів), ДП “Волинський облавтодор”   (П. Жайворонок)   невідкладно   організувати   та   забезпечити розчищення від завалів автомобільних шляхів та площ, необхідних для відновлення зруйнованих електромереж.

14. ВАТ “Волиньобленерго”   (А. Бурін)   забезпечити   відновлення електропостачання населених пунктів, що постраждали від стихії.

15. Координацію та контроль за проведенням відновлювальних робіт у Турійському районі залишаю за собою, у Рожищенському районі – покласти на заступника голови облдержадміністрації  В. Дмитрука.

16. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації 						  В. ЗАРЕМБА

###### Штирхун 55 115