До розділу 7 проекту Регіональної програми будівництва, облаштування та

утримання місцевих пунктів пропуску на період до 2015 року

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ

необхідних прогнозних обсягів фінансування за Регіональною програмою будівництва, облаштування та

утримання місцевих пунктів пропуску на період до 2015 року

| Найменування заходу, придбаного (модернізованого) обладнання, техніки | Відповідаль-ні за виконання | Загальна кількість за Програмою, штук, одиниць, техніко-днів | Орієнтовна вартість за одиницю придбаної або модернізованої техніки, техніко-день | Загальний обсяг видатків | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | державний бюджет | обласний бюджет | місцеві бюджети |
|  |  |  |  |  | Кількість придбаних (модернізованих) одиниць | Обсяг видатків | Кількість придбаних (модернізованих) одиниць | Обсяг видатків | Кількість придбаних (модернізованих) одиниць | Обсяг видатків | Кількість придбаних (модернізованих) одиниць | Обсяг видатків | Кількість придбаних (модернізованих) одиниць | Обсяг видатків | Кількість придбаних (модернізованих) одиниць | Обсяг видатків | Кількість придбаних (модернізованих) одиниць | Обсяг видатків | Кількість придбаних (модернізованих) одиниць | Обсяг видатків | Кількість придбаних (модернізованих) одиниць | Обсяг видатків |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. Проведення демаркації українсько-білоруського державного кордону: 1) відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва внаслідок вилучення (викупу) земельних ділянок під прикордонну смугу; 2) відшкодування землевласникам та землекористувачам збитків, заподіяних вилученням (викупом) земельних ділянок під прикордонну смугу | головне управління земельних ресурсів в області, Луцький прикордон-ний загін, головне управління агропромис-лового розвитку облдержад-міністрації, обласне управління лісового та мисливсько-го господарства | 13 | 0,5 | 6,5 0,25 |  |  | 1 | 0,5 0,05 | 1 | 0,5 0,05 | 2 | 1 0,05 | 2 | 1 0,05 | 3 | 1,5 0,05 | 4 | 2 |  |  |  |  | 6,5 0,25 |  |  |
| 2. Будівництво та облаштування місцевих пунктів пропуску: 1) будівництво (службове та санітарне приміщення, кабіни паспортного контролю, оглядові ями та містки, навіс, асфальтування, огородження тощо); 2) облаштування, у тому числі: - забезпечення електропостачання; - водозабезпечення; - забезпечення санітарно-гігієнічних умов; - обладнання смуг руху; - встановлення шлагбаумів; - встановлення електронних інформаційних табло; - встановлення пристроїв примусового зниження (обмеження) швидкості руху та зупинення транспортних засобів. | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунально-го господарства облдержад-міністрації, Луцький прикордон-ний загін, Волинська митниця, райдержад-міністрації та сільські ради Ратнівсько-го, Любешівсь-кого, Шацького районів | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 0,3 0,15 0,03 0,02 0,015 0,025 0,019 0,028 0,013 | 2,1 1,05 0,21 0,14 0,105 0,175 0,133 0,196 0,091 |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,3 0,15 0,03 0,02 0,015 0,025 0,019 0,028 0,013 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,3 0,15 0,03 0,02 0,015 0,025 0,019 0,028 0,013 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,3 2 0,15 0,03 0,02 0,015 0,025 0,019 0,028 0,013 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0,6 0,3 0,06 0,04 0,03 0,05 0,038 0,056 0,026 |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,3 0,15 0,03 0,02 0,015 0,025 0,019 0,028 0,013 |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,3 0,15 0,03 0,02 0,015 0,025 0,019 0,028 0,013 |  | 2,1 | 1,05 0,21 0,14 0,105 0,175 0,133 0,196 0,091 |
| 3. Забезпечення пунктів пропуску дорожньою інфраструктурою: - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Гута” протяжністю 4,75 км - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Тур” протяжністю 5,5 км - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Воля Щитинська” протяжністю 1,3 км - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Ветли” протяжністю 9,3 км - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Гірки” протяжністю 7,8 км - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Хрипськ” протяжністю 4,6 км - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Кошари” протяжністю 0,22 км | головне управління промисло-вості та розвитку інфраструк-тури облдержад-міністрації, служба автомобіль-них доріг в області, райдержад-міністрації та сільські ради Ратнівсько-го, Любешівсь-кого, Шацького районів | 4,75 5,5 1,3 9,3 7,8 4,6 0,22 | 0,358 0,509 0,469 0,366 0,468 0,337 0,227 | 1,7 2,8 0,61 3,4 3,65 1,55 0,05 |  |  | 4,75 2,5 | 1,7 1,273 | 3,0 2,0 | 1,527 0,674 | 4,3 3,8 2,6 | 1,572 1,778 0,876 | 5,0 4,0 | 1,828 1,872 |  |  | 1,3 | 0,61 |  |  | 0,22 | 0,05 | 1,7 2,8 0,61 3,4 3,65 1,55 0,05 3 |  |  |
| 4. Забезпечення місцевих пунктів пропуску електропоста-чанням: - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 4,95 км до пункту пропуску „Гута” - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 5,6 км до пункту пропуску „Тур” - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 2,1 км до пункту пропуску „Воля Щитинська” - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 6,5 км до пункту пропуску „Ветли” - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 4,8 км до пункту пропуску „Гірки” - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 1,3 км до пункту пропуску „Хрипськ” - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 0,25 км до пункту пропуску „Кошари” 4 | головне управління промисло-вості та розвитку інфраструк-тури облдержад-міністрації, ВАТ «Волиньобл-енерго» | 4,95 5,6 2,1 6,5 4,8 1,3 0,25 | 0,046 0,051 0,064 0,050 0,047 0,074 0,168 | 0,226 0,286 0,136 0,326 0,226 0,096 0,042 |  |  | 4,95 5,6 | 0,226 0,286 | 1,3 | 0,096 | 6,5 6,5 | 0,326 0,226 |  |  | 2,1 | 0,136 |  |  | 0,25 | 0,042 |  |  | 0,226 0,286 0,136 0,326 0,226 0,096 0,042 |  |  |
| 5. Проектні роботи: - облаштування пункту пропуску „Гута” - облаштування пункту пропуску „Тур” - облаштування пункту пропуску „Воля Щитинська” - облаштування пункту пропуску „Ветли” - облаштування пункту пропуску „Гірки” - облаштування пункту пропуску „Хрипськ” - облаштування пункту пропуску „Кошари” | головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комунально-го господарства облдержад-міністрації |  |  | 0,081 0,085 0,036 0,098 0,099 0,079 0,025 |  |  |  | 0,081 0,05 |  | 0,085 0,038 0,029 |  | 0,06 0,099 |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,081 0,085 0,036 0,098 0,099 0,079 0,025 |  |
| Усього |  |  |  | 25,501 |  |  |  | 4,616 |  | 3,449 |  | 6,437 |  | 5,65 |  | 1,722 |  | 3,06 |  | 0,067 |  | 0,5 | 21,848 | 2,603 | 1,05 |