СХВАЛЕНО

розпорядженням голови

облдержадміністрації

від 9 листопада 2007 року № 441

ПРОЕКТ

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

будівництва, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску на період до 2015 року

Зміст

- Паспорт (характеристика) Програми

- Загальна частина

- Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

- Мета Програми

- Шляхи і способи виконання Програми

- Завдання та заходи Програми

- Напрями діяльності та джерела фінансування Програми

- Координація та контроль за виконанням Програми

1. Паспорт Регіональної програми будівництва, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску на період до 2015 року

| 1. Ініціатор розроблення Програми | обласна державна адміністрація |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органів виконавчої влади про розроблення Програми | постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 року № 831 "Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року |
| 3. Розробник Програми | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 4. Співрозробники Програми | головні управління економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, головне фінансове управління, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації |
| 5. Відповідальний виконавець | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 6. Учасники Програми | структурні підрозділи облдержадміністрації, Ратнівська, Любешівська, Шацька райдержадміністрації, Гутянська, Турська, Залухівська, Ветлівська, Гірківська, Ростанська, Пульмівська сільські ради, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади області, всі суб’єкти діяльності, причетні до розбудови та утримання місцевих пунктів пропуску |
| 7. Термін реалізації Програми | 2007-2015 роки |
| 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 25,501 млн. грн. |
| 8.1. Кошти державного бюджету | 21,848 млн. грн. |
| 8.2. Кошти обласного бюджету | 2,603 млн. грн. |
| 8.3. Кошти місцевих бюджетів | 1,05 млн. грн. |

2. Загальна частина

Область має спільний кордон з Республікою Польща протяжністю 190 км та Республікою Білорусь – 205 кілометрів.

На українсько-польській ділянці державного кордону розташовано 4 пункти пропуску: 2 міжнародні автомобільні пункти пропуску "Ягодин" та "Устилуг", 2 залізничні  -  "Ягодин-залізничний" та "Ізов".

На українсько-білоруській ділянці розташовано 5 пунктів пропуску: міжнародні автомобільні пункти пропуску „Пулемець”, „Доманово”, „Дольськ”, міжнародний залізничний пункт пропуску „Заболоття”, міждержавний автомобільний пункт пропуску „Піща”, а також за тимчасовою схемою облаштовані та функціонують місцеві пункти пропуску „Тур”, „Гута”.

Однак їх кількість та технічне оснащення не відповідають потребам та європейським стандартам.

Прийняття Регіональної програми будівництва, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску на період до 2015 року уможливить  досягнення мети – проведення демаркації українсько-білоруського кордону, будівництво та облаштування 7 місцевих пунктів пропуску, створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва, сталого економічного і соціального розвитку прикордонних районів та області в цілому.

3. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Головною причиною проблем, що мають місце на кордоні, є недостатня  кількість пунктів пропуску та їх низька пропускна спроможність. Пунктів пропуску вдвічі менше, ніж мало б бути відповідно до європейських стандартів (через кожні 20-30 км).  Особливо низьким  залишається показник щільності розташування пунктів пропуску на українсько-білоруському кордоні. Відзначається неналежний технічний стан облаштування існуючих пунктів пропуску, недостатня забезпеченість служб митного і кордонного контролю сучасним обладнанням, відсутність упорядкованих під’їзних шляхів, достатньої кількості смуг руху, відповідних культурно-побутових та санітарно-гігієнічних умов для їх обслуговування.

За останні п'ять років зовнішньоторгівельний оборот з Республікою Польща та Республікою Білорусь зріс удвічі, а кількість пунктів пропуску не збільшилася. На існуючих пунктах пропуску утворюються довгі черги автотранспортних засобів.

Така ситуація стримує розвиток торгово-економічного співробітництва,  не сприяє співпраці в інших сферах діяльності, призводить до великих черг і напруги при перетині державного кордону, створює підґрунтя для контрабанди і корупції, стримує розвиток прикордонних районів, негативно впливає на міжнародний імідж України.

4. Мета Програми

Метою Регіональної програми будівництва, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску на період до 2015 року (далі - Програма) є забезпечення: будівництва та облаштування 7 місцевих пунктів пропуску на українсько-білоруському кордоні, їх технічного оснащення відповідно до європейських стандартів; створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва.

- 5. Шляхи і способи виконання Програми

Для реалізації Програми  слід забезпечити:

- проведення демаркації українсько-білоруського кордону з підготовкою належних документів;

- розроблення   проектів  облаштування місцевих пунктів пропуску;

- будівництво та облаштування 7 місцевих пунктів пропуску на українсько-білоруському кордоні;

- створення біля місцевих пунктів пропуску сервісних зон;

- забезпечення місцевих пунктів пропуску інженерно-транспортною інфраструктурою.

Реалізація завдань та заходів Програми передбачається на період до 
2015 року.

6. Завдання та заходи Програми

Основними завданнями Програми є забезпечення розвитку мережі місцевих  пунктів  пропуску, оптимізація їх кількості та удосконалення механізму функціонування, здійснення заходів щодо створення біля них інфраструктури зон обслуговування відповідно до європейських стандартів.

Перелік завдань та заходів з виконання Програми додається.

7. Напрями діяльності та джерела фінансування Програми

Основними напрямами Програми є:

- проведення демаркації українсько-білоруського кордону;

- будівництво 7 місцевих пунктів пропуску на українсько-білоруському кордоні;

- приведення інфраструктури  місцевих пунктів пропуску у відповідність до європейських стандартів, забезпечення їх новітнім технологічним обладнанням і технічними засобами, впровадження сучасних технологій контролю;

- створення належних умов для осіб і транспортних засобів, які перетинають державний кордон, та ефективної роботи контрольних служб у місцевих пунктах пропуску шляхом приведення їх стану у відповідність до європейських стандартів;

- забезпечення створення сприятливих умов для поглиблення транскордонного співробітництва та прискорення соціально-економічного розвитку прикордонних районів, зміцнення їх економічних і культурних зв'язків.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у державному бюджеті України, обласного та  місцевих бюджетів на відповідний рік.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту державного бюджету України, обласного і  місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання Програми, та в цілому за Програмою.

Фінансово-економічні розрахунки необхідних прогнозних обсягів фінансування Програми додаються.

8. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації і подає щороку до 10 січня облдержадміністрації інформацію про стан виконання Програми. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації щороку до 20 січня надсилає відповідну інформацію адміністрації Державної прикордонної служби.