До розділу 6 проекту Регіональної програми будівництва, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску

на період до 2015 року

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Регіональної програми будівництва, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску

на період до 2015 року

| Найменування завдання | Наймену-вання показ-ника | Усьо-го | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник коштів (співвико-навці заходів Програми) | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  | Усьо- го | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. Проведення демакрації українсько-білоруського державного кордону | га | 13 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва внаслідок вилучення (викупу) земельних ділянок під прикордонну смугу; - відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних вилученням (викупом) земельних ділянок під прикордонну смугу. | головне фінансове управління облдержадмі-ністрації головне фінансове управління облдержадмі-ністрації | субвенція державного бюджету місцевим бюджетам субвенція державного бюджету місцевим бюджетам | 6,5 0,25 | - | 0,5 0,05 | 0,5 0,05 | 1 0,05 | 1 0,05 | 1,5 0,05 | 2 - | - - | - - |
| 2. Розроблення і впровадження нормативно- правових актів | один. | 7 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - розроблення проектно-кошторисної документації місцевих пунктів пропуску | головне управління містобудува-ння, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадмі-ністрації | обласний бюджет | 0,503 | - | 0.131 | 0,152 | 0,159 | - | 0,036 | - | 0,025 | - |
| 3. Будівництво пунктів пропуску для місцевого автомобільного сполучення | один. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 1 1 |  | 1 1 |  | 1 1 | - будівництво пункту пропуску „Гута”; - облаштування пункту пропуску „Гута”; - будівництво пункту пропуску „Хрипськ”; - облаштування пункту пропуску „Хрипськ”; - будівництво пункту пропуску „Тур”; - облаштування пункту пропуску „Тур”; - будівництво пункту пропуску „Гірки”; - облаштування пункту пропуску „Гірки”; - будівництво пункту пропуску „Ветли”; - облаштування пункту пропуску „Ветли”; - будівництво пункту пропуску „Кошари”; - облаштування пункту пропуску „Кошари”; - будівництво пункту пропуску „Щитинська Воля”; - облаштування пункту пропуску „Щитинська Воля” | головне управління містобудува-ння, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадмі-ністрації, Ратнівська, Любешівська, Шацька райдержадмі-ністрації | обласний бюджет місцевий бюджет обласний бюджет місцевий бюджет обласний бюджет місцевий бюджет обласний бюджет місцевий бюджет обласний бюджет місцевий бюджет обласний бюджет місцевий бюджет обласний бюджет місцевий бюджет | 0,3 0,15 0,3 0,15 0,3 0,15 0,3 0,15 0,3 0,15 0,3 0,15 0,3 0,15 |  | 0,3 0,15 | 0,3 0,15 | 0,3 0,15 | 0,3 0,15 0,3 0,15 |  | 0,3 0,15 |  | 0,3 0,15 |
| 4. Будівництво дорожньої інфраструктури місцевих пунктів пропуску | км | 4,75 5,5 1,3 9,3 7,8 4,6 0,22 |  | 4,75 2,5 | 3,0 2,0 | 4,3 3,8 2,6 | 5,0 4,0 |  | 1,3 |  | 0,22 | - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Гута” протяжністю 4,75 км - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Тур” протяжністю 5,5 км - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Воля Щитинська” протяжністю 1,3 км - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Ветли” протяжністю 9,3 км - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Гірки” протяжністю 7,8 км - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Хрипськ” протяжністю 4,6 км - будівництво під’їзної дороги до пункту пропуску ”Кошари” протяжністю 0,22 км | головне управління промисловос-ті та розвитку інфраструкту-ри облдержадмі-ністрації | держбюджет | 1,7 2,8 0,61 3,4 3,65 1,55 0,05 |  | 1,7 1,273 | 1,527 0,674 | 1,572 1,778 0,876 | 1,828 1,872 |  | 0,61 |  | 0,05 |
| 5. Забезпечення місцевих пунктів пропуску електро- постачанням | км | 4,95 5,6 2,1 6,5 4,8 1,3 0,25 |  | 4,95 5,6 | 1,3 | 6,5 4,8 |  | 2,1 |  | 0,042 |  | - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 4,95 км до пункту пропуску „Гута” - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 5,6 км до пункту пропуску „Тур” - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 2,1 км до пункту пропуску „Воля Щитинська” - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 6,5 км до пункту пропуску „Ветли” - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 4,8 км до пункту пропуску „Гірки” - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 1,3 км до пункту пропуску „Хрипськ” - спорудження трансформаторної підстанції і лінії електропередач 10 кВ протяжністю 0,25 км до пункту пропуску „Кошари” | головне управління промисловос-ті та розвитку інфраструкту-ри облдержадмі-ністрації | держбюджет | 0,226 0,286 0,136 0,326 0,226 0,096 0,042 |  | 0,226 0,286 | 0,096 | 0,326 0,226 |  | 0,136 |  | 0,042 |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,501 |  | 4,616 | 3,449 | 6,437 | 5,65 | 1,722 | 3,06 | 0,067 | 0,5 |