## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 листопада 2007 року	                м. Луцьк	                              № 468

Про проект Програми інформатизації Волинської області 
на 2008 - 2010 роки

Відповідно до статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про Національну програму інформатизації",  постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 
"Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації", розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 21 лютого 2001 року № 54-р “Про затвердження державних замовників регіональних програм і проектів інформатизації”:

- Схвалити проект Програми інформатизації Волинської області 
на 2008 - 2011 роки (далі – проект Програми), (що додається).

- Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації в установленому порядку внести проект Програми на розгляд сесії обласної ради для затвердження.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації  В. Максим’яка.

Тимчасово виконуючий обов’язки

голови обласної державної

адміністрації								        М. РОМАНЮК

###### Максим’як  778 107

СХВАЛЕНО

розпорядженням тимчасово виконуючого обов’язки голови обласної державної адміністрації

від 27  листопада 2007 року № 468

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2008 – 2010 РОКИ

# Вступ

Проект Програми інформатизації Волинської області на 2008 – 2011 роки (далі – Програма) розроблено відділом інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації з метою поглиблення та подальшого розвитку інформатизації області у відповідності до Національної програми інформатизації України, ефективної взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, всебічного застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних, створення умов для побудови інформаційного суспільства.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є:

Закони України : “Про Національну програму інформатизації”; 
“Про місцеві державні адміністрації”; “Про місцеве самоврядування в Україні”; “Про електронні документи та електронний документообіг”; “Про електронний цифровий підпис”; “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007 - 2015 роки”; “Про інформацію”; “Про захист інформації в автоматизованих системах”.

### Укази Президента України: від 14 липня 2000 року № 887/2000 “Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади”; від 10 квітня 2000 року № 582/2000 “Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави”; від 23 серпня 2001 року № 731/2001 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 19 липня 2001 року “Про заходи щодо захисту національних інтересів в галузі зв’язку та телекомунікацій”; від 24 вересня 2001 року № 891/2001 “Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних”; від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”.

### Постанови Кабінету Міністрів України : від 31 серпня 1998 року 
№ 1352 “Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації”; від 4 лютого 1999 року № 121 
“Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних”; від 12 лютого 2000 року № 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації”; 
від 29 серпня 2002 року № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”; від 24 лютого 2003 року 
№ 208 “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд”; від 28 жовтня 2004 року № 1453 “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади”; від        11 травня 2006 року № 614 “Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади”.

### Програма є одним з важливих інструментів реалізації державної політики у сфері інформатизації.

### Загальні положення

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури, а саме: забезпечення випереджувальних темпів розвитку інфраструктури зв’язку, підвищення інвестиційної привабливості галузей за допомогою інформатизації, істотне вдосконалення мережі телекомунікацій, поштової служби зв’язку, інтегрування в глобальну мережу інтернет.

Для прискорення інтеграції України в світовий інформаційний простір необхідно реалізувати заходи щодо повної комп’ютеризації органів державної влади, переходу на електронний документообіг, поліпшення взаємозв’язку між державними інституціями.

Для отримання позитивних результатів у цьому напрямку наявні інформаційні ресурси обласних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування всіх рівнів повинні планомірно трансформуватись у інформаційну систему обласних державних органів, яка концентрувала б якнайбільше інформації та надавала б всеосяжний обсяг інформаційних послуг державним органам, населенню та підприємствам.

Нові інформаційні технології, сучасна обчислювальна та комунікаційна техніка, єдина телекомунікаційна мережа, бази і банки даних та знань, система підготовки висококваліфікованих фахівців повинні забезпечити економічне, духовне, культурне та наукове зростання як вирішальну умову поліпшення ситуації в області, планомірний розвиток практично всіх галузей економіки.

# 2. Аналіз стану інформатизації області

### У зв’язку із завершенням терміну виконання Програми інформатизації на 2003 - 2007 роки виникла необхідність у розробленні нової Програми.

### 2.1. Наявність технічних засобів

Переважна більшість державних установ області мають не менше одного комп’ютерного технічного програмного комплексу. Незадовільним є те, що більшість техніки – це застарілі моделі персонально-обчислювальних машин. Це ускладнює обмін інформацією між структурними підрозділами державних установ через її неструктурованість та неузгодженість форматів даних.

2.2. Наявність телекомунікацій та комп’ютерних мереж

В області є цифрові та аналогові мережі зв’язку, що базуються на електромеханічному комутаційному обладнанні. У державних установах здебільшого використовуються локальні комп’ютерні мережі на базі операційних систем (надалі – ОС) Windows 98/ХР/2000/2003 Server, комп’ютери працюють на базі операційних систем, від MS DOS до Windows, а також на базі інших, альтернативних ОС (Linux, Free BSD тощо). Тобто навіть у державних установах області здебільшого немає єдиного корпоративного мережного середовища та, відповідно, налагодженого обміну даними.

Розпочався процес створення єдиної корпоративної мережі. Так, частина структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій області підключені (комутованими каналами зв’язку) до системи електронної пошти облдержадміністрації.

Усі районні державні адміністрації області та переважна частина структурних підрозділів мають локальні обчислювальні мережі.

У зв’язку з недостатнім фінансуванням програми інформатизації області, на 2003 - 2007 роки недобудованою залишається телекомунікаційна мережа в адмінприміщенні, де розташовані обласна рада, облдержадміністрація та 8 її структурних підрозділів.

# 2.3. Забезпеченість інформаційними ресурсами

До інформаційних ресурсів області можна віднести базу даних автоматизованої системи документообігу Optima WorkFlow (далі – СЕД), що функціонує в апараті облдержадміністрації та райдержадміністраціях області. Тривають роботи з тестування підсистеми обміну електронними документами автоматизованої СЕД.

Також до інформаційних ресурсів області можна віднести офіційні веб-сайти обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій та деяких територіальних органів центральних органів виконавчої влади, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, на яких розміщена інформація про діяльність органів виконавчої влади області, соціально-економічне, культурне життя області тощо. Забезпечується постійне поновлення їх змісту. З метою забезпечення всебічного доступу населення до нормативно-правових актів на вeб-сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій розміщені розпорядження голів обласної та районних державних адміністрацій.

В облдержадміністрації, виконавчому апараті обласної ради та ряді управлінь діє інформаційно-пошукова юридична система “Ліга: Закон Юрист”, до якої засобами віртуальних приватних мереж надано доступ віддаленим структурним підрозділам облдержадміністрації та райдержадміністраціям.

Більшість програмних продуктів не ліцензовані.

# 3. Мета, завдання та пріоритети Програми

Мета Програми: поглиблення та подальший розвиток інформатизації області в інтеграційному зв’язку з Національною програмою інформатизації України, і як наслідок - ефективна взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадою області, застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збору, оброблення, зберігання інформації, створення умов для побудови інформаційного суспільства.

# 3.1. Інформатизація районних державних адміністрацій та місцевого самоврядування

Інформатизація районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування включає:

- розширення зони діяльності систем автоматизованого документообігу та впровадження електронного цифрового підпису;

- створення умов для належного функціонування систем автоматизованого документообігу;

- створення та забезпечення існуючих автоматизованих робочих місць;

- створення районних мереж передачі даних та організацію доступу до глобальних інформаційних мереж з рівня "село", "селище" тощо;

- підключення локальних автоматизованих робочих місць до районних мереж передачі даних з можливістю доступу до обласної та державної інформаційної мережі, мережі інтернет;

- модернізацію існуючих систем одержання та оброблення інформації районних органів управління;

- інтеграцію інформаційних баз даних у межах району;

- створення, наповнення та актуалізацію районних інформаційних ресурсів.

# 3.2. Інформатизація обласних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

Інформатизація органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування обласного рівня включає:

- впровадження систем автоматизованого документообігу;

- модернізацію існуючих систем одержання та оброблення інформації обласних органів управління;

- розроблення і створення програмного забезпечення та баз даних для місцевого, районного й обласного рівня;

- створення, наповнення та актуалізацію обласних ресурсів;

- поєднання розподілених інформаційних ресурсів області за допомогою локальних і корпоративних комп’ютерних мереж передачі даних;

- об’єднання окремих комп’ютерних мереж у єдину обласну інформаційну мережу;

- впровадження єдиної корпоративної електронної пошти між усіма органами виконавчої влади і місцевого самоврядування області;

- створення комплексного захисту інформації.

Метою інформатизації облдержадміністрації та обласної ради є:

- впровадження системи автоматизованого документообігу;

- накопичення, систематизація і каталогізація даних;

- облік та зберігання текстів власних рішень, доведення їх до підвідомчих установ та організацій за допомогою телекомунікаційних засобів;

- облік та аналіз власних рішень та актів підпорядкованих ланок управління для прийняття рішень щодо їх скасування, зупинення чи вдосконалення;

- забезпечення телекомунікаційного доступу апарату облдержадміністрації до баз даних територіальних підрозділів міністерств, відомств;

- підтримка прийняття рішень у штатних і нештатних ситуаціях та умовах інформаційної протидії;

- формування програм соціально-економічного розвитку та бюджету області, моніторингу їх виконання,

- моделювання процесів управління на основі просторово визначеної картографічної інформації.

# 4. Основні завдання та напрями реалізації Програми

Основними завданнями розвитку інформаційної інфраструктури області є:

- впровадження електронного документообігу в діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- впровадження електронного цифрового підпису;

- легалізація наявного програмного забезпечення або перехід на програмне забезпечення з відкритим кодом;

- створення єдиного регіонального телекомунікаційного середовища на основі каналів зв’язку з високою пропускною здатністю;

- розвиток та модернізація технічного та програмного забезпечення інформатизації (впровадження нових інструментальних засобів: комп’ютерів та периферії);

- створення єдиної обласної системи інформаційно-аналітичного забезпечення з інтеграцією інформаційних ресурсів;

- створення комплексного захисту інформації.

### 5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, а також за рахунок інших джерел відповідно до чинного законодавства.

Орієнтовні обсяги фінансування додаються.

### 6. Принципи формування та реалізації Програми

### Програма формується як складова частина Національної Програми інформатизації України та Програми економічного та соціального розвитку області і спрямовується на досягнення раціонального використання науково-технічного та промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів шляхом створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку області.

Заходи з інформатизації області у 2008-2011 роках повинні забезпечити розбудову інформаційного середовища і, як наслідок, підвищення ефективності управлінських рішень у розв’язанні проблем соціально-економічного розвитку області.

Особливо важливим напрямом підвищення ефективності робіт з інформатизації є координація заходів у цій сфері.

Для прискорення процесу інформатизації області необхідна відповідна концентрація ресурсів, що можливо за умови гнучкого поєднання принципів централізації і децентралізації, саморозвитку. З метою ефективної реалізації Програми необхідно передбачати на інформатизацію відповідне фінансування з обласного бюджету. Бюджетні кошти повинні бути спрямовані на:

- добудову телекомунікаційної мережі в адмінприміщенні, де розташовані обласна рада, облдержадміністрація та 8 її структурних підрозділів як основи для створення корпоративної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

- розширення зони діяльності систем автоматизованого документообігу;

- заходи з упровадження електронного цифрового підпису;

- заходи із забезпечення шифрованим зв’язком органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- розвиток та створення обласних інформаційних ресурсів;

- інформатизацію стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку регіону;

- створення нових автоматизованих робочих місць та локальних мереж в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області;

- проведення робіт з упровадження комплексної системи захисту інформації.

Виконання Програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів:

- узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямами Програми економічного та соціального розвитку області й України в цілому;

- координація розроблення і реалізації обласної та державних, міжгалузевих, галузевих, програм інформатизації щодо завдань, етапів, ресурсів і об’єктів робіт;

- створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації;

- всебічне запозичення передового досвіду та вдалих технічних рішень з інформатизації в інших регіонах;

- використання сучасних програмно-технічних засобів та передових інформаційних технологій на обласному рівні управління;

- реальність впровадження засобів інформатизації після виконання завдань Програми.

# 7. Очікувані наслідки реалізації Програми

Реалізація завдань Програми забезпечить ефективне функціонування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за рахунок:

- оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів на регіональному рівні та між регіоном і центром;

- оперативності та достовірності даних, необхідних для обґрунтування та прийняття рішень;

- скорочення часу підготовки документів;

- вдосконалення звітності та документообігу;

- застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації.

# ПАСПОРТ

# обласної програми інформатизації

| Регіон: | Волинська область |
| --- | --- |
| Дата затвердження програми: |  |
| Дата узгодження з Генеральним державним Замовником: |  |
| Розробник програми | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації |
| Відповідальний виконавець програми | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації |
| Керівник програми : (посада, прізвище, ім’я та по батькові, адреса, номер телефону, факс, електронна адреса) | Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Максим’як Віталій Євгенович, адреса: 43027, м.Луцьк, Київський майдан, 9, тел.(0332) 77-81-07, факс (0332) 77-81-00 , e-mail vitaliy@voladm.gov.ua |
| Термін реалізації програми | 2008 -2011 роки |
| Кількість завдань (робіт) на наступний рік : | 7 завдань |
| Кількість завдань на три наступні роки: | 8 завдань |
| Обсяги фінансування на наступний рік, у тому числі бюджетні/позабюджетні: | 1237 тис.грн |
| Обсяги фінансування на три наступні роки, у тому числі бюджетні/позабюджетні: | на 2008 рік – 1237 тис.грн на 2009 рік – 1825 тис.грн на 2010 рік – 1373 тис. грн на 2011 рік – 1098 тис. грн. |

До розділу 5 проекту Програми інформатизації області на 2008 – 2011 роки

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми інформатизації Волинської області на 2008 – 2011 роки

| # Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | # Роки виконання |  |  |  | # Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2008 рік | # 2009 рік | # 2010 рік | # 2011 рік |  |
| # Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: обласний бюджет | # 1212 | # 1825 | # 1373 | # 1098 | # 5533 |
| # районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети | # 240 | # 1124 | # 1124 | # 884 | # 3372 |

#### ЗАХОДИ

#### щодо інформаційного забезпечення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

| № з/п | # Пріоритетні завдання | # Заходи | ## Виконавці | Термін виконання | Джерела фінансування | Вартість, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | # 2 | # 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Об’єднання інформаційних та телекомунікаційних ресурсів підрозділів облас-ної ради та облдержадмі-ністрації, розташованих у будинку обласної ради | Завершення ро-біт з побудови інформаційно-комп’ютерної мережі будинку обласної ради | Облдержадміністрація | 2008 – 2009 роки | Кошти обласного бюджету | 2008 – 452 2009 – 452 | Забезпечення роботи телекомунікаційної інфраструктури |
| 2. | Придбання та монтаж обладнання для забезпечення шифрованим документальним зв’язком | Придбання та монтаж обладнання | Облдержадміністрація | 2008 рік | Кошти обласного бюджету | 40 | Забезпечення надійного захисту зв’язку |
| 3. | Легалізація програмного забезпечення | Закупівля та встановлення ліцензійного програмного забезпечення | Облдержадміністрація, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2008 – 2010 роки | Кошти обласного та місцевих бюджетів | 2008 – 275 у тому числі: 35 – кошти обласного бюджету; 240 – кошти місцевих бюджетів 2009 – 275 у тому числі: 35 – кошти обласного бюджету; 240 – кошти місцевих бюджетів 2010 – 275 у тому числі: 35 – кошти обласного бюджету; 240 – кошти місцевих бюджетів | Забезпечення сучасними автоматизованими системами одержання та оброблення інформації |
| 4. | Впровадження електронного цифрового підпису | Вибір фірми постачальника послуг, розроблення технічного проекту та технічного завдання для інтеграції у систему електронного документообігу | Облдержадміністрація | 2008 рік | Кошти обласного бюджету | 50 | Забезпечення надійного захисту електронних документів |
| 5. | Закупівля захищеного комп’ютера для сектору мобілізаційної роботи | Заходи з установлення | Облдержадміністрація | 2008 рік | Кошти обласного бюджету | 25 | Забезпечення захисту інформації |
| 6. | Впровадження автоматизованого документообігу в обласній раді | Розроблення технічного проекту та технічного завдання, використання | Обласна рада | 2008 рік | Кошти обласного бюджету | 20 | Забезпечення інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень |
| 7. | Створення регіонального комутаційного центру спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі Секретаріату Президента України, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації | Заходи з побудови | Облдержадміністрація | 2008 рік | Кошти обласного бюджету | 375 | Забезпечення технічного захисту інформації, що є власністю держави та передається телекомунікаційними каналами |
| 8. | Проведення робіт з упровадження комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах | Заходи з упровадження | Облдержадміністрація, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2009 – 2011 роки | Кошти обласного та місцевих бюджетів | 2009 – 1098 у тому числі: 214 – кошти обласного бюджету; 884 – кошти місцевих бюджетів 2010 – 1098 у тому числі: 214 – кошти обласного бюджету; 884 – кошти місцевих бюджетів 2011 – 1098 у тому числі: 214 – кошти обласного бюджету; 884 – кошти місцевих бюджетів | Забезпечення надійного захисту корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку |