- Додаток 2

- до проекту Програми

- Потреба у коштах для фінансування будівництва об’єктів соціально-культурного призначення області у 2008 році

| Найменування об'єкта та його місцезнаход-ження | Рік початку і закін-чення будів-ництва | Вид ПКД, ким і коли за-тверджена | Проект-на потуж-ність, відпо-відні одиниці | Кошторисна вартість, тис. грн. |  | Пропозиції щодо обсягу фінансування на 2008 рік, тис. грн. |  |  |  |  | Уведен- ня в експлуа-тацію у 2008 році, відпо-відних одиниць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | залишок | усього | у т.ч. за рахунок коштів |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 01.01.07 |  | Дер-жав-ного бюдже-ту | обласно-го бюджету | міськ-район-ного бюд-жету | сільських, селищних бюджетів |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Усього |  |  |  |  |  | 91398,7 | 64103,1 | 12052,7 | 24471,6 | 1080,2 |  |
| Володимир-Волинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газифікація с. Хотячів | 2005-2008 | РП, Хотячівсь-ка с/р, 2005 | 1,6 км | 1212,5 | 447,0 | 337,0 | 337,0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 км |
| Підвідний та вуличні газопроводи в с.Красностав-будівництво | 2005-2008 | РП, Красностав-ська с/р, 2004 | 5,2 км | 991,2 | 931,2 | 531,2 | 531,2 | 0 | 0 | 0 | 3,5 км |
| Водопостачання с. Руснів | 2003-2008 | РП, Бубнівська с/р ,2003 | 2,045 км | 421,4 | 371,4 | 371,4 | 371,4 | 0 | 0 | 0 | 2,045 км |
| Покращення якості води громади м.Устилуг ремонт мережі водогону та влаштування станції знезалізнення | 2007-2008 | РП, Устилузька м/р, 2006 | 1,5 км | 640,1 | 640,1 | 421,9 | 399,7 | 0 | 0 | 22,2 | 1,5 км |
| Покращення дос-тупу громади с.Бубнів до якісної питної води (2 черга) | 2007-2008 | РП, Бубнівська с/р, 2006 | 3,5 км | 967,7 | 967,7 | 679,2 | 679,2 | 0 | 0 | 0 | 3,5 км |
| Ремонт водогону с.Лудин | 2007-2008 | РП, Лудинська с/р, 2006 | 6,2 км | 459,1 | 459,1 | 459,1 | 459,1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 км |
| Водопостачання с. Заріччя (2 черга) | 2007-2008 | РП, Зарічанська с/р, 2006 | 6,22 км | 927,6 | 927,6 | 627,6 | 617,6 | 0 | 0 | 10,0 | 6,22 км |
| Покращення дос-тупу громади с.Березовичі до якісної питної води (2-га черга) | 2007-2008 | РП, Березовичів-ська с/р, 2006 | 3,6 км | 685,0 | 685,0 | 220,1 | 220,1 | 0 | 0 | 0 | 3,6 км |
| Покращення дос-тупу громади с.Чесний Хрест до якісної питної води (2 черга) | 2007-2008 | РП, Селецька с/р, 2006 | 4,99 км | 544,8 | 544,8 | 253,2 | 253,2 | 0 | 0 | 0 | 4,99 км |
| Капітальний ремонт індивіду-альних житлових будинків в с.Жовтневе (передача майна МОУкраїни) | 2006-2008 | РП, Оваднівсь-ка с/р | об’єкт | 802,4 | 461,3 | 461,3 | 461,3 | 0 | 0 | 0 | об’єкт |
| Капітальний ремонт дитячого садка с. Зимне | 2007-2008 | РП, Зимнівська с/р. 2007 | 45 місць | 417,9 | 417,9 | 317,9 | 317,9 | 0 | 0 | 0 | 45 місць |
| Реконструкція 2 пов. IV.блоку Льотничівської ЗОШ І-ІІІ ст. під дитячий садок | 2004-2008 | РП, відділ освіти РДА | 45 місць | 586,7 | 441,7 | 396,7 | 351,7 | 0 | 40,0 | 5,0 | 45 місць |
| Влаштування шатрового даху районного будин-ку культури м. Вол.-Волинський | 2008 | РП, відділ культури та туризму РДА | 1750 м кв | 294,3 | 294,3 | 294,3 | 165,3 | 0 | 129,0 | 0 | 1750 кв.м |
| Ремонт приміщення районної бібліотеки для дорослих (пам’ятки архітектури) м.Вол.-Волинський | 2008 | РП, відділ культури РДА 16.09.2005р. | 493,0 кв м | 240,9 | 240,9 | 240,9 | 216,9 | 0 | 24,0 | 0 | 493,0 кв.м |
| Реконструкція паливної та системи опалення будинку культури м. Устилуг | 2008 | РП, Устилузька м/р. 28.10.2007р | 150 к ВТ | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 143,1 | 0 | 0 | 8,0 | 150 к ВТ |
| Горохівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральна районна лікарня, м. Горохів – реконструкція покрівлі | 2008-2008 | РП,наказ головного лікаря ЦРЛ від 09.08.07 | 1500 кв.м | 350 | 350 | 350 | 345 | 0 | 5 | 0 | 1500 кв.м |
| Школа, с. Бережанка - будівництво | 1993-2010 | РП,УКБ ОДА | 108 учнівських місць | 2230 | 1316 | 575 | 500 | 0 | 75 | 0 | - |
| Кінотеатр м. Берестечко - реконструкція | 2004-2008 | РП,рішення виконкому Берестеч-ківської міської ради | об’єкт | 814 | 509 | 509 | 459 | 0 | 50 | 0 | об’єкт |
| Газифікація, сіл Ватин, Ватинець | 2006-2009 | РП,рішення виконкому Ватинської сільської ради від 24.12.05 № 17/4 | 9 км | 860 | 660 | 660 | 655 | 0 | 0 | 5 | - |
| Газифікація с. Скірче | 2005-2009 | РП,рішення виконкому Скірчен-ської сільської ради від 13.10.04 № 40 | 16,1км | 770 | 660 | 310 | 305 | 0 | 0 | 5 | - |
| Газифікація с. Козятин | 2005-2008 | РП,рішення виконкому Лемешів-ської сіль-ської ради | 1,1 км | 45 | 45 | 45 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1,1 км |
| Газифікація с. Красів | 2008-2008 | РП,рішення виконкому Звинячен-ської сіль-ської ради | 2,6 км | 163 | 163 | 163 | 160 | 0 | 0 | 3 | 2,6 км |
| Газифікація сіл Колодеже, Жабче | 1195-2010 | РП,рішення виконкому Колодежів-ської сіль-ської ради | 23,5 км | 1589 | 1087 | 345 | 340 | 0 | 0 | 5 | - |
| Підвідний та вуличні газопроводи до сіл Охолопів, Квасів-будівництво | 2008-2010 | РП,рішення виконкому Квасівської сільської ради | 25,0 км | 1455 | 1455 | 345 | 340 | 0 | 0 | 5 | - |
| Підвідний та вуличні газопроводи до с. Скригове- будівництво | 1992-2009 | РП,рішення виконкому Скригів-ської сіль-ської ради | 13,7 км | 700 | 700 | 305 | 300 | 0 | 0 | 5 | - |
| Іваничівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво центральної районної лікарні | 1988-2009 | РП,"Волиньагропроект" | 175 ліжок | 4998,0 | 3600,0 | 1575,0 | 1339,0 | 0 | 236,0 | 0 | - |
| Газифікація, сіл Милятин, Грущів, Переславичі, Трубки, Кучків | 2004-2009 | робочий проект | 35,1 км | 2850 | 2195 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Газифікація сіл Риковичі, Топилище | 2004-2009 | робочий проект | 26,3 км | 2994 | 2671 | 550,0 | 500,0 | 0 | 0 | 50,0 | - |
| Газифікація вул. 1 Травня, с. Павлівка | 2008 | РП, ВАТ "Волинь-газ" | 1,1 км | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 97,8 | 0 | 0 | 10,0 | 1,1км |
| Газифікація вул. Прикордон-ної в с. Морозовичі | 2008 | РП, ПКБ "Алгоритм" | 1,5км | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 37,5 | 0 | 0 | 5,0 | 1,5км |
| Переобладнання приміщення контори СВК "Колос" під дитячий садочок в с. Морозовичі | 2008 | РП, ПКБ "Алгоритм" | об’єкт | 720,7 | 720,7 | 720,7 | 400,0 | 50,0 | 200,0 | 70,7 | об’єкт |
| Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Нуйно | 2005-2008 | ПКД | 9,7 км | 2988 | 2440,2 | 2280,2 | 2257,4 | 0 | 22,8 | 0 | 7 км |
| Капітальний ремонт з частковою реконструкцією очисних споруд у м.Камінь-Каширський | 2004-2008 | Протокол № 8 засідання сесії міської ради від 12.01.07 | 1030 куб.м на добу | 1348,6 | 1006,0 | 947,0 | 805 | 0 | 142 | 0 | 1030 куб.м на добу |
| Головний під-відний самотіч-ний каналізацій-ний колектор, м.Камінь-Каширський – капітальний ремонт з рекон-струкцією підвід-ної ділянки колек-тора і камери підключення | 2007-2008 | Протокол № 8 засідання сесії міської ради від 12.01.07 | 0,5км | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 145 | 0 | 6,5 | 0 | 0,5км |
| Напірний каналі-заційний колек-тор у м.Камінь-Каширський.- капремонт | 2004-2008 | Протокол № 8 засідання сесії міської ради від 12.01.07 | 4,2 км | 2862 | 1351 | 930 | 805 | 0 | 125 | 0 | 4,2 км |
| Ківерцівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво II-III черги загально-освітньої школи до с. Карпилівка | 1993-2009 | РП, "Волинь-агроінвест" 1990 | 528 уч.місць | 11061,0 | 4425,0 | 2212,0 | 1868,0 | 307,0 | 22,0 | 0 | - |
| Будівництво загальноосвітньої школи I-III ст. с. Грем"яче | 1992-2011 | РП,"Волинь-агроінвест", 1992 | 306 уч.місць | 6390,0 | 5323,0 | 1774,0 | 1508,0 | 248,0 | 18,0 | 0 | - |
| Будівництво початкової школи в с. Ставок | 2004-2008 | РП,"НДІпроекттреконструкція", 2003 | 40 уч.місць | 1413,0 | 969,0 | 969,0 | 834,0 | 116,0 | 19,0 | 0 | 40 уч.місць |
| Центральна районна поліклініка, м. Ківерці – будівництво II черги | 1991-2008 | РП, "Волинь-агропроект" | 600 відвід. у зміну | 7821,15 | 3120,0 | 2380,0 | 2023 | 333 | 24 | 0 | 600 відвід. у зміну |
| Реконструкція водогону в смт Цумань | 2007-2008 | РП, "Волинь-агропроект" | 2,2 км | 590,4 | 590,4 | 167,6 | 167,6 | 0 | 0 | 0 | 2,2 км |
| Мережа водопостачання по вул. Ковпака та Філатова, м. Ківерці - реконструкція | УКБ 2007-2008 | РП, ЗАТ інститут "Волинь-водпроект" | 160 куб/м/ добу | 349,0 | 349,0 | 214,0 | 203,3 | 0 | 10,7 | 0 | 160 куб.м/ добу |
| Підвідний газопровід с. Дерно-Олика (II черга с. Покащів – смт Олика) | УКБ 2007-2008 | РП, "НДІпроектреконструкція" | 6 км | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 0 | 0 | 1,0 | 6 км |
| Підвідний газопровід до сіл Жорнище, Чеме-рин і Метельне | 2007-2008 | РП,проект-но-кошто-рисне бюро "Алгоритм" | 9,7 км | 1760,0 | 1760,0 | 1760,0 | 1759,0 | 0 | 0 | 1,0 | 9,7 км |
| Будівництво підвідного газопроводу середнього тиску до с. Кадище | 2007-2008 | РП, "НДІпроектрекон-струкція" | 8,5 км | 820,6 | 820,6 | 820,6 | 820,5 | 0 | 0 | 0,1 | 8,5 км |
| Газопостачання с. Карпилівка (I черга будів-ництва) | 2008 | РП,ВАТ "Волиньгаз" | 1,98 км |  | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 0 | 0 | 0 | 1,98 км |
| Підвідний газопровід до сіл Бодячів, Дідовичі, Сокиричі, Муравище | 2008-2009 | РП, ТзОВ "ТД Професіонал" | 10 км | 4196,0 | 4196,0 | 2100,0 | 2090,0 | 0 | 0 | 10,0 | - |
| Ковельський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершення капітального ремонту школи I-III ступенів, с. Любимів | 2006-2008 | РП, "НДІ про-ектрекон-струкція", 2006 | 212 уч. місць | 3252,7 | 2775,0 | 1575,0 | 1195,0 | 300,0 | 80,0 | 0 | 212 уч.місць |
| Будівництво школи I-III ступенів, с. Дубове | 1989-2008 | РП, "Волинь-агропроект", 2005 | 259 уч.місць | 4704,0 | 965,5 | 965,5 | 755,5 | 100,0 | 30,0 | 80,0 | 259 уч.місць |
| Будівництво школи I-III ступенів с. Волошки | 2007-2008 | РП,"НДІ проект-рекон-струкція", 2007 | 125 уч.місць | 10482,4 | 10482,4 | 10482,4 | 10482,4 | 0 | 0 | 0 | 125 уч.місць |
| Капітальний ремонт даху та актового залу будинку культури с. Колодяжне | 2007-2008 | РП, "НДІ" прект-рекон-струкція", 2006 | 400 пос. місць | 409,4 | 409,4 | 409,4 | 359,4 | 0 | 0 | 50,0 | 400 пос.місць |
| Система водовідведення смт Голоби – ремонт і реконструкція | 2007-2008 | РП, ГУМА ЖКГ ОДА, 2007 | 1,6 км | 610,2 | 610,2 | 210,2 | 200,0 | 0 | 0 | 10,2 | 1,6 км |
| Ремонт і реконструкція системи водовідведення в смт Люблинець – ремонт і реконструкція | 2007-2008 | РП, ГУМА ЖКГ ОДА, 2007 | 1,2 км | 959,4 | 959,4 | 759,4 | 750,0 | 0 | 0 | 9,4 | 1,2 км |
| Підвідний газопровід до с. Вівчицьк | 2007-2008 | РП, "Волинь-агропроект" 2007 | 5,1 км | 1493,9 | 1493,9 | 1143,9 | 1143,9 | 0 | 0 | 0 | 1,8 км |
| Локачинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція котельні школи під паливну с. Білопіль | 2007-2008 | РП, відділ освіти РДА, 2007 | 160 кВт | 383,3 | 383,3 | 180,0 | 100,0 | 50,0 | 30,0 | 0 | 160 кВт II кв |
| Реконструкція теплиці під паливну школи, с. Козлів | 2007-2008 | РП, відділ освіти РДА, 2007 | 192 кВт | 149,6 | 149,6 | 130,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 0 | 192 кВт III кв |
| Переобладнання теплиці школи під паливну, с. Замличі | 2007-2008 | РП, відділ освіти РДА, 2007 | 192 кВт | 121,9 | 121,9 | 120,0 | 70,0 | 20,0 | 30,0 | 0 | 192 кВт III кв |
| Амбулаторія з пансіонатом для престарілих, с. Затурці – будівництво | 1992-2009 | РП, УКБ ОДА 2002 | 100 відвіду-вань у зміну | 2654,0 | 2654,0 | 713,0 | 126,0 | 36,0 | 0 | 0 | - |
| Пам"ятка архітектури Палац-садиба Липинських, с. Затурці | 2007-2009 | ОП,УКБ 2007 | Об’єкт | 2770,0 | 2770,0 | 900,0 | 600,0 | 300,0 | 0 | 0 | - |
| Очисні споруди смт.Локачі – реконструкція | 2007-2009 | ОП, УКБ ОДА, 2007 | 300 куб.м/ год | 1874,5 | 1874,5 | 1260,0 | 1200,0 | 0 | 0 | 60,0 | 300 куб.м/ год |
| Артеріальна свердловина і мережа водопостачання, с. Павловичі | 2007-2008 | РП, УКБ ОДА, 2007 | 15 куб.м 0,7 км | 263,1 | 263,0 | 107,0 | 100,0 | 0 | 0 | 7,0 | 15 куб.м 0,7 км |
| Реконструкція водопровідної мережі, с. Затурці | 2007-2008 | РП, Затурців-ська сільська рада, 2007 | 15 куб.м/ год. 0,5 км | 273,5 | 273,5 | 260,0 | 230,0 | 0 | 17,0 | 13,0 | 15 куб.м/ год. 0,5 км |
| Підвідний газопровід до с. Старий Загорів (II черга будівництва) | 2006-2008 | РП, Старозаго-рівська сільська рада | 0,72 км | 360,7 | 355,0 | 100,0 | 90 | 0 | 10,0 | 0 | 0,72 км. |
| Підвідний газопровід до с. Линів, (I черга будівництва) | 2006-2008 | РП, УКБ ОДА, 2007 | 2,41 км | 366,0 | 362,0 | 135,0 | 125,0 | 0 | 10,0 | 0 | 2,41 км |
| Підвідний газопровід до с. Заячині, (III черга будівництва) | 2007-2008 | РП, Заячівська сільська рада, 2007 | 1,45 км | 588,9 | 588,9 | 500 | 430,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 1,45 км |
| Підвідний газопровід до с. Маньків, (II черга будівництва) | 2006-2008 | РП, Холопи-чівська сільська рада, 2007 | 1,28 км | 340,0 | 340,0 | 300,0 | 255,0 | 0 | 30,0 | 15,0 | 1,28 км |
| Підвідний газопровід до с. Великий Окорськ-будівництво | 2006-2008 | РП, Заячицівська сільська рада | 3,81 км | 318,6 | 314,0 | 240,0 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 3,81 км |
| Підвідний газопровід до с. Конюхи-будівництво | 2005-2009 | РП, Конюхів-ська сіль-ська рада, 2006 | 3,43 км | 270,3 | 265,0 | 140,0 | 0 | 100,0 | 30,0 | 10,0 | - |
| Підвідний газопровід середнього тиску до с. Гранатів-будівництво | 2007-2008 | РП, Шельмівська сільська рада, 2007 | 2,20 км | 158,2 | 158,2 | 120,0 | 0 | 100,0 | 15,0 | 5,0 | 2,20 км |
| Підвідний газопровід до с. Роговичі-будівництво | 2007-2008 | РП, Козлівська сільська рада, 2007 | 0,85 км | 97,6 | 97,6 | 95,0 | 80,0 | 0 | 10,0 | 5,0 | 0,95 км |
| Підвідний газопровід до с. Кремеш-будівництво | 2007-2008 | РП, Заяячиців-ська сільська рада, 2007 | 1,12 км | 218,2 | 218,2 | 200,0 | 100,0 | 60,0 | 30,0 | 10,0 | 1,12 км |
| Підвідний газопровід до с. Холопичі-будівництво | 2007-2009 | Холопичів-сільська рада, 2007 | 3,27 км | 772,0 | 767,0 | 400,0 | 270,0 | 100,0 | 20,0 | 10,0 | - |
| Луцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво школи с. Баїв | 1992-2009 | РП,рішення сесії сільсь-кої ради від 13.10.06 № 7/7 | 198 учнівських місць | 5829,4 | 5000 | 2500 | 2125 | 0 | 375 | 0 | - |
| Навчально-виховний комплекс "Школа-дитячий садок", с. Рованці | 2004-2009 | РП, рішення Боратинсь-кої сільсь-кої ради від 18.10.06 № 5/6 | 148 учнівських місць, 88 дітей | 10244,8 | 6500 | 3250 | 2762 | 0 | 488 | 0 | - |
| Підвідний газопровід до с. Лаврів | 2006-2009 | РП, рішення Лаврівської с/р,2006 | 3,8 км | 1637,6 | 1637,6 | 1100 | 800 | 200 | 100 | 0 | - |
| Любешівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровід-відвід м.Камінь-Каширський- смт. Любешів –с.Зарудче | 1996-2008 | РП, рішення селищної ради №12/2 від 24.10.2007р | 5,08км | 1932,3 | 1932,3 | 1932,3 | 1929,3 | 0 | 3,0 | 0 | 5,08 км |
| Реконструкція Цирської школи І-ІІІ ст з добудовою 2-х класних кімнат, спортзалу та шкільної їдальні | 2007-2008 | РП, наказ №495 від 25.10.2007р | 152 учнівських місць | 3756,7 | 3156,7 | 2856,7 | 2851,7 | 0 | 5,0 | 0 | 152 учнівсь-ких місць |
| Реконструкція будинку культури в с.Судче | 2005-2008 | РП, рішення сесії №6/7 від 12.01.07р | 220 пос. місць | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 102,0 | 0 | 5,0 | 1,6 | 220 пос.місць |
| Підвідний газопровід до с.Залаззя - будівництво | 2008 | РП, рішення сесії с/р від 12.12.2006р №6/2 | 11 км | 2499,1 | 2499,1 | 2499,1 | 2493,0 | 0 | 5,1 | 1,0 | 11 км |
| Підвідний газопровід високого тиску до с.Бихів – будівництво | 2008 | РП, рішення сесії с/р від 25.12.2006р №815 | 11,7 км | 2781,1 | 2781,1 | 2781,1 | 2776,0 | 0 | 5,1 | 0 | 11,7 км |
| Підвідний газопровід до с.Деревок Любешівського району | 2008 | РП, рішення №16/3, 2007 | 8,6 км | 1951,0 | 1951,0 | 1951,0 | 1945,0 | 0 | 5,0 | 1,0 | 8,6 км |
| Реконструкція приміщення інфекційного відділення центральної районної лікарні з добудовою в смт.Любешів | 2008 | Робочий проект | 20ліжко- місць | 597,4 | 597,4 | 597,4 | 596,0 | 0 | 1,4 | 0 | 20 ліжко-місць |
| Будівництво водопровідної мережі в смт.Любешів | 2008 | РП, «Луцьккомундорпроект» | 4,5км | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 480,0 | 0 | 0 | 20,0 | 4,5 км |
| Реконструкція з добудовою класних кімнат з їдальнею до школи в с.Мукошин | 2008 | РП,СФ»Комплект ЛТД» | 144 учнівських місць | 2986 | 2986 | 2986 | 2986 | 0 | 4 | 0 | 144 учнівсь-ких місць |
| Любомльський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРЛ II черга, м. Любомль | 12989-2008 | РП,УКБ ОДА, 2003 | 119 ліжок | 23878 | 15288 | 5891,4 | 5841,4 | 0 | 50,0 | 0 | 119 ліжок |
| Капремонт з добудовою районного будинку культури, м. Любомль | 2006-2008 | РП, відділ культури РДА, 2005 | об’єкт | 469,4 | 219,4 | 219,4 | 200,0 | 0 | 19,4 | 0 | об’єкт |
| Добудова та реконструкція Головненського ясла-садка в смт Головне по вул.Миру,48 | 2008 | РП, "Луцьк комундор-проект", 2007 | 40 місць | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 900,0 | 0 | 0 | 31,5 | 40 місць |
| Добудова приміщення дитячого садка, с. Радехів | 2008-2009 | РП, "Луцьк комундор-проект" | 25 місць | 839,1 | 839,1 | 839,1 | 829,1 | 0 | 0 | 10,0 | 25 місць |
| Реконструкція котельні по вул. Ільїна,3 м. Любомль | 2007-2008 | РП,УКБ ОДА, 2007 | 160 тис.Ккал за год | 2259 | 2259 | 2181 | 2151 | 0 | 30,0 | 0 | 160 тис.Ккал за год |
| Добудова 8-класних кімнат ЗОШ I-III ступенів в с. Почапи | 2008 | РП, "Луцьк комундор-проект", 2007 | об’єкт | 2616,3 | 2616,3 | 2616,3 | 2546,3 | 0 | 70,0 | 0 | об’єкт |
| Технічне переобладнання котельні ЗОШ I-III ступенів в с. Згорани | 2008 | РП, "Луцьк комундор-проект", 2007 | об’єкт | 299,1 | 299,1 | 292,1 | 222,1 | 0 | 70,0 | 0 | об’єкт |
| Заміна існуючого зношеного водопроводу, м. Любомль | 2008 | РП, "Луцьк комундор-проект", 2007 | 2,5 км | 1250 | 1250 | 1250 | 1190 | 0 | 60,0 | 0 | 2,5 км |
| Будівництво газопроводу-відводу, м. Любомль | 2008-2010 | РП, «Укра-їнський нафтопере-робний інститут «Дрого-бицька фі-лія », 2005 | 38,5 | 66741 | 66741 | 22333 | 18983 | 3340 | 10,0 | 0 | - |
| Система водопониження в м. Любомль- будівництво | 2008 | РП, "Луцьк комундор-проект", 2007 | 1,5 км | 2625 | 2625 | 2625 | 2500 | 0 | 125,0 | 0 | 1,5 км |
| Маневицький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво газопроводу Голоби - Маневичі | 1995-2009 | РП, Лвівтранс-газ, 1995 | 49.8км | 20389 | 18265 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | - |
| Будівництво підвідного газо-проводу до сіл Грузятин, Боровичі | 2007-2008 | РП, 2006 | 7,0км | 2210,8 | 2210,8 | 2210,8 | 2180,6 | 0 | 0 | 30,2 | 7,0км |
| Будівництво школи І-ІІІ ступеня с. Красно воля | 2002-2008 | РП, УКБ ОДА, 2005 . | 280 учнівських місць | 7729,8 | 4987,3 | 4638 | 3186 | 1452 | 0 | 0 | 280 учнівсь-ких місць |
| Будівництво школи І-ІІ ступеня с. Майдан- Липно | 2008-2009 | РП, УКБ ОДА, 2005 | 180 учнівських місць | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Будівництво лекційної аудиторії загальноосвіт ньої школи І-ІІІ ступеня с. Череваха | 2005-2009 | РП, УКБ ОДА,2005 | 50 місць | 295,0 | 287,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Будівництво лекційної аудиторії загальноосвіт ньої школи І-ІІІ ступеня с. Копилля | 2005-2010 | РП, 2005 | 60місць | 268,16 | 248,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Будівництво дитячого садка с. Городок | 2006-2009 | РП, рішення Горо-доцької с\р, 2005 | 50місць | 1350,0 | 1330,0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Реконструкція приміщення Старосільської загальноосвіт ньої школи І-ІІ ступеня з добудовою двох класних кімнат с. Старосілля | 2006-2008 | РП, рішення Старосіль-ської с\р,2006 | 50учнівських місць | 290,0 | 139,0 | 139 | 111,0 | 0 | 28,0 | 0 | 50учнівських місць |
| Будівництво водопроводу с. Комарово | 2005-2009 | РП, УКБ ОДА, 2005 | 10.0 км | 1110,0 | 905,0 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Будівництво водопроводу с Карасин | 2005-2010 | РП, УКБ ОДА, 2005 | 11.1км | 1309,0 | 1259,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Будівництво водопроводу смт. Маневичі | 2005-2009 | РП,рішенняМаневиць- кої с\р,2005 | 7.5км | 550,0 | 375,0 | 250,0 | 225,0 | 0 | 0 | 25,0 | - |
| Будівництво будинку дозвілля та відпочинку с.Карасин | 2007-2008 | РП,рішення Карасинсь-кої с\р,2007 | об’єкт | 280.0 | 270.0 | 270.0 | 270.0 | 0 | 0 | 0 | об’єкт |
| Будівництво очисних споруд смт. Маневичі | 2005-2009 | РП,рішення селищної ради від 23.11.04 №112 | 500куб.м на добу | 3283.9 | 3030 | 1202 | 1022 | 180 | 0 | 0 | -. |
| Центр соціально-психгологічної реабілітації с. Галузія | 2008-2009 | РП,рішення Галузіївсь-ка с\р,2007 | 130 місць | 1060.0 | 1050.0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Будівництво квартальної котельні на міс-цевому паливі с. Прилісне | 2007-2009 | РП, УКБ ОДА, 2006 | 1.6 Гкал\ год | 4067,8 | 3967,8 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Капітальний ремонт житло-вого будинку смт Маневичі, вул.1-го Травня | 2008 | РП, рішення селищної ради ,2007 | об’єкт | 180 | 180 | 180 | 155 | 0 | 0 | 25 | об’єкт |
| Реконструкція приміщення колишнього АКБ „Україна” під роз-міщення управ-ління праці і соц-захисту та терто-ріального центру | 2007-2008 | РП, 2007 | об’єкт | 2800,0 | 2800,0 | 1950,0 | 1950,0 | 0 | 0 | 0 | об’єкт |
| Реконструкція житлових будин-ків на електричне опалення вул.К.Марса,32, Червоноармійська, 30, 100-річчя Малевич,44 | 2008 | РП, рішення Маневиць-кої с/р,2007 | 3 об’єкта | 250 | 250 | 250 | 225 | 0 | 0 | 25 | 3 об’єкта |
| Ратнівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, с.Видраниця (І черга)-будівництво | 1992-2009 | РП, УКБ ОДА № 25-ОД, 2003 | 300 учнівсь-ких місць | 6349 | 5227 | 2238 | 1903 | 275 | 50 | 10 | 300 уч.місць |
| Реконструкція та будівництво водопровідної мережі, смт. Ратне | 2007-2008 | РП, Ратнівська с/р, 2007 | 2 км | 6615,1 | 6615,1 | 2065 | 2000 | 0 | 15 | 50 | 2 км |
| Дитячий садок, смт. Ратне -будівництво | 2008-2010 | РП, 1989, коригуван-ня ПКД | 140 місць | 6000 | 6000 | 2000 | 1700 | 200 | 50 | 50 | - |
| Будівництво підвідного газопроводу середнього тиску до с.Підгір’я | 2008 | РП, Щедро- гірська с/р, 2007 | 8,62 км | 1387,2 | 1387,2 | 1387,2 | 1328,1 | 0 | 20 | 39,1 | 8,62км |
| Підсилення і ремонт конструкцій головного корпусу Ратнівської центральної районної лікарні | 2008 | РП, „Діпромісто” 2007 | аварійний об’єкт | 441,2 | 441,2 | 441,2 | 400 | 0 | 41,2 | 0 | аварійний об’єкт |
| Переобладнання системи опалення котельні ФАП в с.Межисить | 2008 | РП, Межиситсь-ка с/р, 2007 | 100 кВт | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 150 | 0 | 10 | 14,3 | 100 кВт |
| Капітальний ремонт котельні НВК „ЗОШ І-ІІІ ступеня – дитячий садок” в с.Прохід | 2008 | РП, Прохідська с/р, 2007 | 100 кВт | 208 | 208 | 208 | 180 | 0 | 10 | 18 | 100 кВт |
| Ремонт котельні ЗОШ І-ІІІ ступеня –дитячий садок в с.Здомишель | 2008 | РП, Здомишель-ська с/р, 2007 | 200 кВт | 208,8 | 208,8 | 208,8 | 180 | 0 | 10 | 18,8 | 200 кВт |
| Технічне переобладнання котельні школи в с.Замшани | 2008 | РП, Замшанівська с/р, 2007 | 200 кВт | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 140 | 0 | 10 | 14,9 | 200 кВт |
| Переобладнання системи опалення котельні НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок» в с.Заліси | 2008 | РП, Заліська с/р, 2007 | 100 кВт | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 200 | 0 | 10 | 11,4 | 100 кВт |
| Рожищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвідний газо-провід високого тиску, перехід че-рез р.Стир, с. Со-кіл - с. Крижівка | 2008 | РП | 1,6км | 941,2 | 941,2 | 941,2 | 941,2 | 0 | 0 | 0 | 1,6км |
| Реконструкція мереж водопостачання, м. Рожище | 2006-2008 | РП, рішення сесієї міської ради від 20.01.06 № 29/3 | 1,3км | 744,3 | 646,3 | 318,3 | 318,3 | 0 | 0 | 0 | 1,3км |
| Реконструкція каналізаційних мереж, м. Рожище | 2008 | РП, викон-ком міської ради від 20.01.06 № 29/3 | 1,7км | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 0 | 0 | 0 | 1,7км |
| Старовижівсь-кий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа,с.Поліське | 1991-2008 | РП,УКБ ОДА,45-ОД 09.08.06 | 126 учнівських місць | 3190 | 1838 | 1838 | 1378 | 450 | 10 | 0 | 126 учнівсь-ких місць |
| Реконструкція колишнього приміщення „Мікросервіс” під адмінбудинок тер центру з обслуговування пенсіонерів в смт Стара Вижівка | 2007-2008 | РП Наказ №4 від 4.01.07 | об’єкт | 1047 | 1047 | 696 | 600 | 80 | 16 | 0 | об’єкт |
| Реконструкція гуртожитку під амбулаторію с. Буцинь | 2007-2008 | РП №188/2005 Ріш. Виконкому с/р 26.05.2006 | 30 відвідув/добу | 1367 | 1367 | 1240 | 1100 | 100 | 0 | 40 | 30 відвідув./добу |
| Реконструкція КНС смт. Стара Вижівка | 2007-2008 | РП №020206 20.10.06 ріш.виконкому | 400м куб./добу | 868 | 868 | 418 | 400 | 0 | 0 | 18 | 400м куб/добу |
| Реконструкція КНС з очисними спорудами та системи водозабезпечення с. Мокре | 2007-2009 | РП №13/04В 18.04.04 ріш. виконкому | 200 м/куб/добу | 852 | 852 | 840 | 800 | 0 | 0 | 40 | - |
| Поліклініка, смт ст. Вижівка | 1992-2009 | РП, рішення Старовижівської с/р | 375 відв.в зміну | 5000 | 4848 | 4848 | 4000 | 48 | 0 | 0 | - |
| Турійський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція системи каналізації смт.Луків | 2008 | РП, рішення Луківської селищної ради №18/4 від 25.10.2007 р. | 2,5 км | 1607,7 | 1607,7 | 1607,7 | 1590,7 | 0 | 0 | 17,0 | 2,5 км |
| Реконструкція будинку культури в смт.Луків | 2008 | РП, “Волинь -агропроект”, рішенням Луківської селищної ради №18/5 від 25.10.2007 р. | 420 місць | 1206,8 | 1206,8 | 1206,8 | 1191,8 | 0 | 0 | 15,0 | 420 місць |
| Реконструкція тепломереж (внутрідворової та внутрікорпусної) для центральної районної лікарні смт.Турійськ | 2008 | РП, “Волинь -сільбуд” 2000 | 0,15 км | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 0 | 0 | 0 | 0,15 км |
| Капітальний ремонт водопостачання по вул. Луцькій смт.Турійськ | 2008 | РП,"Волинь агропроект", УКБ ОДА 2007р. | 0,8 км | 500,0 | 500 | 500,0 | 495,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0,8 км |
| Добудова учбових приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів с.Мокрець | 2006-2008 | РП, Проектно-виробниче підприємство "КДС" 2006. | 110 учнівських місць | 2602,7 | 2437,3 | 2392,7 | 2390,0 | 0 | 0 | 2,7 | 110 учнівських місць |
| Підвідний газопровід с.Селець - с.Задиби | 2008 | РП, Кооператив “Громада” м.Львів, 1992 рік | 4,3 км | 850,0 | 850 | 850,0 | 845,0 | 0 | 0 | 5,0 | 4,3 км |
| Капітальний ремонт приміщення Луківського дитячого садка смт. Луків | 2008 | РП, Луківська с/р | 60 місць | 550,5 | 550,5 | 550,5 | 548,0 | 0 | 0 | 2,5 | 60 місць |
| Шацький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добудова Ростанської загальоосвітньої школи у с. Ростань | 2007-2010 | РП,наказ райвідділу освіти № 1/160 від 07.09.07 | 43 учнівсь-ких місця | 5877,7 | 5877,7 | 2000 | 1900 | 100 | 0 | 0 | - |
| Добудова будівлі під поліклінічне відділення ЦРЛ в смт Шацьк | 1994-2008 | РП,УКБ ОДА від 06.08.03 № 27 | 100 відвіду-вань у зміну | 2237,6 | 2237,6 | 2237,6 | 2237,6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 відвіду-вань у зміну |
| Будівництво мереж та споруд господарсько-побутової каналізації, с. Світязь | 2007-2010 | РП, розпорядження голови ОДА від 05.02.06 № 462 | 900 куб. м/добу | 14636,0 | 14626,0 | 3567 | 3032 | 535 | 0 | 0 | - |
| Капітальний ремонт даху в ЗОШ I-III ступенів в с.Піща | 2008 | РП, Наказ райвідділу освіти від 25.10.07 № 1/206 |  | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118 | 0 | 0 | 0,6 |  |
| м.Ковель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поліклініка - будівництво | 2008-2011 | РП, «НДІ проект-реконструк-ція» | 1200 відвіду-вань у зміну | 45200 | 45200 | 15066 | 7533 | 0 | 7533 | 0 | - |
| Реконструкція стадіону «Локомотив» | 2006-2008 | РП, «НДІ проект-реконструк-ція» | об’єкт | 5450 | 5316,1 | 5223,1 | 4748,3 | 0 | 474,8 | 0 | об’єкт |
| Реконструкція історичного музею | 2007-2009 | РП, «НДІ проект-реконструк-ція» | об’єкт | 2230,5 | 2163,6 | 250 | 227,3 | 0 | 22,7 | 0 | - |
| Реконструкція котельні по вул. Сагайдачного,7 | 2007-2008 | РП, «НДІ проект-реконструк-ція» | 3 мВТ/ год | 1326 | 480 | 480 | 436,4 | 0 | 43,6 | 0 | 3 мВТ/ год |
| Реконструкція тепломережі по вул. Володимирська, 85 | 2006-2008 | РП , «НДІ проект-реконструк-ція» | об’єкт | 2253 | 1709 | 1709 | 1554 | 0 | 155 | 0 | об’єкт |
| Реконструкція тепломережі по вул. Володи-мирська, 85 (ІІ черга) | 2007-2008 | РП , «НДІ проект-реконструк-ція» | об’єкт | 2253 | 1730 | 1730 | 1573 | 0 | 157 | 0 | об’єкт |
| Реконструкція насосних станцій І підйому водозабору з підземних джерел | 2006-2008 | РП, «НДІ проект-реконструк-ція» | об’єкт | 825 | 366 | 366 | 333 | 0 | 33 | 0 | об’єкт |
| Станція знезалізнення питної води на насосній станції ІІ підйому (реконструкція фільтрів знезалізнення питної води) | 2006-2008 | РП, «НДІ проект-реконструк-ція» | об’єкт | 2257 | 1860 | 1860 | 1695 | 0 | 165 | 0 | об’єкт |
| м.Луцьк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація станції водопідготовки | 2003-2009 | РП,УКБ департаментуЖКГіБ Луцької міськради 17.09.07 №132-18/62 | 224 кв.м | 12056 | 111130,7 | 3048 | 1524 | 0 | 1524 | 0 | - |
| Лікувально-діагностичний корпус «Б» цент-ру радіаційного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катаст-рофи обласної клінічної лікарні | 1994-2011 | РП, наказ управління у справах захисту населення від нас-лідків аварії на ЧАЕС від 25.08.96 №43 | 350 відвіду-вань у день | 12200 | 3700 | 1220 | 610 | 610 | 0 | 0 | - |
| Реконструкція фасаду Луцької міської поліклініки № 1 по пр.Волі,66а | 2007-2008 | Наказ нач.УКБ департаментуЖКГіБ Луцької міськради 16.07.07 №132-18/25 | 3933,5 кв.м | 1410,8 | 1393,4 | 960,6 | 0 | 0 | 960,6 | 0 | 3933,5 кв.м |
| Реконструкція системи опалення ЗОШ № 12 | 2007-2008 | РП,УКБ департаментуЖКГіБ Луцької міськради 10.07.07 №132-18/249 | 504 кв.м | 1190,7 | 1180,7 | 840,7 | 0 | 0 | 840,7 | 0 | 504 кв.м |
| Добудова СШ № 26 | 1998-2008 |  | 1755 кв.м | 2327,4 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 1755 кв.м |
| Добудова НВК № 7 | 2007-2008 |  | 5420кв.м | 2830 | 2830 | 2680 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 5420кв.м |
| Будівництво НВК в 55 мікрорайоні | 2008-2009 |  | 4500 кв.м | 5680 | 5680 | 3680 | 0 | 0 | 3680 | 0 | 4500 кв.м |
| м.Нововолинськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект ліквідації шахти №3 «Ново-волинська» реконструкція каналізації водопониження | 2003-2009 | РП, 2006 |  | 6782,1 | 6010,1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | -. |
| м.Володимир-Волинський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа-інтернат для дітей з вадами слуху | 2000-2008 | РП, розпор.ОДА,2003 | 104 учнівських місць | 11395 | 6775 | 3236 | 1618 | 1618 | 0 | 0 | 104 учнівсь-ких місць |
| Спорткомплекс | 1993-2008 | Наказ № 12 від 29.10.04 по СОК «Олімп» | 2161 кв.м | 4105 | 3301 | 3155,7 | 2000 | 455,7 | 700 | 0 | 2161 кв.м |