СХВАЛЕНО

розпорядженням

голови облдержадміністрації

від 25 грудня 2007 року № 510

ПРОЕКТ

- ОБЛАСНА ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ

- ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СЕЛІ 2008-2010 РОКИ

- ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

- Обласна програма реформування і розвитку сільського житлово-комунального господарства на селі на 2008–2010 роки (далі – Програма), розроблена відповідно до вимог Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки, затвердженої Законом України від 24 червня 2004 року № 1869-1V, та на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від              30 грудня 2005 року № 466.

За останні роки в сільському житлово-комунальному господарстві області накопичилося багато проблем, що потребують негайного вирішення. Якщо не вжити своєчасних заходів щодо їх вирішення – можливе різке погіршення стану житлового фонду та основних фондів підприємств, збільшення витрат енергоносіїв, кількості аварійних випадків в інженерних системах, збільшення обсягів капітальних і поточних ремонтів, а внаслідок цього – зростання собівартості послуг, занепад сільської комунальної служби, зниження якості житлово-комунального обслуговування сільського населення, збільшення видатків з місцевих бюджетів.

Враховуючи те, що розпорядженням голови облдержадміністрації від     27 серпня 2004 року № 235 в Програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства області на 2004 - 2010 роки не передбачалися заходи щодо реформування та розвитку житлово-комунального господарства у сільській місцевості, цю програму розроблено для реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та досягнення позитивних соціально-економічних результатів на селі.

- 1. Аналіз стану сільської житлово-комунальної інфраструктури

У сільській місцевості  області проживає майже 600 тис. осіб, або понад   52 відсотки загальної кількості населення області. Реформування відносин власності на селі не забезпечило належного поліпшення умов життєдіяльності сільського населення, у тому числі й розвитку сільської комунальної служби.

Усе це негативно позначається на соціальній та демографічній ситуації на селі. Кількість померлих перевищила кількість народжених. Високими темпами зростає трудова міграція сільського населення в міста та за межі країни. Серед загальної кількості мігрантів переважає молодь з вищою та середньою спеціальною освітою, внаслідок чого великі села перетворюються  в середні з наступною трансформацією в малі та дрібні населені пункти.

Сільська  житлово-комунальна інфраструктура станом на 1 січня 2007 року охоплює:

- мереж водопостачання 		         1512,7 км,

- мереж водовідведення 		         66,4 км,

- артезіанських свердловин 		684 шт.,

- водонапірних башт			628  шт.,

- насосних станцій 			27  шт.,

- житловий фонд 			11758,6 тис. кв. м.

Інформація про житлово-комунальну структуру в розрізі районів додається.

Стан сільських доріг перебуває у занедбаному стані, вони потребують ремонту й облаштування.

Ситуація у сільському житлово-комунальному господарстві є кризовою. У зв’язку з реформуванням колективних сільськогосподарських підприємств новостворені агропромислові формування,  що знаходяться в сільській місцевості, не можуть утримувати соціальну сферу, житлово-комунальні об’єкти. Об’єкти доводяться до аварійного стану і лише тоді пропонуються до передачі, причому без будь-якої технічної документації. Це не дає можливості встановити схеми водопровідних, каналізаційних, теплових мереж, продуктивності артезіанських свердловин, технологічного обладнання, визначити час введення їх в експлуатацію. Особливі труднощі виникають з житловими будинками, іншими об’єктами соціальної сфери.

Майже 90 відсотків сільських жителів користуються водою з децентралізованих джерел. Це колодязі та побутові свердловини, котрі практично всі занедбані, вода забруднена, особливо за бактеріальними показниками, які перевищують норму, що становить загрозу життєдіяльності як нинішнім, так і майбутнім поколінням.

Кожна друга водонапірна башта, 34 відсотки інженерних мереж, кожна третя артсвердловина потребують заміни або капітального ремонту.

У 54 відсотках житлових будинків необхідна заміна покрівель. 73 відсотки внутрішньо будинкових водопровідних, каналізаційних теплових систем потрібно замінити. Не проводяться роботи з установлення лічильників води, тепла, а також з ремонту під’їздів, благоустрою територій.

Не вирішена проблема санітарного очищення сільських населених пунктів, організації роботи сміттєзвалищ. Украй недостатньо впроваджуються енергозберігаючі технології.

Основною причиною кризового стану сільського комунального господарства є відсутність коштів. З 382 сільських рад 80 відсотків є дотаційними. Відсутність фінансування сільських рад з бюджетів вищого рівня, які не мають можливостей за власні кошти утримувати комунальне господарство, з кожним днем призводить до поглиблення кризових явищ у цій сфері. Сільські ради не мають змоги в повному обсязі передбачити у своїх бюджетах кошти на

- капітальний ремонт та відновлення робочого стану водопровідно-каналізаційних мереж та споруд, теплових мереж, житлового фонду;

- санітарну очищення та благоустрій територій;

- створення резерву знезаражувальних та дезинфікуючих матеріалів з метою недопущення епідемічних ситуацій у селах;

- створення та утримання сміттєзвалищ;

- утримання кладовищ та братських могил;

- компенсації між економічно обґрунтованою собівартістю комунальних послуг та чинними тарифами тощо.

Високою залишається заборгованість за надані комунальні послуги підприємствами сільської комунальної служби. Так, станом на 1 січня 2007 року заборгованість становить у населення – 35 тис.гривень, бюджетних організацій – 160 тис.гривень, за пільгами та субсидіями – 40 тис.гривень.

1.1. Характеристика структури управління сільською комунальною службою

Експлуатацію, технічне обслуговування об’єктів сільського житлово-комунального господарства, ремонт об’єктів соціальної інфраструктури, надання різноманітних життєво необхідних послуг сільським жителям повинна забезпечувати сільська комунальна служба, створена у 1984 році.

До об’єднання „Облсількомунгоспу” входять:

- КП „Горохівський райсількомунгосп”;

- ТзОВ „ Камінь-Каширський райсількомунгосп”;

- Ківерцівський райсількомунгосп;

- СГ ТзОВ „Луцький райсількомунгосп”;

- Любешівський райсількомунгосп;

- Маневицький райсількомунгосп;

- ТзОВ „Іваничібудсервіс”;

- ТзОВ „Старовижівський райсількомунгосп”.

Обсяг житлово-комунальних послуг, наданих зазначеними підрозділами сільської комунальної служби, у 2006 році становив 2451 тис. гривень.

Упродовж 2000 – 2005 років були доведені до банкрутства та в зв’язку з цим реформовані райсількомунгоспи у Володимир-Волинському, Локачинському, Любомльському, Ратнівському, Рожищенському та Турійському районах.

Сільська комунальна служба має свою особливість, відмінну від міської, а саме:

1) мала чисельність споживачів;

2) усі вони знаходяться на значній відстані від райцентру;

3) внаслідок вказаних факторів  собівартість послуг вища, ніж у містах та райцентрах.

Практика в області та  інших регіонах України показала, що основною ланкою у вирішенні питань управління сільською комунальною службою є райсількомунгосп, котрий створює відповідну кількість дочірніх підприємств з таким розрахунком, щоб охопити всі села району, незалежно від кількості жителів та розташування. Такі комунальні підприємства при сільських радах не забезпечені як відповідною матеріально-технічною базою, так і кваліфікованими спеціалістами. Виникла гостра необхідність інтегрування їх в єдину сільську комунальну службу області, яка є найбільш підготовленою для успішного вирішення нагальних проблем.

Комунальні підрозділи при сільських радах, де райсількомунгоспи відсутні, найбільш раціонально працюють коли вони підлягають оперативному управлінню об’єднанням „Облсількомунгосп”.

- Рівень забезпечення районними підприємствами сільської комунальної служби

| Найменування районів | Наявність районних підприємств сільської комунальної служби | Підприємства, підпорядковані об’єднанню „Облсількомунгосп” | Райони, де відсутні районні підприємства сільської комунальної служби |
| --- | --- | --- | --- |
| Володимир- Волинський | - | - | - |
| Горохівський | 1 | 1 | + |
| Іваничівський | 1 | 1 | + |
| Камінь-Каширський | 1 | 1 | + |
| Ківерцівський | 1 | 1 | + |
| Ковельський | - | - | - |
| Локачинський | - | - | - |
| Луцький | 1 | 1 | + |
| Любешівський | 1 | 1 | + |
| Любомльський | - | - | - |
| Маневицький | 1 | 1 | + |
| Ратнівський | - | - | - |
| Рожищенський | - | - | - |
| Старовижівський | 1 | 1 | + |
| Турійський | - | - | - |
| Шацький | - | - | - |

УСЬОГО			      8			      8                                  8

1.2. Аналіз технічного стану житлового фонду та систем водопостачання і водовідведення у сільських населених пунктах області

Сільський житловий фонд області станом на 1 січня 2007 року становить 11758,6 тис. кв.м. загальної площі, або 58 відсотків усього житлового фонду області.

Якість надання послуг визначається здебільшого технічним станом інженерного обладнання (водопостачання, теплопостачання, електропоста-чання тощо). Лише  ритмічна і безаварійна робота таких систем зможе забезпечити, особливо в зимовий період, зручність проживання населення.

У сільській місцевості області 60 - 70 відсотків мереж водопостачання  потребують капітального ремонту, значна частина – термінової заміни, однак коштів на заміну і модернізацію постійно не вистачає.

Забезпечення сільського житлового фонду основними видами інженерного обладнання  становить:

водопроводом – 13,6 відсотка;

гарячим водопостачанням  – 2,6 відсотка;

каналізацією – 10,8 відсотка;

газом – 25 відсотків.

З 1000 сільських населених пунктів повністю або частково забезпечені водопроводом – 460 сіл, каналізацією – 67 сіл.

Потребують негайного ремонту водопровідних 510 км мереж, а також    52 км каналізаційних мереж, артезіанських свердловин – 295 од., водонапірних башт – 240 од., каналізаційних насосних станцій – 27 од., очисних споруд –      22 одиниці.

Враховуючи те, що вартість електричної енергії становить основну складову собівартості води господарсько-питного призначення, вирішення питань енергозбереження є однією з головних проблем модернізації систем питного водопостачання.

Вдале розв’язання цієї проблеми дасть змогу не лише економити кошти на інвестування розвитку  систем  питного водопостачання, а й упорядкувати  тарифи на питну воду.

Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають не лише стратегічне загальнодержавне, а й регіональне значення і потребують комплексного вирішення.

- 2. Мета та завдання Програми

- 2.1. Мета Програми

Незважаючи на позитивні зміни, досягнуті в процесі суспільних трансформацій у виробництві агропромислового комплексу області, суттєвого поліпшення у соціальній сфері села не відбулося.

Фінансова скрута сільськогосподарських товаровиробників, обмеженість грошових доходів населення, неврегульованість бюджетного фінансування видатків на утримання об’єктів соціальної інфраструктури села призвели до значного скорочення цих об’єктів.

Серйозною проблемою є застарілість і зношеність матеріально-технічної бази закладів соціально-культурного призначення на селі, особливо об’єктів житлово-комунального господарства. Такий стан унеможливлює забезпечення дедалі більшої кількості селян життєво-необхідними послугами, у тому числі якісною питною водою.

Значна частина об’єктів житлово-комунального господарства на селі залишається без будь-якого технічного обслуговування та експлуатації, продовжується їх занепад та руйнування.

У вирішенні цих проблем провідна роль належить сільській комунальній службі, яка повинна очолити реформування сільського комунального господарства області.

Реформування житлово-комунального господарства у сільській місцевості здійснюється з метою:

- ліквідації безоплатного несанкціонованого використання в сільській  місцевості питної води централізованого постачання;

- запобігання епідемічним ситуаціям у системі сільського водопостачання та водовідведення;

- призупинення занепаду соціальної інфраструктури села;

- запобігання  аварійним  та техногенним катастрофам у сільському житлово-комунальному господарстві;

- підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;

- створення умов на основі ринкових перетворень для розвитку, oнoвлeння та  ефективного функціонування вcix об’єктів житлово-комунального господарства сільських населених пунктів області, підприємств i організацій різних форм власності;

- подолання істотних відмінностей рівня розвитку житлово-комунального господарства й обслуговування  населення міст та сільських населених пунктів області;

-  забезпечення права власників житла обирати виконавця послуг з обслуговування житлових будинків та впливати на якість його утримання;

-  зниження техногенного впливу на природні об'єкти області;

-   заощадження енергоносіїв.

Серед першочергових завдань:

-	забезпечення населення житлово-комунальними послугами належного рівня та якості відповідно до національних стандартів;

- формування нової системи управління сільським житлово-комунальним господарством, нових інститутів управління житловим фондом,  що базується  на системі договірних відносин;

- створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств         житлово-комунального  господарства, накопичення інвестиційних ресурсів    з метою їх технічного переоснащення та розвитку комунальної  інфраструктури;

- виведення з експлуатації аварійних житлових будинків та відновлення аварійних об'єктів сільського комунального господарства.

2.2. Завдання Програми

Організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері виробництва i надання житлово-комунальних  послуг у сільській місцевості

Система управління сільською комунальною службою повинна об'єднувати зусилля органів державного управління відповідних структур місцевих органів влади житлово-комунальних підприємств при сільських радах, районних формувань сільської комунальної служби (райсількомунгоспів), їx обласних об'єднань з метою реформування та ефективного функціонування галузі в умовах ринкової економіки.

Для цього необхідно  завершити роботу щодо:

- повної паспортизації сільських населених пунктів;

- передачі у комунальну власність відомчого житлового фонду та об’єктів    комунального господарства;

- створення госпрозрахункових підрозділів з надання житлово-комунальних послуг при кожній сільській раді з наступною інтеграцією їх до районних формувань сільської комунальної служби;

- запровадження ринкових (договірних) відносин між замовниками та надавачами житлово-комунальних послуг;

- створення (поновлення, функціонування) районних  формувань сільської     комунальної  служби  (райсількомунгоспів) з наступною інтеграцією їх в єдину сільську комунальну службу області.

Micцевi органи виконавчої влади забезпечують :

- проведення повної паспортизації сільських населених пунктів;

- обслуговування  населення  підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форми власності;

- проведення атестації об’єктів, сертифікації продуктів, робіт i послуг підприємств житлово-комунального господарства;

- передачу у комунальну власність відомчого житлового фонду, об’єктів соціального та комунального призначення;

- створення госпрозрахункових підрозділів з надання житлово-комунальних послуг при сільських радах з наступною інтеграцією їх до районних формувань сільської  комунальної служби;

- створення (поновлення) функціонування районних формувань
сільської комунальної служби (райсількомунгоспів) з наступною
інтеграцію їх в єдину сільську комунальну службу області об’єднання „Облсількомунгосп” там, де це не виконано.

Органи місцевого самоврядування забезпечують управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній       власності,  їх належне утримання та ефективну експлуатацію, необхідний рівень  якості послуг, що надаються населенню, затверджують економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги згідно з чинним законодавством.

Підприємства та організації  сільського житлово-комунального господарства забезпечують на договірних засадах уcix споживачів якісними послугами в необхідних обсягах.

Технічне переобладнання сільського житлово-комунального

господарства

Реформування сільського водопровідно-каналізаційного господарства потребує значних капітальних вкладень, а також проведення ефективної енергозберігаючої політики.

Заходи кожної територіальної громади області спрямовуються на створення сприятливого інвестиційного  клімату та усунення перешкод для інвесторів, а саме:

- розроблення та реалізацію  проектів поліпшення стану питного водопостачання, водовідведення населених пунктів із залученням кредитів фінансових організацій;

- реконструкцію i розвиток систем централізованого питного водопостачання та водовідведення за рахунок усіх джерел фінансування;

- поточний ремонт та відновлення робочого стану водопровідно-каналізаційних мереж та споруд;

- забезпечення повного обліку виробленої, поданої у розподільчу   мережу та спожитої питної води;

- впровадження інвестиційних проектів, спрямованих на технічне переобладнання та модернізацію систем водопостачання та   водовідведення;

- створення спеціалізованих підприємств з ремонту, технічного обслуговування та експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури села;

- технічне переобладнання, придбання техніки та механізмів   підприємств з ремонту, технічного обслуговування та експлуатації об’єктів    соціальної інфраструктури села.

- 3. Механізм реалізації Програми

- 3.1. Організаційне забезпечення Програми

Організацію виконання Програми здійснюють відповідно до своїх повноважень:

- на обласному рівні – обласне об’єднання сільського комунального господарства „Облсількомунгосп”;

- на місцевому рівні – районні державні адміністрації, виконавчі комітети сільських рад.

Райдержадміністрації щороку розробляють та затверджують заходи щодо   реалізації цієї Програми з визначенням очікуваного результату впровадження.                         Визначаються з відповідальним за виконання, термінами виконання, вартістю, а також обсягом фінансового забезпечення.

3.2. Фінансове забезпечення. Джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів державного бюджету (з урахуванням заходів, які фінансуються у    рамках інших державних регіональних і місцевих програм та проектів);

- коштів місцевих бюджетів;

- залученням  власних коштів підприємств сільської комунальної служби;

- залучення коштів приватного капіталу шляхом приватизації підприємств

житлово-комунального комплексу, передачі об’єктів в управління, оренду, концесію відповідно до чинного законодавства.

Для реалізації Програми з реформування сільської житлово-комунальної галузі області за розрахунками потрібно 26,5 млн. грн. (обсяги фінансового забезпечення Програми додаються).

Головним розпорядником коштів є головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

- 3.3. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації та об’єднанням „Облсількомунгосп”, які здійснюють моніторинг її виконання. У разі потреби можуть вноситись пропозиції щодо коригування Програми.

Райдержадміністрації щороку до 10 грудня інформують облдержадміністрацію про стан виконання Програми.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками громадських організацій, у статуті яких передбачена діяльність у сфері житлово-комунального господарства.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

- 4. Оцінка ефективності і результативності реалізації Програми та можливих соціально економічних наслідків

Оцінка ефективності реалізації Програми здійснюється з метою визначення співвідношення між витратами на їх реалізацію та результатами (вигодами) для сільського господарства.

Виконання Програми дасть можливість:

- ліквідувати безоплатне несанкціоноване  використання у сільській місцевості питної води централізованого постачання;

- запобігти епідемічним ситуаціям у системі сільського водопостачання та водовідведення;

- організувати нові додаткові робочі місця;

- призупинити занепад соціальної інфраструктури села;

- запобігти аварійним та техногенним катастрофам у сільському житлово-комунальному господарстві.