## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 грудня  2007 року                  м. Луцьк                                                № 512

Про  завершення  будівництва  шахти  № 10  “Нововолинська”

Незважаючи на те, що шахта № 10  “Нововолинська” – єдина шахта, яка  на сьогодні споруджується в Україні, і введення її в експлуатацію має велике   значення як для економіки області, так і для соціально-економічного розвитку  шахтарського регіону Волині (передбачається, що обсяги вуглевидобутку   зростуть на 900 тис. тонн, 1500 гірників отримають роботу на сучасному  підприємстві з новим прогресивним обладнанням), її спорудження  розтягнулося на роки (початок будівництва – квітень 1989 року). Незадовільне  фінансування призвело до зриву програми її будівництва. Лише починаючи з  2003 року, ситуація поліпшилась і з’явилася реальна можливість увести в     2007 році першу чергу шахти потужністю 300 тис. тонн вугілля на рік.

Однак через обмеженість фінансування та необхідність перерахунку   кошторису будівництва у нові ціни ці потужності не були введені.

У цьому році шахтобудівельники виконали значний обсяг будівельно-монтажних та гірничих робіт, станом на 10 грудня освоїли 179,2 млн. грн., з  яких профінансовано 172,3 млн. гривень. Крім цього, для завершення програми  2007 року вирішується питання залучення кредитних ресурсів.

Розроблена програма будівництва шахти № 10 “Нововолинська” на    2008 рік, якою передбачено введення у другому півріччі 2008 року пускового  комплексу шахти, визначена потреба у коштах (411 млн. гривень).

З метою безумовного виконання планових завдань на 2008 рік та  завершення будівництва шахти № 10 “Нововолинська” у 2009 році, враховуючи рішення колегії обласної державної адміністрації від 20 грудня 2007 року        № 29/2:

1. Державним підприємствам “Передпускова дирекція шахти № 10  “Нововолинська” (І. Костик) та “Дирекція по будівництву об’єктів“ (В. Дук):

1.1. Забезпечити повне освоєння державних капітальних вкладень,  виділених на 2007 рік.

1.2. У встановленому порядку подати на затвердження Міністерству  вугільної промисловості України програму будівництва шахти на 2008 рік і  визначити джерела її фінансування.

2

1.3. Забезпечити концентрацію трудових та матеріальних ресурсів для  введення в дію у другому півріччі 2008 року пускового комплексу шахти.

2. Рекомендувати виконкому Нововолинської міської ради                      (В. Сапожніков):

2.1. Узгодити з державними підприємствами “Передпускова дирекція  шахти № 10 “Нововолинська” та “Дирекція по будівництву об’єктів“  черговість спорудження соціальних об’єктів, передбачених проектом  будівництва шахти, та визначити джерела фінансування будівництва у місті   Нововолинську об’єктів соціальної  сфери, пов’язаних зі спорудженням шахти.

2.2. Спільно з державним підприємством “Волиньвугілля” вирішити  питання підготовки та забезпечення кадрами гірничих професій пускового   комплексу шахти.

3. Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури  облдержадміністрації ( М. Кучеренко):

3.1. Продовжити щомісячний моніторинг будівництва шахти.

3.2. Підготувати проект звернення до Президента України з проханням сприяти завершенню будівництва шахти № 10 „Нововолинська” у 2009 році та спорудження об’єктів соціальної сфери, передбачених проектом будівництва шахти.

4. Державним підприємствам “Передпускова дирекція шахти № 10  “Нововолинська” та “Дирекція по будівництву об’єктів“, виконкому Ново- волинської міської ради, головному управлінню промисловості та розвитку  інфраструктури облдержадміністрації визначити підрядника, обсяги та   джерела фінансування будівництва, реконструкції та ремонту під’їзних доріг  до шахти № 10 “Нововолинська”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Дмитрука.

Голова  обласної   державної

адміністрації							        М. РОМАНЮК

Кучеренко  778 116

## Заступник голови

облдержадміністрації                                                                          В. Дмитрук

Заступник голови – керівник апарату

облдержадміністрації								В. Максим’як

Начальник головного управління

промисловості та розвитку

інфраструктури облдержадміністрації                                             М. Кучеренко

Начальник відділу юридичної роботи

та правового забезпечення діяльності

голови облдержадміністрації                                                             Ю. Бондарчук

Завідувач сектору контролю						          В. Стасюк

Головний спеціаліст з протокольної

роботи загального відділу							В. Ткачук