## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 лютого 2007 року                      м. Луцьк                                              № 84

Про підсумки будівництва у 2006 році за рахунок

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам в області

Колегія обласної державної адміністрації, проаналізувавши підсумки будівництва у 2006 році за рахунок субвенцій з державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, відзначає, що в області забезпечено виконання  відповідних постанов Кабінету Міністрів України, зокрема постанови  від 22 травня 2006 № 704 “Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються у 2006 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських”. Передбачалося виділити на 2006 рік 9963,2 тис. гривень, у тому числі на погашення заборгованості з оплати виконаних у 2005 році робіт   – 4594,8 тис. гривень, на нове будівництво – 5368,4 тис. гривень.  Надійшло  коштів з державного бюджету – 9963,2 тис. гривень, у тому числі на погашення заборгованості – 4594,8 тис. гривень. Освоєно  9772,2 тис. гривень, 191 тис. гривень. повернуто до бюджету у зв’язку із здешевленням будівництва та відповідною економією коштів.

Забезпечено виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 № 951 “Про перелік об’єктів, що фінансуються у 2006 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до статті 54 Закону України “Про Державний бюджет України” на 2006 рік” на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат з виробництва, передачі та споживання теплової енергії. Постановою передбачалося виділення області 22100 тис. гривень, які повністю профінансовані.    Освоєно    21122,3   тис. гривень,     повернуто    до   бюджету

977,7 тис. гривень (у тому числі 409,6 тис. гривень – у  рахунок економії коштів по об’єктах, де замовником будівництва виступало управління капітального будівництва облдержадміністрації).

Відповідно до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” було передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим    бюджетам      на     соціально-економічний      розвиток     на      суму 11500 тис. гривень, які повністю профінансовано наступним чином:

м. Володимир-Волинський – 300 тис. гривень;

м. Ковель – 300 тис. гривень;

Горохівський район – 800 тис. гривень;

Камінь-Каширський район – 300 тис. гривень;

Локачинський район – 3500 тис. гривень;

Любомльський район – 400 тис. гривень;

Рожищенський район (для м. Рожище) – 300 тис. гривень;

Турійський район – 2000 тис. гривень.

Освоєно капіталовкладень на суму 11496,5 тис. гривень; 3,5 тис. гривень зекономлено і повернуто до державного бюджету.

Крім цього, у 2006 році за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст та об’єктів історико-культурної спадщини України  проводилися ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках архітектури історичних міст Луцька та Володимира-Волинського. Роботи велися на 15 об’єктах обласного центру, де було освоєно 4 млн. гривень,    та   на    13   пам’ятках    історико-культурного   заповідника  у

м. Володимирі-Волинському. Тут використано 2 млн. грн. коштів субвенції.

Субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів для  області було передбачено на 2006 рік 1925,7 тис. гривень,     кошти    профінансовані   в    повному     обсязі,   освоєно

1916,8 тис. гривень, до бюджету повернуто 8,5 тис. гривень.

Разом з тим, окремі райдержадміністрації, зокрема Турійська (перший заступник голови Є.Олесь) не забезпечили в повній мірі ритмічного освоєння виділених державних коштів на будівництві пускових об’єктів, поставили під загрозу вчасне введення їх в експлуатацію, виявивши при цьому безвідповідальність та неналежне виконання службових обов’язків.

Неналежним чином здійснювався контроль за ефективністю використання бюджетних коштів. По переважній більшості об’єктів, на яких здійснювалися енергозберігаючі проекти (реконструкція котелень, теплових мереж)  показники отриманої економії енергоресурсів украй низькі. Луцькою, Рожищенською, Любомльською, Турійською, Шацькою райдержадміністраціями та Нововолинським виконкомом міської ради у звітності по формі № 12-Е3 (енергозбереження) подана неправильна інформація про обсяги фінансування енергозберігаючих проектів, реалізація яких здійснювалася за рахунок коштів державного бюджету.

З метою усунення виявлених недоліків та забезпечення повного і вчасного освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що виділятимуться області у 2007 році на будівництво об’єктів, враховуючи рішення колегії обласної державної адміністрації від 27 лютого 2007 року № 2/1:

1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам:

  - Проаналізувати проведену роботу щодо освоєння у                       2005 - 2006 роках коштів, виділених  на будівництво об’єктів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, враховуючи вимоги акту територіального управління по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях Рахункової палати України від 27 січня 2007 року       № 22-10 про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету України на виконання інвестиційних проектів у

  - Волинській області (пов’язаних з будівництвом та реконструкцією об’єктів) за 2005 - 2006 роки, зробити відповідні висновки та проінформувати до 15 березня 2007 року головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації для узагальнення та інформування облдержадміністрації до 20 березня 2007 року.

1.2. Забезпечити проведення інвентаризації об’єктів, незавершених будівництвом,  визначити можливість їх подальшого використання, у тому числі за умови залучення інвесторів до їх добудови, та проінформувати до       15 березня 2007 року головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації для узагальнення та інформування облдержадміністрації до 20 березня 2007 року.

2. Визнати незадовільною роботу Турійської райдержадміністрації щодо забезпечення будівництва та вчасного введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

3. Головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями і органами місцевого самоврядування:

3.1. Забезпечити повне освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що виділятимуться області у 2007 році на будівництво об’єктів.

3.2. Протягом 2007 року чітко дотримуватися порядку використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого відповідними постановами Кабінету Міністрів України, зокрема вимог щодо забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів будівництва запланованих об’єктів.

3.3. Забезпечити систематичний контроль  і технічний нагляд за будівництвом об’єктів і якістю будівельно-монтажних робіт.

3.4. Особливу увагу звернути на впровадження енергозберігаючих заходів, належну підготовку проектно-кошторисної документації на об’єкти, будівництво яких фінансуватиметься за рахунок субвенцій у 2007 році.

4. Звернути увагу голови Луцької райдержадміністрації В.Демчука, Рожищенської - О.Савчука, Шацької - Л.Кислюка, першого заступника голови Турійської райдержадміністрації Є.Олеся, Нововолинського міського голови В.Сапожнікова на невідповідність наданої інформації по формі № 12-ЕЗ (енергозбереження) щодо фінансування енергозберігаючих проектів, реалізація яких здійснювалась за рахунок коштів державного бюджету, даним, відображеним у звітах про виконання будівельно-монтажних робіт.

Уточнені звіти по формі № 12-ЕЗ до 20 березня ц.р. подати головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації для узагальнення та інформування облдержадміністрації до 25 березня ц.р.

5. Міським (міст обласного значення) головам, головам райдержадміністрацій забезпечити проведення уточненого розрахунку отриманої економії енергоносіїв (у натуральному і грошовому виразі) по об’єктах, де впроваджувались енергозберігаючі проекти за рахунок коштів державного бюджету.

Розрахунки до 20 березня 2007 року подати головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації для узагальнення та інформування облдержадміністрації до 25 березня ц.р.

6. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Дмитрука.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації                                                          В. ЗАРЕМБА

Кривицький 778 130