## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 7 березня 2007 року                      м. Луцьк                                              № 91

Про стан розроблення проектів планування територій

адміністративних районів області та територій місцевих рад

Згідно із Законом України „Про планування і забудову територій” планування територій на регіональному і місцевому рівні забезпечуються відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами. Фінансування робіт з планування територій здійснюється за рахунок відповідних бюджетів і передбачається в них окремим рядком.

В області всі 4 міста обласного, 7 міст районного значення та 22 селища міського типу мають генеральні плани забудови, проте розроблені вони були в 1969 – 1994 роках. У ці роки генпланами були забезпечені 912 із 1053 сіл, що становить 86 відсотків. У більшості ця документація втратила чинність за термінами використання, а в цілому майже всі генплани фактично не придатні для використання, тому що були вони розроблені на старій законодавчій і нормативній базі, яка почала оновлюватися лише з 1993 року. На сьогодні дійсні лише генплани міст Берестечко, Камінь-Каширський, селищ Іваничі, Стара Вижівка, Турійськ.

Питання розроблення містобудівної документації розглядалося на розширеній нараді при голові облдержадміністрації, за результатами якої було видано доручення голови облдержадміністрації від 13 вересня 2005 року 
№ 2981/64/2-05, яким було зобов’язано місцеві органи влади протягом 2006 -2008 років забезпечити розроблення та коригування генеральних планів усіх населених пунктів області.

Відповідно до цього доручення протягом 2006 року продовжувалися роботи з розроблення Схеми планування території Волинської області, яку на замовлення  облдержадміністрації виконує  Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто”.

Протягом року проводилася робота із забезпечення міст, селищ та сіл області містобудівною документацією. За кошти обласного бюджету вже виготовлений генеральний план с. Адамчуки, де буде створено міжнародний автомобільний пункт пропуску.

За результатами проведених перевірок виконання вищезгаданого доручення та отриманої інформації про стан забезпечення виконання вказаного доручення райдержадміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад, районними та міськими службами містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства підготовлено відповідні пропозиції і доручення селищним та сільським головам, а також  розроблено заходи із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства в містобудівельній діяльності. Відповідні доручення та розпорядження були видані у Володимир-

Волинському, Турійському, Горохівському, Любешівському, Старовижівському, Ковельському, Луцькому, Камінь-Каширському та Рожищенському районах.

На виконання вказаних доручень управліннями містобудування та архітектури міст обласного значення та відділіми містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрацій проаналізовано стан забезпечення населених пунктів області генеральними планами забудови, у більшості міст та районів складені графіки і визначено черговість її розроблення чи коригування.

За інформацією голів райдержадміністрацій та міських голів, місцевими бюджетами на розроблення у 2006 році містобудівної документації в цілому по області виділені кошти в сумі 854,3 тис. грн., а саме: м. Луцьк – 500 тис. грн., 
м. Володимир-Волинський – 215 тис. грн., м. Ковель – 30 тис. грн., Турійський р-н – 3,8 тис. грн., Маневицький р-н – 27 тис. грн., Ратнівський р-н –  32 тис. грн., Володимир-Волинський р-н – 22 тис. грн., Ковельський р-н – 24,5 тис. гривень.

Для прискорення розроблення та коригування містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, листом облдержадміністрації від 28 грудня 2006 року № 5372/36/2-06 рекомендовано головам місцевих органів влади при формуванні місцевих бюджетів кошти на виконання цих робіт передбачати окремим пунктом. За підсумками інформування при формуванні місцевих бюджетів на 2007 рік передбачено лише 236 тис. грн. на розроблення містобудівної документації. З них м. Луцьк – 200 тис. грн. на коригування генплану, м. Камінь-Каширський – 10 тис. грн. на розроблення планів детального планування забудови мікрорайонів міста,  
м. Рожище – 10 тис. грн. на коригування генплану, 10 тис. грн. на коригування генплану с. Костюхнівка Маневицького району, Боголюбською сільрадою Луцького району на коригування  генеральних планів сіл Боголюби, Богушівка, Тарасове виділено 6 тис. гривень.

З метою забезпечення сталого розвитку  населених пунктів, поліпшення інвестиційної привабливості області, враховуючи рішення колегії облдержадміністрації від 27 лютого 2007 року № 2/3:

1. Роботу щодо забезпечення населених пунктів містобудівною документацією Нововолинської міської ради, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів селищних і сільських рад визнати недостатньою.

2. Визначити роботу райдержадміністрацій, міських, селищних і сільських рад із забезпечення містобудівною документацією одним з головних напрямків їх діяльності.

3. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам забезпечити:

3.1. Розроблення проектів планування територій районів або окремих їх частин після затвердження проекту Схеми планування території Волинської області.

3.2. У 2007 році фінансування робіт з розроблення та коригування генпланів населених пунктів і місцевих правил забудови за рахунок відповідних коштів, які передбачити у місцевих бюджетах окремим рядком.

3.3. Дотримання виконавчими органами місцевого самоврядування вимог глави 21 Земельного кодексу України, щодо продажу земельних ділянок на конкурентних засадах.

3.4. Подання головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації про хід розроблення містобудівної документації та місцевих правил забудови для інформування облдержадміністрації до 20 числа відповідного місяця.

4. Головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації забезпечувати організацію розроблення, проведення експертизи, та затвердження в установленому порядку містобудівної документації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Дмитрука.

Голова обласної державної

адміністрації                                                                                   В. БОНДАР

Кривицький 778 130