ТВЕРДЖЕНОЗзЗ ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження голови обласної державної адміністрації 1 квітня 2008 року № 118

КОМПЛЕКСНА  РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

розвитку житлового будівництва в області на 2008 рік

Зміст

1. Паспорт (характеристика) Програми

2. Загальні положення

3. Аналіз стану виконання Програми

4. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

5. Мета Програми

6. Шляхи і  напрямки виконання Програми

7. Завдання та заходи Програми

8. Основні напрями реалізації Програми

9. Ресурсне забезпечення Програми

10. Очікувана ефективність виконання Програми

11. Координація та контроль за виконанням Програми

1. Паспорт Комплексної регіональної програми розвитку житлового будівництва в області на 2008 рік

| 1. Ініціатор розроблення Програми | обласна державна адміністрація |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органів виконавчої влади про розроблення Програми | пункт 22 плану заходів на 2008 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.09.07 № 745, Указ Президента України від 08.11.2007 №1077/2007 „Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом”, Програма економічного і соціального розвитку області на 2008 рік, затверджена рішенням обласної ради від 15.01.08 № 17/2, нормативні акти Міністерства регіонального розвитку та будівництва України |
| 3. Розробник Програми | головне управління економіки обласної державної адміністрації |
| 4. Співрозробники Програми | головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації |
| 5. Відповідальний виконавець | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 6. Учасники Програми | структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, сільські ради, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади області, суб’єкти діяльності, причетні до житлового будівництва |
| 7. Термін реалізації Програми | 2008 рік |
| 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 828 млн. грн. |
| 8.1.Кошти державного бюджету | 12 млн. грн. |
| 8.2. Кошти місцевих бюджетів | 7 млн. грн. |
| 8.3. Кошти підприємств, установ та організацій | 120 млн. грн. |
| 8.4. Кошти населення | 670,6 млн. грн. |
| 8.5. Кредити банків та інвестиційних компаній | 17,4 млн. грн. |
| 8.6. Інші кошти | 1 млн. грн. |

2.Загальні положення

Невисокі темпи житлового будівництва, відсутність у містах обласного значення земельних ділянок для спорудження житла, недосконалість житлового законодавства та фінансово-кредитної системи, відсутність стимулюючих факторів у вирішенні питань забезпечення житлом громадян призвело до загострення житлової проблеми.  Відбувається процес старіння міського житлового фонду. Житлові будинки перших масових серій, які становлять значний відсоток житлового фонду, знаходяться на межі закінчення терміну експлуатації, що найближчим часом може породити проблему відселення.

Негативний вплив на розвиток житлового будівництва також має незадовільний рівень забезпеченості населених пунктів містобудівною документацією та недосконала дозвільно-погоджувальна система. Усе це в свою чергу призводить до збільшення черг на отримання житла чи поліпшення житлових умов.

3. Аналіз стану виконання Комплексної регіональної програми

розвитку житлового будівництва в області  за 2007 рік

Вирішення житлової проблеми в області є одним з найважливіших соціально-економічних завдань. Позитивна динаміка введення в експлуатацію житла в останні роки та виконання прийнятих житлових програм  не забезпечують вирішення житлової проблеми і, перш за все, малозахищених верств населення.

Показники введення в експлуатацію житла

| Показники | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування, тис.кв.метрів | 117,8 | 138,9 | 155,3 | 171,6 | 179,8 |
| у % до попереднього року | 88,2 | 117,9 | 111,8 | 110,5 | 104,8 |

На обліку для отримання житла і поліпшення житлових умов станом      на 1 січня 2008року перебуває 34,5 тис. сімей та одинаків (дані про квартирний облік та надання житла населенню в області станом на 1 січня 2008 року додаються). У 2007 році поліпшили житлові умови 355 сімей, що перебували  на квартирному обліку  (у 2006 році - 1091 сім’я,  2005 році – 329 сімей,                   у 2004 році – 320 сімей).

У 2007 році обсяг уведеного в експлуатацію житла склав 179,8 тис.кв.метрів, або 104,8 відсотка  до 2006 року. У містах збудовано 121,9 тис.кв.метрів житла (67,8% загального обсягу житла, введеного в області), у сільській місцевості – 57,9 тис.кв.м (32,2 відсотка).

Найбільше житла збудовано у місті Луцьку (72,9 тис. кв. метрів, 40,5 % загального обсягу житла, введеного в області) та Луцькому районі (30,5 тис.кв. метрів, 17%), у яких темпи будівництва вищі, ніж у попередньому році.

Основним джерелом інвестування спорудження житла в області залишаються кошти населення. У минулому році за рахунок цих коштів збудовано 120,2 тис. кв. метрів житла, або 66,9 відсотка загальних показників, що на 13,1 відсотка більше, ніж у 2006 році. Підприємствами різних форм власності побудовано і введено в дію житлових будинків площею 57,2 тис.кв.м,  що на 2 відсотки більше, ніж у 2006 році.

Структура введення житла за джерелами фінансування

| Показники | Усього | у т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Іпотечне креди-тування | Населення | Підпри- ємства, установи, організації |
| 2007 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 179,8 | 1,7 | 0,7 | - | 120,2 | 57,2 |
| питома вага, % | 100 | 0,9 | 0,4 | - | 66,9 | 31,8 |
| 2006 рік тис.кв. м питома вага, % | 171,6 100 | 7,2 4 | 2 1 | - - | 106,2 62 | 56,1 33 |
| 2005 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 155,3 | 8,7 | 2,4 | 2,6 | 93,7 | 47,9 |
| питома вага, % | 100 | 5 | 2 | 2 | 60 | 31 |
| 2004 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 138,9 | - | 1,1 | 1,2 | 105,1 | 31,5 |
| питома вага, % | 100 | - | 1 | 1 | 76 | 22 |
| 2003 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 117,8 | 1,7 | 1,1 | - | 95 | 20 |
| питома вага, % | 100 | 1 | 1 | - | 81 | 17 |
| 2002 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 133,5 | 6,2 | 4,1 | 2,2 | 94,6 | 26,4 |
| питома вага, % | 100 | 5 | 3 | 2 | 70 | 20 |
| 2001 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 147,2 | 1,9 | 2,8 | 1,6 | 104,9 | 36 |
| питома вага, % | 100 | 1 | 2 | 1 | 72 | 24 |

Відповідно до розробленої обласної довгострокової Програми „Житло для молоді” в області для кредитування будівництва житла у 2007 році з Державного бюджету України надійшло 7892 тис.грн., що на 4,1 відсотка більше ніж у 2006 році   та  з місцевого бюджету – 1353 тис.грн., у тому числі з обласного бюджету – 390 тис. гривень.

У минулому році на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі за програмою „Власний дім” з державного, обласного, місцевих бюджетів надійшло 5,2 млн. грн., що на 36,2 відсотка більше, ніж у 2006 році. З державного бюджету отримано 3 млн. грн., обласного – 875 тис.грн., з місцевих бюджетів – 1,34 млн. гривень. За рахунок цих коштів у сільській місцевості  введено в експлуатацію 55 житлових будинків загальною площею 6,3 тис.кв.метра, придбано 29 житлових будинків загальною площею 2,9 тис.кв.метра.

В області стабільно працює будівельний комплекс. За 2007 рік виконано будівельних  робіт на суму 732,4 млн.грн., що на 10,2 відсотка більше, ніж у попередньому році. Упродовж року в будівельній галузі працювало 133 підприємства. Майже дві третини всіх будівельних робіт виконали будівельники м. Луцька. Найбільше житла будується товариствами „Луцьксантехмонтаж № 536” (загальна площа 23,2 тис.кв. метра), „Завод будівельних конструкцій” (23,1 тис.кв. метра), „Луцький домобудівельний комбінат” (загальна площа 11 тис.кв. метрів).

У 2007 році для забезпечення житлом військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, у тому числі звільнених у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку з скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членів  сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 2963,7 тис.грн., освоєно -  2960,6 тис. гривень  (99,9 відсотка до виділених коштів). За рахунок цих коштів уведено в експлуатацію 15 квартир.

На квартирному обліку в райдержадміністраціях та виконавчих органах місцевих рад станом на 1 січня 2007 року перебувало 535 безквартирних військовослужбовців, звільнених в запас або відставку.

На будівництво житла для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 2007 році спрямовано 6,8 млн. гривень, введено в експлуатацію 2,8 тис. кв. метра житла (44 - квартири у 45 - квартирному житловому будинку на вул. Ватутіна у м. Горохові).

У 2007 році введено в експлуатацію будинок для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян та інвалідів у с. Білосток Луцького району загальною площею 0,4 тис.кв.метра.

4. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Головними проблемами, які мають місце в будівельному комплексі області, є недостатні обсяги житлового будівництва, низький рівень забезпечення житлом населення та відсутність достатньої кількості соціального житла та житла, доступного для мало- і середньо забезпечених громадян.

Дуже низьким  залишається показник залучення в житлове будівництво бюджетних коштів, що спрямовувалися за окремими соціальними програмами. Разом з тим, відзначається стрімкий ріст вартості житла та падіння платіжної спроможності населення, що пов’язано з низьким рівнем доходів. Неналежним залишається рівень підтримки з боку держави кооперативного будівництва

Хоча в цілому динаміка введення в експлуатацію житла в області за останні роки є позитивною, вирішення житлової проблеми не забезпечується. За останні п'ять років обсяги житлового будівництва зросли більше ніж у 1,5 рази, а черга на отримання житла не зменшується.

Така ситуація погіршує житлові умови та демографічну ситуацію в країні, стримує розвиток добробуту населення, створює підґрунтя для соціальної напруги в суспільстві і в цілому негативно впливає на міжнародний імідж України.

5. Мета Програми

Метою Комплексної регіональної програми житлового будівництва в області на 2008 рік є поліпшення ситуації щодо забезпечення населення житлом, створення сприятливих умов для участі громадян у будівництві житла, здешевлення загальної вартості житлового будівництва.

- 6. Шляхи і напрямки виконання Програми

Для реалізації Програми  слід забезпечити:

- нарощення обсягів житлового будівництва не менше ніж на 30 відсотків та створення будівельного заділу на 2009 рік шляхом нового будівництва, реконструкції наявних житлових будинків, переобладнання нежилих будинків у жилі;

- формування фондів житла для тимчасового проживання;

- здійснення добудови об’єктів незавершених будівництвом;

- виконання всіх спеціальних житлових програм, запроваджених у регіоні;

- проведення реконструкції наявного житлового фонду та комплексної реконструкції кварталів застарілого житла;

- упровадження спрощеної процедури щодо надання всіх необхідних дозволів на будівництво об’єктів містобудування та земельних ділянок для будівництва житла;

- резервування земельних ділянок для житлової забудови та розроблення проектів розміщення житлового будівництва до 2010 року, у тому числі соціального житла та житла, доступного для громадян із середніми доходами;

- залучення інвестицій у житлову сферу, у тому числі іноземних;

- запровадження механізмів різних форм пільгового кредитування житлового будівництва, залучення у будівництво житла коштів населення відповідно до фінансово-кредитних механізмів іпотечного кредитування;

- збільшення асигнувань за рахунок коштів місцевих бюджетів на будівництво житла для громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;

- виконання заходів щодо енергозбереження та безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- розроблення  схем   планування  територій рад, генеральних планів населених пунктів та місцевих правил  їх забудови;

-  нарощування потужностей будівельного комплексу області.

Завдання та заходи Програми передбачається реалізувати упродовж 2008 року.

7. Завдання  Програми

Основними завданнями Програми є забезпечення нарощування загальних обсягів будівництва житла не менше ніж на 30 відсотків, поліпшення ситуації щодо забезпечення житлом усіх верств населення, удосконалення механізму функціонування будівельного комплексу області, оптимізація кількості будівельних організацій та здійснення заходів щодо створення при них бази сучасних економічних будівельних матеріалів європейських стандартів.

8. Основні  напрями реалізації Програми

Головним завданням реалізації житлової політики є забезпечення житлом населення, зокрема соціально незахищених категорій громадян, багатодітних сімей,   розгортання будівництва доступного житла для громадян з невисоким рівнем доходів.

Основними напрямами розвитку житлового будівництва є:

- збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок коштів населення;

- залучення коштів інвесторів для громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та захисту з боку держави;

- спрямування з державного та місцевих бюджетів коштів на реалізацію соціальних програм щодо забезпечення житлом військовослужбовців, молоді, індивідуальних сільських забудовників, військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, та інших  соціально незахищених категорій громадян, у тому числі багатодітних сімей;

- створення умов доступності будівництва чи придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства.

Програмою прогнозується у 2008 році завершити й увести в експлуатацію 234,6 тис. кв. метра житла, що на 30,5 відсотка більше, ніж у 2007 році, як передбачено пунктом 31 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2006 року № 733 (показники введення в експлуатацію житла на 2008 рік в області за джерелами фінансування та характером будівництва додаються). Уведення житла передбачається здійснити за рахунок коштів:

- населення – 143,3 тис. кв. метра  (або 61,1 відсотка до загального обсягу);

- підприємств, установ та організацій – 81,1 тис. кв. метра (або 34,5  відсотка);

- державного бюджету – 2,2 тис. кв. метрів (або 0,9 відсотка);

- місцевого бюджету – 2 тис. кв. метрів (0,9 відсотка);

- іпотечного та інших видів кредитування – 6 тис.кв. метрів (2,6 відсотка).

У містах прогнозується збудувати 175 тис. кв. метрів (74,6 відсотка), у сільській місцевості – 59,6 тис. кв. метра (25,4 відсотка) (показники обсягів уведення в експлуатацію житла на 2008 рік в області у містах та сільській місцевості додаються).

За рахунок нового будівництва планується ввести в експлуатацію                                                                              222 тис. кв. метра житла, у тому числі завершення недобудованого –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  95 тис. кв. метра, та 12,1 тис. кв. метра житла – за рахунок реконструкції будинків ( показники обсягів  уведення в експлуатацію житла на 2008 рік в області за характером будівництва  додаються).

Товариствами „Луцьксантехмонтаж № 536”, „Завод будівельних конструкцій” та „Луцький домобудівельний комбінат” ведуться роботи із будівництва 56,8 тис.кв.метра  житла. Зокрема, планується спорудити та ввести в експлуатацію у цьому році відкритим акціонерним товариством „Луцьксантехмонтаж № 536” 5 будинків (231 квартира) загальною площею 13,1 тис.кв. метра у 40-Ж-2 мікрорайоні у місті Луцьку та товариством „Завод будівельних конструкцій” - 2 будинки у місті Луцьку (197 квартир) та один у м. Горохові (30 квартир). Крім того, товариством „Завод будівельних конструкцій” здійснюється будівництво багатоквартирного житлового комплексу в 55 мікрорайоні міста Луцька (232 квартири) та житлового будинку на вул. Конякіна (90 квартир), які будуть уведені в експлуатацію у 2009 році.

На виконання пунктів 7, 8, 9 протокольного доручення Прем’єр-міністра України Ю. Тимошенко від 14 січня 2008 року № 1571/0/1-08 з питань забезпечення виконання урядової програми „Територія якісного життя” та розвитку іпотечних відносин реалізація пілотних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на території області  здійснюватиметься у м. Луцьку. Реконструкції підлягає орієнтовно 67 тис. кв. метрів житлового фонду.

Для реалізації пілотних проектів в обласному центрі вже розроблені  проекти детального планування територій двох кварталів (вул. Львівська, вул. Володимирська – 5 га та район вул. Стрілецької – 20 га) ( показники стану реалізації  проектів  комплексної  реконструкції  кварталів  застарілого  житла на 2008 рік в області на виконання Урядової програми „Територія якісного житла” додаються ).

Крім цього, продовжуються роботи з розробленням генерального плану забудови м. Луцька, які планується завершити до кінця цього року.

В області на кінець 2007 року  на черзі для отримання соціального житла перебуває 23635 сімей та одинаків, проте житлова проблема малозабезпечених верств населення не вирішується, оскільки кошти з державного бюджету не виділяються.

На виконання урядових документів щодо спорудження доступного житла виконкоми міських (міст обласного значення) рад та районні державні адміністрації працюють над вибором земельних ділянок під будівництво доступного житла. Проводяться роботи з інвентаризації територій військових містечок та вільних приміщень для переобладнання їх під житло, у першу чергу для військовослужбовців.

Для реалізації поставлених завдань щодо забезпечення громадян з середнім рівнем достатку доступним житлом, а також для будівництва соціального житла необхідно щороку для цієї мети надавати субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

В області нараховується 53 сім’ї, які мають 10 і більше неповнолітніх дітей. Запровадження ефективних механізмів з питань забезпечення їх житлом є першочерговим та пріоритетним завданням  соціального розвитку області.

9. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансове забезпечення реалізації завдань житлового будівництва буде здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету із залученням коштів місцевих бюджетів, інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Пріоритетними програмами, які фінансуються з державного бюджету, будуть наступні:

- обласна цільова програма підтримку індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім» - планується  направити 6,7 млн.грн., у тому числі з державного бюджету 3,5 млн.грн. - буде збудовано  житла загальною площею 5,2 тис. кв. метра ( показники обсягів уведення в експлуатацію житла на 2008 рік в області за спеціальними програмами за рахунок усіх джерел фінансування та коштів місцевих бюджетів додаються );

- програма молодіжного житлового кредитування –  передбачається надати пільгові кредити на суму 2,6 млн.грн.  з  державного  бюджету  – буде  введено в експлуатацію житла загальною площею понад  0,8 тис. кв. метра. Крім того, на компенсацію пільгових кредитів з державного бюджету виділено                        5,5 млн.гривень.

Області виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів на 2008 рік у сумі             3762,6 тис.гривень. Зазначений обсяг субвенції розподілений обласною міжвідомчою комісією з питань забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, містам Луцьку, Ковелю, Володимиру-Волинському відповідно 2508 тис.грн., 684 тис.грн., 456,6 тис.грн. та Ратнівському району -114 тис.гривень (план житлового забезпечення  окремих категорій громадян області на 2008 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів додається). За рахунок цих коштів буде придбано                13 квартир для військовослужбовців.

Для здійснення будівництва прогнозованих обсягів житла необхідно  828 млн. грн. коштів з різних джерел фінансування ( показники обсягів інвестицій у житлові будівлі на 2008 рік в області за джерелами фінансування додаються), а саме:

- державного бюджету – 12 млн. грн., або 1,4 відсотка загального обсягу;

- місцевих бюджетів – 7 млн. грн., або 0,8 відсотка;

- кредитів банків - 15 млн. грн., або 1,8 відсотка;

- підприємств, установ та організацій – 120 млн. грн., або 14,5 відсотка;

- вітчизняних інвестиційних компаній - 2,4млн.грн., або 0,3 відсотка;

- населення на будівництво власних квартир - 254,6 млн.грн., або 30,7 відсотка;

- населення на індивідуальне житлове будівництво - 416 млн.грн., або 50,2 відсотка.

За даними  Міністерства регіонального розвитку та будівництва  України опосередкована вартість спорудження житла одного квадратного метра житла в області станом на 1 січня 2008 року склала 3529 гривень.

Ризики невиконання росту запланованих обсягів введення житла:

- зростання відсоткових ставок за іпотечними кредитами та повільне їх зменшення;

- недостатній обсяг кредитних коштів, що забезпечить рефінансування іпотечного кредитування;

- значне збільшення вартості на новозбудоване житло у зв’язку із подорожчанням будівельних матеріалів, зростанням вартості будівельно-монтажних та проектних робіт.

У разі впливу вищезазначених факторів можливе сповільнення темпів росту обсягів житлового будівництва. Тому при песимістичному             прогнозі в області у 2008 році передбачається  ввести в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 200 тис. кв. метрів житла або на 11,2 відсотка більше порівняно з 2007 роком.

10. Очікувана ефективність виконання Програми

У результаті здійснення заходів, визначених розділом 12 Програми, очікується:

- збільшення обсягів уведення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування, у тому числі за рахунок реконструкції та капітального ремонту наявного житлового фонду, поліпшення забезпечення житлом населення області;

- збільшення інвестицій у житлове будівництво;

- запровадження ефективних механізмів з питань забезпечення житлом окремих соціально незахищених категорій громадян, зокрема багатодітних сімей;

- розроблення проектів розміщення соціального житла та житла, доступного для громадян з невисоким рівнем доходів, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;

- прискорення добудови розпочатих будівництвом житлових будинків;

- розширення фінансової підтримки центральними та місцевими органами виконавчої влади довгострокового кредитування будівництва житла для молодих сімей та сільських забудовників за обласною програмою „Власний дім” та обласною довгостроковою Програмою „Житло для молоді”;

- створення необхідних умов для експлуатації об’єктів житлового та громадського призначення всіма громадянами незалежно від стану їх здоров’я і ступеня мобільності.

Створення умов для залучення інвестиційних коштів дозволить закріпити тенденцію росту обсягів житлового будівництва, і досягнути їх у 2008 році в розмірі  30,5 відсотка до 2007 року.

11. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації та подає  інформацію до 20 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, Міністерству регіонального розвитку та будівництва України. Звіт про освоєння інвестицій в житлові будівлі за рік подає до 15 квітня 2009 року.