СХВАЛЕНО

розпорядження голови

обласної державної адміністрації

20 травня 2008 року № 177

ПРОЕКТ

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

розвитку дорожнього руху та його

безпеки на 2008 - 2012 роки

I. Паспорт Регіональної програми розвитку дорожнього руху та його

безпеки на 2008 - 2012 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ державної автомобільної інспекції управління Міністерства внутрішніх справ України в області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпо-рядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Рішення колегії облдержадміністрації від 31 січня 2008 року № 1/3 „Про проект Регіональної програми розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2008 – 2012 роки” |
| 3. | Розробник Програми | Відділ державної автомобільної інспекції управління Міністерства внутрішніх справ України в області, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | Служба автомобільних доріг в області, управління охорони здоров’я, освіти і науки облдержадміністрації |
| 5. | Відповідповідальні виконавці Програми | Відділ державної автомобільної інспекції управління Міністерства внутрішніх справ України в області, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Відділ державної автомобільної інспекції управління Міністерства внутрішніх справ України в області, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, управління охорони здоров’я, освіти і науки облдержадміністрації, служба автомобільних доріг в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2008 - 2012 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми | 2008, 2009, 2010,2011,2012 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний, обласний, місцеві бюджети, кошти підприємств та інвесторів |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі: | 241397,2 тис.грн. |
| 9.1. | коштів державного бюджету | 237372 тис.грн. |
| 9.2. | коштів місцевого бюджету: обласного районних, міських | 197,5 тис.грн. 3773,7 тис.грн. |
| 9.3. | коштів інших джерел | 54 тис.грн. |

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

Регіональна програма розвитку дорожнього руху та його безпеки на     2008 - 2012 роки (далі - Програма) розроблена на виконання Указу Президента України  від 20 листопада 2007 року № 1121 „Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху” з метою  поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах області, дотримання учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, підвищення рівня дисципліни водіїв і пішоходів.

На сьогодні ступінь розвитку вулично-дорожньої мережі області та її стан не відповідають рівню інтенсивності транспортного руху та вимогам, що висуваються економічними потребами держави, а також країн ближнього зарубіжжя.

Украй низьким залишається рівень упровадження новітніх технологій і технічних засобів організації дорожнього руху та здійснення нагляду за дотриманням учасниками дорожнього руху правил та вимог безпеки.

Не відповідає завданням сучасна система нагляду за дотриманням норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.

Унаслідок стрімкого росту автомобілізації країни, й області  зокрема, протягом останнього десятиріччя практично повністю вичерпано ресурсні можливості дорожньо-шляхової мережі, що спричиняє значне погіршення умов руху, екологічної ситуації, затори, збільшення витрат пального та зростання аварійності.

У   2007   році   на     вулично-шляховій     мережі     області       трапилося

1179 дорожньо-транспортних пригод, що на 48,5 відсотка більше, ніж у 2006 році. У цих автопригодах загинула 201 особа (на 33 % більше, ніж у 2006 році), понад     1400 осіб було травмовано (на 500 осіб більше, ніж у 2006 року). Понад 180 ДТП трапилося у місцях, де дорожні умови були не задовільні.

Основними з незадовільних дорожніх умов визначено:

- відсутність дорожньої розмітки;

- незадовільний стан узбіччя;

- наявність ямковості та розрушень покриття проїзної частини;

- відсутність тротуарів та велодоріжок уздовж доріг загального користування в населених пунктах;

- наявність на узбіччі дерев;

- відсутність дорожніх знаків.

На сьогодні на вулично-шляховій мережі області з недоліками утримується 2205 км доріг загального користування та 810 км міських вулиць. Потребують установлення та заміни 2111 дорожніх знаків, поновлення 1215 км дорожньої розмітки та функціонування електроосвітлення на 95 ділянках доріг. Необхідно побудувати або відремонтувати 13 світлофорних об’єктів, 42 км транспортних  та 23 км пішоходних огороджень, ліквідувати ямковість покриття проїзної частини на 30120 метрах квадратних доріг загального користування. У незадовільному стані знаходяться тротуари та пішохідні доріжки на 119 км доріг та на 72 км вулиць.

Цей проект Програми потребує в першу чергу фінансового забезпечення, без якого неможлива реалізація  розроблених заходів.

При виділенні коштів з обласного та місцевих бюджетів на виконання окремих пунктів Програми очікується значне поліпшення стану безпеки дорожнього руху в області, зменшення кількості потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, поліпшення умов руху на вулицях і дорогах, створення ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, забезпечення належного рівня надання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах, стимулювання учасників дорожнього руху до посилення дисципліни, впровадження у широке використання сучасних технологій і технічних засобів організації дорожнього руху та нагляду за виконанням його учасниками правил дорожнього руху, підвищення ефективності управління безпекою (зменшення кількості випадків перевищення швидкості, кількості нетверезих водіїв, навмисних порушень ПДР тощо).

Ураховуючи наявну ситуацію, а також рівень ризику загибелі людей у результаті дорожньо-транспортних пригод та матеріальних збитків, ефективне забезпечення безпеки дорожнього руху  може бути досягнуте за умови зниження показників аварійності на вулично-дорожній мережі, зменшення соціальної гостроти цієї проблеми, надання питанням безпеки дорожнього руху державної ваги та статусу основ загальної транспортної політики держави.

Програма сформована головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації на підставі пропозицій відділу державної автомобільної інспекції управління Міністерства внутрішніх справ України, служби автомобільних доріг в області, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, інших організацій, діяльність яких спрямована на поліпшення стану безпеки дорожнього руху.

IIІ. Визначення мети  Програми

Вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, системи підготовки учасників дорожнього руху всіх категорій, спрямованих на зниження аварійності на автомобільних дорогах та залізничних переїздах області.

Підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць, підвищення безпеки пасажирських перевезень, створення ефективної системи надання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.

IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування;  строки й етапи виконання Програми

Для підвищення рівня ефективності запобігання ДТП на автомобільному транспорті, підвищення рівня безпеки руху на автошляхах області територіальним управлінням Головавтотрансінспекції  спільно з відділом ДАІ УМВС України в області  проводитимуться рейдові перевірки згідно з  графіками, затвердженими керівництвом територіального управління  Головавто-трансінспекції, ВДАІ та ВДСБЕЗ УМВС України в області та погодженими облдержадміністрацією.

Питання скоєння дорожньо-транспортних пригод та заходи щодо їх попередження постійно  розглядатимуться на засіданнях   обласної    Координаційної  ради з питань безпеки дорожнього руху, положення про яку затверджено   розпорядженням   голови   облдержадміністрації   від     4 вересня

2006 року № 305 „Про обласну Координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху”.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок  коштів державного, обласного та місцевих бюджетів із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством (розрахунок додається).

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при  формуванні показників місцевих бюджетів, виходячи з реальних можливостей.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення коштів підприємств та інвесторів.

Витрати, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, здійснюватимуться відповідно до джерел фінансування, визначених законодавством.

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

V. Перелік завдань  Програми та

результативні показники

У результаті реалізації Програми очікується значне поліпшення стану безпеки дорожнього руху в області, зменшення кількості потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах,  поліпшення умов руху на вулицях і дорогах, створення ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, забезпечення належного рівня надання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.

Заходами Програми передбачено:

- змінити тенденцію надвисокої небезпеки дорожнього руху;

- зменшити соціальні та економічні збитки від ДТП;

- підвищити на 5 - 7% пропускну спроможність транспортних магістралей і продуктивність автомобільного транспорту;

- підвищити ефективність управління безпекою (зменшення кількості випадків перевищення швидкості, кількості нетверезих водіїв, навмисних порушень ПДР, незастосування ременів безпеки та ін.);

- запровадити планування діяльності з попередження ДТП (кількість патрулювань небезпечних ділянок доріг та вулиць, зменшення таких ділянок на дорогах та вулицях, кількість демонстрацій фільмів, виданих брошур,  лекцій);

- стимулювати учасників дорожнього руху до посилення дисципліни;

- упровадити у широке використання сучасні технології та технічні засоби організації дорожнього руху та нагляду за виконанням його учасниками правил дорожнього руху;

- поліпшити дорожню інфраструктуру;

- поліпшити роботу рятувальних служб у ДТП.

Програму розраховано на період до 2012 року. За умов реалізації переліку заходів Програми прогнозується зупинення показників аварійності з наступним їх зниженням у середньому близько 7-9 відсотків щороку.

Загальний обсяг фінансування заходів Програми у 2008 – 2012 роках становить 244864,2 тис. грн., у тому числі: за рахунок коштів державного бюджету України - 240800 тис. грн., місцевих бюджетів - 4010,2 тис. грн. та  коштів інших джерел  - 54 тис. гривень.

Система фінансового забезпечення Програми повинна створити стабільні умови для вдосконалення безпеки дорожнього руху, забезпечення безпечних і комфортних умов руху на вулично-дорожній мережі.

При плануванні ресурсного забезпечення Програми враховувалися реальна ситуація у фінансово-бюджетній сфері на загальнодержавному рівні, стан аварійності, висока економічна та соціально-демографічна значущість проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху, а також реальні можливості її вирішення за умов державної підтримки.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координування робіт з виконання заходів і завдань Програми здійснюватиметься головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

Планування освоєння бюджетних та позабюджетних коштів, а також відповідне звітування забезпечуватимуться головними розпорядниками коштів згідно з переліком заходів.

З метою забезпечення якісного управління  за ходом виконання Програми та повної реалізації її положень структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконкомам міських (міст обласного значення) рад, управлінню Міністерства внутрішніх справ України, службі автомобільних доріг в області  щороку до 20  січня письмово інформувати головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації про ефективність використання коштів державного та місцевих бюджетів, аналіз досягнутих результатів та витрат.

Узагальнення результатів виконання Програми та подання відповідної звітності облдержадміністрації здійснюватиметься головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації  до 10 лютого щороку.