###### VІІ. ЗАХОДИ

з реалізації Регіональної програми розвитку

дорожнього руху та його безпеки на 2008 - 2012 роки

| № з/п | Зміст заходів | Виконавці | Термін виконан-ня | Джерела фінансу-вання | Необхідний обсяг фінансування ( тис. грн.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усього | у т.ч. за роками: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удосконалення організаційних основ системи забезпечення безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Координування робіт з виконання заходів і завдань Програми з метою забезпечення якісного контролю за ходом виконання Програми та повної реалізації її положень | Обласна Координаційна рада з безпеки дорожнього руху | Щороку |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Моніторинг утримання вулично-шляхової мережі області, аналіз аварійності на автомобільних дорогах та залізничних переїздах, виконання заходів реалізації Програми | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадмі-ністрації, управління МВС України, служба автомобільних доріг в області | Щороку |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Удосконалення системи підготовки учасників дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Розроблення пропозицій до проекту Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв автотранспорту з метою удосконалення наявної системи підготовки водіїв транспортних засобів | Управління освіти і науки облдержад- міністрації, управління МВС України в області | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Збільшення учбових годин у відповідних навчальних програмах в учбових закладах області для поглибленого вивчення вимог Правил дорожнього руху дітьми та недопу-щення зростання рівня дитячого до-рожньо-транспортного травматизму: Камінь-Каширський район | Управління освіти і науки облдержад-міністрації, райдержадмі- ністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2008 - 2010 | місцевий | 30 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 3. Розвиток профілактичної діяльності, спрямованої на формування законослухняного громадянина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Постійне висвітлення у ЗМІ та телепрограмах актуальних питань забезпечення безпеки дорожнього руху, іміджевих матеріалів стосовно діяльності ДАІ | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадмі-ністрації, відділ ДАІ управління МВС України в області | Щороку |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Організація оперативних фотовідео-репортажів з місць ДТП з тяжкими наслідками з висвітленням причин і умов їх виникнення | Відділ ДАІ управління МВС України в області | Щороку |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Організація і проведення обласних конкурсів серед загонів ЮІР та команд КВН-ЮІР для залучення школярів до роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Забезпечення підготовки й участі команд-переможців обласних конкурсів у регіональних турах і фіналі Всеукраїнського конкурсу серед загонів ЮІР: По Маневицькому району По Горохівському району По Любешівському району По Камінь-Каширському району Організація та проведення конкурсів на кращий дитячий малюнок та кращий дитячий твір з тематики „Безпека дорожнього руху - запорука життя” | Управління освіти і науки облдержад-міністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержад-міністрації, відділ ДАІ управління МВС України в області | Щороку | обласний місцевий місцевий місцевий місцевий | 47,5 25 15 7,5 15 | 7,5 5 3 1,5 3 | 8,5 5 3 1,5 3 | 9,5 5 3 1,5 3 | 10,5 5 3 1,5 3 | 11,5 5 3 1,5 3 |
| 3.4. | Проведення в області Всеукраїнських конкурсів-рейдів „Увага! Діти на дорозі!” для профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму: Горохівський район Камінь-Каширський район | Управління освіти і науки облдержад-міністрації, ви-конкоми місь-ких рад, рай-держадміністрації, відділ ДАІ управління МВС України, служба автомобільних доріг в області | Щороку | місцевий місцевий | 15 15 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 |
| 3.5. | Розроблення та випуск методичної літератури та наочної агітації для установ освіти з вивчення дітьми правил дорожнього руху, для обладнання куточків і класів безпеки руху, здійснення заходів щодо облаштування при установах освіти майданчиків для практичного засвоєння дітьми правил дорожнього руху | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержад-міністрації, відділ ДАІ управління МВС України в області | Щороку | місцевий | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.6. | Розроблення, виготовлення та встановлення на центральних вулицях і автомагістралях області, зупинках громадського транспорту рекламних біг-бордів та лайт-боксів з тематики безпеки дорожнього руху | Відділ ДАІ управління МВС України в області | Щороку |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Розроблення та видання масовим накладом брошур, плакатів, листівок, пам’яток з тематики безпеки дорожнього руху для розповсюдження серед учасників дорожнього руху: Камінь-Каширський район | Відділ ДАІ управління МВС України в області, райдержадміні- страції | 2008-2012 | місцевий | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.8. | Облаштування у м. Луцьку дитячого автомістечка | Виконком Луцької міської ради, відділ ДАІ управління МВС України в області | 2008 - 2012 | місцевий | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4. Підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заміна тросового, бетонного та ланцюгового огородження на автомобільних дорогах загального користування державного значення на металеве, ремонт огородження, разом: у тому числі: заміна та встановлення огородження ремонт огородження | Служба автомобільних доріг в області | 2008 - 2012 | держав-ний -„- -„- | 20700 19900 800 | 3450 3300 150 | 5150 5000 150 | 3750 3600 150 | 4150 4000 150 | 4200 4000 200 |
| 4.2. | Приведення у відповідність до нормативних вимог рівня освітленості вулиць і доріг у населених пунктах: а/д Н-22 км 94+450-км 98+900; 4,45 км а/д Н-22 км 63+200-км 66+000; 3 км а/д Н-22 км 121+000-км 130+000; 9 км а/д М-07 км 487+250-км 503+230; 16 км а/д М-19 км 94+350-км 99+000; 4,65 км а/д Н-17 км 124+429-км 128+473; 4,0 км смт Маневичі смт Колки Рожищенський район м. Луцьк | Служба автомобільних доріг в області, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадмі-ністрації | 2008 - 2012 | держав-ний - „ - - „ - - „ - - „ – -„- місцевий місцевий місцевий | 4100 900 2700 5000 1400 1500 105 50 30 | 819 21 10 30 | 3281 900 2700 21 10 | 5000 21 10 | 1400 21 10 | 1500 21 10 |
| 4.3. | Проведення повного комплексу робіт, спрямованих на вдосконалення дорож-ніх умов у місцях (на ділянках) концентрації ДТП з метою запобігання їх виникненню на дорогах загального користування : 1. Служба автомобільних доріг в області, усього: Н-22 Устилуг – Луцьк - Рівне – 3 місця; М-19 Доманове – Ковель - Чернівці – 4 місця; Н-17 Львів – Радехів - Луцьк – 1 місце 2. м. Луцьк – 10 місць 3. м. Володимир-Волинський – 2 місця | Служба автомобільних доріг в області, виконкоми Луцької та Володимир-Волинської міських рад | 2008 - 2012 | держав-ний місцевий місцевий | 4300 | 600 | 1100 | 1100 | 1000 | 500 |
| 4.4. | Будівництво транспортних розв’язок у різних рівнях на найбільш інтенсивних та небезпечних перехрестях, у тому числі із залізницями, автомобільних доріг держаного значення: М-07 (Київ –Ковель - Ягодин) та Р-15 (Ковель -Володимир-Волинський - Червоноград- Жовква). | Ковельська райдержад-міністрація, виконком Ковельської міської ради, служба автомобільних доріг в області | 2008 - 2012 | держав-ний | 100000 100000 |  | 85000 | 15000 |  |  |
| 4.5. | Розроблення та реалізація програми будівництва обходів населених пунктів дорогами державного значення. Будівництво об’їзних доріг: м. Устилуг – 0,9 км м. Володимир-Волинський - 10,9 км м. Луцьк | Служба автомобільних доріг в області | 2008 - 2012 | держав- ний | 6672 27700 | 6672 | 5700 | 12000 | 6000 | 4000 |
| 4.6. | Приведення у відповідність до європейських стандартів стану технічних засобів регулювання дорожнього руху: установлення катафотів на покритті („Котячі очі”) установлення на розподільчій смузі 1-б категорії світлоповертальних екранів | Служба автомобільних доріг в області | 2008 - 2012 | держав-ний | 1200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| 4.7 | Обстеження стану утримання та облаштування аварійно небезпечних ділянок автомобільних доріг державного і регіонального значення з метою розроблення та реалізації заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності | Служба автомобільних доріг в області, відділ ДАІ управління МВС України в області | 2008 - 2012 | держав-ний | 170 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 5. Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Визначення осіб, відповідальних за організацію дорожнього руху та його безпеки, з метою реалізації вимог Закону України „Про дорожній рух” у частині забезпечення обладнання вулично-дорожньої мережі засобами регулювання дорожнім рухом та їх утримання | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержад-міністрації | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Розроблення генеральних планів міст і населених пунктів області з урахуванням комплексних схем організації дорожнього руху, схем маршрутного орієнтування водіїв транзитного транспорту, єдиних дислокацій технічних засобів регулювання руху: м. Луцьк Горохівський район | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержад-міністрації | 2008 - 2012 | місцевий | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.3. | Розроблення та впровадження комплексних схем організації дорожнього руху (КСОДР) з упровадженням автоматизованих систем керування дорожнім рухом (АСКДР) з використанням сучасного обладнання: по м. Луцьку по м.Камінь-Каширський | Виконком Луцької міської ради, райдержад-міністрації | Щороку | місцевий місцевий | 100 20 | 100 |  | 20 |  |  |
| 5.4. | Реконструкція і капітальний ремонт існуючих світлофорних об’єктів у містах області: по м. Луцьку по м. Ковелю по м.Горохову | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержад-міністрації | Щороку | місцевий місцевий місцевий | 1045 250 150 | 330 50 30 | 370 50 30 | 345 50 30 | 50 30 | 50 30 |
| 5.5. | Будівництво підземних пішохідних переходів у районі гіпермаркету “Там-Там” і Завокзального ринку та в центральній частині обласного центру (ЦУМ - Театральний майдан) | Виконком Луцької міської ради | 2008 - 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Установлення елементів примусового зниження швидкості відповідно до ДСТУ 4123-2006 “Пристрій примусо-вого зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах”: 1.У м.Луцьку на вул. Б. Хмельницького біля ЗОШ № 1, вул. Писаревського біля ЗОШ № 22, вул. Ветеранів у районі ЗОШ № 10 та № 19, вул. Кравчука в районі ЗОШ № 21, вул. Федорова біля ЗОШ № 25; привести у відповідність до вимог ДСТУ такий пристрій на вул. Чернишевського 2. Передбачити встановлення шумо-вих смуг у районі розташування дитя-чих і навчальних закладіву м. Ковелі | Виконкоми Луцької та Ковельської міських рад | 2008 - 2010 | місцевий місцевий | 7 об’єк- тів 40 | 5 об’єк- тів 20 | 2 об’єк- ти 10 | 10 |  |  |
| 5.7. | Упровадження засобів примусового зниження швидкості та шумових смуг. Нанесення пішохідних переходів типу „зебра”, червоно-білого кольору та застосування шумових смуг перед ними: 1. Служба автомобільних доріг в області 2. м. Камінь-Каширський | Служба автомобільних доріг в області, райдержад-міністрації | 2008 - 2012 | держав-ний місцевий | 5000 25 | 750 5 | 750 5 | 1000 5 | 1000 5 | 1500 5 |
| 5.8. | Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків з використанням сучасних матеріалів: 1. Служба автомобільних доріг в області: - нанесення розмітки - установлення та заміна знаків 2. Міськвиконком Луцької міської ради: установлення знаків у м. Луцьку – 1078 шт. 3. смт Маневичі, смт Колки 4. м. Камінь-Каширський | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержад-міністрації, служба автомобільних доріг в області | 2008 - 2012 | держав-ний місцевий місцевий місцевий | 24600 11400 1500 20 15 | 4500 2000 460 4 3 | 4800 2200 470 4 3 | 4800 2200 570 4 3 | 5100 2400 4 3 | 5400 2600 4 3 |
| 5.9. | Розроблення проектів організації дорожнього руху для доріг державного та територіальних місцевого значення: 1. Служба автомобільних доріг в області, усього: у тому числі: а/д Р-15 - 87 км а/д Р-14 - 154 км 600 км територіальних доріг 2. смт Маневичі, смт Колки | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержад-міністрації, служба автомобільних доріг в області | 2008 - 2012 | держав-ний -„- -„- -„- місцевий | 1940 40 400 1500 25 | 340 40 300 | 100 100 15 | 500 500 10 | 500 500 | 500 500 |
| 6. Підвищення безпеки пасажирських перевезень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Скорочення кількості рухомого складу, що надає послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, шляхом поетапного виведення автобусів малої місткості із заміною їх на автобуси середньої та великої місткості | Облдержад-міністрація, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | 2008 - 2010 | кошти суб’єктів господа - рювання |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Уведення посади інженера з безпеки дорожнього руху на підприємствах та в організаціях, що мають транспортні засоби, де чисельність зайнятих експлуатацією транспортних засобів становить понад 50 осіб: - м. Луцьк - Організація відповідної роботи в інших містах та районах області | Організації, підприємства області, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадмі -ністрації | 2008 - 2012 | кошти підпри-ємств | 54 | 18 | 18 | 18 |  |  |
| 6.3. | Створення пунктів медогляду на митних постах „Ягодин”, „Устилуг”, „Доманове” , автостанціях міст Луцька, Ковеля, а також у мережі місць відстою перевізників „Укрінтеравтосервіс”, „ТІR” для забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства стосовно передрейсових та післярейсових оглядів водіїв транспортних засобів | Управління охорони здоров”я облдержад-міністрації, обласний наркологічний диспансер | 2008 | кошти інвесторів |  |  |  |  |  |  |
| 7. Підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Закупівля двох екзаменаційних класів на 10 робочих місць кожний з відповідним програмним забезпечен-ням для прийому іспитів з перевірки знань правил дорожнього руху з метою поліпшення обслуговування громадян та уніфікації програмного забезпе-чення у підрозділах реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ | Відділ ДАІ управління МВС України в області | 2008 - 2012 | облас-ний | 150 |  | 75 | 75 |  |  |
| 7.2. | Обладнання автомобільних доріг загального користування і вулиць міст та населених пунктів дорожніми знаками 6.1 „Пункт першої медичної допомоги” та 6.2 „Лікарня” для інформування водіїв автотранспорту про наявність поблизу лікарських установ: 1. По службі автомобільних доріг в області 2. м. Ківерці | Виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержад-міністрації, служба автомобільних доріг в області | 2008 - 2012 | держав-ний місцевий | 90 1,2 | 50 | 10 0,6 | 10 0,6 | 10 | 10 |
| 8. Підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Упровадження систем та комплексів автоматизованого контролю за дорожнім рухом: спеціалізованих транспортних засобів, обладнаних засобами вагового контролю, для виявлення правопорушень на вулично-шляховій мережі ; установлення засобів автоматизо-ваної системи управління рухом та контролем за станом покриття АСУРСП (метеостанції) та знаків маршрутного орієнтування: а/д Н-22 с. Дерно (1 шт.); а/д М-07 (1 шт.); а/д Н-22 м. Володимир-Волинський (1 шт.); а/д М-19 с. Копачівка (1 шт.); а/д М-19 смт Ратне (1 шт.); а/д Н-17 с. Шклінь (1 шт.); а/д М-07 Маневицьке перехрестя (1 шт.); а/д Р-14 смт Любешів (1 шт.) | Служба автомобільних доріг в області | 2008 - 2011 | держав- ний | 18000 | 4300 | 4500 | 4500 | 4700 | - |