ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови обласної

державної адміністрації

20 червня 2008 року  № 224

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ

щодо створення належних умов для   здобуття  освіти

в області на 2008–2011 роки

| № | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Відновити роботу дошкільних навчальних закладів, які тимчасово не працюють, у таких наслених пунктах: - с. Льотниче Володимир-Волинського району; - с. Мирне Горохівського району; - с. Будятичі Іваничівського району; - с. Словатичі Ківерцівського району; - с. Кричевичі, с. Заріччя Ковельського району; - с. Городно, с. Полапи Любомльського району, - с. Череваха Маневицького району; - с. Береськ, с. Ясенівка Рожищенського району; - - с. Зимне Володимир-Волинського району; - с. Соснина Іваничівського району; - с. Карасин Камінь-Каширського району; - с. Пальче Ківерцівського району; - с. Любитів Ковельського району; - с. Радомишль Луцького району; - с. Цир Любешівського району; |  | Протягом 2008 року Протягом 2009 року | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації |
|  |  | - с. Смолянські Смоляри Любомльського району; - с. Старосілля Маневицького району; - с. Городині Рожищенського району; - с. Кримне Старовижівського району; |  |  |  |
|  |  | - м. Луцьк; - с. Колодяжне Ковельського району; - с. Окорськ Локачинського району; - с. Мельники Шацького району. |  | Протягом 2010 року |  |
| 2. |  | Перевести дошкільні навчальні заклади з короткотривалим режимом роботи на повний режим роботи відповідно до потреб місцевих громад. Забезпечити рівний доступ до якісної дошкільної освіти шляхом відкриття дошкільних навчальних закладів з різним режимом роботи в населених пунктах з малою чисельністю дітей віком до 6 років |  | Протягом 2011 року | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації |
| 3. |  | Поліпшувати естетичні та забезпечувати санітарно-гігієнічних умови перебування і медичне спостереження за станом здоров’я учнів та вихованців у дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах |  | Постійно | Управління освіти і науки, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації |
| 4. |  | Провести ремонти будівель навчальних закладів, у тому числі капітальні, запровадити енергозберігаючі технології, забезпечити належне водопостачання, установити сучасні опалювальні системи, модернізувати технологічне обладнання їдалень навчальних закладів: |  | 2008 – 2011 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації , районні державні адміністрації |
| 4.1 |  | Провести капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл області у таких наслених пунктах: - с. Брониця Камінь-Каширського району; - с. Хотешів Камінь-Каширського району; - с. Дубище Ківерцівського району; - с. Любитів Ковельського району; - с. Великий Курінь Любешівського району; - с. Запілля Любомльського району; - с. Почапи Любомльського району; - с. Тур Ратнівського району; - с. Смідин Старовижівського району; - с. Буцин Старовижівського району; - с. Дольськ Турійського району; - с. Бобли Турійського району; - с. Осьмиговичі Турійського району; - с. Озеряни Турійського району; - с. Піща Шацького району. |  | 2008 – 2011 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації |
| 4.2 |  | Щороку до початку нового навчального року здійснювати поточний та косметичний ремонти навчально-виховних закладів освіти |  | Постійно |  |
| 4.3 | - Здійснити добудову класних кімнат, реконструкцію приміщень під класні кімнати, спортивні зали, їдальні: - с. Добре Камінь-Каширського району (добудова 3-х класних кімнат, їдальні, спортивного залу); - с. Мостище Камінь-Каширського району (добудова навчального корпусу); - с. Стобихівка Камінь-Каширського району (реконструкція приміщення під шкільну - їдальню). - с. Видричі Камінь-Каширського району (реконструкція приміщень під навчальні класи (2 класні кімнати); - с. Грудки Камінь-Каширського району (реконструкція приміщень під навчальні класи (6 класних кімнат); - с. Великий Обзир Камінь-Каширського району, реконструкція ДНЗ під навчальні класи,(8 клас-них кімнат); - с. Прилуцьке Ківерцівського району, реконструкція приміщень під класні кімнати - (3 класні кімнати), добудова їдальні; - с. Борохів Ківерцівського району, реконструкція приміщень під класні кімнати (3 класні кімнати); - с. Звірів Ківерцівського району (реконструкція приміщення під їдальню); - с. Дубове Ковельського району (добудова школи); - с. Марковичі Локачинського району (добудова школи до ДНЗ); - с. Цир Любешівського району (добудова класних кімнат, їдальні); |  |  | 2008 – 2011 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації |
|  |  | - с. Седлище Любешівського району (добудова класних кімнат, спортзалу); - с. Лобна Любешівського району (добудова класних кімнат); - с. Копилля, с. Череваха Маневицького району (будівництво спортзалу); - с. Старосілля Маневицького району (реконструкція приміщень); - с. Тур, с. Сільце Ратнівського району (переобладнання колишньої котельні в гімнастичний зал); - с. Сокіл Рожищенського району, реконструкція приміщень під класні кімнати (4 класні кімнати); - с. Мокрець Турійського району (добудова класних кімнат); - с. Ростань Шацького району (добудова класних кімнат); - с. Прип’ять Шацького району (реконструкція приміщень під класні кімнати (2 класні кімнати); |  |  |  |
| 4.4 | Відповідно до комплексного плану з енергозбереження на 2006–2011 роки у закладах та установах освіти області забезпечити впровадження енергозберігаючих технологій (заміну систем опалення, тепломереж, замі-ну котлів, застарілого технологічного обладнання їдалень, вікон). |  |  | 2008 – 2011 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| 5. | Ужити заходів щодо створення належних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів, забезпечення організованого підвезення учасників оцінювання з числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів до пунктів тестування |  |  | 2008 – 2011 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| 6. | Вивчити з урахуванням прогнозованих демографічних змін ситуацію щодо функціонування навчальних закладів у сільській місцевості та вжити додаткових заходів щодо недопущення їх необґрунтованої ліквідації |  |  | 2008 – 2011 роки | Районні державні адміністрації, міські управління, районні відділи освіти |
| 7. | Забезпечити функціонування у кожному селі, де є діти, щонайменше початкової школи, а також створення у сільській місцевості розгалуженої мережі навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад ” |  |  | 2008 – 2011 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації |
| 8. | Активізувати роботу з професійної орієнтації учнівської молоді та створити умови для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів |  |  | 2008 – 2011 роки | Управління освіти і науки, районні державні адміністрації |