ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Обласної цільової програми  підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу

| Найменування завдання |  | Найменування показника |  |  |  | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу |  |  | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування |  | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | усього |  | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | усього |  |  | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  |  |  | 2010 | 2011 |  |  |  | 2012 |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 | 16 |  |  |  | 17 |  |
| 1. Будівництво, реконструкція і ремонт аеропортів | пасажирів на годину |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  | Розвиток Луцького аеропорту |  |  | Мінтрансзв’язку, ВАТ ,,Луцьке авіапідприємство” | державний бюджет місцеві бюджети |  | 22,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інвестор | інші джерела | 48,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,75 |  |  | 31,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | 71,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,09 |  |  | 31,14 |  |  |  |  |
| 2. Будівництво, реконструкція, ремонт за європейськими стандартами автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, а саме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кілометрів |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  | 47,3 |  |  |  |  | 15,2 |  |  |  |  | М-07 Київ — Ковель — Ягодин — капітальний ремонт дорожнього покриття та поновлення технічних засобів організації дорожнього руху на ділянці: межа Рівненської області - Ковель |  |  | Укравтодор, служба автомобільних доріг в області | державний бюджет |  |  | 959,5 |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 417 |  |  |  |  | 242,5 |  |  |
|  |  | кілометрів |  |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  | 20,9 |  |  |  |  | 12,5 |  |  | 0 |  | реконструкція автомобільної дороги на ділянці: Ковель - КПП -Ягодин |  |  | Укравтодор, служба автомобільних доріг в області | державний бюджет місцеві бюджети інші джерела (кредитні кошти) |  |  | 148,9 - 911,3 |  |  |  | 148,9 - |  |  | - 355 |  | - 321,1 |  |  |  |  | - 235,2 |  |  |
| Разом по дорозі М 07 |  | кілометрів |  |  |  | 132 |  | 0 |  |  |  | 36,1 |  |  |  |  |  |  | 68,2 |  |  |  |  | 27,7 |  |  | 0 |  | М-07 Київ — Ковель — Ягодин |  |  |  |  |  |  | 2019,7 |  |  |  | 148,9 |  |  | 655 |  | 738,1 |  |  |  |  | 477,7 | - |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  |  | 1108,4 |  |  |  | 148,9 |  |  | 300 |  | 417 |  |  |  |  | 242,5 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  | 911,3 |  |  |  | 0 |  |  | 355 |  | 321,1 |  |  |  |  | 235,2 | 0 |  |
|  |  | кілометрів |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н-22 Устилуг (у напрямку до м. Любліна) — Луцьк — Рівне реконструкція автомобільної дороги у межах області (обхід м.Устилуга) |  |  | Укравтодор, служба автомобільних доріг в області | державний бюджет |  |  | 6,7 |  |  |  | 1,7 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кілометрів |  |  |  | 89,5 |  | 6,6 |  |  |  | 30,7 |  |  |  |  |  |  | 24,3 |  |  |  |  | 24,7 |  |  | 3,2 |  | капітальний ремонт автомобільної дороги у межах області (на ділянці КПП "Устилуг"- Луцьк – межа Рівненської області) |  |  | Укравтодор, служба автомобільних доріг в області | державний бюджет |  |  | 283 |  |  |  | 22,8 |  |  | 83 |  | 118,3 |  |  |  |  | 49,3 | 9,6 |  |
| Разом по дорозі Н – 22 |  | кілометрів |  |  |  | 90,4 |  | 6,6 |  |  |  | 31,6 |  |  |  |  |  |  | 24,3 |  |  |  |  | 24,7 |  |  | 3,2 |  | Н-22 Устилуг (у напрямку до м. Любліна) — Луцьк — Рівне |  |  |  | державний бюджет |  |  | 289,7 |  |  |  | 24,5 |  |  | 88 |  | 118,3 |  |  |  |  | 49,3 | 9,6 |  |
|  |  | кілометрів |  |  |  | 50,7 |  | 2,6 |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  | 27,9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 3,6 |  | Капітальний ремонт автомобільної дооги Н-17 Львів – Радехів - Луцьк на ділянці під’їзду до Луцького аеропорту |  |  | Укравтодор, служба автомобільних доріг в області | державний бюджет |  |  | 139 |  |  |  | 2,5 |  |  | 14,1 |  | 88,4 |  |  |  |  | 25 | 9 |  |
|  |  | кілометрів |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 34,5 |  |  | 16,5 |  | Будівництво обходу м. Луцька, під’їзду до Луцького аеропорту |  |  | Укравтодор, служба автомобільних доріг в області | державний бюджет |  |  | 389 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 130 |  |  |  |  | 166 | 73 |  |
| Разом за завданням 2 |  | усього, кілометрів |  |  |  | 339,1 |  | 9,2 |  |  |  | 74,3 |  |  |  |  |  |  | 135,4 |  |  |  |  | 96,9 |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2837,4 |  |  |  | 175,9 |  |  | 777,1 |  | 1074,8 |  |  |  |  | 718 | 91,6 |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  |  | 1926,1 |  |  |  | 175,9 |  |  | 422,1 |  | 753,7 |  |  |  |  | 482,8 | 91,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  | 911,3 |  |  |  |  |  |  | 355 |  | 321,1 |  |  |  |  | 235,2 |  |  |
| 3. Облаштування пунктів пропуску через державний кордон |  | кількість пунктів пропуску, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1. Будівництво пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон На кордоні з Республікою Білорусь, а саме: облаштування за постійною схемою МАПП «Пулемець» Шацький район |  |  | Державна митна служба України, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністра-ції | державний бюджет місцеві бюджети |  |  | у межах бюджет-ного фінансу-вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у межах бюджет-ного фінансу-вання |  |  |
|  |  | кількість пунктів пропуску, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | облаштування за постійною схемою МАПП «Піща» Шацький район |  |  | Державна митна служба України, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністра-ції | державний бюджет місцеві бюджети |  |  | у межах бюджет-ного фінансу-вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у межах бюджет-ного фінансу-вання |  |  |
|  |  | кількість пунктів пропуску, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | облаштування за постійною схемою МАПП «Дольськ» Любешівський район |  |  | Державна митна служба України, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністра-ції | державний бюджет місцеві бюджети |  |  | у межах бюджет-ного фінансу-вання |  |  |  |  |  |  | у межах бюджет-ного фінансу-вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість пунктів пропуску, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На кордоні з Республікою Польща будівництво МАПП «Адамчуки» Шацький район |  |  | Державна митна служба України, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністра-ції | державний бюджет місцеві бюджети |  |  | 47,95 |  |  |  |  |  |  | 1,65 |  | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість пунктів пропуску, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Реконструкція пунктів пропуску через державний кордон На кордоні з Республікою Польща, а саме: Реконструкція МАПП «Устилуг» Володимир-Волинський район |  |  | Державна митна служба України, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністра-ції | державний бюджет місцеві бюджети |  |  | 19,6 |  |  |  |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість пунктів пропуску, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкція МАПП «Ягодин» Любомльський район |  |  | Державна митна служба України, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністра-ції | державний бюджет місцеві бюджети |  |  | 36,9 |  |  |  | 7,83 |  |  | 29,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість пунктів пропуску, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На кордоні з Республікою Білорусь реконструкція пунку пропуску «Доманово» Ратнівський район |  |  | Державна митна служба України, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністра-ції | державний бюджет місцеві бюджети |  |  | у межах бюджет-ного фінансу-вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 3 |  | кількість пунктів пропуску, одиниць |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  |  | 104,45 |  |  |  | 7,83 |  |  | 50,32 |  | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі |  | будівництво реконструкція |  |  |  | 4 3 |  |  |  |  |  | 1 2 |  |  |  |  |  |  | 1 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет державний бюджет |  |  | 47,95 56,5 |  |  |  | 7,83 |  |  | 1,65 48,67 |  | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та його комерційних партнерів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вивчення досвіду щодо набуття та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та їх комерційних партнерів під час підготовки та проведення чемпіонатів Європи з футболу в зарубіжних країнах. | Обласні управління у справах захисту прав споживачів, територіальне відділення Антимонопольного комітету України | державний бюджет |  |  | В межах поточ-ного фінан-суван-ня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | організація та проведення семінарів, конференцій з питань набуття та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА |  |  | Управління освіти і науки облдержадміністра-ції | державний бюджет |  |  | В межах поточ-ного фінан-суван-ня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Будівництво, реконструкція та створення у мм. Києві, Донецьку, Львові, Дніпропетровську, Одесі, Харкові та на прилеглих до них територіях, у населених пунктах за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів належної інфраструктури, розроблення спеціальних туристичних маршрутів |  |  |  | дорожні знаки, одиниць |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | виготовлення та встановлення дорожніх знаків, покажчиків у мм. Києві, Донецьку, Львові, Дніпропетровську, Одесі, Харкові та на прилеглих до них територіях, у населених пунктах за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів | Мінкультури і туризму України, управління культури і туризму облдержадміністра-ції |  | Державний місцеві бюджети |  | у межах бюджет-ного фінансу-вання |  |  |  |  |  |  | у межах бюджетного фінан-суван-ня |  | у межах бюджет-ного фінансування |  |  |  |  | у межах бюджетного фінансування |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кількість об’єктів |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | реконструкція пансіонату «Шацькі озера» ЗАТ «Волинь-турист» у с. Світязь Шацького району | ЗАТ «Волиньтурист» |  | Інші джерела |  | у межах поточ-ного фінан-суван-ня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у межах поточ-ного фінан-сування |  |  |  |
|  |  |  |  | кількість об’єктів |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | будівництво кемпінгу у с. Федорівка Володимир-Волинського району | Інвестор |  | Інші джерела |  | у межах поточ-ного фінан-суван-ня |  |  |  |  |  |  |  |  | у межах поточ-ного фінан-сування |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кількість об’єктів |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | будівницто автозаправочного комплексу з готелем та автостоянкою у с. Старовойтове Любомльського району | Фірма «Мавекс Укрнафта» |  | Інші джерела |  | у межах поточ-ного фінан-суван-ня |  |  |  |  |  |  |  |  | у межах поточ-ного фінан-сування |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кількість об’єктів |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | будівництво мотелю в с. Вужиськ Ратнівського району | Інвестор |  | Інші джерела |  | у межах поточ-ного фінан-суван-ня |  |  |  |  |  |  | у межах поточ-ного фінан-суван-ня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кількість об’єктів |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Будівництво торгівельно-сервісного комплексу з автостоянкою в с. Старовойтове Любомльського району | ТзОВ «Добробут - Ягодин»" |  | інші джерела |  | у межах поточ-ного фінан-суван-ня |  |  |  |  |  |  |  |  | у межах поточ-ного фінан-сування |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кількість об'єктів |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Реконструкція та створення українсько-польського оздоровчого комплексу у с. Піддубці Луцького району | Громадська організація "Ківерцівський бізнес-інкубатор" |  | Інші джерела (кошти Євросоюзу) |  | у межах поточ-ного фінан-суван-ня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у межах поточ-ного фінан-сування |  |  |  |
| Разом за завданням 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  | у межах поточ-ного фінан-суван-ня |  |  |  |  |  |  | у межах поточ-ного фінан-суван-ня |  | у межах поточ-ного фінан-суван-ня |  |  |  |  | у межах поточ-ного фінан-суван-ня |  |  |  |
| 6. Створення атмосфери футбольного свята, зокрема шляхом монтажу сучасних великих телевізійних екранів у всіх обласних центрах, на курортах, у місцях масового відпочинку, фан-зонах |  |  |  | кількість екранів |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | монтаж сучасного великого телевізійного екрану | Управління у справах сім’ї, молоді і спорту облдержадміністра-ції Інвестор |  | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  | кількість відвідувачів |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | підготовка культурно-мистецьких програм, організація гастролей творчих колективів, поновлення репертуару театрів | Міністерство культури і туризму України Управління культури і туризму облдержадміністра-ції |  | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети |  | у межах бюджет-ного фінансу-вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у межах бюджет-ного фінансу-вання |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети |  | у межах бюджет-ного фінансу-вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у межах бюджет-ного фінансу-вання |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 7. Створення організаційних та правових умов для залучення інвестицій |  |  |  | Наклад, прим. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | видання презентаційного довідника „Волинь. Інвестиційні пропозиції” | Головне управління економіки, управ-ління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністра-ції |  | обласний бюджет |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | надання державної підтримки малому та середньому бізнесу в готельній справі шляхом пільгового кредитування інвестиційних проектів, відібраних на конкурсній основі | Головне управління економіки, управління культури і туризму облдержадміністра-ції, обласний фонд підтримки підприємництва |  | обласний бюджет (обласний фонд підтримки підприєм-ництва) |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3013,71 |  |  |  | 183,73 |  |  | 827,42 |  | 1161,29 |  |  |  |  | 749,17 |  |  | 92,1 |
| У тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  | 2052,89 |  |  |  | 183,73 |  |  | 472,42 |  | 822,34 |  |  |  |  | 482,8 |  |  | 91,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети (обласний бюджет) |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  | 960,69 |  |  |  |  |  |  | 355 |  | 338,85 |  |  |  |  | 266,34 |  |  | 0,5 |