- 7. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання обласної Програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

| Найменування завдання | Наймену-вання показника | Значення показника |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу (документ, відповідно до якого передбачено реалізацію заходу, дата, №) |  | Головний розпорядник бюджетних коштів, відповідаль-ний виконавець, інвестор (вид проектно-коштори-сної документа-ції, рік затвер-дження) |  | Джерело фінансу-вання |  | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | усьо-го |  | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| 1. Реконструкція, ремонт та будівництво за європейськими стандартами автомобільних доріг загального користування в напрямку Польщі, міст, де відбуватимуться матчі Чемпіонату, а також доріг за туристичними маршрутами, що забезпечить комфортабельність та безпеку дорожнього руху та пасажирських перевезень | кілометрів | 43,9 6,1 | 5,7 6,1 | 9,1 | 16,6 | 12,5 |  | реконструкція автодороги Київ – Ковель - Ягодин (Указ Президента України від 29.01.08 №62/2008, постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.06 №1001) |  | Державна служба автомобі-льних доріг України, головне управління промисло-вості та розвитку інфраст-руктури облдержад-міністрації Служба автомобі-льних доріг в області (техніко-економічне обґрунту-вання, 2005 рік) |  | кредитні кошти під гарантію Уряду держав-ний бюджет |  | 944,3 103,9 |  | 300 103,9 |  | 255 |  | 221,1 |  | 168,2 |  |  |  |
|  |  | 81,5 | 10,2 | 19,5 | 51,8 |  |  | капітальний ремонт автодороги Київ – Ковель - Ягодин (Указ Президента України від 29.01.08 № 62/2008, постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.06 №1001) |  | Державна служба автомобі-льних доріг України, головне управління промисло-вості та розвитку інфраструк-тури облдержад-міністрації, (техніко-економічне обґрунту-вання, 2005 рік) |  | держав-ний бюджет |  | 834,8 |  | 117,8 |  | 300 |  | 417 |  |  |  |  |  |

|  |  | 162,3 | 26,4 | 16 | 46,4 | 59,8 | 13,7 | капітальний ремонт автодороги Доманове – Ковель – Чернівці - Тереблече (постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.06 №1001, лист до Укравтодору від 01.06.07 № 3/7.1-5-1191) | Державна служба автомобі-льних доріг України, головне управління промисло-вості та розвитку інфрастру-ктури облдерж-адміністра-ції | держав-ний бюджет | 377,3 | 56,3 | 51 | 96,3 | 146,8 | 26,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | будівництво обходу смт Ратне на автодорозі Доманове – Ковель - Чернівці (постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.06 №1001, лист до Укравтодору від 01.06.07 № 3/7.1-5-1191) | Державна служба автомобі-льних доріг України, головне управління промисло-вості та розвитку інфраструк-тури облдерж-адміністра-ції (перед- проектні рішення, 2008 рік) | держав-ний бюджет | 25 |  |  |  | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 |  |  |  | 13 | 3 | будівництво обходу м.Ковель на а/д Доманове – Ковель - Чернівці (постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.06 №1001 лист до Укравтодору від 01.06.07 № 3/7.1-5-1191) | Державна служба автомобі-льних доріг України, головне управління промисло-вості та розвитку інфраструк-тури облдерж-адміністра-ції (перед- проектні рішення, 2008 рік) | держав-ний бюджет | 96 |  | 10 | 30 | 40 | 16 |

|  |  | 42 |  |  |  | 30 | 12 | будівництво обходу м.Луцька на а/д Доманове - Ковель - Чернівці (постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.06 №1001, лист до Укравтодору від 01.06.07 № 3/7.1-5-1191) | Державна служба автомобі-льних доріг України, головне управління промисло-вості та розвитку інфрастру-ктури облдерж-адміністра-ції (перед-проектні рішення, 2008 рік) | держав-ний бюджет | 250 |  |  | 50 | 150 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | 27,2 | 0,9 |  |  | 7,9 |  |  | 7 | 11,4 |  |  |  | реконструкція автодороги Устилуг – Луцьк - Рівне (лист до Укравтодору від 01.06.07 № 3/7.1-5-1191) |  |  |  | Державна служба автомо-більних доріг України, головне управління промисло-вості та розвитку інфрастру-ктури облдерж-адміністра-ції (перед-проектні рішення, 2008 рік) | держав-ний бюджет |  |  |  |  |  |  | 217,5 |  |  | 25,1 |  |  |  |  | 49,2 |  |  |  |  | 61,2 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 2 |  |  | будівництво обходу м. Луцька автодороги Устилуг – Луцьк - Рівне (лист до Укравтодору від 01.06.07 № 3/7.1-5-1191) |  |  |  | Державна служба автомобі-льних доріг України, головне управління промисло-вості та розвитку інфраструк-тури облдерж-адміністра-ції (перед-проектні рішення, 2008 рік) | держав-ний бюджет |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 89,5 | 23,6 |  |  | 13,7 |  |  | 24,3 | 24,7 | 3,2 |  |  | капітальний ремонт автодороги Устилуг – Луцьк - Рівне (лист до Укравтодору від 01.06.07 № 3/7.1-5-1191) |  |  |  | Державна служба автомобі-льних доріг України, головне управління промисло-вості та розвитку інфрастру-ктури облдерж-адміністра-ції (перед-проектні рішення, 2008 рік) | держав-ний бюджет |  |  |  |  |  |  | 282,6 |  |  | 59,9 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 118,8 |  |  |  |  | 49,3 |  |  |  | 9,6 |  |  |
| Разом за завданням 1 |  | кілометрів |  |  | 485,5 | 72,9 |  |  | 66,2 |  |  | 151,1 | 156,4 | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3182,4 |  |  | 663 |  |  |  |  | 710,2 |  |  |  |  | 1014,4 |  |  |  |  | 666,3 |  |  |  | 128,5 |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 77,2 | 12,7 |  |  | 17 |  |  | 23,6 | 23,9 |  |  |  | реконструкція доріг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1265,7 |  |  | 429 |  |  |  |  | 304,2 |  |  |  |  | 282,3 |  |  |  |  | 250,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 333,3 | 60,2 |  |  | 49,2 |  |  | 122,5 | 84,5 | 16,9 |  |  | капітальний ремонт доріг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1494,7 |  |  | 234 |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  | 632,1 |  |  |  |  | 196,1 |  |  |  | 36,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 5 | 48 | 22 |  |  | будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 220 |  |  |  | 92 |  |  |
| 2. Проведення робіт з реставрації та ремонту пам’яток архітектури, будівель театрів, музеїв, парків культури і відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виведення з аварійного стану, проведення планових ремонтно-реставраційних робіт та впоряд-кування території пам’яток архітек-тури тощо. (лист про погодження об’єктів Міністерству культури і туризму України від 21.02.08 № 205/1-12, від 24.01.08 №372/30/2-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Пам’ятки архітектури національного значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, одиниць |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Замок (Верхній) в м. Луцьку – проведення планових ремонтно-реставраційних робіт |  |  |  |  | Мінрегіон-буд України, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комуналь-ного госпо- дарства облдерж-адміністрації (робочий проект, 2006 рік) |  |  | держав-ний бюджет |  |  |  | 3,6 |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Шляхетський будинок (Замок) в м. Луцьку – ліквідація незадовільного стану |  |  |  |  | Мінрегіон-буд України, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комуналь-ного гос-подарства облдерж-адмністра-ції (робочий проект, 2007 рік) |  |  | держав-ний бюджет |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Оборонна башта з муром Нижнього замку в м. Луцьку – виведення з аварійного стану |  |  |  |  | Мінрегіон-буд України, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комунально-го господ-дарства облдерж-адміністра-ції (робочий проект, 2006 рік) |  |  | держав-ний бюджет |  |  |  | 1,2 |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Земляні вали замку вул. Підзамче в м.Володимирі-Волинському – проведення планових ремонтно-реставраційних робіт |  | Мінрегіон-буд Украї-ни, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комуналь-ного госпо- дарства облдерж-адміністра-ції (зведе-ний кошто-рис, 2005 рік) |  |  |  | держав-ний бюджет |  |  |  | 3,2 |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Зимненський Святоуспенський Святогорівський жіночий монастир (сестринський корпус) с. Зимне Володимир-Волинського району |  | Мінрегіон-буд Украї-ни, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комуналь-ного го- сподарства облдерж-адміністра-ції (робочий проект, 2006 рік) |  |  |  | держа-вний бюджет |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Успенський собор (мури з брамами) вул. Соборна, 25в м. Володимир-Волинський – проведення планових ремонтно-реставраційних робіт |  | Мінрегіон-буд України, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комуналь-ного госпо- дарства облдерж-адміністра-ції, (робочий проект, 2005 рік) |  |  |  | держа-вний бюджет |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Костел Св. Анни 16 ст. смт Луків Турійський район |  | Мінрегіон-буд України, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комуналь-ного госпо-дарства облдерж-адміністра-ції (робочий проект, 2004 рік) |  |  |  | держа-вний бюджет |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Дзвіниця церкви Св.Параскеви смт Луків Турійський район |  | Мінрегіон-буд України, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комуналь-ного го-сподарства облдерж-адміністра-ції (зведений кошторис, 2008 рік) |  |  |  | держа-вний бюджет |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Садиба Вільгів смт Голоби Ковельського району – виведення з аварійного стану |  | Мінрегіонбуд України, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комуналь-ного госпо- дарства облдерж-адміністра-ції (робочий проект, 2007 рік) |  |  |  | держав-ний бюджет |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Пам’ятки архітектури місцевого значення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Церква І. Богослова (Замок) в м. Луцьку - виведення з аварійного стану |  |  |  |  | Мінрегіон-буд України, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комуналь-ного госпо- дарства облдерж-адміністрації, (робочий проект, 2006 рік) |  |  |  |  | дер-жавний бюджет |  | 0,6 |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Княжий палац (Замок) в м. Луцьку – проведення планових ремонтно-реставраційних робіт |  |  |  |  | Мінрегіон-буд України, головне управління містобудува-ння, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдерж-адміністрації, (робочий проект, 2006 рік) |  |  |  |  | держа-вний бюджет |  | 0,3 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | келії Христорождествен-ського монастиря вул.Миколаївська, 22 у м.Володимирі-Волинському – проведення планових ремонтно-реставраційних робіт |  |  |  |  | Мінрегіон-буд України, головне управління містобудува-ння, архітектури та житлово-комуналь-ного господ- дарства облдерж-адміністрації (робочий проект, 2005 рік) |  |  |  |  | дер-жавний бюджет |  | 2 |  |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | будинок І.Стравінського в м. Устилуг Володимир-Волинського району – проведення планових ремонтно-реставраційних робіт (доручення Кабінету Міністрів України до листа облдержадміні-страції від 08.11.2006 № 41477/1/1-06) |  |  |  |  | Мінрегіон-буд України, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комуналь-ного госпо- дарства облдерж-адміністрації (зведений кошторис, 2006 рік) |  |  |  |  | дер-жавний бюджет |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | музей-садиба В’ячеслава Липинського с.Затурці Локачинського району (Указ Президента України від 21.06.2006 №555) |  |  |  |  | Мінрегіон-буд України, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комуналь-ного госпо- дарства облдержадмі-ністрації (робочий проект, 2003 рік) |  |  |  |  | дер-жавний бюджет |  | 1,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | костел Св.Трійці с. Затурці Локачинського району реставрація фасадів |  |  |  |  | Мінрегіон-буд України, головне управління містобудува-ння, архітектури та житлово-комунально-го господ- дарства облдержадмі-ністрації, (робочий проект,1985 рік) |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  | 15 |  |  | 2 |  |  | 6 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,35 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 8,15 |  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Створення системи надання екстреної медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкція з розширенням будівельного розташування підстанції швидкої медичної допомоги (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2006 № 402-р, лист Міністерству охорони здоров’я України від 20.02.08 № 458/5-2.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість об’єктів, одиниць |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | реконструкція з добудовою приміщення підстанції швидкої медичної допомоги в м. Луцьку на вул. Словацького, 28 |  |  |  |  | Міністерство охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації (зведений кошторисний розрахунок, 2008 рік) |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  | 4,1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | реконструкція приймального відділення обласної клінічної лікарні для розміщення пункту швидкої медичної допомоги |  |  |  |  | Міністерство охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, (зведений кошторисний розрахунок, 2008 рік) |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | реконструкція приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні для розміщення пункту швидкої медичної допомоги |  |  |  |  | Міністерство охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, (зведений кошторисний розрахунок, 2008 рік) |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  | 1,1 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | реконструкція з добудовою приміщення центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з медичним оснащенням у м.Луцьку |  |  |  |  | Міністерство охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, (зведений кошторисний розрахунок, 2008 рік) |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  | 1,6 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість реанімобі-лів, одиниць |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  | придбання реанімобілів з повною викладкою для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і для Луцької станції швидкої медичної допомоги та обласної дитячої клінічної лікарні |  |  |  |  | Міністерство охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я облдержад-міністрації |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  | 6,3 |  |  | 0,9 |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість відділень, одиниць |  | 18 |  |  |  |  |  | 4 | 7 | 7 |  | оснащення приймальних відділень лікувально-профілактичних закладів області медичною апаратурою |  |  |  |  | Міністерство охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кількість транспорту, одиниць |  | 26 |  |  | 2 |  |  | 10 | 10 | 4 |  | придбання санітарного транспорту з підвищеною прохідністю для транспортування хворих для ЦРЛ та ЦМЛ (18 закладів) |  |  |  |  | Міністерство охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  | 2,6 |  |  | 0,2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дооснащення реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні сучасною медичною апаратурою |  |  |  |  | Міністерство охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  |  |  |  | держав-вний бюджет |  | 2 |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дооснащення приймальних відділень обласної клінічної лікарні, обласної дитячої клінічної лікарні та Луцької міської клінічної лікарні технікою та медичними виробами |  |  |  |  | Міністерство охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  |  |  |  | держав-вний бюджет |  | 1 |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | створення корпоративної системи мобільного зв’язку служби екстреної медичної допомоги та забезпечення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф сучасними телекомунікацій-ними засобами |  |  |  |  | Міністерство охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  | 0,5 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,2 |  |  | 1,9 |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Розбудова інформаційно-туристичної інфраструктури області, розроблення спеціальних туристичних маршрутів, забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою і символікою зарубіжних країн, путівників карт, карт різними мовами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | розроблення спеціальних одно та дводенних туристичних маршрутів областю (пізнавальних, об’єктами історико-культурної спадщини та природозаповідного фонду ) для туристів з країн ЄС та забезпечення перекладу текстів екскурсій мовами країн ЄС забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою, путівників, карт мовами країн ЄС забезпечення поширення інформації про відпочинкові можливості через мережу туристично-інформаційних центрів області та на міжнародних туристичних салонах, виставках і ярмарках сприяння роботі туристично-інформаційного центру «Лучеськ великий» у Державному історико-культурному заповіднику у м. Луцьку та обласному туристично-інформаційному центру ГО «Волинське братство» (вул. На таборищі); продовжити роботу щодо створення туристично -інформаційного центру на базі закладів культури у районах області. Створення туристично -інформаційного центру у пунктах перетину державного кордону Ягодин, Устилуг, Доманове та залізничному вокзалі м. Ковеля (лист Міністерству культури і туризму України від 21.02.2008 № 205/1-12) |  |  |  |  | управління культури і туризму облдерж-адміністрації |  |  |  |  | місцеві бюджети місцеві бюджети місцеві бюджети місцеві бюджети |  | 0,079 0,86 0,87 0,77 |  |  | 0,005 0,06 0,07 0,07 |  |  |  | 0,009 0,12 0,15 0,10 |  |  |  |  |  | 0,015 0,18 0,20 0,15 |  |  |  |  | 0,02 0,20 0,20 0,20 |  |  |  |  | 0,03 0,3 0,25 0,25 |  |  |  |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,579 |  |  | 0,205 |  |  |  | 0,379 |  |  |  |  |  | 0,545 |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |
| 5. Реконструкція матеріально-спортивної бази для можливості забезпечення тренування команд-учасниць Чемпіонату | кількість об’єктів , одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкція та будівництво адміністративних, побутових, господарських споруд, легкоатлетичних доріжок, секторів оздоровчої зони Луцького стадіону „Авангард” |  |  |  |  | виконавчий комітет Луцької міської ради, управління у справах молоді та спорту облдержад-міністрації, (зведений кошторисний розрахунок 2007 рік) |  |  |  |  | місь-кий бюджет |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | реконструкція стадіону „Локомотив” у м. Ковелі |  |  |  |  | виконавчий комітет Ковельської міської ради, управління у справах молоді та спорту облдержад-міністрації, (зведений кошторисний розрахунок 2007 рік) |  |  |  |  | місь-кий бюджет |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | реконструкція будинку спорту спортивно-оздоровчого комплексу „Шахтар” у м. Нововолинську |  |  |  |  | виконавчий комітет Ново- волинської міської ради, управління у справах молоді та спорту облдержад-міністрації, (зведений кошторисний розрахунок 2007 рік) |  |  |  |  | місь-кий бюджет |  | 0,425 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | реконструкція спортивного комплексу з галереєю в м. Володимирі-Волинському |  |  |  |  | виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради, управління у справах молоді та спорту облдержад-міністрації, (зведений кошторисний розрахунок, 2004 рік) |  |  |  |  | місь-кий бюджет |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 5 |  |  |  | 4 2 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,925 |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Будівництво, реконструкція гуртожитків, баз відпочинку | кількість об’єктів, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | будівництво та реконструкція бази практики спортивно-оздоровчого табору «Гарт» (друга черга) (Програма співпраці Волинського національного університету ім. Лесі Українки з обласною радою, обласною державною адміністрацією на 2007 – 2012 роки, зміни до рішення обласної ради від 06.03.2007 №9/13 від 18.12.2007 №16/9) |  |  |  |  | Волинський національний університет ім. Лесі Українки, управління освіти і науки облдержадмі-ністрації, (зведений кошторисний розрахунок, 2007 рік) |  |  |  |  | держав-ний бюджет та інші кошти |  | 17,2 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | гуртожиток Луцького центру ПТО, заміна системи водо- та електропостачання,капітальний ремонт санітарно-технічного обладнання, заміна віконних блоків (Програма підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у м. Луцьку на 2008-2012 роки, затверджена рішенням міської ради від 30.01.08 № 23/7) |  |  |  |  | Луцька міська рада, управління освіти і науки облдерж-адміністрації, (зведений кошторисний розрахунок, 2007 рік) |  |  |  |  | держав-ний бюджет міський бюджет |  | 1,02 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 0,17 |  |  |  |  | 0,52 0,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | гуртожиток Луцького ВПУ будівництва та архітектури -реконструкція, капітальний ремонт, ремонт системи опалення, заміна віконних блоків (Програма підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у м. Луцьку на 2008-2012 роки, затверджена рішенням міської ради від 30.01.08 №23/7) |  |  |  |  | Луцька міська рада, управління освіти і науки облдержадмі-ністрації, (зведений кошторисний розрахунок, 2007 рік) |  |  |  |  | держав-ний бюджет міський бюджет |  | 1,2 0,09 |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,6 0,065 |  |  |  |  | 0,6 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | гуртожиток Луцького ВПУ- капітальний ремонт покрівлі, капітальний ремонт покрівлі, заміна віконних блоків (Програма підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у м. Луцьку на 2008-2012 роки, затверджена рішенням міської ради від 30.01.08 №23/7) |  |  |  |  | Луцька міська рада, управління освіти і науки облдержадмі-ністрації, (зведений кошторисний розрахунок, 2007 рік) |  |  |  |  | держав-ний бюджет міський бюджет |  | 0,9 0,12 |  |  |  | 0,5 0,05 |  |  | 0,4 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 6 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,74 |  |  |  | 0,565 |  |  | 11,135 |  |  |  |  | 7,81 |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |
| 7.Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі найсучасніших інформаційно-телекомунікацій-них технологій, розбудова інформаційної мережі області, інфраструктури державного цифрового телебачення | кількість об’єктів, одиниць м. Луцьк м. Ново-волинськ м. Камінь-Каширський смт Любешів |  |  |  | 1 1 1 1 |  |  |  |  |  | 1 1 | 1 1 |  |  | будівництво вежі телетранслятора Н=100 м Н=75 Н=75 |  |  |  |  | головне управління містобудува-ння, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства, управління інформації та зв’язків з громадсь-кістю облдержадмі-ністрації, концерн РРТ (робочий проект, 2007) |  |  |  |  | облас-ний бюджет, концерн РРТ |  | 2,0 1,0 0,5 0,5 |  |  |  | 0,2 |  |  | 1,0 0,5 0,3 0,5 |  |  |  |  | 1,0 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | реконструкція приміщення телецентру (Комплексна програма розбудови місцевої державної телерадіомережі області на 2004-2007 роки, затверджена рішенням обласної ради 23.10.2004 №13/6, лист управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміні-страції до Державного комітету телерадіомов-лення України від 22.02.08 № 131/2 |  |  |  |  | Держкомте-лерадіо України, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадмі-ністрації, управління інформації та зв’язків з громадсь-кістю облдержадмі-ністрації (робочий проект, 2007) |  |  |  |  | держав-ний бюджет облас-ний бюджет |  | 2,2 2 |  |  |  | 1,1 1 |  |  | 1,1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість телеекранів, одиниць |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | монтаж сучасних великих телеекранів у містах обласного значення та місцях масового відпочинку (лист управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації до Державного комітету телерадіомовлення України від 22.02.08 № 131/2) |  |  |  |  | управління інформації та зв’язків з громадсь-кістю облдерж-адміністрації |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  | 6,35 |  |  |  | 1,27 |  |  | 1,27 |  |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  | 2,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,55 |  |  |  | 3,57 |  |  | 5,67 |  |  |  |  | 2,77 |  |  |  |  | 2,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Приведення до сучасних стандартів пожежно-рятувальної техніки та оснащення особового складу підрозділів головного управління МНС України в області, які залучаються на ліквідацію можливих надзвичайних ситуацій, аварій та пожеж на автошляхах: Митний перехід Доманове -(автошлях Е-85) Доманове -Ковель – Луцьк -Дубно Ягодинський митний перехід (автошлях Е-373) Варшава – Ковель – Київ Устилузький митний перехід автошлях Устилуг – Володимир – Волинський – Луцьк – Львів | АЦ-40(433361)63 Б.02 , од. АЦ-40(ЗІЛ-131)137 АНР-40(ЗІЛ-130)127 ПНС-110(ЗІЛ-131) САРМ-„С” АПД-2 (ГАЗ-33023) УАЗ-452 штабний АЦ-7-40(53228) АГДЗ АД-3О (КАМАЗ) АД-50(КАМАЗ) АКП-ЗО АКП-5О костюм ізолюючий VATEX ELITES апарати на стисненому повітрі ПОСТАУЕР-SL гідро - інструмент з масло - станцією гідро - інструмент з ручним насосом бензопили бензорізи човни жилети рятувальні круги рятувальні драбина пожежна висувна драбина – палка ствол пожежний комбінований ліхтар „Луч В-11” рукав всмоктуючий ø125 мм. колонка пожежна костюм літній для ряту-вальників костюм зимовий для рятувальників костюм спеціальний захисний для пожежних каска пожежного черевики з високими берцями |  |  |  | 14 10 5 3 7 5 1 3 2 3 2 1 1 20 130 15 4 15 15 15 40 40 20 15 50 45 40 25 1680 1120 720 360 2396 |  |  | 3 2 1 2 1 5 30 5 1 5 5 5 10 10 5 5 10 10 10 5 560 560 360 360 562 |  |  | 4 3 2 1 2 1 1 1 1 1 5 30 5 1 5 5 5 10 10 5 5 10 10 10 5 355 | 4 4 1 2 1 1 1 1 5 30 5 1 5 5 5 10 10 5 5 10 10 10 5 560 562 | 3 1 2 1 1 1 1 1 5 40 1 10 10 5 10 10 5 5 560 355 | 10 5 5 5 560 360 562 | оновлення парку спеціальної пожежної та аварійно – рятувальної техніки (лист Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.02.2008 № 02/1202) забезпечення інвентарним майном та аварійно-рятувальним обладнанням (лист про погодження заходів Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.02.2008 № 02/1202) забезпечення спеціальним речовим майном особового складу |  |  |  |  | МНС України, управління МНС України в області МНС України, управління МНС України в області МНС України, управління МНС України в області |  |  |  |  | держав-ний бюджет держав-ний бюджет держав-вний бюджет |  | 6,72 5 3,12 2,04 2,8 2 0,1 2,1 0,86 4,5 5 1,8 1,8 0,6 1,08 2,4 0,24 0,022 0,030 0,024 0,008 0,008 0,1 0,015 0,075 0,009 0,032 0,045 0,39 0,644 0,764 0,18 0,311 |  |  |  | 1,44 1 0,52 0,8 0,4 - - 2,5 - - 0,15 0,24 0,8 0,06 0,007 0,010 0,008 0,002 0,002 0,025 0,005 0,015 0,002 0,008 0,009 0,13 0,322 0,382 0,18 0,073 |  |  | 1,92 1,5 1,04 0,68 0,8 0,8 0,1 0,7 - 1,5 2,5 1,8 - 0,15 0,24 0,8 0,06 0,007 0,010 0,008 0,002 0,002 0,025 0,005 0,015 0,002 0,008 0,009 0,046 |  |  |  |  | 1,92 2 0,52 0,68 0,8 0,4 0,7 0,43 1,5 - - 1,8 0,15 0,24 0,8 0,06 0,008 0,010 0,008 0,002 0,002 0,025 0,005 0,015 0,002 0,008 0,009 0,13 0,073 |  |  |  |  | 1,44 0,5 1,04 0,68 0,4 0,4 0,7 0,43 1,5 - - - 0,15 0,36 0,06 0,002 0,002 0,025 0,015 0,002 0,004 0,009 0,322 0,046 |  |  |  |  | 0,015 0,001 0,004 0,009 0,13 0,382 0,073 |  |  |  |  |
| Разом за завданням 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,817 |  |  |  | 9,09 |  |  | 14,729 |  |  |  |  | 12,297 |  |  |  |  | 8,087 |  |  |  |  | 0,614 |  |  |  |  |
| 9. Забезпечення підготовки та перепідготовки у навчальних закладах працівників сфери обслуговування, медичних працівників, стюардів і волонтерів, зокрема вивчення ними двох-трьох іноземних мов у професійно-технічних навчальних закладах та вузах I-II; III- IV рівнів акредитації | осіб |  |  |  | 1835 |  |  | 335 |  |  | 350 | 350 | 400 | 400 |  |  |  | зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів, майстерень виробничого навчання та підготовка та перепідготовка на їх базі фотографів, екскурсоводів, перукарів, манікюрниць, кухарів, офіціантів, адміністраторів, соціальних робітників (лист Міністерству освіти і науки України від 21.02.08 № 542/01-07) |  |  | управління освіти і науки облдерж-адміністрації |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  |  | 14,7 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3,5 |  |  |
| Разом за завданням 9 |  |  |  |  | 1835 |  |  | 335 |  |  | 350 | 350 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,7 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3,5 |  |  |
| 10. Створення оптимальних умов для безперешкодного та якісного перетину Державного кордону іноземними громадянами для перегляду матчі | кількість пунктів пропуску |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | реконструкція і розширення міжнародного автомобільного пункту пропуску „Ягодин” (друга черга будівництва) (постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 831) |  |  | Держмитслуж-ба, Ягодинська митниця, головне управління містобуду-вання, архіте-ктури та житлово-комуналь-ного господ-дарства облдержадмі-ністрації (робочий проект, 2005 рік) |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  |  | 37,7 |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбудова митної інфраструктури |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | реновація об’єктів режимної зони міжнародного автомобільного пункту пропуску „Устилуг” та будівництво об’їзної дороги поза центральною частиною м. Устилуг, у тому числі: -реновація об’єктів; - будівництво об’їзної дороги (постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 831) |  |  | Держмит-служба, служба автомобіль-них доріг в області, головне управління містобуду-вання, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадмі-ністрації (техніко-економічне обґрунту-вання на будівництво об’їзної дороги поза центральною частиною м.Устилуга, 2008 рік) |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  |  | 19,8 33 |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | будівництво міжнародного автомобільного пункту пропуску „Адамчуки”, (постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 831) |  |  | Держмит-служба Укравтодор, Ягодинська митниця, головне управління містобудува-ння, архі- тектури та житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації (схема генерального плану та зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва у складі техніко- економічного обґрунтуван-ня 2007 рік) |  |  |  |  | держав-ний бюджет |  |  | 132,7 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 28,7 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 10 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,2 |  |  |  | 22,87 |  |  |  |  | 108,5 |  |  |  |  | 49,7 |  |  |  |  | 42,13 |  |  |  |  |  |
| 11. Створення ради футбольних уболівальників Волині, підвищення культури футбольного вболівання у містах обласного значення | кількість рад |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | оформлення та затвердження на загальних зборах установчих документів, керівного складу, державна реєстр-рація, розробка атрибутики та символів з ураху-ванням місцевих звичаїв та традицій |  |  | управління у справах молоді та спорту облдерж-адміністрації, федерація футболу Волині, міські федерації футболу |  |  |  |  | облас-ний бюджет міський бюджет інші джере-ла |  |  | 0,02 0,01 0,02 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,01 0,002 |  |  |  |  | 0,01 0,002 |  |  | 0,002 0,02 |  |  |
| Разом за завданням 11 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 0,012 |  |  | 0,022 |  |  |
| 12. Створення організаційних та правових умов для залучення інвестицій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | забезпечення видання презентаційного довідника „Волинь. Інвестиційні пропозиції” |  |  | головне управління економіки облдержадміністрації, уп-равління між-народного співробітництва та євро-пейської інтеграції облдерж-адміністрації |  |  |  |  | облас-ний бюджет |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | надання державної підтримки малому та середньому бізнесу в готель-ній справі шляхом пільгового кредитування інвестиційних проектів, відібраних на конкурсній основі |  |  | головне управління економіки облдержадмі-ністрації, управління культури і туризму, обласний фонд підт-римки під-приємництва |  |  |  |  | облас-ний бюджет (облас-ний фонд підтрим-ки під-приєм-ництва) |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,03 |  |  | - |  |  |
| 13. Збільшення туристичних потоків до рекреаційних зон оз.Світязь та розширення спектру послуг для відпочиваючих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкція пансіонату «Шацькі озера» ЗАТ «Волинь турист» у с. Світязь Шацького району |  |  | ЗАТ «Волинь турист» (інвестицій-ний проект) |  |  |  |  | інші джере-ла |  |  | 95 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 14. Будівництво, реконструкція, ремонт аеропорту |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | реконструкція з переобладнанням військового аеропорту в м. Луцьку на міжнародний вантажо-пасажирський авіа центр (доручення Кабінету Міністрів України від 28.02.08 № 11371/1/1-08 до листа Президента України від 25.02.08 №1-/377) |  |  | ВАТ «Луцьке авіапідприємство», Луцька міська рада, головне управління промисло-вості та розвитку інфраструк-тури облдержад-міністрації, «Австрійські авіалінії» (інвестицій-ний проект) |  |  |  |  | інші джерела міський бюджет |  |  | 400 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 14 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
| 15. Реконструк-ція Привокзаль-ної площі та залізничного вокзалу у м. Луцьку | кількість об’єктів, одиниць |  |  |  | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 |  |  |  | реконструкція Привокзальної площі у м.Луцьку реконструкція залізничного вокзалу у м. Луцьку (постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.06 №1001) |  |  | Луцька міська рада, ТзОВ «Герміона» (інвестиційний проект) Мінтранс-зв»язку Укрзалізниця головне управління промисловості та розвитку інфраструк-тури облдержад-міністрації |  |  |  |  | інші джерела держав-ний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У межах кош-торису У межах кош-торису |  |  |
| Разом за завданням 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Розвиток інфраструктури в населених пунктах за можливими маршрутами руху учасників Чемпіонату і туристів – уздовж автомобільних доріг загального користування: Київ – Ковель – Ягодин, Доманове -Ковель - Чернівці – Тереблече, Устилуг – Луцьк – Рівне | кількість об’єктів, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | будівництво кемпінгу с. Федорівка Володимир-Волинського району |  |  | приватний підприємець МихалецьС.В, містобудівне обґрунтування |  |  |  |  | інші джере-ла |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | будівництво сучасного ринку з автостоянкою в с. Старовойтове Любомльського району |  |  | ТзОВ «Добробут - Ягодин», вихідні дані на проектування |  |  |  |  | інші джере-ла |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | будівництво торгівельного комплексу в с. Старовойтове Любомльського району |  |  | ТзОВ «Добробут - Ягодин», вихідні дані на проектування |  |  |  |  | -/- |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | будівництво придорожнього комплексу з обслуговування автотранспорту (автосервіс, готель, заклад громадського харчування) в с. Римачі Любомльського району |  |  | приватний підприємець Обьєдков П.О., вихідні дані на проектування |  |  |  |  | -/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у ме-жах кош-тори-су |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | будівництво мотелю с. Старовойтове Любомльського району |  |  | фірма «Лікона» , вихідні дані на проектування |  |  |  |  | -/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | будівництво автозаправочного комплексу з готелем та автостоянкою в с. Старовойтове Любомльського району |  |  | фірма «Мавекс Укрнафта», вихідні дані на проектування |  |  |  |  | -/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | реконструкція кафе з добудовою ігрового залу в с. Старовойтове Любомльського району |  |  | ТзОВ «Любомль-ське РБП», вихідні дані на проектування |  |  |  |  | -/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | будівництво мотелю у с. Вужиськ Ратнівського району |  |  | приватний підприємець Дівицький Д.В., вихідні дані на проектування |  |  |  |  | -/- |  |  | 1 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | будівництво спортивно-оздоровчого комплексу в с. Піддубці Луцького району, рішення сільської ради від 10.10.07 № 10/12 |  |  | громадська організація «Ківерцівсь-кий бізнес-інкубатор Волинського інституту економіки та менеджмент-ту», інвести-ційний проект |  |  |  |  | -/- |  |  | 3 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 16 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 6 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Усього за програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4126,781 |  |  |  | 788,55 |  |  |  |  | 971,963 |  |  |  |  | 1312,797 |  |  |  |  | 919,447 |  |  | 134,024 |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 2596,207 |  |  |  | 407,23 |  |  |  |  | 613,849 |  |  |  |  | 882,567 |  |  |  |  | 559,427 |  |  | 133,134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредитні кошти під гарантію уряду |  |  |  |  |  |  |  | 944,3 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 221,1 |  |  |  |  | 168,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 85,054 |  |  |  | 75,17 |  |  |  |  | 5,814 |  |  |  |  | 2,38 |  |  |  |  | 0,82 |  |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  | 501,22 |  |  |  | 6,15 |  |  |  |  | 97,3 |  |  |  |  | 206,75 |  |  |  |  | 191 |  |  | 0,02 |  |  |