## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

6 березня 2008 року                         м. Луцьк                                              № 78

Про підсумки виконання у 2007 році в області будівельних робіт на об’єктах,

що фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету

місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток та збереження історичної забудови міст, об’єктів історико-культурної спадщини, упорядкування історичних населених місць України

Підсумки виконання у 2007 році в області будівельних робіт  на об’єктах, що фінансувалися за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток та збереження історичної забудови міст, об’єктів історико-культурної спадщини, упорядкування історичних населених місць України, свідчать про те, що головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації забезпечує належний рівень  виконання наданих йому повноважень у галузі будівництва.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток профінансована і освоєна у 2007 році в повному обсязі – 17370,5 тис. гривень.

Із 13 об’єктів, фінансування яких в області здійснювалося за рахунок вказаної субвенції, переліку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 23 травня 2007 року № 20, уведено в експлуатацію 6: школи  в селах Скобелка Горохівського, Ворончин Рожищенського, Поліське Старовижівського,  Ветли Любешівського районів,  спортивний зал школи у с. Бихів Любешівського району,  терапевтичний корпус на 86 ліжок центральної районної лікарні у м. Любомль.

Упродовж 2007 року головним управлінням проводилися ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках архітектури, перелік яких  затверджений наказом Мінбуду України від 13 березня 2007 року № 82, а фінансування  здійснювалося за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст, об’єктів історико-культурної спадщини,   упорядкування  історичних  населених  місць  України в  сумі 2550 тис. грн. та державної програми „Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури” у сумі 500 тис. гривень.

Роботи проводились на  шести пам’ятках архітектури національного і  місцевого   значення, виділені  для цих потреб з державного бюджету кошти в сумі 3050 тис. грн. освоєні в повному обсязі, зокрема по об’єктах:                      Покровська церква в с. Піддубці  Луцького району - 1000 тис. грн., Палац                              родини  Липинських у с. Затурці Локачинського району – 600 тис. грн.,  келії Христорождественського монастиря  та Василівська церква в                     м. Володимир-Волинський – відповідно 600 і  250 тис. грн., Луцький замок і Воздвиженська церква в с. Коршів - по 300 тис. гривень.

Враховуючи рішення колегії обласної державної адміністрації від              27 лютого 2008 року № 2/2, з метою закріплення позитивних тенденцій у галузі будівництва в області у 2008 році:

1.   Головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації спільно з  райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування області:

1.1. Для завершення будівництва перехідних об’єктів з високим ступенем будівельної готовності включити їх у першу чергу до переліку об’єктів, що  фінансуватимуться  у 2008 році за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

1.2. Підготувати проектно-кошторисну документацію на об’єкти, які планується включити до плану будівництва на 2008 рік.

1.3. Забезпечити повне освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що виділятимуться області у 2008 році.

2.  Головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-  комунального господарства облдержадміністрації:

2.1. Протягом року чітко дотримуватись Порядку використання коштів державного бюджету, що буде затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

2.2. Забезпечити систематичний контроль і технічний нагляд за будівництвом об’єктів і якістю будівельно-монтажних робіт.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Дмитрука.

Голова  обласної державної

адміністрації                                                                              М. РОМАНЮК

Кривицький 778 130