## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 березня  2008 року                       м. Луцьк                                                    № 81

Про підсумки виконання Комплексної програми енергозбереження області

у 2007 році, завдання на 2008 рік і роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з упровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах та в організаціях бюджетної сфери Ківерцівського району

Протягом 2007 року в області на виконання завдань Комплексної програми енергозбереження впроваджено 1170 енергозберігаючих заходів, на реалізацію яких використано  159 млн. гривень. Зекономлено паливно-енергетичних ресурсів 42 тис. т.у.п., вартість яких становить 36,9 млн. гривень. Зокрема, за рахунок упроваджених заходів забезпечено економію 15,3 млн. м3 природного газу, 2,6 тис. тонн світлих нафтопродуктів, 3,7 тис. тонн вугілля,     32,3 млн. кВт-год. електроенергії, 35,3 тис. Гкал теплоенергії. Крім того, на виконання заходів, передбачених Програмою державної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, використано 5,4 млн. грн.; обсяг енергоносіїв, вироблених з нетрадиційних джерел енергії, становив 54 тис. т.у.п. На Локачинському газовому родовищі видобуто і подано в мережу 23 млн. м3 природного газу і вироблено 64 млн. кВт-год. електроенергії.

Усього у 2007 році на реалізацію енергозберігаючих заходів і програм в області використано 164,5 млн. гривень. Економія ПЕР у минулому році становила 96,1 тис. т.у.п., або 5,3 відсотка від обсягу енергоспоживання області.

Загальне енергоспоживання області у 2007 році зменшилося порівняно з 2006 роком на 53 тис. т.у.п. (на 2,8 %) при зростанні регіонального валового продукту на 15 відсотків. У бюджетній сфері області енергоспоживання у     2007 році знизилося порівняно з 2006 роком майже на 16 відсотків.

У результаті вжитих органами виконавчої влади та місцевого самоврядування заходів у Ківерцівському районі в 2007 році на впровадження 138 енергозберігаючих заходів використано 3 млн. грн., зекономлено енергоносіїв в обсязі 2,1 тис. т.у.п., що у 1,5 раза більше, ніж у 2006 році. Енергозберігаючі технології та нове обладнання впроваджувалися на підприємствах промисловості, житлово-комунального господарства і в закладах бюджетної сфери. Згідно з рейтинговими показниками з енергозбереження район посів перше місце серед районів області. За рахунок упроваджених енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери їх енергоспоживання у 2007 році зменшилося  порівняно з 2006 роком на 30 відсотків. Середній термін

окупності        впроваджених       енергоощадних       заходів      у       бюджетних

організаціях і закладах Ківерцівського району становив 2 роки.

Разом з тим, аналіз стану реалізації енергозберігаючих заходів у 2007 році свідчить про наявні певні недоліки. Зокрема, обсяги впровадження енергозберігаючих заходів у промисловості міст обласного значення незначні. Так, у м. Луцьку на реалізацію енергозберігаючих заходів використано лише 4,1 млн. грн., або 6,5 відсотка від загальної суми коштів, використаних на енергозбереження у промисловості, у містах Ковелі, Нововолинську, Володимирі-Волинському цей показник становить відповідно 2,6; 5,5 та          0,5 відсотка.

У Ковельському і Луцькому районах, де також є значний промисловий потенціал, обсяги впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах галузі одні з найменших серед районів області (відповідно 56 і 21 тис. гривень).

На вирішення проблем енергозбереження у житлово-комунальному господарстві з місцевих бюджетів використовуються незначні обсяги коштів: по області спрямовано лише 4,3 млн. грн., що становить 12 відсотків від обсягу фінансування енергозберігаючих заходів у цій сфері. Не розглядаються питання переведення котелень підприємств комунальної теплоенергетики з природного газу на інші види палива. Залучення інвестиційних ресурсів для здійснення реконструкції систем теплозабезпечення практично не здійснюється.

Недостатніми темпами впроваджується  Програма оснащення житлового фонду області лічильниками газу в 2006 – 2008 роках. ВАТ “Волиньгаз” станом на 1 січня 2008 року забезпечено її виконання  лише на 20,7 відсотка.

Незважаючи на значні кошти, що спрямовуються на реалізацію енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері, потребують реконструкції       375 котелень, у тому числі 136 котелень, де використовується природний газ. Перевитрати палива на потреби опалення становлять 27 відсотків  нормативних показників енергоспоживання.

У 2007 році енергоспоживання закладів бюджетної сфери збільшилося у Камінь-Каширському (на 5,6 %), Ковельському (на 6,5 %), Рожищенському (на 7,6 %), Шацькому (на 4,4 %) районах та в  організаціях, підпорядкованих головному управлінню праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (на 1,4 %).

Зростає затратність заходів з енергозбереження, що здійснюються в закладах бюджетної сфери. Зокрема, якщо у бюджетній сфері у 2005 році затрати на отримання економії 1 т.у.п. енергоносіїв становили  937 грн., то у 2007 році через відсутність техніко-економічного обґрунтування та необґрунтовано прийняті технічні рішення при здійсненні енергозберігаючих заходів вони збільшилися у 3 рази.  Протягом минулого року лише три проекти з реконструкції систем теплозабезпечення закладів бюджетної сфери було подано на погодження головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

Недостатньо здійснюється реконструкція систем освітлення закладів бюджетної сфери з використанням енергозберігаючих джерел світла. На потреби освітлення в закладах бюджетної сфери області щороку використовується близько 24 млн. кВт-год. електроенергії, у той час як застосування компактних люмінесцентних ламп дозволяє зменшувати витрати електроенергії на освітлення при заміні ламп розжарювання у 5 разів.

Завдання щодо щорічного спрямування у бюджетній сфері 25 відсотків вартості використаних енергоносіїв на реалізацію енергозберігаючих заходів у 2007 році не виконано Володимир-Волинською (18,5 %), Іваничівською         (17,8 %), Локачинською (13,5 %), Любешівською (9,8 %), Любомльською    (11,2 %), Рожищенською (12 %) райдержадміністраціями, виконкомами Луцької (7,8 %), Нововолинської (12,7 %) і Володимир-Волинської (10,9%) міських рад.

З метою забезпечення виконання завдань Комплексної програми енергозбереження області на 2007 - 2010 роки, враховуючи рішення колегії облдержадміністрації від 27 лютого 2008 року № 2/1:

1. Головам районних державних адміністрацій, міським (міст обласного значення головам:

1.1. Проаналізувати стан виконання завдань районних і міських програм з енергозбереження у 2007 році, ефективність використання бюджетних коштів на реалізацію енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та на підприємствах житлово-комунального господарства.

У місячний строк розробити додаткові заходи щодо підвищення ефективності використання енергоносіїв зазначеними споживачами і подати їх для узагальнення головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

1.2. Забезпечити у 2008 році дотримання лімітної дисципліни споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами, організаціями і зменшити у 2008 році їх енергоспоживання за рахунок реалізованих енергозберігаючих  заходів на 5 відсотків порівняно з 2007 роком.

1.3. Забезпечити у 2008 році зменшення споживання природного газу господарським комплексом районів і міст на 10 відсотків фактичного його споживання у 2007 році, загальне енергоспоживання суб’єктами господарювання та населенням – не менше ніж на 3 відсотки.

Поставити завдання перед керівниками комунальних підприємств тепло- і водо-постачання зменшити електроспоживання на 10 – 15 відсотків за рахунок встановлення енергоефективного обладнання, зниження обсягів нераціональ-ного й марнотратного витрачання енергоносіїв і втрат теплової енергії та води.

1.4. Забезпечити збільшення використання торфобрикетів, дров паливних, відходів деревообробки для потреб теплозабезпечення підпорядкованих закладів бюджетної сфери і довести їх частку в структурі використання палива не менше ніж 20 відсотків.

1.5. Спільно з головним управлінням архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства облдержадміністрації (А. Кривицький) забезпечити:

переведення на індивідуальне опалення багатоквартирного житлового фонду в населених пунктах області, де функціонують неефективні підприємства комунальної теплоенергетики;

здійснення реконструкції тепломереж лише з використанням попередньо теплоізольованих труб;

розроблення до кінця ІІІ кварталу цього року проектів з переведення частини котелень підприємств комунальної теплоенергетики з природного газу на інші види палива і подати їх на розгляд Національному агентству України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів для вирішення питання їх фінансування у 2009 році.

1.6. Спільно з головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації (М. Кучеренко) запровадити моніторинг стану реалізації енергозберігаючих заходів і проектів на промислових підприємствах основного кола. Забезпечити у 2008 році зменшення питомих норм витрат енергоносіїв виробничими суб’єктами господарювання (енергоспоживання яких перевищує 1000 тонн в умовному вимірі) не менше ніж на 2 відсотки досягнутого рівня енергоємності у 2007 році.

2. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

2.1. Забезпечити проведення енергоаудиту в підпорядкованих бюджетних закладах. Узяти до відома, що, починаючи з 2009 року, реконструкція систем теплозабезпечення бюджетних організацій без енергоаудиту не здійснюватиметься.

Забезпечити погодження в головному управлінні промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації проектів з реконструкції систем теплозабезпечення в закладах бюджетної сфери.

2.2. Здійснювати реконструкцію систем теплопостачання у закладах бюджетної сфери з переведенням частини закладів з газового палива на тверде та електроопалення. Інформацію про наміри на 2008 рік подати для узагальнення головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації до 10 квітня 2008 року.

2.3. Розробити і подати до 1 травня 2008 року  для узагальнення головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації заходи щодо реконструкції внутрішнього освітлення бюджетних закладів з використанням енергоощадних ламп.

2.4. Ужити заходів для забезпечення у 2008 році спрямування на впровадження енергозберігаючих заходів у підпорядкованих бюджетних закладах коштів місцевих бюджетів в обсязі 25 відсотків від вартості використаних енергоносіїв.

3. Міським (міст обласного значення) головам спільно з головними управліннями архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації розробити протягом 2008 року проекти реконструкції схем теплозабезпечення  міст обласного значення із запровадженням когенерації.

4. ВАТ “Волиньгаз” (М. Коротя) забезпечити у 2008 році виконання Програми оснащення житлового фонду Волинської області лічильниками газу, затвердженої НАК „Нафтогаз України”.

5. Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації:

5.1. Спільно з райдержадміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад, головними розпорядниками бюджетних коштів розробити у ІІІ кварталі 2008 року проект Програми реконструкції систем теплозабезпечення закладів бюджетної сфери на 2008 – 2010 роки.

5.2. Спільно з Луцьким державним технічним університетом                    (В.Божидарнік) провести у 2008 році перепідготовку спеціалістів райдерж-адміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, на яких покладено виконання завдань з енергозбереження, за програмами підвищення кваліфікації зі спеціальностей енергетичний менеджмент та енергоаудит.

Програму навчання подати в установленому порядку на затвердження   облдержадміністрації до 1 квітня 2008 року.

5.3. Спільно з головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації (А. Аршулік), головним управлінням земельних ресурсів в області (С. Шабала) розробити  й у встановленому порядку внести на розгляд обласної ради проект Програми створення плантацій енергетичної лози.

5.4. Спільно з відділом інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (Д.Осокін) розробити автоматизовану інформаційну систему енергоспоживання закладів бюджетної сфери і забезпечити її функціонування з 1 січня 2009 року.

5.5. Спільно з Любомльською (В. Веремчук), Маневицькою (С. Рейкін)  райдержадміністраціями розробити у першому півріччі 2008 року бізнес-пропозиції з переведення частини об’єктів соціальної сфери і житлового фонду м. Любомля та смт Маневичі на опалення електроенергією і подати їх на розгляд Національному агентству України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів і Міністерству палива та енергетики України для вирішення питання їх фінансування у 2009 році.

5.6. Забезпечити у першому півріччі 2008 року проведення енергопаспортизації закладів бюджетної сфери області.

5.7. Продовжити проведення щороку конкурсу “Лідер паливно-енергетичного комплексу”.

6. Стан виконання цього розпорядження  проаналізувати на засіданні колегії облдержадміністрації у І кварталі 2009 року.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В. Дмитрука.

Голова обласної державної

адміністрації                						         М. РОМАНЮК

Кучеренко 778 116