ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13 квітня 2009 року                          м. Луцьк                                              № 115

Про підсумки будівництва у 2008 році в області  об’єктів,

що фінансувалися за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток

та бюджетної програми “Паспортизація, інвентаризація

та реставрація пам’яток архітектури”

Підсумки будівництва у 2008 році в області об’єктів, що фінансувалися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток та бюджетної програми  “Паспортизація, інвентаризація

та реставрація пам’яток архітектури”, свідчать про те, що головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації забезпечує належний рівень  виконання наданих йому повноважень у галузі будівництва.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 року № 531 “Про перелік об’єктів, що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток”, прийнятої на виконання  статті 55 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, області передбачено 27171,4 тис. грн, у тому числі на об’єкти: освіти –  19447,4 тис. грн. (25 об’єктів), охорони здоров’я –                    7171 тис. грн. (4 об’єкти), культури – 163 тис. грн. (1 об’єкт), спорту –               400  тис. грн. (1 об’єкт).

Упродовж 2008 року з державного бюджету надійшло 27063,2 тис. грн., або 99,6 відсотка запланованих. Недофінансовано 8 об’єктів на суму 109,4 тис. гривень. З обласного та місцевих бюджетів як співфінансування передбачалось 3835,4 тис. грн., профінансовано 3811,5 тис. гривень.

У 2008 році всього освоєно коштів  у сумі 31742,082 тис. гривень. Уведено в експлуатацію 15 об’єктів освіти, 2 – охорони здоров’я, по 1 – культури та спорту.

Ремонтно-реставраційні роботи на об’єктах – пам’ятках архітектури національного і місцевого значення упродовж останніх років виконувались за рахунок коштів державного бюджету за субвенцією місцевим бюджетам на збереження історичної забудови та за бюджетною програмою “Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури”.

Так, протягом  2005 – 2007 років область у середньому щороку одержувала з державного бюджету 4 млн. грн., завдяки чому було реставровано понад 30 об’єктів культурної спадщини.

А в 2008 році ця сума становила лише 1,615 млн. грн., з яких 0,6 млн. грн. в область не надійшли. Кошти передбачались за бюджетною програмою “Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури” для реставрації Покровської церкви в с. Піддубці Луцького району  в сумі 1115 тис. грн. та Христовоздвиженської церкви в с. Коршів Луцького району в сумі 500 тис. гривень. Однак, профінансовано по першому об’єкту 705,9 тис. грн. і по другому – 309,1 тис. гривень, які освоєні в повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 5 статті 13, пункту 1 статті 20 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та з метою закріплення позитивних тенденцій у галузі будівництва в області у 2009 році, на виконання рішення колегії  обласної державної адміністрації від 27 березня  2009 року № 2/1:

1. Головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації (А. Кривицький) разом з  районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування області:

1.1. Для завершення будівництва перехідних об’єктів з високим ступенем будівельної готовності включити їх у першу чергу до переліку об’єктів, що  фінансуватимуться  у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду державного бюджету.

1.2. Підготувати проектно-кошторисну документацію на об’єкти, які планується включити до плану будівництва на 2009 рік.

1.3. Забезпечити повне освоєння коштів державного бюджету, що виділятимуться області у 2009 році.

2. Головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-  комунального господарства облдержадміністрації:

2.1. Протягом року чітко дотримуватись порядків використання коштів державного бюджету, затверджених відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

2.2. Забезпечити систематичний контроль і технічний нагляд за будівництвом об’єктів і якістю будівельно-монтажних робіт.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В. Дмитрука.

Голова обласної державної

адміністрації                                                                             М. РОМАНЮК

Кривицький 778 130