ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови обласної державної адміністрації 21 липня 2009 року № 221

КОМПЛЕКСНА  РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

розвитку житлового будівництва в області на 2009 рік

Зміст

Паспорт (характеристика) Програми

- Загальні положення

- Мета Програми

- Аналіз стану виконання Комплексної регіональної програми розвитку житлового будівництва в області за 2008 рік

- Напрями та показники розвитку житлового будівництва на 2009 рік

- Аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на розвиток житлового будівництва протягом 2009 – 2014 років

- Ресурсне забезпечення Програми

- Очікувана ефективність виконання Програми

- Координація та контроль за виконанням Програми

Паспорт Комплексної Регіональної програми розвитку

житлового будівництва в області на 2009 рік

| 1. Ініціатор розроблення Програми | обласна державна адміністрація |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органів виконавчої влади про розроблення Програми | Указ Президента України від 8 листопада 2007 року №1077/2007 „Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом”, Закон України „Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”, Програма економічного і соціального розвитку області на 2009 рік, затверджена рішенням обласної ради від 15 січня 2009 року № 26/2 |
| 3. Розробник Програми | головне управління економіки обласної державної адміністрації |
| 4. Співрозробники Програми | головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації |
| 5. Відповідальний виконавець | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 6. Учасники Програми | структурні підрозділи облдержадміні-страції, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, сільських рад, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади області, усі суб’єкти діяльності, причетні до житлового будівництва |
| 7. Термін реалізації Програми | 2009 рік |
| 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 725 млн. грн. |
| 8.1. Кошти державного бюджету | 7,5 млн. грн. |
| 8.2. Кошти місцевих бюджетів | 12,5 млн. грн. |
| 8.3. Кошти підприємств, установ та організацій | 60,1 млн. грн. |
| 8.4. Кошти населення | 642,4 млн. грн. |
| 8.5. Кредити банків і інвестиції | 2,5 млн. грн. |
| 8.6. Інші кошти | - |

- Загальні положення

Програму розроблено з урахуванням пріоритетів та завдань, визначених положеннями Указу Президента України від 8 листопада 2007 року №1077/2007 „Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення  громадян житлом”, Закону України „Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”, Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області   на   2004 - 2015 роки,   затвердженої   рішенням   обласної  ради  від  10 грудня 2004 року № 13/2, Програми економічного і соціального розвитку області  на  2008  рік,  затвердженої  рішенням  обласної  ради  від  15 січня 2009 року № 26/2, листів Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 3 грудня 2008 року № 8/5-1256, від 20 лютого 2009 року № 8/5-238 та інших нормативних актів.

Невисокі темпи житлового будівництва, відсутність у містах обласного значення земельних ділянок для спорудження житла, недосконалість житлового законодавства та фінансово-кредитної системи, відсутність стимулюючих факторів у вирішенні питань забезпечення житлом громадян призвело до загострення житлової проблеми. У житлових будинків перших масових серій, які становлять значний відсоток житлового фонду, закінчується термін експлуатації, що найближчим часом може спричинити проблему відселення.

Негативний вплив на розвиток житлового будівництва має також  незадовільний рівень забезпеченості населених пунктів містобудівною документацією та недосконала дозвільно-погоджувальна система.

Усе це в свою чергу призводить до збільшення черг на отримання житла чи поліпшення житлових умов.

2. Мета Програми

Метою Програми є поліпшення стану забезпечення громадян житлом та скорочення строків перебування їх на квартирному обліку шляхом нарощування обсягів житлового будівництва, недопущення зниження темпів введення в експлуатацію житла, оптимізації існуючих та запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, формування службового житлового фонду, створення сприятливих умов для участі громадян у будівництві житла, а також здешевлення загальної вартості житлового будівництва.

3. Аналіз стану виконання Комплексної регіональної програми

розвитку житлового будівництва в області  за 2008 рік

Вирішення житлової проблеми в області є одним з найважливіших соціально-економічних завдань. Позитивна динаміка введення в експлуатацію житла в останні роки та виконання прийнятих житлових програм  не забезпечують вирішення житлової проблеми і, перш за все, забезпечення житлом малозахищених верств населення (інформація щодо виконання чинних у 2008 році соціальних регіональних житлових програм додається).

Низький рівень забезпечення громадян житлом залишається однією з найгостріших соціальних проблем області, яка не може бути розв’язана без участі держави. Спостерігається дефіцит якісного і водночас доступного за вартістю житла для середньо- та малозабезпечених верств населення.

На обліку для отримання житла і поліпшення житлових умов станом на 1 січня 2009 року перебуває 33,6 тис. сімей та одинаків (дані про квартирний облік та надання житла населенню в області додаються). У 2008 році поліпшили житлові умови 397 сімей, що перебували на квартирному обліку (у 2007 - 355, у 2006 - 1091, у 2005 - 329, у 2004 році - 320 сімей).

Показники введення в експлуатацію житла

| Показники | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування, тис. кв. метрів | 138,9 | 155,3 | 171,6 | 179,8 | 194,9 |
| у % до попереднього року | 117,9 | 111,8 | 110,5 | 104,8 | 108,4 |

У   2008  році   обсяг   введеного    в    експлуатацію    житла    становив   194,9 тис. кв. метрів, або 108,4 відсотка  до 2007 року.  У  містах  збудовано 137,1 тис. кв. метрів житла (70,3% загального обсягу житла, введеного в області), у сільській місцевості – 57,8 тис .кв. метрів (29,7 відсотка).

Найбільше житла збудовано у місті Луцьку (74,9 тис. кв. метра, 38,4 % загального обсягу житла введеного в області) та Луцькому районі (28,9 тис. кв. метрів, 14,8%), у яких темпи будівництва вищі, ніж у попередньому році.

Основним джерелом інвестування спорудження житла в області залишаються кошти населення. У минулому році за рахунок цих коштів збудовано 135,7 тис. кв. метрів житла, або 69,6 відсотка загальних показників, що на 12,9 відсотка більше, ніж у 2007 році. Підприємствами різних форм власності побудовано і введено в дію житлових будинків площею 45,6 тис. кв. метрів,  що на 20,3 відсотка менше, ніж у 2007 році.

Питома вага коштів місцевого бюджету, залучених у 2008 році на будівництво житла, у порівнянні з 2007 роком зросла у 16,5 раза.

Структура введення житла за джерелами фінансування

| Показники | Усього | У т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Іпотечне креди-тування | Населення | Підпри- ємства, установи, організації |
| 2008 рік тис. кв. метрів питома вага, % | 194,9 100 | 2,5 1,2 | 11,5 5,9 | - | 135,7 69,6 | 45,6 23,3 |
| 2007 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис. кв. метрів | 179,8 | 1,7 | 0,7 | - | 120,2 | 57,2 |
| питома вага, % | 100 | 0,9 | 0,4 | - | 66,9 | 31,8 |
| 2006 рік тис. кв. метрів питома вага, % | 171,6 100 | 7,2 4 | 2 1 | - - | 106,2 62 | 56,1 33 |
| 2005 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис. кв. метрів | 155,3 | 8,7 | 2,4 | 2,6 | 93,7 | 47,9 |
| питома вага, % | 100 | 5 | 2 | 2 | 60 | 31 |
| 2004 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис. кв. метрів | 138,9 | - | 1,1 | 1,2 | 105,1 | 31,5 |
| питома вага, % | 100 | - | 1 | 1 | 76 | 22 |
| 2003 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис. кв. метрів | 117,8 | 1,7 | 1,1 | - | 95 | 20 |
| питома вага, % | 100 | 1 | 1 | - | 81 | 17 |
| 2002 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис. кв. метрів | 133,5 | 6,2 | 4,1 | 2,2 | 94,6 | 26,4 |
| питома вага, % | 100 | 5 | 3 | 2 | 70 | 20 |
| 2001 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис. кв. метрів | 147,2 | 1,9 | 2,8 | 1,6 | 104,9 | 36 |
| питома вага, % | 100 | 1 | 2 | 1 | 72 | 24 |

Відповідно до розробленої обласної довгострокової Програми „Житло для молоді” в області для кредитування будівництва житла у 2008 році з державного бюджету України надійшло 2770 тис.грн., що на 64,9 відсотка менше, ніж у 2007 році   та  з місцевого бюджету – 1251,9 тис.грн., у тому числі з обласного бюджету – 376 тис. гривень. За рахунок цих коштів придбано          7 квартир та житловий будинок загальною площею 0,55 тис .кв. метрів.

Крім того, Волинським регіональним управлінням державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву відповідно до Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для          надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 453,  спрямовано 694,01 тис. грн. для надання кредитів цій категорії працівників на будівництво та придбання житла. Надано 3 квартири двом сім’ям педагогічних працівників з м. Ковеля та одній сім’ї з м. Луцька.

У минулому році на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі за програмою „Власний дім” з державного, обласного, місцевих бюджетів надійшло 7,8 млн. грн., що на 44,4 відсотка більше, ніж у 2007 році (5,2 млн. гривень). За рахунок цих коштів у сільській місцевості  введено в експлуатацію житла загальною площею 6,2 тис. кв. метрів.

У 2008 році для забезпечення житлом військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, кримінально-виконавчої системи  та органів  внутрішніх справ, у тому числі  звільнених у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членів  сімей з числа цих  осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 3762,5 тис.грн., освоєно -  3760,6 тис. грн.  (99,9 відсотка до виділених коштів), що на 800 тис. грн. більше, ніж у 2007 році. За рахунок цих коштів придбано 12 квартир (показники введення в експлуатацію житла на 2009 рік в області додаються).

На квартирному обліку в райдержадміністраціях та виконавчих органах місцевих рад станом на 1 січня 2009 року перебуває 510 безквартирних військовослужбовців, звільнених у запас або відставку.

За рахунок коштів, виділених у 2007 році для будівництва житла громадянам,   які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  у  2008 році введено в експлуатацію 2 тис. кв. метрів житла (37 квартир у м. Нововолинську).

З метою збільшення асигнувань за рахунок місцевих бюджетів на будівництво житла для громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, у м. Луцьку діють Міська програма формування житлового фонду –  доступне житло 2008 – 2009 років (затверджена рішенням міської ради від 26 березня 2008 року № 25/6)  та Міська програма формування житлового фонду соціального призначення на 2008 – 2009 роки (затверджена рішенням міської ради від 26 березня 2008 № 25/5). Цими програмами передбачено спрямувати 17 млн. грн. міського бюджету на будівництво двох житлових будинків загальною площею 3,8 тис. кв. метрів.

Зростанню у 2008 році обсягів житлового будівництва на 8,4 відсотка проти показників попереднього року посприяли наступні вжиті в області заходи, що стосувалися, зокрема:

забезпечення розроблення містобудівної документації з планування територій, а також сприяння місцевих органів влади у відведенні та наданні земельних ділянок для багатоповерхового житлового будівництва та для індивідуальних забудовників;

збільшення обсягів залучених для реалізації Програми місцевих та інших (не заборонених чинним законодавством) коштів;

надання при житловому будівництві переваги застосуванню місцевих будівельних матеріалів та нових технологій.

До причин, які зумовили відхилення від показників Програми і не дозволили наростити обсяги житлового будівництва на 30 відсотків, слід віднести:

відсутність на державному рівні чіткого механізму та єдиної системи фінансування у будівництві;

недосконалу погоджувально-дозвільну та тендерну процедури, а також обтяжливі техумови;

ризикований бізнес через непрогнозовану ситуацію щодо фінансування житлового будівництва ;

довготермінові та обтяжливі перевірки будівельних організацій різними контролюючими органами та фінансовими установами;

відсутність лізингу на будівельну техніку та устаткування;

невідповідність окремих нормативно-правових актів, прийнятих у зв’язку з проведенням структурних змін у системі органів державного архітектурно-будівельного контролю, а також додаткових зобов’язань, покладених у результаті на замовників, у тому числі й на індивідуальних забудовників.

4. Напрями та показники розвитку

житлового будівництва на 2009 рік

Головним завданням реалізації житлової політики є забезпечення житлом населення, зокрема соціально незахищених категорій громадян, багатодітних сімей,   розгортання будівництва доступного житла для громадян з невисоким рівнем доходів.

Основними напрямами та завданнями розвитку житлового будівництва є:

- збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок коштів населення;

- залучення коштів інвесторів для громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та захисту з боку держави;

- спрямування з державного та місцевих бюджетів коштів на реалізацію соціальних програм щодо забезпечення житлом військовослужбовців, молоді, індивідуальних сільських забудовників, військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, та інших категорій соціально незахищених громадян, у тому числі багатодітних сімей (показники введення в експлуатацію житла (будівництво, реконструкція, придбання, у т.ч. на умовах пайової участі) на 2009 рік в області за спеціальними державними житловими програмами (за рахунок усіх джерел фінансування) додаються);

- створення умов доступності будівництва чи придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства.

Програмою прогнозується у 2009 році завершити й увести в експлуатацію 205 тис. кв. метрів житла, що на 5,2 відсотка більше, ніж у 2008 році. Уведення житла передбачається здійснити за рахунок коштів:

населення – 143 тис. кв. метрів, або 69,8 відсотка до загального обсягу;

підприємств,   установ   та    організацій  –  47,3  тис.  кв.  метрів, або  23,1 відсотка до загального обсягу;

позабюджетних коштів на іпотечне та інші види кредитування – 0,5 тис. кв. метрів, або 0,2 відсотка до загального обсягу;

державного бюджету – 2,7 тис. кв. метрів, або 1,3 відсотка;

місцевого бюджету – 11,5 тис. кв. метрів, або 5,6 відсотка (показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2009 рік в області за джерелами фінансування додаються).

У містах прогнозується збудувати 144 тис. кв. метрів (70,2 %), у сільській місцевості – 61 тис. кв. метрів (29,8 %) (показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2009 рік в області у містах та сільській місцевості додаються).

За рахунок нового будівництва планується ввести в експлуатацію                                                                              201 тис. кв. метрів житла, у тому числі завершення недобудованого –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  201 тис. кв. метрів та 3,8 тис. кв. метрів – за рахунок реконструкції будинків (показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2009 рік в області за характером будівництва додаються).

В області станом на 1 січня 2009 року у реєстрі незавершених будівництвом об’єктів житла  перебуває 13 будинків, будівельна готовність яких становить 70 відсотків і більше. Для їх завершення необхідно 111 млн. гривень, що дасть можливість ввести  в експлуатацію 35,4 тис. кв. метрів житла.

У 2008 році Товариством з обмеженою відповідальністю „Завод будівельних конструкцій” уведено в експлуатацію 141 квартирний житловий будинок на вул. Сухомлинського, 4а у м. Луцьку (8,5 тис. кв. метрів житла), а в січні 2009 року – 72-квартирна секція 144-квартирного житлового будинку на вул. Завокзальній, 25 у м. Ковелі (4,2 тис. кв. метрів житла, у тому числі 2,1 тис. кв. метрів, або 30 квартир, –  для військовослужбовців та членів їх сімей).

У 2009 році планується завершити будівництво 30-квартирного житлового будинку на вул. Ватутіна у м. Горохові, 56-квартирного житлового будинку на проспекті Соборності, 36 та 116-квартирного житлового будинку на вул. Кримського у м. Луцьку загальною площею 13,1 тис. кв. метрів житла.

5. Аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх чинників

на розвиток житлового будівництва протягом 2009 – 2014 років

Невиконання прогнозних показників у галузі житлового будівництва допущено в області у 2008 році внаслідок впливу різних чинників (соціальних, економічних, інвестиційних, законодавчих, організаційних), викликаних як світовою фінансовою кризою, так і внутрішніми проблемами галузі. Негативні тенденції у житловому будівництві спостерігаються, зокрема через відсутність належного його фінансування, зумовленого значним скороченням обсягів державних централізованих капітальних вкладень, зменшенням інвестиційних можливостей суб'єктів господарювання, зубожінням значної частини людей тощо. Так, за рахунок державних коштів у минулому році було профінансовано лише 1,2 відсотка від загального обсягу будівництва в області (по Україні –  1,6%).

Негативно вплинули на обсяги житлового будівництва також неналежне кредитування довгострокового житлового будівництва комерційними банками та іншими фінансовими установами, відсутність законодавства, що регулює сферу довгострокового іпотечного кредитування житла, недосконалі система ціноутворення та система механізмів нормативно-правового регулювання економічних, соціальних і правових відносин у житловій сфері, бюрократичні перешкоди на шляху реалізації інвестиційних проектів, викликані невідповідністю окремих нормативно-правових актів, ризики, пов'язані зі змінами кон'юнктури ринку, з можливою нестачею виручки від реалізації застави для погашення позики й процентів за неї, з можливим банкрутством інвестиційних компаній та ризики неплатежів, а також складна, довготривала процедура отримання земельних ділянок для будівництва житла.

Тенденція розвитку галузі житлового будівництва на середньостроковий період (2009 –  2014 роки) убачається у якнайшвидшому вирішенні на державному рівні актуальних проблем ринкової перебудови галузі житлового будівництва, яке стане реальним за умови створення сприятливого інвестиційного клімату та підвищення конкурентноздатності галузі, наявності такої нормативно-правової бази, яка б стимулювала роботу цього будівельного комплексу, а також за умови запровадження принципово нового інвестиційного механізму іпотечного кредитування та надання пільгових позичок населенню, що має забезпечити надходження коштів з державних, приватних, комерційних, іноземних джерел фінансування.

Головним завданням будівельної галузі має стати формування позабюджетних інвестицій (залучення фінансових ресурсів для кредитування будівництва і придбання житла) за рахунок населення, яке потребує поліпшення житлових умов, підприємств, що бажають вирішити житлові проблеми своїх співробітників, державних установ, а також створення бірж, інвестиційних та інших фондів, іпотечних і житлових банків, страхових компаній, інших ринкових структур, які зможуть забезпечити залучення позабюджетних інвестицій у будівництво.

Виведенню галузі з кризи мають посприяти створення спрощеного законодавчо врегульованого механізму тендерних процедур, внесення змін до закону про ПДВ у частині звільнення від сплати цього податку з обсягів будівельно-монтажних робіт, які виконуються на об'єктах будівництва, реконструкції, ремонту та проектування житла, що будується за рахунок усіх джерел фінансування, вдосконалення та розвиток законодавства,  яке  регулює  питання  іпотечного  кредитування та залучення на довгостроковій основі коштів  юридичних  та  фізичних осіб  на  фінансування будівництва житла,  прийняття урядового рішення щодо  формування  фондів  житла  для тимчасового  проживання  та підвищення рівня доступності одержання та придбання житла громадянами,  у тому  числі  формування фонду соціального житла для малозахищених верств населення тощо.

Пріоритетним напрямом розвитку галузі протягом 2009 – 2014 років має стати питання будівництва доступного житла. Для забезпечення його розвитку необхідно на місцевих рівнях:

продовжити проведення інвентаризації земельних ділянок, що повинні надаватися для житлової забудови, у першу чергу соціальним та доступним житлом та забезпечити виконання робіт з інженерної  підготовки цих територій;

розпочати роботи з формування фондів житла для тимчасового проживання та з реконструкції існуючого житлового фонду;

забезпечити розроблення містобудівної документації і проектів розміщення житлового будівництва;

забезпечити випуск місцевих будівельних матеріалів та виробів, необхідних для розгортання будівництва доступного житла.

6. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансове забезпечення реалізації завдань житлового будівництва здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету із залученням коштів місцевих бюджетів, інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Пріоритетними програмами, які фінансуються з державного бюджету, будуть такі  програми:

обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” –  планується  спрямувати 4,7 млн. грн. з державного бюджету, за які необхідно збудувати житла загальною площею 2,6 тис. кв. метрів.

програма молодіжного житлового кредитування –  передбачається надати пільгові кредити на суму 2,8 млн. грн.  з  державного  бюджету та 0,8 млн. грн. з місцевого бюджету – заплановано  ввести в експлуатацію житла загальною площею понад  1,5 тис. кв. метрів.

Для  здійснення  будівництва  прогнозованих обсягів житла (показники обсягів інвестицій у житлові будівлі на 2009 рік за джерелами фінансування додаються) необхідно  725 млн. гривень коштів з різних джерел фінансування, а саме:

державного бюджету – 7,5 млн. грн., або 1,1 відсотка загального обсягу;

місцевих бюджетів – 12,5 млн. грн., або 1,7 відсотка;

кредитів банків – 2,5 млн. грн., або 0,3 відсотка;

підприємств, установ та організацій – 60,1 млн. грн., або 8,3 відсотка;

населення на будівництво власних квартир –  240 млн. грн., або 33,1 відсотка;

населення на індивідуальне житлове будівництво – 402,4 млн. грн., або 55,5 відсотка.

За даними  Міністерства регіонального розвитку та будівництва  України, опосередкована вартість спорудження житла одного квадратного метра житла в області станом на 1 січня 2009 року становила 4362 гривень.

Ризики невиконання росту запланованих обсягів введення житла:

- не надання банківськими установами іпотечних кредитів;

- недостатній обсяг кредитних коштів, що забезпечить рефінансування іпотечного кредитування;

- значне збільшення вартості на новозбудоване житло у зв’язку з подорожчанням будівельних матеріалів, збільшенням вартості будівельно-монтажних та проектних робіт.

У разі впливу вищезазначених факторів можливе сповільнення темпів росту обсягів житлового будівництва. Тому при песимістичному             прогнозі в області у 2009 році передбачається  ввести в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 144 тис. кв. метрів житла, або на 26,2 відсотка менше порівняно з 2008 роком.

7. Очікувана ефективність виконання Програми

Реалізація Програми дозволить:

- збільшити обсяги введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування, поліпшити забезпечення житлом населення області;

- збільшити інвестиції у житлове будівництво;

- запровадити ефективні механізми з питань забезпечення житлом окремих соціально незахищених категорій громадян;

- розробити проекти розміщення соціального житла та житла, доступного для громадян з невисоким рівнем доходів, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;

- прискорити добудову розпочатих будівництвом житлових будинків;

- розширити фінансову підтримку центральними та місцевими органами виконавчої влади довгострокового кредитування будівництва житла для молодих сімей та сільських забудовників за обласними програмами „Власний дім” та „Житло для молоді”;

- створити необхідні умови для експлуатації об’єктів житлового призначення всіма громадянами незалежно від ступеня їх мобільності.

У цілому реалізація Програми дозволить не допустити спаду обсягів житлового  будівництва і досягти їх у 2009 році в розмірі  105,2 відсотка до 2008 року..

8. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснюють головні управління економіки, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Щороку до 15 лютого вони готують і подають облдержадміністрації інформацію про стан виконання Програми, а до 20 лютого, 20 травня, 20 листопада надсилають відповідну інформацію Мінекономіки та Мінрегіонбуду України.