До розділу 3 Програми

І Н Ф О Р М А Ц І Я

щодо виконання чинних у 2008 році соціальних регіональних житлових програм

| №№ з\п | Назва програми | Дата та рішення про затвердження програми | Термін дії програ-ми | Планові обсяги фінансування на період дії програми | Виконання програми за роками (за період дії програми) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кв. м/ тис.грн. | 2000 рік |  | 2001 рік |  | 2002 рік |  | 2003 рік |  |
|  |  |  |  |  | фінансу- вання (тис.грн.) | отримання житла (тис.кв.м/ квартир) | фінансу- вання (тис.грн.) | отримання житла (тис.кв.м/ квартир) | фінансу- вання (тис.грн.) | отримання житла (тис.кв.м/ квартир) | фінансу- вання (тис.грн.) | отримання житла (тис.кв.м/ квартир) |
| 1. | Обласна довгострокова цільова програма «Житло для молоді» | Рішення Волинської обласної ради від 31.03.2000 № 11/31 | 2000-2010 | 47721 48280 | 685,8 | 0,04 1 | 914,5 | 0,48 7 | 1364,1 | 1,82 27 | 1787,8 | 0,7 8 |
| 2. | Програма «Власний дім» | Рішення Волинської обласної ради від 22.03.2006 № 26/14 | 2006-2011 роки | 42845 39270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Виконання програми за роками (за період дії програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планові показники |  | Результати дії програми за 2000 - 2008 роки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 рік |  | 2005 рік |  | 2006 рік |  | 2007 рік |  | 2008 рік |  | 2009 рік |  | профінансовано усього (тис.грн.) | отримано житла усього (кв. м) |
| фінансу- вання (тис.грн.) | отримання житла (тис.кв.м/ квартир) | фінансу- вання (тис.грн.) | отримання житла (тис.кв.м/ квартир) | фінансу- вання (тис.грн.) | отримання житла (тис.кв.м/ квартир) | фінансу- вання (тис.грн.) | отримання житла (тис.кв.м/ квартир) | фінансу- вання (тис.грн.) | отримання житла (тис.кв.м/ квартир) | фінансу- вання (тис.грн.) | отримання житла (тис.кв.м/ квартир) |  |  |
| 3073,7 | 4,79 78 | 2718 | 1,46 14 | 3308,2 | 1,16 17 | 4868,6 | 1,52 24 | 4274,6 | 0,55 8 | 5000 | 1,5 24 | 22995,3 | 12507,5 |
| - | - | - | - | 3827 | 5,8 47 | 5373 | 6,3 55 | 7777 | 6,2 52 | 7379 | 2,6 19 | 21821 | 29960 |

До розділу 3 Програми

Д А Н І

про квартирний облік та надання житла населенню в області станом на 01.01.2009

| Назва міст і районів | Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку на кінець 2008 року | Кількість сімей та одинаків, які одержали житло та поліпшили свої житлові умови у 2008 році |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількість сімей та одинаків | % до кількості тих, які перебували у черзі на кінець попереднього року |
| Усього | 33624 | 397 | 1,2 |
| м. Луцьк | 23786 | 103 | 0,4 |
| м. Володимир-Волинський | 2230 | 62 | 2,6 |
| м. Ковель | 2929 | 16 | 0,4 |
| м. Нововолинськ | 2437 | 200 | 8,1 |
| райони: |  |  |  |
| Володимир-Волинський | - | - | - |
| Горохівський | 251 | 7 | 2,9 |
| Іваничівський | 84 | - | - |
| Камінь-Каширський | 162 | - | - |
| Ківерцівський | 395 | - | - |
| Ковельський | 40 | - | - |
| Локачинський | 97 | - | - |
| Луцький | 33 | - | - |
| Любешівський | 45 | - | - |
| Любомльський | 117 | - | - |
| Маневицький | 257 | 1 | 0,4 |
| Ратнівський | 165 | - | - |
| Рожищенський | 311 | 8 | 2,4 |
| Старовижівський | 128 | - | - |
| Турійський | 109 | - | - |
| Шацький | 48 | - | - |

До розділу 4 Програми

Показники обсягів введення в експлуатацію житла

(будівництво, реконструкція, придбання, у т.ч. на умовах пайової участі)

на 2009 рік в області за спеціальними державними житловими програмами

(за рахунок усіх джерел фінансування)

|  | Усього за про-гра- мами, тис. кв. м | У тому числі (тис. кв. метрів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комплексна програма забезпечен-ня житлом військово-службовців та членів їх сімей (постанова КМУ від 29.11.1999 № 2166) |  |  | Програма забезпечення житлом військово-службов- ців, звільнених у запас або відставку (постанова КМУ від 29.01.1999 № 114 |  |  | Державна програма забезпечення молоді житлом |  |  | Регіональна програма індивідуаль-ного житлового будівництва у сільській місцевості (за програмою «Власний дім») |  |  | Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-ської катастрофи |  |  | Будівницт-во доступного житла |  |  | Будівництво соціального житла |  |  | Створення фондів житла для тимчасового проживання |  |  | Створення маневреного житлового фонду |  |  |
|  |  | Держаний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Держаний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Держаний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Держаний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Держаний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Держаний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Держаний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Держаний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Держаний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела |
| 2009 рік | 7,8 | 0,5 |  |  | 0,7 |  |  | 1 | 0,2 | 0,3 | 1,6 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп до по-перед-нього року,% | 76,4 | 125 |  |  | 100 |  |  | у 5 ра-зів | 100 | 150 | 133,3 | 20 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

До розділу 4 Програми

- Показники введення в експлуатацію житла на 2009 рік в  області  за джерелами фінансування

|  |  | Усього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | державного бюджету |  | місцевих бюджетів |  | позабюджетних коштів на іпотечне та інші види кредитування | населення | підпри-ємств, установ та органі-зацій |
|  |  |  | усього | у т.ч. кредитування | усього | у т.ч. кредитування |  |  |  |
| 2009 рік | тис. кв. метрів | 205 | 2,7 | 1,9 | 11,5 | 2,1 | 0,5 | 143 | 47,3 |
|  | Питома вага до загального обсягу введення житла за рахунок усіх джерел фінансування | 100 | 1,3 | 0,9 | 5,6 | 1 | 0,2 | 69,8 | 23,1 |
| 2008 рік | Темп до попереднього року | 105,2 | 108 | 105,5 | 103,6 | 105 | - | 105,4 | 103,7 |
|  | тис. кв. метрів | 194,9 | 2,5 | 1,8 | 11,1 | 2 | - | 135,7 | 45,6 |

До розділу 4 Програми

- Показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2009 рік  в області  у містах та сільській місцевості

|  | Усього, тис. кв. метрів | у тому числі (тис. кв. метрів) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | у містах | у сільській місцевості |
| 2009 рік | 205 | 144 | 61 |
| Темп до попереднього року, % | 105,2 | 105 | 105,5 |
| 2008 рік | 194,9 | 137,1 | 57,8 |

До розділу 4 Програми

Показники обсягів введення в експлуатацію житла на 2009 рік  в  області за характером будівництва

|  | Усього, тис. кв. метрів | за характером будівництва, тис. кв. метрів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нове будівництво |  | розширення | реконструкція |  |
|  |  | усього | у тому числі завершення припинених будівництвом або законсервованих |  | усього | у тому числі реконструкція перших масових серій |
| 2009 рік | 205 | 201 | 201 | 0,2 | 3,8 | - |
| Темп до попереднього року | 105,2 | 104,6 | 104,6 | - | 140,7 | - |
| 2008 рік | 194,9 | 192,2 | 192,2 | - | 2,7 | - |

До розділу 6 Програми

- Показники обсягів інвестицій у житлові будівлі на 2009 рік  в  області  за джерелами фінансування

|  | Усього, млн.грн | у тому числі за рахунок коштів (млн. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Держав-ного бюд-жету | Місце-вих бюд-жетів | Власних коштів підприємств та організацій |  | Кредитів банків та інших позик |  |  |  | Інозем-них інвесто-рів | Вітчиз-няних інвести-ційних компа-ній, фондів тощо | Насе-лення на будів-ницт- во влас-них квар-тир | Насе-лення на індиві-дуаль-не жит-лове будів-ництво | Інших дже-рел |
|  |  |  |  | усього | з них амор-тиза-ційних від-раху-вань | усього | з них |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | креди-тів інозем-них банків | іпотечного кредитування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | усього | з нього іпотеч- ного кредиту-вання населен-ня на будів-ництво власних квартир |  |  |  |  |  |
| 2009 | 725 | 7,5 | 12,5 | 60,1 | - | 2,5 | - | - | - | - | - | 240 | 402,4 | - |
| Темп до по-перед-нього року,% | 101,4 | 267,9 | 198,4 | 81,8 | - | 192,3 | - | - | - | - | - | 149,7 | 109,9 |  |