## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

6 листопада 2009 року                       м. Луцьк                                                  № 310

Про стан виконання Комплексної програми

енергоефективності області

Протягом січня – вересня 2009 року на виконання завдань Комплексної програми енергозбереження Волинської області на 2007 – 2010 роки впроваджено  820 заходів, на реалізацію яких використано  69 млн. гривень.

Економія ПЕР від упроваджених заходів за 9 місяців цього року становила 29,3 тис. т.у.п. (1,6 % від річного обсягу споживання енергоносіїв в області), вартість яких 26,9 млн. гривень.

В області всіма суб’єктами господарювання протягом січня – вересня 2009 року використано 372 млн. м3 природного газу, що на 38 млн. м3, або на               9 відсотків менше, ніж за аналогічний період 2008 року. У бюджетній сфері використання природного газу зменшено за аналогічний період на 6,6 відсотка. Населення області зменшило використання природного газу на 8,5 млн. м3, або на 4 відсотки.

Упродовж січня - вересня 2009 року в області встановлено 57 одиниць нового котельного обладнання, здійснюється робота з переведення котелень на місцеві види палива, насамперед на деревну біомасу. На 15 котельнях суб’єктів господарювання та бюджетної сфери здійснено заміну газоспоживаючого котельного обладнання та встановлено 21 твердопаливний котел.

У бюджетній сфері у січні - вересні 2009 року реалізовано                       394 енергозберігаючі заходи, на що спрямовано з бюджетів усіх рівнів                 12,5 млн. грн., у тому числі з державного бюджету - 1,4 млн. грн., місцевих бюджетів – 11,1 млн. гривень.

У восьми закладах бюджетної сфери здійснено заміну газоспоживаючого обладнання на твердопаливне. За рахунок реалізації тільки цього заходу буде заміщено місцевими видами палива 240 тис. м3 природного газу в рік.

Разом з тим, аналіз стану реалізації енергозберігаючих заходів протягом січня - вересня 2009  року свідчить про наявні певні недоліки. Зокрема, обсяги впровадження енергозберігаючих заходів незначні.

На реалізацію заходів у житлово-комунальному господарстві області протягом 9 місяців цього року впроваджено 62 енергозберігаючі заходи, реалізація яких забезпечить зменшення використання природного газу лише на 500 тис. м3 в рік, або менше ніж на 0,4 відсотка від річного споживання цього енергоносія теплопостачальними підприємствами.

Підприємства комунальної теплоенергетики збільшили використання природного газу за 9 місяців 2009 року порівняно з таким же періодом          2008 року на 5,5 млн. м3, або на 6,5 відсотка. Найбільший ріст споживання газу допущено ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго»  (на 14,9 %) та КП «Нововолинськтеплокомуненерго» (на 16,1 %).

Обсяги спрямування коштів за 9 місяців 2009 року на впровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства та отримана економія природного газу незначні.

За рахунок упроваджених за 9 місяців ц.р. енергозберігаючих заходів газоспоживання закладів бюджетної сфери зменшено на 435 тис. м3, або лише на 3 відсотки при завданні на рік 10 відсотків. Зовсім не запроваджувалися заходи зі скорочення газоспоживання у бюджетній сфері Любешівського, Турійського районів та в усіх містах обласного значення.

Райдержадміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад розпорошуються кошти на реалізацію заходів з утеплення будівель закладів бюджетної сфери. Через це ефект від впровадження таких заходів у декілька разів менший від розрахованого.

Відповідно до вимог пункту 2 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про енергозбереження», на виконання Указу Президента України від 11 лютого 2009 року № 82/2009 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 лютого 2009 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України», положень Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, з метою забезпечення виконання завдань Комплексної програми енергозбереження області на 2007 - 2010 роки та враховуючи рішення колегії обласної державної адміністрації від 3 листопада 2009 року № 6/4:

1. Головам районних державних адміністрацій, міським (міст обласного значення головам:

1.1. Забезпечити за підсумками роботи у 2009 році дотримання лімітної дисципліни використання енергоносіїв бюджетними установами, організаціями і зменшити у 2009 році їх енергоспоживання за рахунок реалізованих енергозберігаючих  заходів на 10 відсотків порівняно з 2008 роком.

1.2. Ужити заходів для збільшення використання у 2009 році торфобрикетів, дров паливних, відходів деревообробки для потреб теплозабезпечення підпорядкованих закладів бюджетної сфери і довести їх частку в структурі використання палива не менше 20 відсотків.

1.3. Спільно з головним управлінням архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства облдержадміністрації (А. Кривицький) забезпечити розроблення у першому півріччі 2010 року проектів з переведення частини котелень підприємств комунальної теплоенергетики з природного газу на інші види палива і подати їх на розгляд Національному агентству України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів для вирішення питання їх фінансування у 2010 і наступних роках.

1.4. Забезпечити розроблення у І кварталі 2010 року проектно-кошторисної документації на запровадження електроопалення в закладах бюджетної сфери згідно з поданими пропозиціями.

1.5. Спільно з головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації (М. Кучеренко) завершити у І півріччі 2010 року проведення енергопаспортизації закладів бюджетної сфери області.

2. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

2.1. Здійснювати проведення енергоаудиту в підпорядкованих бюджетних закладах, насамперед у тих, де у 2010 і наступних роках передбачається реконструкція систем теплозабезпечення.

2.2. Забезпечити погодження в головному управлінні промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації проектів з реконструкції систем теплозабезпечення та поліпшення теплозахисних властивостей будівель у закладах бюджетної сфери.

2.3. Здійснювати реконструкцію систем теплопостачання в закладах бюджетної сфери з переведенням частини закладів з газового палива на тверде та електроопалення. Інформацію про наміри на 2010 рік подати для узагальнення головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації до 15 листопада 2009 року.

2.4. Щокварталу подавати для узагальнення головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації інформацію про хід реконструкції внутрішнього освітлення бюджетних закладів з використанням енергоощадних ламп.

2.5. Ужити заходів для забезпечення у 2010 році спрямування на впровадження енергозберігаючих заходів у підпорядкованих бюджетних закладах коштів місцевих бюджетів в обсязі 25 відсотків від вартості використаних енергоносіїв.

3. Виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад:

3.1. Завершити розробку та затвердити до 31 грудня 2009 року проекти схем оптимізації теплозабезпечення міст обласного значення.

3.2. Забезпечити використання у повному обсязі коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року № 1065.

4. Рекомендувати ВАТ “Волиньгаз” (М. Коротя) забезпечити до кінця 2009 року розроблення нової Програми забезпечення житлового фонду області лічильниками газу та затвердження її в установленому порядку.

5. Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації здійснити у 2009 – 2010 роках перепідготовку спеціалістів райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, на яких покладено виконання завдань з енергозбереження, за програмами навчання з енергоменеджменту.

Програму навчання подати в установленому порядку на затвердження   облдержадміністрації до 1 грудня 2009 року.

6. Стан виконання цього питання проаналізувати на засіданні колегії облдержадміністрації у березні 2010 року.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Дмитрука.

Голова обласної державної

адміністрації							         М. РОМАНЮК

Драган 778 261