V. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Обласної цільової соціальної програми

„Хокей Волині” на 2010 – 2013 роки

| № з/п |  | Назва напряму діяльності |  | Перелік заходів Програми |  | Строк виконання заходу |  | Виконавці |  | Джерела фінансува-ння |  | Орієнтовані обсяги фінансува-ння (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  | Очікуваний результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| 1. |  | Відведення земельних ділянок для будівництва льодових спорткомплексів |  | Визначити місце розташування льодового палацу згідно з генпланом міста |  | 2010 - 2012 |  | виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | - |  | - |  | Вибір оптимального місця розташування льодового палацу |  |  |
|  |  |  |  | Вирішити питання щодо відведення земельної ділянки під будівництво льодового палацу |  | 2010 - 2012 |  | виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | - |  | - |  | Рішення міської ради щодо відведення (передачу) земельної ділянки під будівництво спорткомплексу |  |  |
| 2. |  | Підготовка та виготовлення проектно-кошторисної документації |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації |  | 2010 - 2012 |  | проектний інститут „Діпромісто” |  | державний, місцеві бюджети |  | 1200 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на сучасний льодовий палац |  |  |
|  |  |  |  | Експертиза проектно-кошторисної |  | 2010 - 2012 |  | відповідні державні |  | державний, місцеві |  | 68 |  | Погодження проекту |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | документації |  |  |  | комісії |  | бюджети |  |  |  | льодового палацу та проектно-кошторисної документації |  |
|  | 3. |  | Проведення будівельно-монтажних робіт зі зведення та реконструкції льодових спорткомплексів |  | Проведення тендеру з будівництва, реконструкції та ремонту льодових палаців |  | 2010 – 2012 |  | управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдерж- адміністрації |  | місцеві бюджети |  | 2 |  | Визначення генерального підрядника |  |
|  |  |  |  |  | Відповідне погодження та підведення комунікацій |  | 2010 - 2012 |  | генеральний підрядник |  | державний, місцеві бюджети |  | 1000 |  | Підведення комунікацій |  |
|  |  |  |  |  | Зведення спортивної споруди, монтаж обладнання та підключення комунікацій |  | 2010 - 2013 |  | генеральний підрядник |  | державний, місцеві бюджети та спонсорські кошти |  | 20030 |  | Будівництво, реконструкція, ремонт спортивних споруд для створення льодового палацу |  |
|  |  |  |  |  | Здача об’єкта в експлуатацію |  | 2011 - 2013 |  | відповідні державні комісії |  | місцеві бюджети |  | 100 |  | Функціонування сучасного льодового палацу |  |
|  | 4. |  | Підвищення рівня охоплення населення заняттям хокеєм для формування здорового способу життя |  | Створити на базі льодового палацу ДЮСШ з відділенням хокею |  | 2011 - 2013 |  | управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдерж-адміністрації |  | державний, місцеві бюджети |  | 300 |  | Культивування зимових видів спорту. Участь у змаганнях різних рівнів |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Висвітлення в засобах масової інформації ходу робіт з реконструкції та будівництва Льодових палаців | постійно | управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдерж-адміністрації | місцеві бюджети | - | Популяризація здорового способу життя через заняття фізичною культурою та спортом. Залучення населення (дітей, підлітків та молоді) до занять зимовими видами спорту |