## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

9 липня 2010 року                                м. Луцьк                                               № 217

Про хід виконання Регіональної програми модернізації (ліквідації)

аварійно небезпечних будівель і споруд в області

Відповідно до Указу Президента України від 22 січня 2010 року              № 55/2010 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від         7 жовтня 2009 року «Про розбудову і модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення» в області продовжуються роботи з модернізації (ліквідації) аварійно небезпечних будівель і споруд. Виконується Регіональна програма модернізації (ліквідації) аварійно небезпечних будівель і споруд в області (далі – Програма), затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 листопада  2002 року № 513 «Про затвердження Регіональної програми модернізації (ліквідації) аварійно небезпечних будівель і споруд у Волинській області» зі змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням першого заступника голови облдержадміністрації від 28 жовтня 2004 року № 302 «Про внесення змін і доповнень до Регіональної програми модернізації (ліквідації) аварійно небезпечних будівель і споруд у Волинській області». З метою забезпечення безпеки життєдіяльності населення в області розроблені та затверджені головою обласної державної адміністрації 22 березня 2010 року  «Заходи щодо зниження рівня небезпеки діючих об’єктів інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення» (далі – Заходи), якими передбачені роботи з модернізації та ліквідації аварійно небезпечних об’єктів.

Програмою передбачалося виконати роботи з модернізації (ліквідації)  26-и аварійно небезпечних будівель і споруд, у тому числі 7 житлових будинків, 6 шкільних та 6 клубних закладів і 7 інших будівель і споруд.

За час реалізації вищезгаданої Програми виконані роботи з модернізації та ліквідації 10-и об’єктів, виключених з реєстру аварійно небезпечних об’єктів (далі – РАНО). На 5-и із 16 об’єктів, що залишаються в цьому реєстрі, у       2010 році проводяться відповідні роботи з їх відновлення або ліквідації, після чого вони будуть  виведені з РАНО. Так, за період 2008 – 2009 років було знесено аварійну частину школи у с.Брунетівка Старовижівського району, а також аварійні будівлі школи у с.Рудка Любешівського району і житловий будинок  № 9 на вул. Львівській у м.Ківерці. Разом з тим, призупинені роботи з модернізації корпусу «Б» Волинської філії ВАТ «Укртелеком» у м. Луцьку на вул. Лесі Українки, 52 та будівлі кінотеатру на 300 місць у м. Берестечко, не вживаються заходи з ліквідації аварійного недобудованого 20-квартирного житлового будинку на вул. Некрасова у м. Ківерці.

У період після прийняття Програми було виявлено ще 73 об’єкти, серед яких є   непридатні   для    експлуатації і наближаються до аварійного стану. Серед них фермерські та виробничі приміщення колишніх колгоспних дворів, склади отрутохімікатів, водонапірні вежі, млини, закинуті колодязі у полях та на хуторах, а також 10 пам’яток архітектури, 4 з яких потребують особливої уваги. Це садибний будинок у смт Голоби Ковельського району, костели у селах Сокіл Рожищенського району та Кисилин Локачинського району, млин у селі Зимне Володимир-Волинського району тощо.

Проте райдержадміністрації, виконавчі комітети міських  (міст обласного значення) рад не забезпечили розроблення місцевих програм модернізації (ліквідації) аварійно небезпечних об’єктів та виділення коштів на їх реалізацію.

З метою поліпшення роботи з виконання Програми та заходів щодо зниження рівня небезпеки діючих об’єктів інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення, враховуючи рішення колегії облдержадміністрації від 25 червня 2010 року № 2/3:

1. Роботу райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних і сільських рад щодо модернізації (ліквідації) аварійно небезпечних будівель і споруд визнати недостатньою.

2. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам  забезпечити:

2.1. Проведення до 1 вересня 2010 року обстеження та інвентаризації аварійно небезпечних об’єктів, зокрема аварійних господарських об’єктів, які не мають власників, їх паспортизацію та підготовку пропозицій для внесення змін до Програми.

2.2. Передбачення при формуванні місцевих бюджетів коштів на виконання Програми окремою статтею.

2.3. Вирішення до кінця цього року питання щодо передачі відповідним територіальним громадам аварійних господарських об’єктів, які не мають власників.

2.4. Подання головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації щокварталу до       10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації про хід виконання завдань Програми та Заходів для інформування облдержадміністрації                до 20 числа відповідного місяця.

2.5. Дієву роботу міських та районних комісій з обстеження об’єктів,  ведення реєстру аварійно небезпечних об’єктів та їх паспортизації.

3. Горохівській райдержадміністрації (Л. Андрійчук) спільно з виконкомом Берестечківської міської ради вирішити до 1 вересня 2010 року питання продовження фінансування робіт з модернізації кінотеатру на            300 місць в м. Берестечко.

4. Камінь-Каширській райдержадміністрації (В. Сус):

– спільно з виконкомом Камінь-Каширської міської ради до 1 вересня цього року вирішити питання модернізації або знесення 7-квартирного житлового будинку в м. Камінь-Каширський на вул. Ковельській, 89;

– спільно з виконкомами Олениненської та Осівецької сільських рад до   1 грудня ц.р. розробити проектно-кошторисну документацію на будівництво нових шкіл у селах Оленине та Осівці.

5. Ківерцівській райдержадміністрації (Л. Кричкевич) спільно з виконкомом Ківерцівської міської ради вирішити питання знесення до кінця цього року аварійного 20-квартирного житлового будинку в м. Ківерці на      вул. Некрасова.

6. Ковельській райдержадміністрації (І. Смітюх) спільно з виконкомом Колодяжненської сільської ради забезпечити до 1 листопада 2010 року знесення аварійної частини школи І-ІІІ ступенів у  с. Волошки.

7. Волинському національному університету ім. Лесі Українки (І. Коцан) до кінця цього року завершити роботи з модернізації гуртожитку № 5 на проспекті Молоді, 8а в м. Луцьку.

8. Волинській філії ВАТ «Укртелеком» (В. Кошлатий):

– спільно з виконкомом Луцької міської ради (Б. Шиба) забезпечити завершення до кінця цього року розпочатих робіт з реконструкції корпусу «Б» АТС № 7 в м. Луцьку на  вул. Лесі Українки;

– спільно з виконкомом Любомльської міської ради вирішити до               1 вересня 2010 року питання подальшого використання вивільненого приміщення АТС у м. Любомлі на вул. Поштовій, 4.

9. Виробничому кооперативу «Луцьк» (В. Швайковський) провести до кінця цього року роботи з модернізації складських приміщень в м. Луцьку на вул. Шкільній, 3.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації О. Башкаленка.

Голова обласної державної

адміністрації                                                                            Б. КЛІМЧУК

Куц  778 130