## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18 серпня 2010 року                           м. Луцьк                                                № 275

Про стан виконання у 2009 році завдань Комплексної програми енергозбереження області на 2007 – 2010 роки, реалізацію державної

політики у сфері енергоефективності та енергозбереження,

упровадження альтернативних джерел енергії

Упродовж 2009 року на виконання завдань Комплексної програми енергозбереження області на 2007 – 2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 6 березня 2007 року № 9/4, упроваджено 1055 заходів, на реалізацію яких використано 110,4 млн. гривень.

Здійсненими заходами в області у 2009 році досягнуто економію ПЕР в обсязі 87 тис. т.у.п., або 4,7 відсотка від річного споживання.

Усіма суб’єктами господарювання області у 2009 році використано природного газу на 39,6 млн. м3, або на 6,2 відсотка менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

У бюджетній сфері у минулому році реалізовано 564 енергозберігаючі заходи, на що спрямовано з бюджетів усіх рівнів 28,8 млн. грн., у тому числі з державного бюджету – 3,9 млн. грн., місцевих бюджетів – 22,8 млн. гривень.

Відповідно до угоди про партнерство між Програмою розвитку ООН, облдержадміністрацією та обласною радою в рамках упровадження проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», на 32 об’єктах бюджетної сфери здійснюється впровадження енергозберігаючих заходів.

У бюджетній сфері області енергоспоживання у 2009 році знизилося порівняно з 2008 роком майже на 2 відсотки.

У 2009 році розпорядженням голови облдержадміністрації від 10 серпня 2009 року № 236 схвалено зміни та доповнення до Комплексної програми енергозбереження області на 2007 – 2010 роки, зокрема щодо доповнення її розділом 5 «Створення системи високої енергоефективності в бюджетній сфері Волинської області» та продовження строку дії до 2015 року.

Здійснюється робота щодо залучення до енергетичного балансу області нетрадиційних видів палива. Місцевих видів палива (торф, деревина) та енергоносіїв, виготовлених з нетрадиційних джерел, у 2009 році використано 140 тис. т.у.п., або 7,7 відсотка від загального енергоспоживання області.

У 18 котельнях суб’єктів господарювання та бюджетної сфери проведено заміну газоспоживаючого котельного обладнання та встановлено                          24 твердопаливні котли. За рахунок цього заміщено використання 1 млн. м3 природного газу.

Разом з тим, аналіз стану реалізації енергозберігаючих заходів у 2009 році свідчить про певні недоліки. Зокрема, обсяги впровадження енергозберігаючих заходів у промисловості, бюджетній сфері знизилися, а у житлово-комунальному господарстві були незначними.

На вирішення проблем енергозбереження у житлово-комунальному господарстві з місцевих бюджетів в області спрямовано лише  2,3 млн. грн., що становить 16 відсотків від обсягу фінансування енергозберігаючих заходів у цій сфері. Темпи переведення котелень підприємств комунальної теплоенергетики з природного газу на інші види палива недостатні. Не здійснювалося залучення інвестиційних ресурсів для реконструкції систем теплозабезпечення. Потребують доопрацювання схеми оптимізації теплопостачання міст обласного значення.

Рівень використання коштів на енергозбереження в бюджетній сфері (відношення суми коштів, спрямованих на реалізацію енергозберігаючих заходів, до вартості коштів на оплату енергоносіїв) у 2009 році становив                 14,5 відсотка при завданні 25 відсотків, що не дало змогу виконати завдання щодо зменшення енергоспоживання у 2009 році в закладах бюджетної сфери на           5 – 6 відсотків.

Повільними темпами здійснюється переведення котелень бюджетних закладів з газового на альтернативне паливо, не в повному обсязі використовуються можливості запровадження в закладах бюджетної сфери електроопалення.

Незважаючи на значні кошти, що спрямовуються на реалізацію енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері, 790 котлів (378 газових і                411 твердопаливних) мають термін служби понад 20 років і підлягають терміновій заміні.

У 22 бюджетних закладах у 2009 році природний газ використовувався нераціонально.

Повільно здійснюється реконструкція систем освітлення закладів бюджетної сфери з використанням енергозберігаючих джерел. На потреби освітлення в закладах бюджетної сфери області щороку використовується близько 24 млн. кВт-год. електроенергії, у той час як застосування компактних люмінесцентних ламп дозволяє зменшувати витрати електроенергії на освітлення при заміні ламп розжарювання у 5 разів.

Відповідно до вимог пункту 2 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про енергозбереження», на виконання п. 10 завдання ІІ доручення Президента України від 20 квітня      2010 року № 1-1/729, положень Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, з метою забезпечення виконання завдань Комплексної програми енергозбереження області на 2007 – 2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 6 березня 2007 року № 9/4, враховуючи рішення Регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування від 27 липня 2010 року № 1/1:

1. Головам районних державних адміністрацій, міським (міст обласного значення) головам:

1.1. Проаналізувати стан виконання завдань районних і міських програм з енергозбереження у 2009 та у першому півріччі 2010 року, ефективність використання бюджетних коштів на реалізацію енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та на підприємствах житлово-комунального господарства.

У місячний термін розробити додаткові заходи щодо підвищення ефективності використання енергоносіїв зазначеними споживачами і подати їх для узагальнення головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

1.2. Забезпечити у 2010 році дотримання лімітної дисципліни споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами, організаціями і зменшити їх енергоспоживання за рахунок реалізованих енергозберігаючих  заходів на 5 відсотків порівняно з 2009 роком.

1.3. Забезпечити у 2010 році зменшення споживання природного газу в закладах бюджетної сфери та теплопостачальними підприємствами районів і міст на 10 відсотків порівняно з 2009 роком.

Зажадати від керівників комунальних підприємств тепло- і водопостачання зменшити протягом 2010 року електроспоживання на              10 – 15 відсотків за рахунок установлення енергоефективного обладнання, зниження обсягів нераціонального й марнотратного витрачання енергоносіїв і втрат теплової енергії та води.

1.4. Забезпечити збільшення використання торфобрикетів, дров паливних, відходів деревообробки для потреб теплозабезпечення підпорядкованих закладів бюджетної сфери і довести їх частку в структурі використання палива до 30 відсотків.

1.5. Забезпечити  розроблення  до  1  жовтня  2010  року  проектно-кошторисної документації на запровадження електроопалення в закладах бюджетної сфери.

1.6. Спільно  з  головним  управлінням  промисловості  та  розвитку інфраструктури облдержадміністрації (В.Бондарук) забезпечити до кінця     2010 року розроблення програм (заходів) енергоефективності на підприємствах житлово-комунального господарства і промисловості.

2. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам, головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

2.1. Забезпечити проведення енергоаудиту в підпорядкованих бюджетних закладах.

Здійснювати в закладах бюджетної сфери комплексну реалізацію проектів з термореновації з урахуванням установлення енергозберігаючих вікон, утеплення огороджуючих стінових конструкцій.

2.2. Проводити  реконструкцію  систем  теплопостачання  в  закладах бюджетної сфери з переведенням частини закладів з газового на тверде паливо.

У першочерговому порядку здійснити протягом 2010 – 2011 років реконструкцію систем теплозабезпечення та термореновації будівель закладів бюджетної сфери, де має місце нераціональне використання природного газу.

Інформацію про наміри на 2010 рік подати для узагальнення головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації до 6 вересня 2010 року.

2.3. Забезпечити проведення реконструкції систем освітлення закладів бюджетної сфери з використанням енергозберігаючих джерел світла. Інформацію про обсяги впровадження щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

2.4. Ужити  заходів  для  забезпечення  у  2010  році  спрямування  на впровадження енергозберігаючих заходів у підпорядкованих бюджетних закладах коштів місцевих бюджетів в обсязі 25 відсотків від вартості використаних енергоносіїв.

3. Міським  (міст  обласного  значення)  головам  спільно  з  головними управліннями архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства (Ю.Куц), промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації завершити протягом 2010 року розроблення проектів реконструкції схем теплозабезпечення міст обласного значення із запровадженням когенерації, проведення модернізації об’єктів комунального господарства з використанням альтернативних видів палива та забезпечити їх погодження в установленому порядку в Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України.

4. Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації:

4.1. Спільно  з  обласним  управлінням  лісового  та  мисливського господарства (Б.Колісник) подати до 1 листопада 2010 року пропозиції щодо створення на базі лісопереробних підприємств потужностей з виробництва деревних пеллет.

4.2. Спільно  з  головним  управлінням  агропромислового  розвитку облдержадміністрації (Ю.Горбенко), головним управлінням Держкомзему України в області (В.Василенко) вжити заходів щодо збільшення площ плантацій енергетичної лози до 3,5 тис. га до 2015 року.

Інформацію про обсяги створення плантацій енергетичної лози подавати облдержадміністрації щороку до 1 травня.

4.3. Забезпечити у 2010 році проведення енергопаспортизації закладів бюджетної сфери області.

4.4. Продовжити  проведення  щороку  конкурсу  “Лідер  паливно-енергетичного комплексу”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації О.Башкаленка.

Голова обласної державної

адміністрації							              Б.КЛІМЧУК

Бондарук  778 259