Додаток 3

до розділу 6 Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла

у Волинській області на 2010 – 2017 роки

Загальна площа житла, що планується побудувати (придбати)

| Кількість житла, що планується побудувати (придбати), всього |  | у тому числі за роками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кількість квартир | загальна площа (кв. .метрів) | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
|  |  | кількість квартир | загальна площа (кв. .метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. .метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. .метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. .метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. .метрів) | кількість квартир | загальна площа (кв. метрів) |
| 10142 | 633878 | 10 | 625 | 489 | 30569 | 909 | 56813 | 1056 | 66000 | 1371 | 85688 | 1789 | 111813 | 2065 | 129063 | 2453 | 153313 |