ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови обласної державної адміністрації 10 вересня 2010 року № 316

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

будівництва  (придбання) доступного житла в області

на  2010 – 2017 роки

ПРОЕКТ

Зміст

Паспорт (характеристика) Програми

- Загальні положення

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

- Мета Програми

- Шляхи і способи розв’язання проблеми

- Завдання і заходи

- Очікувані результати, ефективність Програми

- Обсяги та джерела фінансування

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

Паспорт  Регіональної програми будівництва

(придбання) доступного житла в області на 2010 – 2017 роки

| 1. Ініціатор розроблення Програми |  |  | обласна державна адміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органів виконавчої влади про розроблення Програми |  |  | постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1249 «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки», розпорядження голови облдержадміністрації від 29 січня 2010 року № 15 «Про підготовку Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла в області на 2010 – 2017 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Розробник Програми |  |  | робоча група з підготовки проекту Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла в області на 2010 – 2017 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Співрозробники Програми |  |  | головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, економіки обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Відповідальний виконавець |  |  | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Учасники Програми |  |  | райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Термін реалізації Програми |  |  | 2010 – 2017 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, млн. грн. | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| державний бюджет | 893,61 | 38,73 |  | 44,28 | 75,63 | 88,14 | 114,94 | 150,47 | 173,85 | 207,57 |  |
| місцеві бюджети | 125,1 | 5,4 |  | 6,2 | 10,6 | 12,3 | 16,1 | 21,1 | 24,3 | 29,1 |  |
| інші джерела (кошти населення) | 2377 | 102,8 |  | 117,6 | 200,9 | 234,0 | 305,3 | 399,8 | 461,7 | 554,9 |  |
| Усього | 3395,7 | 146,93 |  | 168,08 | 287,13 | 334,44 | 436,34 | 571,37 | 659,85 | 791,57 |  |

- Загальні положення

Програму розроблено з урахуванням пріоритетів та завдань, визначених положеннями Указу Президента України від 8 листопада 2007 року                   № 1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення  громадян житлом», постанов Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1249 «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки», від 11 лютого 2009 року № 140 «Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2010 року № 15 «Про підготовку Регіональної програми будівництва  (придбання) доступного житла в області на 2010 – 2017 роки», листа Міністерства регіонального розвитку та будівництва  України від 11 лютого 2010 року № 12/19-2-8-14-1375.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Невисокі темпи житлового будівництва, відсутність у містах обласного значення земельних ділянок для спорудження житла, недосконалість житлового законодавства та фінансово-кредитної системи, відсутність стимулюючих факторів у вирішенні питань забезпечення житлом громадян призвели до загострення житлової проблеми. У житлових будинків перших масових серій, які становлять значний відсоток житлового фонду, закінчується термін експлуатації, що найближчим часом може спричинити проблему відселення.

Негативний вплив на розвиток житлового будівництва має також  незадовільний рівень забезпеченості населених пунктів містобудівною документацією та недосконала дозвільно-погоджувальна система.

Усе це в свою чергу не дозволяє  суттєво зменшити кількість сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку.

.

Аналіз основних показників житлового будівництва наведено нижче.

| Показники | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку | 32400 | 34830 | 34504 | 33624 | 33327 |
| # Надано квартир, одиниць | 328 | 1091 | 355 | 397 | 170 |
| Забезпеченість населення житлом у середньому на одну особу, кв. метрів загальної площі | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,2 | 21,15 |
| Введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування, тис. кв. метрів | 155,3 | 171,6 | 179,8 | 194,9 | 138,7 |
| у % до попереднього року | 111,8 | 110,5 | 104,8 | 108,4 | 71,1 |
| Інвестиції в житлове будівництво, у фактичних цінах, млн. грн. | 203,5 | 314,8 | 452,7 | 611,3 | 295,6 |
| Індекси інвестицій в житлове будівництво, у % до попереднього року | 120,4 | 126,8 | 115,7 | 101,4 | 48,4 |

Основним джерелом інвестування спорудження житла в області залишаються кошти населення.

3. Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, шляхом удосконалення існуючого та запровадження  нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним способом розв’язання проблеми є встановлення нижчих, порівняно з ринковими, відсоткових ставок за кредитами на будівництво (придбання) житла з метою забезпечення їх доступності. При цьому передбачається здійснення поступового переходу від безоплатного надання житла громадянам до його придбання за рахунок власних коштів за умови надання державної підтримки.

Для окремих категорій громадян, які мають право на безоплатне отримання житла за рахунок держави, цей спосіб є альтернативним.

Розв’язати проблему можливо шляхом:

розроблення та впровадження механізму заощадження коштів для будівництва (придбання) житла, що передбачає накопичення громадянами індивідуальних цільових внесків на спеціальних банківських депозитних рахунках для одержання кредиту;

удосконалення механізму державної підтримки будівництва (придбання)

доступного житла;

подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування;

будівництва доступного житла.

Для досягнення мети Програми необхідно врегулювати питання щодо:

посилення захисту прав власників іпотечних облігацій, розроблення додаткового механізму забезпечення виконання банками або небанківськими фінансовими установами функцій з управління іпотечним покриттям;

зменшення обсягу витрат, пов’язаних з оформленням документів, що підтверджують перехід права власності на житло, та наданням іпотечних кредитів на будівництво(придбання) доступного житла;

збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на іпотечне

житлове кредитування із застосуванням фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

організаційного забезпечення будівництва доступного житла, зокрема:

- проектування квартир згідно з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам такого житла;

- розроблення проектів житлових будинків, що відповідають економічним і енергозберігаючим вимогам;

- раціонального використання земель шляхом оптимізації щільності забудови;

- створення при місцевих органах містобудування та архітектури фонду  проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування;

- добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва;

- проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, а також будівель нежитлового призначення, що належать до сфери управління Міноборони і МВС;

- відбору інвестиційних проектів на конкурсних засадах;

забезпечення розвитку будівництва доступного житла, зокрема:

- удосконалення виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних  конструкцій;

- збільшення обсягу виробництва високоякісних утеплювальних та покрівельних матеріалів, автономних систем інженерного забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, інших будівельних виробів і матеріалів.

Визначення замовника (забудовника) будівництва доступного житла проводиться на конкурсних засадах.

Обсяг потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян у розрізі регіонів наведено у додатку 1.

Відповідно до Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140, право на надання державної підтримки мають громадяни, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, та середньомісячний сукупний дохід яких разом з членами їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати в регіоні.

При цьому враховано, що державна підтримка здійснюється шляхом надання пільгового кредиту або сплати 30 відсотків вартості житла. Це передбачає залучення значних коштів громадян, що унеможливлює участь у Програмі громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку (середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пунктів та прожиткового мінімуму).

До запровадження Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, та до формування відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади відповідних списків кількість громадян, які мають право на забезпечення доступним житлом, у цьому додатку обчислюється розрахунково: як  60 відсотків від загальної кількості сімей та одиноких, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2009 року.

5. Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Програма виконується у три етапи.

На першому етапі (2010 –2011 роки) передбачається:

підготовка пропозицій та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань упровадження фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

апробація механізму фінансування будівництва доступного житла, передбаченого Програмою, шляхом реалізації пілотних проектів;

здійснення заходів з подолання наслідків світової кризи у житловому будівництві.

На другому етапі (2012 – 2014 роки) передбачається:

упровадження механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла;

проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, будівель нежитлового призначення, що належать до сфери управління Міноборони і МВС, модернізація об’єктів комунальної (соціальної) інфраструктури;

будівництво доступного житла;

формування матеріально-технічної бази житлового будівництва на основі сучасних архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень.

На третьому етапі (2015 – 2017 роки) планується упровадження нового фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, що дасть можливість збільшити обсяг такого будівництва.

6. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити житлом 10,1 тис. сімей шляхом будівництва                        633,9 тис. кв. метрів його загальної площі (додаток 3);

упровадити новий фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних  коштів;

побудувати службове житло для тих категорій громадян, що мають право на користування таким житлом;

створити умови для стабільної роботи підприємств будівельної галузі, збереження робочих місць.

Середня розрахункова площа однієї квартири становить 62,6 кв. метра.

Прогнозний розрахунок вартості будівництва (придбання) житла в області на 2010 – 2017 роки в області наведено у додатку 4.

Упродовж 2010 – 2017 років для забезпечення доступним житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту, осіб начальницького складу Державної фельд’єгерської служби, Державної кримінально-виконавчої служби, посадових осіб митної служби, прирівняних до них осіб, які перебувають на квартирному обліку за місцем служби, планується побудувати (придбати) 1446 квартир.

7. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, у тому числі власних коштів громадян (п.8 Паспорта  Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла в області на 2010 – 2017 роки).

Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 3395,7 млн. грн. без урахування щорічної інфляції.

Прогнозні обсяги фінансування Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла у Волинській області на 2010 – 2017 роки наведено у додатку 5.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій Програмі, які щороку до 15 лютого інформують облдержадміністрацію про стан реалізації заходів Програми.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, яке щороку, до 5 березня, узагальнену  інформацію про стан виконання заходів і завдань Програми подає обласній державній адміністрації для інформування Міністерства регіонального розвитку та будівництва України відповідно до встановлених форм.