Додаток 2

до розділу 5 Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла

у Волинській області на 2010 – 2017 роки

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші джерела) | Строки виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведення широкого обговорення (прес-конференцій, круглих столів, тематичних дискусій) з питань будівництва доступного житла із запрошенням представників будівельних компаній, банківських установ, громадських організацій, експертів і вчених тощо | Головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, економіки облдержадміністрації, регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | - | 2010 – 2011 роки |
| 2. | Забезпечення інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку про можливість їх участі у Програмі будівництва (придбання) доступного житла та про порядок надання державної підтримки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | - | 2010 та наступні роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, та формування списків таких осіб | -«- | - | 2010 та наступні роки |
| 4. | Участь у формуванні та веденні Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку | Головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Державний бюджет (у межах виділених коштів головним розпоряд-ником) | Після запровад-ження Єдиного реєстру |
| 5. | Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з обов’язковим зазначенням таких земель на генеральних планах населених пунктів | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Місцеві бюджети | 2010 – 2017 роки |
| 6. | Виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла та здійснення контролю за їх цільовим використанням | -«- | Місцеві бюджети | Постійно |
| 7. | Прийняття рішень щодо унеможливлення використання замовниками будівництва (забудовниками) земельних ділянок, що надані під будівництво доступного житла, для інших цілей | -«- | - | Постійно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Розроблення містобудівної документації для земельних ділянок під будівництво доступного житла. Забезпечення раціонального використання земель шляхом оптимізації щільності забудови | -«- | Місцеві бюджети | 2010 – 2017 роки |
| 9. | Створення при місцевих органах містобудування та архітектури фонду економічних проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | - | 2010 – 2011 роки |
| 10. | Розроблення проектів економічних енергоефективних житлових будинків з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам доступного житла, з використанням сучасних індустріальних інженерних виробів та місцевих матеріалів | -«- | Місцеві бюджети | 2010 – 2011 роки |
| 11. | Передбачення видатків на виконання визначених Програмою заходів відповідно до можливостей місцевих бюджетів | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | Місцеві бюджети | Щороку при формуванні місцевих бюджетів |
| 12. | Забезпечення виконання норм законодавства щодо звільнення замовника (забудовника), що здійснює будівництво доступного житла, від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та передачі місцевим органами влади частини збудованого житла | -«- | - | Постійно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Забезпечення інженерної підготовки територій під будівництво доступного житла як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках | -«- | Місцеві бюджети | Постійно |
| 14. | Формування реєстру об’єктів незавершеного житлового будівництва | Головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, економіки облдержадміністрації, головне управління статистики в області, інспекція архітектурно-будівельного контролю в області, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | - | 2010 рік |
| 15. | Сприяння розвитку виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій та енергозберігаючих технологій | Головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, економіки, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | - | постійно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | Збільшення обсягу виробництва високоякісних індустріальних будівельних виробів, стінових, оздоблювальних, утеплювальних та покрівельних матеріалів, інженерного обладнання, автономних систем інженерного забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, інших будівельних виробів і матеріалів | -«- | - | постійно |
| 17. | Реалізація пілотних проектів будівництва доступного житла | Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад | - | 2010 – 2011 роки |
| 18. | Забезпечення за період дії Програми будівництва (придбання) 633,9 тис. кв. метрів доступного житла у районах та містах обласного значення згідно з додатком 1. | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти | 2010 – 2017 роки |
| 19. | Добудова об’єктів незавершеного житлового будівництва в рамках Програми | -«- | -«- | 2010 – 2017 роки |
| 20. | Проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій з недобудовою поверхів, переплануванням та тепловою модернізацією, а також пристосування будівель нежитлового призначення під доступне житло | -«- | -«- | 2010 – 2017 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. | Здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства, установлених нормативів, правил і норм при будівництві доступного житла та відборі громадян, які мають право на надання державної підтримки | Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, інспекція архітектурно-будівельного контролю в області | - | постійно |