ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження першого заступника

голови обласної державної адміністрації

21 березня 2011 року № 125

ПЕРЕЛІК

об’єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності у населених пунктах

| № з/п | Найменування об’єкта | Загальна кошторисна вартість, тис.грн. | Реквізити рішення про затвердження проектно-кошторисної документації | Строк початку будівництва | Ступінь будівельної готовності об’єкта станом на початок року |  | Строк закінчення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію | Орієнтовний обсяг субвенції, тис.грн. |  | Фактичний обсяг робіт (кілометрів, пог.метрів, кв.метрів) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Володимир-Волинський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво вул. Жовтнева с. Стенжаричі | 135 | наказ головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдерж-адміністрації (далі – ГУПРІ ОДА) від 24.01.11 № 3 | 2010 | - |  | 2011 | 135 |  | 0,5 |
| 2. | Будівництво вул. Залізнична с. Бубнів | 293 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2010 | - |  | 2011 | 293 |  | 0,8 |
| 3. | Реконструкція вул. Стравінського м. Устилуг | 660 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2010 | - |  | 2011 | 660 |  | 0,4 |
| 4. | Кап. ремонт вул. Лісова с. Жовтневе | 60 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2011 | - |  | 2011 | 60 |  | 0,1 |
| 5. | Реконструкція вул. Липова м.Устилуг | 670 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2011 | - |  | 2011 | 670 |  | 0,4 |
|  | Усього | 1818 |  |  |  |  |  | 1818 |  | 2,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Горохівський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво вул.Замлин с. Квасів | 200 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2011 | - |  | 2011 | 200 |  | 0,8 |
| 2. | Кап.ремонт вул. Молодіжна м. Горохів | 200 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2011 | - |  | 2011 | 200 |  | 0,5 |
| 3. | Будівництво вул. Сущева м. Горохів | 250 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2011 | - |  | 2011 | 250 |  | 0,35 |
| 4. | Кап.ремонт вул. І.Франка м. Горохів | 120 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2011 | - |  | 2011 | 120 |  | 0,13 |
|  | Усього | 770 |  |  |  |  |  | 770 |  | 1,78 |
| Іваничівський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кап.ремонт вул. Дружби смт Іваничі | 430 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2011 | - |  | 2011 | 430 |  | 0,45 |
|  | Усього | 430 |  |  |  |  |  | 430 |  | 0,45 |
| Камінь-Каширський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кап. ремонт вул. Лесі Українки с. Добре | 250 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2011 | - |  | 2011 | 250 |  | 2,5 |
| 2. | Будівництво вул. Дачна с. Осівці | 150 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2011 | - |  | 2011 | 150 |  | 0,95 |
| 3. | Будівництво вул. Лесі Українки с. Мостище | 160 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2011 | - |  | 2011 | 160 |  | 1 |
| 4. | Будівництво вул. Нова с. Мостище | 100 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2011 | - |  | 2011 | 100 |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 5. | Будівництво вул. Гагаріна, с. Ворокомле | 100, | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 3 | 2011 | - |  | 2011 | 100 |  | 0,8 |
|  | Усього | 760 |  |  |  |  |  | 760 |  | 6,25 |
| Ківерцівський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кап.ремонт вул. Шевченка смт Олика | 450 | наказ ГУПРІ ОДА від 26.01.11 № 4 | 2011 | - |  | 2011 | 450 |  | 0,5 |
| 2. | Будівництво вул. Вишнева с. Городище | 200 | наказ ГУПРІ ОДА від 26.01.11 № 4 | 2011 | - |  | 2011 | 200 |  | 0,7 |
|  | Усього | 650 |  |  |  |  |  | 650 |  | 1,2 |
| Ратнівський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кап.ремонт вул. Газіна смт Ратне | 800 | наказ ГУПРІ ОДА від 26.01.11 № 4 | 2011 | - |  | 2011 | 800 |  | 1 |
|  | Усього | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  | 1 |
| Рожищенський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кап.ремонт вул. Привокзальна м. Рожище | 630 | наказ ГУПРІ ОДА від 26.01.11 № 4 | 2011 | - |  | 2011 | 630 |  | 0,6 |
|  | Усього | 630 |  |  |  |  |  | 630 |  | 0,6 |
| Ковельський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кап. ремонт вул. Миру смт Голоби | 160 | наказ ГУПРІ ОДА від 26.01.11 № 4 | 2011 | - |  | 2011 | 160 |  | 0,8 |
| 2. | Кап. ремонт вул. Молодіжна смт Голоби | 150 | наказ ГУПРІ ОДА від 26.01.11 № 4 | 2011 | - |  | 2011 | 150 |  | 0,7 |
| 3. | Будівництво кап. ремонт вул. Лугова с. Воля Ковельська | 180 | наказ ГУПРІ ОДА від 26.01.11 № 4 | 2011 | - |  | 2011 | 180 |  | 0,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 4. | Кап. ремонт вул. Молодіжна с. Майдан | 130 | наказ ГУПРІ ОДА від 26.01.11 № 4 |  |  |  |  | 130 |  | 0,5 |
|  | Кап. ремонт вул. Садова с.Городище | 130 | наказ ГУПРІ ОДА від 26.01.11 № 4 |  |  |  |  | 130 |  | 0,5 |
|  | Усього | 750 |  |  |  |  |  | 750 |  | 3,3 |
| Локачинський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція вул. Зелена с. Дорогиничі | 520 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 | - |  | 2011 | 520 |  | 0,4 |
|  | Усього | 520 |  |  |  |  |  | 520 |  | 0,4 |
| Любомльський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво вул. Шкільна с. Забужжя | 450 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 04.2011 | - |  | 2011 | 450 |  | 1 |
| 2. | Будівництво вул. Садова с. Підгородно | 270 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 | - |  | 2011 | 270 |  | 0,6 |
|  | Усього | 720 |  |  |  |  |  | 720 |  | 1,6 |
| Любешівський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво вул. Б.Хмельницького смт Любешів | 300 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 | - |  | 2011 | 300 |  | 0,6 |
| 2. | будівництво вул. Шевченка смт Любешів | 280 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 | - |  | 2011 | 280 |  | 0,5 |
|  | Усього | 580 |  |  |  |  |  | 580 |  | 1,1 |
| Луцький р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кап.ремонт вул. Лесі Українки с. Боратин | 534 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 | - |  | 2011 | 534 |  | 1,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 2. | Кап.ремонт вул. Перемоги с. Баківці | 180 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 | - |  | 2011 | 180 |  | 0,8 |
| 3. | Кап.ремонт вул. Тиха с. Новий Оздів | 100 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 | - |  | 2011 | 100 |  | 0,42 |
| 4. | Кап.ремонт вул. Шевченка с. Гаразджа | 100 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 | - |  | 2011 | 100 |  | 0,4 |
| 5. | Кап.ремонт вул. Козацька смт Торчин | 600 | наказ ГУПРІ ОДА від 27.01.11 № 5 | 2011 | - |  | 2011 | 600 |  | 2 |
|  | Усього | 1514 |  |  |  |  |  | 1514 |  | 5,12 |
| Маневицький р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво вул.Спортивна смт Маневичі | 42 | наказ ГУПРІ ОДА від 28.01.11 № 6 | 2011 | - |  | 2011 | 42 |  | 0,1 |
| 2. | Будівництво вул. Зільберта смт Маневичі | 289 | наказ ГУПРІ ОДА від 28.01.11 № 6 | 2011 | - |  | 2011 | 289 |  | 1,1 |
| 3. | Будівництво вул. Романівська смт Колки | 210 | наказ ГУПРІ ОДА від 28.01.11 № 6 | 2011 | - |  | 2011 | 210 |  | 0,7 |
|  | Усього | 541 |  |  |  |  |  | 541 |  | 1,9 |
| Турійський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кап.ремонт вул. Миру смт Луків | 350 | наказ ГУПРІ ОДА від 28.01.11 № 6 | 2011 | - |  | 2011 | 350 |  | 1,4 |
|  | Усього | 350 |  |  |  |  |  | 350 |  | 1,4 |
| Старовижівський р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кап.ремонт просп. Молодіжний смт Стара Вижівка | 560 | наказ ГУПРІ ОДА від 28.01.11 № 6 | 2011 | - |  | 2011 | 560 |  | 0,184 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 2. | Кап.ремонт вул. Володимирська смт Стара Вижівка | 200 | наказ ГУПРІ ОДА від 28.01.11 № 6 | 2011 | - |  | 2011 | 200 |  | 0,94 |
|  | Усього | 760 |  |  |  |  |  | 760 |  | 1,124 |
| Шацький р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| м. Ковель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція вул. Гвардійська | 238 | наказ ГУПРІ ОДА від 02.02.11 № 7 | 2011 | - |  | 2011 | 238 |  | 0,7 |
| 2. | Реконструкція вул. Геологів | 544,5 | наказ ГУПРІ ОДА від 02.02.11 № 7 | 2011 | - |  | 2011 | 244,5 |  | 0,55 |
| 3. | Реконструкція вул. Загородня | 693 | наказ ГУПРІ ОДА від 02.02.11 № 7 | 2011 | - |  | 2011 | 493 |  | 0,8 |
| 4. | Реконструкція вул. Старицьких | 238 | наказ ГУПРІ ОДА від 02.02.11 № 7 | 2011 | - |  | 2011 | 238 |  | 0,9 |
| 5. | Реконструкція вул. Дунаєвського | 238 | наказ ГУПРІ ОДА від 02.02.11 № 7 | 2011 | - |  | 2011 | 238 |  | 0,7 |
| 6. | Реконструкція вул. Ветеранів | 696,4 | наказ ГУПРІ ОДА від 02.02.11 № 7 | 2011 | - |  | 2011 | 445,5 |  | 0,753 |
| 7. | Реконструкція вул. Перемоги | 108,8 | наказ ГУПРІ ОДА від 02.02.11 № 7 | 2011 | - |  | 2011 | 108,8 |  | 0,32 |
| 8. | Реконструкція вул. Березовського | 117,3 | наказ ГУПРІ ОДА від 02.02.11 № 7 | 2011 | - |  | 2011 | 117,5 |  | 0,345 |
| 9. | Реконструкція вул. Сагайдачного | 56 | наказ ГУПРІ ОДА від 02.02.11 № 7 | 2011 | - |  | 2011 | 56 |  | 0,4 |
|  | Усього | 2930 |  |  |  |  |  | 2930 |  | 5,468 |
| м. Нововолинськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кап.ремонт вул. Св. Володимира | 99,9 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010 | 2011 | - |  | 2011 | 99,9 | 0,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| 2. | Кап.ремонт бульвар Шевченка | 99,9 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010 | 2011 | - |  | 2011 | 99,9 | 0,5 |  |
| 3. | Кап.ремонт просп. Бандери | 99,9 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010 | 2011 | - |  | 2011 | 99,9 | 0,5 |  |
| 4. | кап.ремонт просп. Дружби | 80,3 | Рішення Нововолинської міської ради № 4/37 від 30.12.2010 | 2011 | - |  | 2011 | 80,3 | 0,4 |  |
|  | Усього | 380 |  |  |  |  |  | 380 | 1,2 |  |
| м. Володимир-Волинський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кап.ремонт вул. О.Хохол | 180 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 7 | 2011 |  |  | 2011 | 180 | 0,23 |  |
| 2. | Кап.ремонт вул. Князя Романа | 117 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 7 | 2011 |  |  | 2011 | 117 | 0,2 |  |
|  | Усього | 297 |  |  |  |  |  | 297 | 0,43 |  |
| м. Луцьк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція вул. Станіславського | 28 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 7 | 2010 | - | 2011 |  | 2850 | 1,68 |  |
| 2. | Реконструкція вул. Клима Савура | 1250 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 7 | 2008 | - | 2011 |  | 1250 | 1,7 |  |
| 3. | Реконструкція вул. Городецька | 700 | наказ ГУПРІ ОДА від 24.01.11 № 7 | 2011 | - | 2011 |  | 700 | 0,5 |  |
|  | Усього | 4800 |  |  |  |  |  | 4800 | 3,88 |  |
|  | РАЗОМ | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 | 40,402 |  |