До пункту 1 розпорядження

ПЕРЕЛІК

інвестиційних проектів Волинської області станом на 1 квітня 2011року

| № з/п | Назва інвестиційного проекту, підприємство-виконавець | Характеристика інвестиційного проекту |  |  |  |  |  | Кошто-рисна вартість проекту, млн. грн. | Джерела фінансування, млн. грн. |  | Потре-ба в інвес-ти-ціях, млн. грн. | Сума освоє-них інвести-цій, млн. грн. | Стан реаліза-ції проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потуж-ність | Рік початкуреалі-зації проекту | Рентабе-льність вироб-ництва,% | Строк окуп-ності проету | Соціальний ефект | Основ-ний ринок збуту |  | Влас-ні кошти | Залуче-ні кошти |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Будівництво двох товарних репродукторів та високо-генетичного репродуктора “Нуклеус”, ТзОВ “Віра-1” Агропромислової групи “Пан Курчак” | 1760 голів 5000 голів 150 свино-маток | 2011 | 30 | 4 | ство-рення 121 нового робочо-го місця | Україна | 220 | 1140 |  | 218,9 | 1140 | 0,5 % |
| 2. | Реконструкція тваринницької ферми в с. Кульчин Турійського району, ТзОВ ім. Лесі Українки Ковельського району | 900 голів | 2010 | 30 | 4 | вироб-ництво молока до 4,5 тис. тонн за рік, створ. 30 роб. місць | Волин-ська область | 31,4 | 10 |  | 21,4 | 10 | 30 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | Створення насаджень суниці в сівозміні на площі 110 га, ФГ “Симфонія” Ковельського району | 110 га | 2008 | 25 | 7 | ство-рення 25 робочих місць | Україна | 12,6 | 2,54 |  | 10,06 | 2,54 | 20 % |
| 4. | Реконструкція тваринницької ферми у с. Радовичі Турійського району, ФГ “Аміла” | 540 голів | 2009 | 35 | 3 | ство-рення 13 ро-бочих місць, 3000 у молока/ рік | Волин-ська область | 11,8 | 0,28 |  | 11,52 | 0,28 | 3 % |
| 5. | Будівництво картоплесховища у с. Селець Ківерцівського району, ФГ “Перлина Турії” | 1,5 тонни картоп-лі | 2011 | 25 | 3 | поліп-шення якості збері-гання картоп-лі | Волин-ська область | 6,9 | 0 |  | 6,9 | 0 | проект-на доку-мента-ція в стадії роз-робки |
| 6. | Завершення будівництва цеху із сушіння фруктів, обладнання для овочесховища у ФГ “Золота Нива” Ківерцівського району |  | 2011 | 30 | 3 | ство-рення 25 робочих місць | Волин-ська область | 1 | 0 |  | 1 | 0 | проект-на доку-мента-ція в стадії роз-робки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7. | Будівництво сучасного міні-заводу для переробки молока у ПОСП ім. Шевченка, с. Угринів Горохівського району | 10 –15 тонн на добу | 2011 | 17 | 4 | 15 робочих місць | Україна | 5 | 0 |  | 5 | 0 | проект-на доку-мента-ція в стадії роз-робки |
| 8. | Будівництво картоплесховища у ТзОВ “Родючість-Агро”, смт Торчин Луцького району | 3200 тонн | 2011 | 25 | 3 | поліп-шення якості збері-гання картоп-лі | Україна | 5 | 1 |  | 4 |  | 15 % |