До розділу 5 Програми

ПЕРЕЛІК

об’єктів, які передбачено фінансувати у 2012 – 2015 роках за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури до 2015 року

| № з/п | Найменування об’єкта його місцезна-ходження, вид робіт |  |  | Рік початку і закін-чення робіт | Проектна потуж-ність у відповід-них одиницях | Кошторисна вартість об’єкта, тис. грн. |  |  | Обсяг фінансування з державного бюджету, тис. грн. |  |  |  |  |  | Обсяг коштів місцевих бюджетів 2012-2015 роки | Уведення в експлу-атацію, у відпо-відних одиницях | Форма власності |  | Вид проектно-кошторисної документації, ким і коли затверджена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього | Зали-шок на 01.07. 2011 |  | Усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заклади освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Загальноосвітня школа, с. Хобултова, Володимир-Волинський район – добудова |  |  | 1990 - 2014 | Майстерня, їдальня | 4100 | 1150 |  | 1092 | 0 |  | 0 | 1092 | 0 | 58 | Майстер-ня, їдальня | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника відділу освіти Володимир-Волинської РДА від 23.04.08 № 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дитячий садок с.Печихвости, Горохівський район – будівництво |  |  | 1992-2012 | 90 місць | 2000 | 1500 |  | 1425 | 1425 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 90 місць | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Гряди, Іваничівський район – добудова |  |  | 2009 - 2015 | 160 учнівсь-ких місць | 17000 | 15150 |  | 14392 | 0 |  | 4900 | 4492 | 5000 | 758 | 160 місць | Комунальна | Робочий проект , рішення Грядівської сільської ради від 21.11.08 № 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Дошкільний навчальний заклад, с. Заставне, Іваничівський район - реконструкція |  |  | 2011 - 2013 | об’єкт | 1500 | 1340 |  | 1273 | 0 |  | 1273 | 0 | 0 | 67 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект , рішення Заставненської сільської ради від 25.06.11 № 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Загальноосвітня школа № 2 смт Іваничі - добудова |  |  | 2008 - 2014 | 200 учнівських місць | 5000 | 3800 |  | 3610 | 0 |  | 2810 | 800 | 0 | 190 | 200 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника відділу освіти Іваничівської РДА, від 11.07.08 № 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Загальноосвітня школа, с. Житнівка, Камінь-Каширський район - будівництво |  |  | 2012 2013 | 162 учнівсь-ких місця | 9773 | 9773 |  | 9283 | 9283 |  | 0 | 0 | 0 | 490 | 162 учнівсь-ких місця | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника ГУМА та ЖКГ ОДА від 23.06.11 № 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Школа с. Осівці, Камінь-Каширський район – будівництво |  |  | 2012 - 2013 | об’єкт | 20212 | 20212 |  | 19190 | 8990 |  | 10200 | 0 | 0 | 1022 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника відділу освіти Камінь-Каширської РДА від 20.10.09 № 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Класні кімнати з їдальнею загально освіт-ньої школи с. Мостище, Камінь-Каширський район - будівництво |  |  | 2008 -2013 | 108 учнівсь-ких.місць | 7339,5 | 3608,5 |  | 3420 | 3420 |  | 0 | 0 | 0 | 188,5 | 108 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника ГУМА та ЖКГ ОДА від 03.07.08 № 33-0Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Дитячий навчальний заклад с. Бузаки, Камінь-Каширський район - реконструкція |  |  | 2011 | об’єкт | 750 | 750 |  | 712 | 712 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Загальноосвітня школа с. Карпилівка, Ківерцівський район – будівництво (II і III черги ) |  |  | 1993 -2012 | 356 учнівсь-ких місць | 11283 | 11283 |  | 10848 | 10848 |  | 0 | 0 | 0 | 435 | 356 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника ГУМА та ЖКГ ОДА від 30.05.11 № 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Загальноосвітня школа с. Грем’яче, Ківерцівський район – будівництво |  |  | 1992 -2014 | об’єкт | 10000 | 10000 |  | 9500 | 0 |  | 4500 | 5000 | 0 | 500 | об’єкт | Комунальна | РП, наказ начальника відділу освіти Ківерцівської РДА, від 30.12.08 № 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Дитячий садок с. Жидичин, Ківерцівський район – будівництво |  |  | 2009 - 2012 | 60 місць | 3738 | 1736 |  | 1649 | 1649 |  | 0 | 0 | 0 | 87 | 60 місць | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які потребують корекції розумового розвитку , с. Липляни, Ківерцівський район - добудова душових, санвузлів, навчальних кімнат |  |  | 2012 | 100 учнівських місць | 3600 | 3600 |  | 3420 | 3420 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника управління освіти і науки ОДА, від 10.03.10 № 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Школа с. Білин, Ковельський район - будівництво |  |  | 2011 - 2013 | 198 учнівсь-ких місць | 22560 | 22560 |  | 21440 | 10700 |  | 10740 | 0 | 0 | 1120 | 198 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника ГУМА та ЖКГ від 29.06.11 № 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Дитячий садок на 45 місць на вул. Лесі Українки, с. Любитів, Ковельський район - будівництво |  |  | 2012 - 2013 | 45 місць | 8000 | 8000 |  | 7600 | 3600 |  | 4000 | 0 | 0 | 400 | 45 місць | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Загальноосвітня школа с. Дубове, Ковельський район - добудова їдальні |  |  | 2014 | 80 місць | 1500 | 600 |  | 570 | 0 |  | 0 | 570 | 0 | 30 | 80 місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника відділу освіти Ковельської РДА від 14.06.10 № 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Добудова класних кімнат до приміщення дитячого садка, с.Марковичі, Локачинський район - будівництво |  |  | 2009-2011 | 25 учнівсь-ких місць | 1348 | 1146 |  | 1098,5 | 1098.5 |  | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 25 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника ГУМА та ЖКГ ОДА від 23.06.11 № 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Загальноосвітня школа с. Гаразджа, Луцький район - реконструкція |  |  | 2008 - 2012 | 11 класів | 15973 | 15973 |  | 15173 | 15173 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 11 класів | Комунальна | Робочий проект , рішення сільської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Громадський комплекс школа-дитячий садок с. Рованці, Луцький район - будівництво |  |  | 2004 - 2012 | 148 учнівсь-ких місць, 88 місць | 20937 | 10766 |  | 10228 | 10228 |  | 0 | 0 | 0 | 538 | 148 учнівсь-ких місць, 88 місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника ГУМА та ЖКГ ОДА № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Дитячий садок на вул. Шапова смт Торчин, Луцький район - будівництво |  |  | 2012 | 150 місць | 6500 | 6500 |  | 6175 | 6175 |  | 0 | 0 | 0 | 325 | 150 місць | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Навчально-виховний комплекс с. Маяки, Луцький район - добудова класних кімнат |  |  | 2014 | 60 учнівських місць | 3600 | 3600 |  | 3420 | 0 |  | 0 | 3420 | 0 | 180 | 60 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника управління освіти і науки ОДА від 10.03.10 № 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Загальноосвітня школи І-ІІ ст. с. Цир, Любешівський район - добудова двох класних кімнат та їдальні |  |  | 2007-2011 | 48 учнівсь-ких місць | 3757 | 1500 |  | 1425 | 1425 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект , рішення сесії сільради від 04.10.10 № 39/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Почапи, Любомльський район - добудова класних кімнат |  |  | 2013 | 40 учнівських місць | 2916 | 2916 |  | 2770 | 0 |  | 2770 | 0 | 0 | 146 | 40 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника районного відділу освіти, від 15.08.09 № 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Дизельна під спортзал, смт Головне, Любомильський район –реконст-рукція і добудова |  |  | 2008 - 2012 | об’єкт | 13381 | 6000 |  | 5700 | 5700 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Дитячий садок смт Головне, Любомльський район - реконструкція з добудовою |  |  | 2012 - 2015 | 60 місць | 5584 | 5584 |  | 5304 | 0 |  | 1600 | 1810 | 1894 | 280 | 60 місць | Комунальна | Робочий проект , рішення Головненської селищної ради від 31.12.10 № 3/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Школа с.Майдан Липненський Маневицький район – будівництво |  |  | 2010-2011 | 43 учнівсь-ких.місць | 7921.6 | 5921 |  | 5626 | 5626 |  | 0 | 0 | 0 | 295 | 43 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника ГУМА та ЖКГ ОДА від 30.09.10 № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Існуюча будівля незавершеного будівництва під дитячий садок, с. Комарове, Маневицький район - реконструкція з добудовою |  |  | 2012-2015 | 25 місць | 2100 | 2100 |  | 1995 | 0 |  | 895 | 500 | 600 | 105 | 25 місць | Комунальна | Робочий проект , рішення сільської ради с Комарово від 21.10.10 № 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Межисить, Ратнівський район - будівництво |  |  | 2012 - 2015 | 198 учнівських місць | 22300 | 22300 |  | 21185 | 900 |  | 4000 | 8000 | 8285 | 1115 | 198 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект , розпорядження голови Ратнівської РДА від 14.05.10 № 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Дитячий садок с. Жиричі, Ратнівський район - добудова двох додаткових дитячих групи на 55 місць |  |  | 2009 - 2012 | 55 місць | 7300 | 7100 |  | 6744 | 6744 |  | 0 | 0 | 0 | 356 | 55 місць | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Навчально-реабілітаційний центр м. Рожище - добудова реабілітаційних приміщень |  |  | 2012 - 2014 | 110 учнівських місць | 11500 | 11500 |  | 10925 | 500 |  | 5925 | 4500 | 0 | 575 | 110 учнівських місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника управління освіти і науки ОДА, від 10.03.10 № 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Загальноосвітня школа с. Любо-хини Старови-жівський район – будівництво |  |  | 2010 - 2013 | 198 учнівських місць | 34347 | 34347 |  | 32647 | 11000 |  | 11000 | 10647 | 0 | 1700 | 198 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника ГУМА та ЖКГ від 23.06.2011 № 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., с. Смідин, Старовижівсь- кий район - реконструкція з добудовою спортивного залу |  |  | 2011 - 2012 | об’єкт | 12175 | 12175 |  | 11565 | 11565 |  | 0 | 0 | 0 | 610 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника УМА та ЖКГ ОДА від 23.06.11 № 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Смоляри, Старовижівсь- кий район – будівництво ( ІІ черга) |  |  | 1992 - 2014 | об’єкт | 2800 | 2800 |  | 2660 | 0 |  | 0 | 2660 | 0 | 140 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника відділу освіти Старовижівської РДА від 14.11.08 № 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Загальноосвітня школа І -11ст., с.Чевель Старовижівсь-кий район - реконструкція |  |  | 2011-2012 | об’єкт | 300 | 300 |  | 285 | 285 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Мокрець, Турійський район - добудова |  |  | 2006 - 2012 | 150 учнівсь-ких місць | 4603 | 4000 |  | 3800 | 3800 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 150 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Загальноосвітня школа І-ІІ ст., смт Шацьк реконструкція з розширенням |  |  | 2011 - 2013 | 600 учнівсь-ких місць | 25937 | 25937 |  | 24637 | 10000 |  | 14637 | 0 | 0 | 1300 | 600 учнівсь-ких місць | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника районного відділу освіти і науки від 10.02.09 № 1/47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Школа з дитсадком у 55 мікрорайоні м. Луцька - будівництво |  |  | 2010 - 2013 | 630 учнівсь-ких місць, 200 місць | 89658 | 89658 |  | 76208 | 19000 |  | 19050 | 19050 | 19108 | 13450 | 630 учнівсь-ких. місць, 200 місць дитсадок | Комунальна | Робочий проект, наказ начальника УКБ МВК, від 27..05.11 № 17/12-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Спортивний комплекс Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, м.Луцьк - будівництво |  |  | 2011-2012 | об’єкт | 6274 | 6274 |  | 5334 | 5334 |  | 0 | 0 | 0 | 940 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника ГУМА та ЖКГ ОДА від 19.05.11 № 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  | 429567 | 393460 |  | 364329 | 168600.5 |  | 98300 | 62541 | 34887 | 29131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комунальна |
| 1. | Терапевтичний корпус центральної районної лікарні, м.Горохів - будівництво |  | 1992 – 2014 |  | 240 ліжок | 3289 |  | 3289 | 3125 | 836 |  | 1500 | 789 | 0 | 164 | 240 ліжок | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Центральна районна лікарні, смт. Іваничі -будівництво |  | 1988 - 2014 |  | 124 ліжка | 50000 |  | 50000 | 47975 | 17000 |  | 15500 | 15475 | 0 | 20254.1 | 124 ліжка | Комунальна | Робочий проект , розпорядження голови ОДА від 11.12.08 № 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Амбулаторія с. Затурці, Локачинський район - реконструкція |  | 2012 |  | 100 відвіду-вань у зміну | 4231 |  | 4231 | 4019 | 4019 |  | 0 | 0 | 0 | 212 | 100 відвіду-вань у зміну | Комунальна | Робочий проект, наказ начальника ГУМА та ЖКГ від 07.04.08 № 18-ОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приміщення інфекційного відділення центральної районної лікарні з добудовою, смт Любешів реконструкція |  | 2012 - 2013 |  | 20 ліжок | 6358 |  | 6358 | 6040 | 3000 |  | 3040 | 0 | 0 | 318 | 20 ліжок | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Інфекційна лікарня м. Любомль - будівництво |  | 2013 |  | об’єкт | 6000 |  | 6000 | 5700 | 2700 |  | 3000 | 0 | 0 | об’єкт | 2013 | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника УКБ ОДА від 14.04.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Старий терапевтичний корпус лікарні, м. Любомль - переобладнаня під «Хоспіс» |  | 2012 - 2013 |  | 30 ліжок | 5500 |  | 5500 | 5225 | 2300 |  | 2925 | 0 | 0 | 275 | 30 ліжок | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Інфекційне відділення Любомльської центральної районної лікарні - будівництво |  | 2011- 2013 |  | 20 ліжок | 20762 |  | 20460 | 19440 | 9500 |  | 9940 | 0 | 0 | 1020 | 20 ліжок | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Недобудована будівля банку «Україна» - реконструкція під поліклінічне відділення Шацької райлікарні з денним стаціонаром та пунктом швидкої медичної допомоги (ІІ черга) |  | 2011 -2012 |  | 20 ліжок | 11715 |  | 11715 | 11125 | 11125 |  | 0 | 0 | 0 | 590 | 20 ліжок | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника ГУМА та ЖКГ від 23.06.11 № 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Поліклініка, м. Ковель – будівництво |  | 2008 - 2015 |  | 1200 відвіду-вань у зміну | 62056 |  | 60563 | 51478 | 12000 |  | 13000 | 13240 | 13238 | 9085 | 1200 відвіду-вань у зміну | Комунальна | Робочий проект , розпорядження міського голови від 21.08.08 № 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Пологовий будинок, м.Ковель (харчоблок) - реконструкція |  | 2012 |  | 150 ліжок | 1200 |  | 1200 | 1020 | 1020 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 150 ліжок | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Перинатальний центр, м. Луцьк - будівництво |  | 2000 – 2014 |  | об’єкт | 60000 |  | 60000 | 51000 | 17000 |  | 17000 | 17000 | 0 | 9000 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект , розпорядження голови ОДА від 11.03.02 № 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Хірургічний корпус обласного онкологічного диспансеру, м. Луцьк - реконструкція з добудовою |  | 2013 – 2015 |  | об’єкт | 20000 |  | 20000 | 17000 | 0 |  | 0 | 8500 | 8500 | 3000 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Обласне бюро судово-медичної експертизи, м. Луцьк – реконструкція |  | 2012 – 2013 |  | об’єкт | 7061 |  | 6755 | 5742 | 4802 |  | 940 | 0 | 0 | 1013 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект, 2010 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Обласна інфекційна лікарня, м. Луцьк - реконструкція з надбудовою |  | 2010 – 2013 |  | об’єкт | 20001 |  | 20001 | 17001 | 8501 |  | 8500 | 0 | 0 | 3000 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Амбулаторія, с.Шклінь Горохівський район -будівництво |  | 2012-2013 |  | 100 відвіду-вань у зміну | 4000 |  | 3200 | 3040 | 2000 |  | 1040 |  |  | 160 | 100 відві-дувань у зміну | Комунальна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  | 282173 |  | 279272 | 248930 | 95803 |  | 76385 | 55004 | 21738 | 30342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заклади соціального значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соціально-культурний центр с. Тоболи, Камінь-Каширський район - будівництво | 2009 – 2015 |  |  | 200 місць | 1270 | 1000 |  | 950 |  | 0 | 0 | 475 | 475 | 50 | 200 місць | Комунальна | Робочий проект , рішення Тоболівської сільської ради, 20.02.09 № 34/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приміщення кінотеатру смт Маневичі - реконструкція під центр дозвілля молоді | 2012 – 2015 |  |  | 300 місць | 2347 | 2347 |  | 2230 |  | 900 | 600 | 400 | 330 | 117 | 300 місць | Комунальна | Робочий проект , рішення селищної ради смт. Маневичі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Будинок культури, смт Луків, Турійський район - реконструкція | 2012 |  |  | 420 місць | 1208 | 1208 |  | 1148 |  | 1148 | 0 | 0 | 0 | 60 | 420 місць | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Будинок культури, смт Шацьк - реконструкція | 2012 |  |  | 40 місць | 7426 | 7426 |  | 7056 |  | 7056 | 0 | 0 | 0 | 370 | 40 місць | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Шляхетний будинок, м. Луцьк - реконструкція | 2007 – 2012 |  |  | об’єкт | 1982 | 1982 |  | 1685 |  | 1685 | 0 | 0 | 0 | 297 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Дерев’яна церква св. Дмитра в с.Гішин, Ковельський район - реставрація | 2012 |  |  |  | 977 | 977 |  | 928 |  | 928 | 0 | 0 | 0 | 49 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  | 15210 | 14940 |  | 13997 |  | 11717 | 600 | 875 | 805 | 943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інженерні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підвідний газопровід до с. Залаззя, Любешівський район - будівництво | 2012 – 2013 |  |  | 11 км | 2499 | 2499 |  | 2374 |  | 1000 | 1374 | 0 | 0 | 125 | 11 км | Комунальна | Робочий проект , сесія сільської ради від 12.12.06 № 6/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Підвідний газопровід високого тиску до с. Бихів, Любешівський район – будівництво | 2013 – 2014 |  |  | 11,7 км | 2781 | 2781 |  | 2642 |  | 0 | 1400 | 1242 | 0 | 139 | 11,7 км | Комунальна | Робочий проект , сесія сільської ради від 25.12.06 № 8/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Підвідний газопровід до с.Деревок Любешівський район – будівництво | 2014 – 2015 |  |  | 8,6 км | 1951 | 1951 |  | 1853 |  | 0 | 0 | 902 | 951 | 98 | 8,6 км | Комунальна | Робочий проект , рішення сільської ради від 30.10.07 № 16/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Котельня, вул. Ілліна, 3, м. Любомль - реконструкція | 2012 – 2013 |  |  | 2100 кВт | 2500 | 1480 |  | 1406 |  | 0 | 1406 | 0 | 0 | 74 | 2100 кВт | Комунальна | Робочий проект , рішення міської ради від 15.07.07 № 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Заміна зношеного водопроводу м. Любомль | 2012 – 2015 |  |  | 2,6 км | 1250 | 1250 |  | 1190 |  | 0 | 0 | 500 | 690 | 60 | 2,6 км | Комунальна | Робочий проект , рішення міської ради від 15.07.07. № 4 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Квартальна котельня, с. Прилісне, Маневицький район - будівництво | 2007 – 2013 |  |  | 4 Гкал в годину | 11582 | 4400 |  | 4180 |  | 2280 | 1900 | 0 | 0 | 220 | 4 Гкал в годину | Комунальна | Робочий проект , наказ начальника ГУМА та ЖКГ від 12.04.11 № 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Водопровідна мережа смт Ратне - реконструкція та будів-ництво | 2007 – 2013 |  |  | 13,3 км | 6615 | 5525 |  | 5249 |  | 2425 | 2824 | 0 | 0 | 276 | 13,3 км | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкція водозабору на вул. Героїв УПА та будівництво водопроводу, м. Рожище | 2012 – 2015 |  |  | 3 км | 5000 | 5000 |  | 4750 |  | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 250 | 3 км | Комунальна | Робочий проект , рішення міської ради від 18.05.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мережі та споруди господарсько-побутової каналізації, с. Світязь, Шацький район - будівництво | 2008 – 2013 |  |  | 15 км | 4874 | 4729 |  | 4489 |  | 2000 | 2489 | 0 | 0 | 240 | 15 км | Комунальна | Робочий проект, наказ начальника ГУМА та ЖКГ ОДА від 22.04.09. № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Котельня на вул. Відрод-ження – Заводська, м. Ковель - будівництво | 2007 – 2014 |  |  | 17,43 мВт | 12120 | 6000 |  | 5100 |  | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 900 | 17,43 мВт | Комунальна | Робочий проект , розпорядження голови міськвиконкому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Котельня на вул. Незалеж-ності, 101, м. Ковель -реконструкція | 2011 – 2012 |  |  | об’єкт | 4833 | 3500 |  | 2975 |  | 1700 | 1275 | 0 | 0 | 525 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Котельня на вул. Шевченка, 37, м. Луцьк – будівництво з ліквідацією котелень на вул. Шевченка, 37; вул. Шевченка, 66 та встановлення електропідігрів гарячої води в дитячому навчальному закладі № 26 | 2012 |  |  | 1,5 | 3453 | 3453 |  | 2935 |  | 2935 | 0 | 0 | 0 | 518 | 1,5 | Комунальна | Робочий проект , наказ директора ДКП «Луцьктепло»,від 20.08.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Теплові мережі на просп. Гру-шевського від котельні на вул. Гулака- Артемовського, 20 до ВТ-73 на просп. Грушевського, м. Луцьк – реконструкція | 2012 |  |  | 484 погонних метри | 2039 | 2039 |  | 1733 |  | 1733 | 0 | 0 | 0 | 306 | 484 погонних метри | Комунальна | Робочий проект, наказ директора. ДКП «Луцьктепло» 10.02.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Теплові мережі на вул. Воро-ніхіна – Декаб-ристів від ВТ-48 до ВТ-47в; від ВТ-48 до ВТ-42, м. Луцьк - реконструкція | 2012 |  |  | 1250 погонних метрів | 2731 | 2731 |  | 2321 |  | 2321 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1250 погонних метрів | Комунальна | Робочий проект, наказ директора ДКП «Луцьктепло» 12.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Теплові мережі на просп. Від-родження від ВТ-3 до ВТ-19 (просп. Відрод-ження, 16), м. Луцьк - реконструкція | 2012 - 2015 |  |  | 886 погонних метрів | 2944 | 2944 |  | 2502 |  | 0 | 0 | 2502 | 0 | 442 | 886 погонних метрів | Комунальна | Робочий проект, наказ директора ДКП «Луцьктепло» від 24.06.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  | 67172 | 50282 |  | 45699 |  | 19244 | 15518 | 7996 | 2941 | 4583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заклади соціального значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Їдальня та медичний блок психоневролог-гічного інтернату , м. Берестечко, Горохівський район - реконструкція | 2003 - 2012 |  |  | 70 місць | 4361 | 2068 |  | 1968 |  | 1968 |  |  |  | 100 | 70 місць | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Житловий корпус дитячого будинку –інтернату, смт Голоби, Ковельський район - добудова | 2012 – 2013 |  |  | 50 ліжок | 7500 | 7500 |  | 7125 |  | 3600 | 3525 |  |  | 375 | 50 ліжок | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Пральня психоневроло-гічного будинку-інтернату, м. Горохів - реконструкція | 2012 – 2013 |  |  | об’єкт | 400 | 400 |  | 380 |  | 380 |  |  |  | 20 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Адмінпри-міщення психоневро-логічного будинку-інтертнату, смт Олика , Ківерцівський район - будівництво | 2015 |  |  | 110 осіб | 270 | 270 |  | 256 |  |  |  |  | 256 | 14 | 110 осіб | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Відділення психоневро-логічного будинку-інтернату, с. Руда, Любомльський район - реконструкція | 2012 |  |  | 40 ліжок | 700 | 700 |  | 665 |  | 665 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 ліжок | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Банно-пральний блок, лазня, харчоблок психоневроз-логічного будинку-інтернату, с. Руда, Любомльський район - реконструкція | 2013 – 2015 |  |  | 3 об’єкти | 2450 | 2450 |  | 2330 |  | 470 | 920 | 470 | 470 | 120 | 3 об’єкти | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Овочесховище психоневроз-логічного будинку-інтернату, с. Руда, Любомльський район - будівництво | 2015 |  |  | об’єкт | 800 | 800 |  | 760 |  | 0 | 360 | 200 | 200 | 40 | об’єкт | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  | 16481 | 14188 |  | 13484 |  | 7083 | 4805 | 670 | 926 | 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полігону твердих побутових відходів, смт Шацьк - будівництво (друга черга) | 2012 |  |  |  | 446 | 446 |  | 425 |  | 425 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | Комунальна | Робочий проект , рішення Шацької селищної ради від 24.06.10 № 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Полігон твердих побутових відходів смт Іваничі - будівництво | 2005 - 2012 |  |  | 9600 тис. куб. метрів у рік | 1200 | 1200 |  | 1140 |  | 1140 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9600 тис. куб. метрів у рік | Комунальна | Робочий проект , рішення сесії Іваничівської селищної ради від 17.01.07 № 5/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Полігон твердих побутових відходів урочище Любленець, м. Ковель - будівництво | 2010- 2012 |  |  | 120 тис. куб. метрів у рік | 3164 | 2500 |  | 2125 |  | 2125 | 0 | 0 | 0 | 375 | 120 тис. куб. метрів у рік | Комунальна | Робочий проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Полігон із знищення та поховання твердих побутових відходів, м. Володимир-Волинський - будівництво (ІІ черга) | 2008 - 2013 |  |  | 93 тис. куб метрів у рік | 2055 | 1644 |  | 1397 |  | 875 | 522 | 0 | 0 | 247 | 93 тис. куб метрів у рік | Комунальна | Робочий проект, наказ начальника ГУМА та ЖКГ ОДА від 18.08.08 № 42-ОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  | 6865 | 5790 |  | 5087 |  | 4565 | 522 | 0 | 0 | 703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дороги державного значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устилуг – Луцьк -Рівне | 2007 - 2017 | 45,5 км | 246442 | 233742 | 118742 | 3342 | 55400 | 30000 | 30000 |  | 2,9 км | Державна | Робочий проект, наказ начальника служби автомобільних доріг від 12.12.02 № 572 |
| 2. | Доманове-Ковель-Чернівці (на Тереблече) | 2013 - 2018 | 19,8 км | 260000 | 260000 | 205000 | 0 | 50000 | 70000 | 85000 |  |  | Державна | Робочий проект |
| 3. | Луцьк - Ківерці-Маневичі -Дольськ | 2008 - 2017 | 30 км | 221100 | 218700 | 149700 | 22500 | 25000 | 37000 | 65200 |  | 23,5 км | Державна | Робочий проект, наказ начальника служби автомобільних доріг від 12.05.08 № 223 |
| 4. | Берестечко М-06 | 2008-2014 | 28,2 км | 106270 | 98770 | 98770 | 31900 | 13300 | 30400 | 23170 |  | 28,2 км | Державна | Робочий проект, наказ начальника служби автомобільних доріг від 20.07.10 № 1.2 |
| 5. | Доманове- Самари – Невір-Ветли – будівництво мосту через річку Прип’ять | 2012 - 2013 | 127 погонних метрів | 17200 | 17200 | 17200 | 15900 | 1300 | 0 | 0 |  | 127 погонних метрів | Державна | Робочий проект, наказ начальника служби автомо-більних доріг від 20.01.11 № 1.1 |
| 6. | Доманове- Самари – Невір-Ветли – будівництво під’їзної дороги | 2012 - 2013 | 5 км | 25800 | 25800 | 25800 | 10000 | 15800 | 0 | 0 |  | 5 км | Державна | Робочий проект, наказ начальника служби автомо-більних доріг від 20.01.11 № 1.1.1 |
|  | Усього |  |  | 876812 | 854212 | 615212 | 83642 | 160800 | 167400 | 203370 |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Телевізійна вежа с. Суходоли, Володимир-Волинський район - будівництво | 2012 |  | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  |  | Робочий проект |
|  | Разом |  |  | 1698780 | 1616643 | 1309737 | 39365 | 356930 | 294486 | 264667 | 67906 |  |  |  |