Додаток 4

ПЕРЕЛІК

об’єктів будівництва комунальної власності,

які передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштів

| № з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінче-ння будів-ництва | Проек-тна потуж-ність (оди-ниць) | Кошторисна вартість об’єкта (тис.грн.) |  | 2012 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | орієнтов-ний зали-шок на 01.01.2012 | потреба у фінансу-ванні (тис. грн.) | введе-ння в експлуа-тацію (одиниць) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральна районна лікарня, смт Іваничі - будівництво | 2011 -2013 | 124 ліжка | 49876 | 26000 | 13000 |  |
| 2. | Реконструкція недобудованої будівлі банку «Украї-на» під поліклінічне відділення Шацької райлікарні з денним стаціонаром та пунктом швидкої медичної допомоги, ІІ черга | 2011 -2012 | 20 ліжок | 11715 | 7715 | 7715 | 20 ліжок |
| 3. | Поліклініка, м.Ковель - будівництво | 2008 -2014 | 1200 від-відувань у зміну | 62056 | 60563 | 10000 |  |
| 4. | Пологовий будинок, м.Ковель - капітальний ремонт харчоблоку | 2012 | об’єкт | 3360 | 3360 | 3360 | об’єкт |
| 5. | Перинатальний центр, м. Луцьк - будівництво | 2000 -2013 | 80 лі-жок, 200 відвіду-вань у зміну | 84000 | 82000 | 32000 | 80 ліжок, 200 відвіду-вань у зміну |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Учбово-лабораторний корпус № 3 базового медичного коледжу, м.Луцьк – ремонт та реставрація | 2012 | об’єкт | 3101 | 3101 | 3101 | Об’єкт |
| 7. | Реконструкція системи теплопостачання обласної інфекційної лікарні з установленням теплового насосу, м.Луцьк – розробка проектно-кошторисної документації | 2012 |  | 300 | 300 | 300 |  |
| 8. | Обласний онкологічний диспансер, м.Луцьк – капітальний ремонт | 2012 | об’єкт | 1000 | 1000 | 1000 | об’єкт |
| 9. | Обласна психіатрична лікарня № 1, м.Луцьк – капітальний ремонт будівлі. Утеплення фасадів, заміна вікон, дверей, влаштування покрівель (ІІ етап) | 2012 | об’єкт | 6845 | 6845 | 6845 | об’єкт |
| 10. | Обласна інфекційна лікарня , м.Луцьк – капітальний ремонт будівлі. Утеплення фасадів, заміна вікон, дверей, влаштування покрівель (ІІ етап) | 2012 | об’єкт | 2851 | 2851 | 2851 | об’єкт |
| 11. | Обласний протитубекульозний диспансер, м.Луцьк – капітальний ремонт будівлі. Утеплення фасадів, заміна вікон, дверей, влаштування покрівель | 2012 | об’єкт | 1825 | 1825 | 1825 | об’єкт |
| 12. | Обласне дитяче територіальне медичне об’єднання, м.Луцьк – капітальний ремонт будівлі. Утеплення фасадів, заміна вікон, дверей, влаштування покрівель (ІІ етап) | 2012 | об’єкт | 3487 | 3487 | 3487 | об’єкт |
| Освіта |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Дошкільний навчальний заклад, с.Заріччя Володимир-Волинського району - реконструкція | 2012 | 40 місць | 560 | 560 | 560 | 40 місць |
| 14. | Дошкільний навчальний заклад, с.Пустомити Горохівського району - реконструкція | 2012 | 20 місць | 1500 | 1500 | 1500 | 20 місць |
| 15. | Розширення дошкільного закладу, с.Колона Іваничівського району | 2012 | 20 місць | 295 | 295 | 295 | 20 місць |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | Реконструкція частини приміщення школи під дитячий садочок, с.Заставне Іваничівського району | 2011 -2012 | 15 місць | 1533 | 1454 | 1454 | 15 місць |
| 17. | Загальноосвітня школа, с. Гряди Іваничівського району – добудова | 2011 -2013 | об’єкт | 25666 | 25466 | 5750 |  |
| 18. | Загальноосвітня школа с. Житнівка Камінь-Каширського району - будівництво | 2008 -2013 | 162 уч-нівських місць | 25275 | 18875 | 3400 |  |
| 19. | Школа, с. Осівці Камінь-Каширського району - будівництво | 2012 -2014 | об’єкт | 20212 | 20212 | 4000 |  |
| 20. | Дошкільний навчальний заклад, с.Добре Камінь-Каширського району - ремонт | 2012 | 40 місць | 500 | 500 | 500 | 40 місць |
| 21. | Дитячий навчальний заклад, с. Бузаки Камінь-Каширського району - реконструкція | 2012 | об’єкт | 750 | 750 | 750 | об’єкт |
| 22. | Загальноосвітня школа, с. Карпилівка Ківерцівського району– будівництво (ІІ, ІІІ черги) | 1993 -2012 | 356 уч-нівських місць | 12576 | 7602 | 7602 | 356 учнівсь-ких місць |
| 23. | Дошкільний навчальний заклад, смт Олика Ківер-івського району – реконструкція двох груп | 2012 | 40 місць | 300 | 300 | 300 | 40 місць |
| 24. | Загальноосвітня школа, с. Грем»яче Ківерцівсь-кого району – будівництво | 2012 -2014 | 305 уч-нівських місць | 8836 | 8836 | 2000 |  |
| 25. | Дитячий садочок с.Жидичин Ківерцівського району - будівництво | 2008 -2012 | 60 місць | 3738 | 2038 | 2038 | 60 місць |
| 26. | Школа, с. Білин Ковельського району- будівництво | 2011 -2012 | 196 уч-нівських місць | 22560 | 1579 | 1579 | 196 учнівсь-ких місць |
| 27. | Дитячий садочок по вул. Лесі Українки, с. Любитів Ковельського району – будівництво | 2012 -2013 | 45 місць | 8000 | 8000 | 4000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28. | Дошкільний навчальний заклад, с.Колодяжне Ковельського району - реконструкція | 2012 -2013 |  | 4800 | 4800 | 1000 |  |
| 29. | Дошкільний навчальний заклад, с.Скулин Ковельського району - реконструкція | 2012 | 20 місць | 428 | 428 | 428 | 20 місць |
| 30. | Загальноосвітня школа І-ІІ ст., с.Волошки Ковельського району - реконструкція | 2011 -2012 | об’єкт | 1700 | 1200 | 1200 | об’єкт |
| 31. | Дитячий садок, с.Крухиничі Локачинського району - реконструкція | 2012 | 30 місць | 1500 | 1500 | 1500 | 30 місць |
| 32. | Добудова класних кімнат до приміщення дитячого навчального закладу, с.Марковичі Локачинського району | 2008 -2012 | об’єкт | 1348 | 1348 | 1348 | об’єкт |
| 33. | Дошкільний навчальний заклад, с.Озютичі Локачинського району - реконструкція | 2012 | 20 місць | 299 | 299 | 299 | 20 місць |
| 34. | Громадський комплекс: школа - дитячий садок, с.Рованці Луцького району | 2004 -2012 | 148 уч-нівських місць | 20937 | 10244 | 10244 | 148 учнівсь-ких місць |
| 35. | Дитячий навчальний заклад, смт Торчин Луцького району – будівництво та реконструкція | 2012 | 150 місць | 10289 | 10289 | 10289 | 150 місць |
| 36. | Дитячий садок на вул. Молодіжній, 3, с.Романів Луцького району – капітальний ремонт | 2012 | 20 місць | 297 | 297 | 297 | 20 місць |
| 37. | Загальноосвітня школа, с. Гараджа Луцького району - реконструкція | 2009 -2013 | 198 уч-нівських місць | 17906 | 17906 | 9000 |  |
| 38. | Добудова класних кімнат с.Седлище Любешівського району | 2012 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 39. | Розширення дошкільного навчального закладу, с.Велика Глуша Любешівського району | 2012 | 20 місць | 300 | 300 | 300 | 20 місць |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40. | Навчально-виховний комплекс, с. Сильно Любомльського району - будівництво | 2012 | 70 уч-нівських місць | 2697 | 2641 | 2641 | 70 учнівсь-ких місць |
| 41. | Розширення колишнього будинку тваринника під дитячий садок, с.Столенські-Смоляри Любомльського району | 2012 | 40 місць | 290 | 290 | 290 | 40 місць |
| 42. | Дошкільний навчальний заклад, с.Копилля Маневицького району - реконструкція | 2012 | 40 місць | 570 | 570 | 570 | 40 місць |
| 43. | Загальноосвітня школа,с. Видраниця Ратнівського району, будівництво (ІІ черга) | 1992 -2012 | 300 уч-нівських місць | 15410 | 12410 | 3158 | 300 учнівсь-ких місць |
| 44. | Школа, с.Межисить Ратнівського району - будівництво (І черга) | 1991 -2012 | об’єкт | 20334 | 20334 | 6100 | об’єкт |
| 45. | Реконструкція старого приміщення дитячого садка, с.Заліси Ратнівського району | 2012 | 20 місць | 290 | 290 | 290 | 20 місць |
| 46. | Дитячий садок, с.Жиричі Ратнівського району - добудова | 2009 -2012 | 55 місць | 3400 | 3400 | 3400 | 55 місць |
| 47. | Дитячий садок, с.Залісці Рожищенського району- реконструкція | 2012 | 20 місць | 1000 | 1000 | 1000 | 20 місць |
| 48. | Розширення дитячого навчального закладу для відкриття двох додаткових груп, с.Переспа Рожищенського району | 2012 | 40 місць | 340 | 340 | 340 | 40 місць |
| 49. | Загальноосвітня школа, с.Любохини Старовижівського району – будівництво (І черга) | 2010 -2013 | 198 уч-нівських місць | 34347 | 34015 | 1050 |  |
| 50. | Реконструкція приміщення інтернату в с. Кримне Старовижівського району під дитячий садок | 2012 | 65 місць | 2500 | 2500 | 2500 | 65 місць |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51. | Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів, с.Смідин Старовижівського району - реконструкція з добудовою спортивного залу | 2011-2012 | 260 уч-нівських місць | 12174 | 7105 | 7105 | 260 учнівсь-ких місць |
| 52. | Дошкільний навчальний заклад, с.Дубечне Старовижівського району - реконструкція | 2012 | 20 місць | 589 | 589 | 589 | 20 місць |
| 53. | Дошкільний навчальний заклад, с.Смолярі Старовижівського району - реконструкція | 2012 | 20 місць | 295 | 295 | 295 | 20 місць |
| 54. | Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів с.Мокрець Турійського району-добудова | 2006 -2012 | 86 уч-нівських місць | 4603 | 4000 | 4000 | 86 учнівсь-ких місць |
| 55. | Добудова приміщення дошкільного навчального закладу № 2 «Сонечко» з реконструкцією котельні смт Турійськ | 2012 | 50 місць | 1500 | 1500 | 1500 | 50 місць |
| 56. | Дошкільний навчальний заклад, смт Луків Турійського району - реконструкція | 2012 | 20 місць | 870 | 870 | 870 | 20 місць |
| 57. | Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів, смт Шацьк - реконструкція з розширенням | 2011 -2013 | 384 уч-нівських місць | 25196 | 20056 | 7000 |  |
| 58. | Центр оздоровлення учнівської молоді «Супутник», Шацький район – будівництво | 2012 | об’єкт | 3000 | 3000 | 3000 | об’єкт |
| 59. | Спеціалізована школа-інтернат І - ІІІ ступенів, м.Володимир-Волинський – будівництво спортивного та актового залів | 2012 -2013 |  | 5882 | 5882 | 4000 |  |
| 60. | Реконструкція приміщення під відкриття нової групи та ремонт системи опалення дитячого навчального за-кладу № 7 «Волиняночка», м.Володимир-Волинський | 2012 | 20 місць | 294 | 294 | 294 | 20 місць |
| 61. | Дошкільний навчальний заклад № 1, м.Ковель – реконструкція | 2012 | 20 місць | 500 | 500 | 500 | 20 місць |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 62. | Школа з дитсадком в 55 мікрорайоні, м.Луцьк - будівництво | 2010 -2014 | 630 уч-нівських місць, 200 місць | 98099 | 94099 | 5000 |  |
| 63. | Дитячий навчальний заклад № 26, м.Луцьк – реконструкція приміщення харчоблоку | 2012 |  | 342 | 342 | 342 |  |
| 64. | Обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, м.Луцьк – будівництво спортивного комплексу | 2011 -2012 | об’єкт | 6274 | 6274 | 6274 | об’єкт |
| 65. | Реконструкція приміщення загальноосвітніх шкіл № 8, № 2 на дві групи для дітей дошкільного віку, м.Нововолинськ | 2012 | 40 місць | 385 | 385 | 385 | 40 місць |
| Соціальний захист населення |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Берестечківський психоневрологічний інтернат - реконструкція їдальні та медпункту, м. Берестечко Горохівського району | 2003 -2012 | 80 місць | 6079 | 3912 | 2168 | 80 місць |
| 67. | Голобський дитячий будинок-інтернат, смт Голоби - капітальний ремонт каналізаційної мережі, - реконструкція мережі водопостачання | 2012 | об’єкт | 450 50 | 450 50 | 450 50 | об’єкт |
| 68. | Руденський психоневрологічний інтернат, Любомльський район - реконструкція житлових кімнат для лежачих хворих | 2012 | об’єкт | 700 | 700 | 700 | об’єкт |
| 69. | Луцький геріатричний пансіонат, м. Луцьк - капітальний ремонт головного корпусу - реконструкція мережі теплопостачання | 2012 | об’єкт | 215 43 | 215 43 | 215 43 | об’єкт |
| Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Каналізація на вул.Незалежності з примиканням прилеглих вулиць, м.Ківерці - будівництво | 2010 -2012 | 40 куб. м на добу | 3146 | 2015 | 2015 | 40 куб. м на добу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71. | Котельня на вул. Ільїна, 3, м.Любомль - реконструкція | 2007 -2012 | 2100 кВт | 2500 | 1480 | 1480 | 2100 кВт |
| 72. | Заміна зношеного водопроводу, м.Любомль | 2012 | 2,6км | 1250 | 1250 | 1250 | 2,6км |
| 73. | Водопровідна мережа, смт Ратне - реконструкція та будівництво | 2007 -2012 | об’єкт | 6615 | 6615 | 6615 | об’єкт |
| 74. | Теплові мережі котельні мікрорайону цукрового заводу, м.Володимир-Волинський - реконструкція | 2012 | об’єкт | 1800 | 1800 | 1800 | об’єкт |
| 75. | Котельня на вул. Відродження - Заводська, м.Ковель - будівництво | 2012 | об’єкт | 12120 | 12120 | 12120 | об’єкт |
| Спортивні заклади |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Реконструкція і добудова дизельної під спортзал, смт Головне Любомльського району | 2008 -2012 |  | 13381 | 6000 | 6000 |  |
| 77. | Спорткомплекс з галереєю на вул.Драгоманова, 20, м.Володимир-Волинський - реконструкція | 2003 -2012 |  | 8927 | 800 | 800 |  |
| 78. | Обласний центр туризму, спорту та екскурсій, м. Луцьк – капітальний ремонт | 2012 |  | 388 | 388 | 388 |  |
| Культура, охорона культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Музей-садиба Ігоря Стравінського, м.Устилуг Володимир-Волинського району: - ремонтно-реставраційні роботи, - завершення виготовлення проектно-кошторисної документації інженерних мереж | 2012 |  | 3000 50 | 3000 50 | 3000 50 |  |
| 80. | Реконструкція будинку культури під культурно-мистецький центр літературно-мистецький центр літературно-меморіального музею-садиби Лесі Українки, с.Колодяжне Ковельський район | 2011 - 2012 |  | 8000 | 6000 | 6000 |  |
| 81. | Будинок культури, смт Луків Турійського району - реконструкція | 2012 |  | 1207 | 1207 | 1207 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 82. | Шляхетський будинок (художній музей), м.Луцьк - ремонтно-реставраційні роботи | 2012 |  | 2482 | 2482 | 2482 |  |
| 83. | Волинський академічний обласний театр ляльок, м. Луцьк – капітальний ремонт | 2012 |  | 2343 | 2343 | 2343 |  |
| Інші |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Радіотелевізійна станція поблизу с.Дігтів Володимир-Волинського району - будівництво | 2012 -2013 |  | 4500 | 4500 | 1500 |  |
| 85. | Меморіал жертв фашизму м.Володимир-Волинський - реконструкція | 2012 | об’єкт | 1451 | 1451 | 1451 | об’єкт |
| 86. | Приміщення обласної державної телерадіокомпанії, м. Луцьк – реконструкція (ІІ черга). | 2012 | об’єкт | 100 | 100 | 100 | об’єкт |
| 87. | Будівництво низької пасажирської платформи зупиночного пункту 145 км 7 пк Любленець - Ковель, Львівської залізниці | 2012 | об’єкт | 252 | 252 | 252 | об’єкт |
|  | УСЬОГО |  |  | 745436 | 623971 | 280541 |  |