СХВАЛЕНО Розпорядження першого заступника голови обласної державної адміністрації 27.03.2012 № 130

ПРОЕКТ

КОМПЛЕКСНА РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

розвитку житлового будівництва в області на 2012 рік

Зміст

Паспорт (характеристика) Програми

- Загальні положення

- Мета Програми

- Аналіз стану виконання Комплексної регіональної програми розвитку житлового будівництва в області за 2011 рік

- Напрями та показники розвитку житлового будівництва на 2012 рік

- Аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на розвиток житлового будівництва протягом 2009 – 2014 років

- Ресурсне забезпечення Програми

- Очікувана ефективність виконання Програми

- Координація та контроль за виконанням Програми

- Заходи Програми

Паспорт Комплексної Регіональної програми розвитку

житлового будівництва в області на 2012 рік

| 1. Ініціатор розроблення Програми | обласна державна адміністрація |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органів виконавчої влади про розроблення Програми | Указ Президента України від 8 листопада 2007 року № 1077/2007 „Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом”, Закон України „Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”, Програма економічного і соціального розвитку області на 2012 рік, затверджена рішенням обласної ради від 27 грудня 2011 року № 8/4 |
| 3. Розробник Програми | головне управління економіки облдержадміністрації |
| 4. Співрозробники Програми | головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації |
| 5. Відповідальний виконавець | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 6. Учасники Програми | структурні підрозділи облдержадміні-страції, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, сільських рад, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади області, суб’єкти діяльності, причетні до житлового будівництва |
| 7. Термін реалізації Програми | 2012 рік |
| 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 997 млн. грн. |
| 8.1. Кошти державного бюджету | 24,2 млн. грн. |
| 8.2. Кошти місцевих бюджетів | 1,4 млн. грн. |
| 8.3. Кошти підприємств, установ та організацій | 174,7 млн. грн. |
| 8.4. Кошти населення | 796,7 млн. грн. |
| 8.5. Кредити банків і інвестиції | - |
| 8.6. Інші кошти | - |

1. Загальні положення

Комплексну регіональну програму розвитку житлового будівництва в області на 2012 рік (далі – Програма) розроблено з урахуванням пріоритетів та завдань, визначених положеннями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року № 1001, Програми економічних реформ на 2012 -     2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Угоди щодо регіонального розвитку Волинської області між Кабінетом Міністрів України та обласною радою, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 року № 300-р, Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської області на 2004 - 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 10 грудня 2004 року № 16/3 (з доповненнями, затвердженими рішенням обласної ради від 21 червня 2007 року № 13/5), Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 27 грудня 2011 року № 8/4, листів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 травня 2009 № 8/5-726, від 30 січня 2012 року        № 7/17-1338 та інших нормативних актів.

Програма спрямована на розв’язання житлової проблеми, на нарощення обсягів житлового будівництва.

У цілому будівельна галузь Волинської області протягом 2011 року функціонувала в умовах впливу негативних тенденцій, які сформувалися в українській будівельній галузі у результаті світової фінансової кризи. Однак і за таких обставин в області вдалося забезпечити перевиконання запланованих показників введення житла у 2011 році, збільшивши їх проти минулого року на 13,7 відсотка.

Разом з тим, недостатні темпи будівництва житла, недосконалість житлового законодавства та фінансово-кредитної системи, відсутність стимулюючих факторів у вирішенні питань забезпечення житлом громадян є перепоною на шляху вирішення житлової проблеми. У житлових будинків перших масових серій, які становлять значний відсоток житлового фонду області, закінчується термін експлуатації, що найближчим часом може привести їх до незадовільного технічного стану і спричинити суттєву проблему відселення.

Головними проблемами у будівельному комплексі області є недостатні обсяги житлового будівництва та низький рівень забезпечення житлом населення, що у свою чергу обумовлено обмеженими фінансовими можливостями бюджетів усіх рівнів, відсутністю державного кредитування, нестабільною ситуацією у банківській сфері, недосконалим механізмом іпотечного кредитування, обмеженими можливостями громадян тощо.

Негативний вплив на розвиток житлового будівництва має також недостатній рівень забезпеченості населених пунктів області сучасною містобудівною документацією.

Усе це, в свою чергу, не дозволяє зменшити черги на отримання житла, забезпечити поліпшення житлових умов і викликає невдоволення громадян.

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної регіональної політики у будівельній галузі, розвитку житлового будівництва, поліпшення ситуації щодо забезпечення громадян житлом та скорочення строків перебування їх на квартирному обліку шляхом нарощування обсягів житлового будівництва, недопущення зниження темпів введення в експлуатацію житла, оптимізації існуючих та запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, формування службового житлового фонду, створення сприятливих умов для участі громадян у будівництві житла, а також здешевлення загальної вартості житлового будівництва.

3. Аналіз стану виконання Комплексної регіональної програми

розвитку житлового будівництва в області  за 2011 рік

Вирішення житлової проблеми в області є одним з найважливіших соціально-економічних завдань. Позитивна динаміка введення в експлуатацію житла в останні роки та виконання прийнятих житлових програм ще не забезпечують вирішення житлової проблеми і, перш за все, забезпечення житлом малозахищених верств населення (інформація про виконання чинних у 2011 році соціальних регіональних житлових програм додається).

Деяке зростання показників спорудження та введення в експлуатацію житла, збільшення інвестицій у житлове будівництва та інших показників діяльності будівельної галузі не дають можливості послабити соціальну житлову напругу в регіоні. Програми забезпечення житлом окремих соціально незахищених груп населення, які реалізуються за незначні кошти державного бюджету не в змозі вирішити всі житлові питання громадян.

Низький рівень забезпечення громадян житлом залишається однією з найгостріших соціальних проблем області, яка не може бути вирішена без участі держави. Спостерігається дефіцит якісного і водночас доступного за вартістю житла для середньо- та малозабезпечених верств населення.

За статистичними даними, в області на обліку для одержання житла та поліпшення житлових умов станом на 1 січня 2012 року перебувають         32364 сім'ї та одинаки, що потребують соціального захисту чи державної підтримки (дані про квартирний облік та надання житла населенню в області додаються). У 2011 році житлові умови поліпшили лише 47 сімей, що перебували на квартирному обліку, значна частина населення не має такої можливості, продовжує мешкати у тимчасовому житлі, яке у більшості випадків знаходиться в незадовільному технічному стані. 3837 сімей, що користуються правом позачергового одержання житла тривалий час перебувають на черзі.

Показники введення в експлуатацію житла

| Показники | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування, тис. кв. метрів | 179,8 | 194,9 | 138,7 | 175,4 | 199,5 |
| у % до попереднього року | 104,8 | 108,4 | 71,2 | 126,5 | 113,7 |

У 2011 році обсяг введеного в експлуатацію житла склав 199,5 тис. кв.метрів (1514 квартир), або 113,7 відсотка до 2010 року. У містах збудовано 110,8 тис.кв.метрів житла (973 квартири, що становить 55,5% загального обсягу житла, введеного в області), у сільській місцевості – 88,7 тис.кв.м (541 квартира - 44,5 відсотка). Проти минулорічного його обсяги у містах зросли на 17,2 відсотка, а в селах – на 9,7 відсотка.

Найбільше житла збудовано у місті Луцьку (48,1 тис. кв. метра, 24,1 % загального обсягу житла введеного в області) та Луцькому районі (54,4 тис.кв. метра, 27,3 %), в яких темпи будівництва зросли у порівнянні з попереднім роком відповідно на 6,5 та 13,8 відсотка.

Основним джерелом інвестування спорудження житла в області залишаються кошти населення. У минулому році на будівництво індивідуальних житлових будинків громадянами залучено 524,6 млн. гривень, а на будівництво власних квартир – 3,5 млн. гривень.

Підприємствами різних форм власності на будівництво житла затрачено 59,3 млн. гривень.

Питома вага коштів державного бюджету, залучених у 2011 році на будівництво житла, становить 9,9 млн. грн., а місцевого бюджету – 0,1 млн. гривень. За рахунок коштів державного бюджету здано в експлуатацію 2,2 тис. кв.метрів загальної площі житла (1,1 % загальнообласного обсягу).

Структура введення житла за джерелами фінансування

| Показники | Усього | У т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Іпотечне креди-тування | Населення | Підпри- ємства, установи, організації |
| 2011 рік тис.кв. м питома вага, % | 199,5 100 | 2,2 1,1 | - | - | 169 84,7 | 28,3 14,2 |
| 2010 рік тис.кв. м питома вага, % | 175,4 100 | - | 2,6 1,5 | - | 146,3 83,4 | 26,5 15,1 |
| 2009 рік тис.кв. м питома вага, % | 138,7 100 | - | - | - | 76,5 55,2 | 62,2 44,8 |
| 2008 рік тис.кв. м питома вага, % | 194,9 100 | 2,5 1,2 | 11,5 5,9 | - | 135,7 69,6 | 45,6 23,3 |
| 2007 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 179,8 | 1,7 | 0,7 | - | 120,2 | 57,2 |
| питома вага, % | 100 | 0,9 | 0,4 | - | 66,9 | 31,8 |
| 2006 рік тис.кв. м питома вага, % | 171,6 100 | 7,2 4 | 2 1 | - - | 106,2 62 | 56,1 33 |
| 2005 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 155,3 | 8,7 | 2,4 | 2,6 | 93,7 | 47,9 |
| питома вага, % | 100 | 5 | 2 | 2 | 60 | 31 |
| 2004 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 138,9 | - | 1,1 | 1,2 | 105,1 | 31,5 |
| питома вага, % | 100 | - | 1 | 1 | 76 | 22 |
| 2003 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 117,8 | 1,7 | 1,1 | - | 95 | 20 |
| питома вага, % | 100 | 1 | 1 | - | 81 | 17 |
| 2002 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 133,5 | 6,2 | 4,1 | 2,2 | 94,6 | 26,4 |
| питома вага, % | 100 | 5 | 3 | 2 | 70 | 20 |
| 2001 рік |  |  |  |  |  |  |
| тис.кв. м | 147,2 | 1,9 | 2,8 | 1,6 | 104,9 | 36 |
| питома вага, % | 100 | 1 | 2 | 1 | 72 | 24 |

Низьким залишається показник залучення у житлове будівництво бюджетних коштів, що спрямовувалися за окремими соціальними житловими програмами. У 2011 році на території області діяли спеціальні програми: щодо забезпечення житлом молодих сімей у Волинській області на 2000 - 2010 роки, затверджена рішенням обласної ради від 31 березня 2000 року № 11/31 (з доповненнями, затвердженими рішенням обласної ради від 27 квітня 2010 року № 40/4; підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2006 - 2010 роки, затверджена рішенням обласної ради від 22 березня 2006 року № 26/14 та відповідні місцеві програми.

Відповідно до розробленої обласної довгострокової Програми „Житло для молоді” в області для кредитування будівництва житла у 2011 році з державного бюджету України надійшло 8243,95 тис.грн., що на 2,6 відсотка більше, ніж у 2010 році, та з місцевого бюджету – 680,47 тис.грн., що становить 78,8 відсотка від минулорічного обсягу. За рахунок цих державних коштів надано кредити 8 молодим сім’ям на будівництво житла в м.Ковелі (на загальну суму 2500,65 тис.грн., у тому числі за рахунок державного бюджету – 2148,15 тис.грн.), а за кошти місцевих бюджетів – дофінансовано 2 молоді сім’ї за рішеннями, прийнятими у 2010 році, та надано кредити на придбання житла ще 2 сім’ям.

За цією програмою у 2011 році введені в експлуатацію житловий будинок на вул. Липинського, 5А в м.Луцьку (ІІ черга), квартира № 31 на вул. Драгоманова, 35А в м.Володимирі-Волинському та індивідуальний житловий будинок № 26 на вул. Леся Курбаса в м. Рожище, фінансування яких відбувалося за рахунок фізичних осіб, у тому числі коштів громадян – позичальників фонду.

Крім того, Волинським регіональним управлінням державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за рахунок передбачених у державному бюджеті на 2011 рік 317,13 тис. грн. надано кредит на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників.

З метою сприяння сільському житлового будівництву в області рішенням обласної ради від 4 листопада 2011 року № 7/5 затверджена регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на період 2012 - 2017 років.

Відповідно до Програми підтримка сільського будівництва має здійснюватися шляхом кредитування сільських мешканців за рахунок державних та місцевих коштів. Однак, у 2010 та 2011 роках кошти на виконання заходів зазначеної Програми із загального фонду державного бюджету не виділялись.

Протягом 2011 року на фінансування програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» з усіх джерел фінансування було залучено коштів у сумі 5354 тис.гривень, що на 2 відсотка більше запланованого (5280 тис. гривень), у тому числі:

- з державного бюджету – 1198 тис. грн. (спеціальний фонд);

- з місцевих бюджетів – 3856 тис. грн. (2261 тис. грн. – з обласного);

- власних коштів населення – 300 тис. гривень.

У тому числі, з обласного бюджету виділено – 2261,1 тис.грн. (із загального фонду – 1906,3 тис.грн., із спеціального фонду – 354,8 тис.грн.), а з районних бюджетів отримано - 1594,6 тис.грн. (у тому числі із загального фонду – 961,1 тис.грн., із спеціального фонду – 633,5 тис.гривень).

За рахунок цих коштів у сільській місцевості введено в експлуатацію 36 житлових будинків загальною площею 5,48 тис. квадратних метрів, реконструйовано та придбано 48 будинків, газифіковано 114 садиб.

Хоча виконання планових та фактичних показників фінансування заходів Програми із спеціального фонду державного бюджету та спеціального і загального фондів місцевих бюджетів було забезпечено на 102 відсотки, результати реалізації Програми у 2011 році свідчать про те, що її заходи не цілком ефективні, оскільки фінансування із загального фонду державного бюджету відповідно до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року протягом 2010 - 2011 років не здійснювалося, що не дозволило наростити додаткових обсягів будівництва на селі.

Разом з тим, кількість селян, які потребують кредитної підтримки, постійно зростає. За пропозиціями райдержадміністрацій потреба у кредитних коштах на 2011 рік в області становила понад 53 млн. грн., однак обмежене фінансування дозволило лише частково її задовольнити, що свідчить про необхідність збільшення фінансування Програми з усіх джерел, насамперед – із загального фонду державного бюджету.

Для забезпечення житлом військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, у тому числі звільнених у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членів сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у 2011 році не виділялася.

На квартирному обліку в райдержадміністраціях та виконавчих органах місцевих рад станом на 1 січня 2012 року перебуває 850 таких безквартирних військовослужбовців.

За рахунок коштів, виділених у 2011 році для будівництва житла громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 1760 тис. гривень, придбано 3 квартири в м.Луцьку та 1 квартира в м.Ковелі загальною площею 429,1 кв. метрів.

З метою поліпшення забезпечення житлом категорії громадян із середнім достатком, на виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки облдержадміністрацією в 2010 році була розроблена і затверджена рішенням обласної ради від 28 грудня 2010 року № 2/41Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у Волинської області на 2010 - 2017 роки.

У 2011 році в рамках реалізації програми в експлуатацію введено 72-квартирний житловий будинок, де доступне житло загальною площею 857,4 кв.м отримали 13 сімей. Вартість цього житла становить 5,32 млн.грн., частка державного бюджету в його фінансуванні – 1,19 млн.гривень. Загалом, станом на сьогодні за програмою доступного житла в області споруджено 29 квартир.

Недостатня урегульованість законодавчої бази, відсутність єдиної пріоритетної державної стратегії зі створення загальних умов доступності та придбання житла для громадян, чіткого фінансово-інвестиційного механізму не дають можливості суттєво збільшити наміри щодо будівництва доступного житла на території області.

Причини невеликого попиту серед населення на доступне житло – низька платоспроможність громадян та висока вартість 1 кв.м. житла (встановлюється забудовником), відсутність обігових коштів, неритмічність бюджетного фінансування, низька активність забудовників, відсутнє фінансування програми з боку органів місцевого самоврядування протягом 2011 року.

Один об’єкт, в якому громадяни виявили бажання придбати доступне житло, 108-квартирний житловий будинок, секції № 2,3 (72 квартири ІІ черга) в м. Луцьку на вул. Федорова, 40-ж-2 мікрорайон.

Обсяг коштів громадян, внесених на поточні рахунки у 2011 році – 4 124 616 грн. та 37 211,16 грн. – за обслуговування коштів 0,7 відсотка.

Загальний обсяг державної підтримки, наданої громадянам у 2011 році на будівництво доступного житла – 1191264 гривень.

Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, що перебувають на квартирному обліку в області станом на 1 січня 2012 року і претендують на доступне житло становить 1376 чол. (за даними регіонального управління).

Показники виконання всіх спеціальних житлових програм, що діють в області, наведено у таблиці 6 додатка до Програми.

У результаті проведеної роботи та вжитих заходів протягом 2011 року:

- введено в експлуатацію 199,5 тис.кв.м житла;

- визначено території, придатні для житлового будівництва (доступного та соціального житла) із резервуванням земельних ділянок;

- проведено інвентаризацію незавершеного житлового будівництва з визначенням об’єктів з високим ступенем будівельної готовності, складені плани-графіки їх добудови;

- проведено аналіз стану забезпечення області потужностями будівельно-монтажних організацій, будівельними матеріалами та виробами.

Зростанню у 2011 році обсягів житлового будівництва на 13,7 відсотка проти показників попереднього року посприяли вжиті в області заходи, що стосувалися, зокрема:

- сприяння місцевих органів влади у відведенні та наданні земельних ділянок для багатоповерхового житлового будівництва та для індивідуальних забудовників; забезпечення розроблення містобудівної документації з планування територій;

- збільшення обсягів залучених для реалізації Програми місцевих та інших (не заборонених чинним законодавством) коштів;

- надання при житловому будівництві переваги застосуванню місцевих будівельних матеріалів та нових технологій.

До причин, які зумовили відхилення від показників Програми і не дозволили наростити більших обсягів житлового будівництва, слід віднести:

- відсутність на державному рівні чіткого механізму та єдиної системи фінансування у будівництві;

- недосконалу погоджувально-дозвільну та тендерну процедури, а також обтяжливі техумови;

- ризикований бізнес через непрогнозовану ситуацію з фінансування житлового будівництва ;

- довготермінові та обтяжливі перевірки будівельних організацій різними контролюючими органами та фінансовими установами;

- відсутність лізингу на будівельну техніку та устаткування;

- невідповідність окремих нормативно-правових актів, прийнятих у зв’язку з проведенням структурних змін у системі органів державного архітектурно-будівельного контролю, а також додаткових зобов’язань, покладених у результаті на замовників, у тому числі й на індивідуальних забудовників.

Крім цього, причини, що негативно впливають на виконання показників Програми, здебільшого зумовлені низьким рівнем бюджетного фінансування будівництва житла, низькою долею його будівництва за рахунок коштів підприємств у зв'язку з відсутністю державного кредитування, високими ставками банківських кредитів та обмеженими фінансовими можливостями громадян. Великий негатив зумовлений практично призупиненим в області будівництвом кооперативного та соціального житла.

Разом з тим, на обсяг будівництва житла у 2011 році негативно вплинуло подорожчання його вартості, зростання цін на основні будівельні матеріали та послуги за виконання будівельних робіт, що у свою чергу не дало можливості повною мірою використати потенціал обласних підприємств будівельної індустрії, які виробляють будівельні матеріали та конструкції. В окремих будівельних організаціях спостерігається таке негативне явище, як заборгованість із заробітної плати.

4. Напрями та показники розвитку житлового будівництва на 2012 рік

Головним завданням реалізації житлової політики є забезпечення житлом населення, зокрема соціально незахищених категорій громадян, багатодітних сімей та інших пільгових категорій, а також розгортання будівництва доступного житла для громадян з невисоким рівнем доходів.

Основними напрямами і завданнями розвитку житлового будівництва та реалізації житлової політики в області є:

- забезпечення будівництва (добудови) об'єктів багатоповерхового та індивідуального житлового будівництва (нове будівництво, реконструкція);

- забезпечення житлом молодих сімей та сільських забудовників області у межах спеціальних  житлових програм;

- добудова за державної підтримки 19 незавершених будівництвом житлових об’єктів зі ступенем готовності понад 70 відсотків;

- збереження потужностей підприємств і організацій будівельного комплексу області;

- створення умов доступності будівництва чи придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до чинного законодавства;

- створення відповідного стартового будівельного заділу на 2012 -      2014 роки (доступне, соціальне житло, реконструкція житлового фонду, формування фондів для тимчасового проживання, завершення незавершених будівництвом житлових об’єктів тощо);

- збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок коштів населення, кредитних коштів;

- залучення коштів інвесторів для громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та захисту з боку держави;

- спрямування з державного та місцевих бюджетів коштів на реалізацію соціальних програм щодо забезпечення житлом військовослужбовців, молоді, індивідуальних сільських забудовників, звільнених у запас або у відставку військовослужбовців та інших соціально незахищених категорій громадян, у тому числі багатодітних сімей;

- створення умов доступності будівництва чи придбання житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства.

Програмою передбачається у 2012 році завершити будівництвом і увести в експлуатацію 214 тис. кв. метрів житла, що на 7,3 відсотка більше, ніж у   2011 році та на 7 відсотків більше від доведених Мінрегіоном України на    2012 рік очікуваних прогнозно-індикативних показників. Спорудження та уведення в експлуатацію житла передбачається здійснити за рахунок коштів:

- населення –171 тис. кв.метрів (на 1,2 % більше, ніж у минулому році – 169);

- підприємств, установ та організацій – 37,5 тис. кв.метра (на 32,5 % більше ніж у 2011 році – 28,3);

- позабюджетних коштів на іпотечне та інші види кредитування – буде передбачено за умови врегулювання механізму іпотечного кредитування;

- державного бюджету – 5,2 тис. кв. метра (в т.ч. 3,8 – кредитування);

- місцевого бюджету – 0,3 тис. кв. метра – кредитування.

У містах прогнозується збудувати 119 тис. кв. метрів (на 7,4 % більше, ніж у 2011 році), у сільській місцевості – 95 тис. кв. метрів (на 7,1 % більше, ніж у минулому році.

За рахунок нового будівництва планується ввести в експлуатацію 202,4 тис. кв. метрів житла, у тому числі завершеного недобудованого – 185 тис. кв. метрів, 1,6 тис. кв. метрів – за рахунок розширення і 10 тис. кв. метрів – за рахунок реконструкції будинків.

В області станом на 1 січня 2012 року в стадії незавершеного житлового будівництва перебуває 81 житловий об’єкт (13,3 % загальної кількості всіх незавершених об’єктів області), на 33 з яких будівництво здійснювалось, а на 48 – тимчасово припинено. Серед них 52 будинки з двома і більше квартирами, 26 – одноквартирних і 3 гуртожитки, у тому числі 10 будинків (634 квартири), будівельна готовність яких становить 70 відсотків і більше. Для їх завершення необхідно 50,2 млн. грн., що дасть можливість ввести  в експлуатацію 51,1 тис. кв. метра житла.

5. Аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на розвиток житлового будівництва протягом 2009 – 2014 років

Негативні тенденції у житловому будівництві спостерігаються, зокрема внаслідок відсутності належного його фінансування, зумовленого значним скороченням обсягів державних централізованих капітальних вкладень, зменшенням інвестиційних можливостей суб'єктів господарювання, недосконалим механізмом кредитування, зубожінням значної частини людей тощо. Так, за рахунок державних коштів у минулому році було профінансовано лише 1,6 відсотка від загального обсягу будівництва в області.

Негативно вплинули на обсяги житлового будівництва також неналежне кредитування житлового будівництва комерційними банками та іншими фінансовими установами, відсутність належного законодавства, що регулює сферу довгострокового іпотечного кредитування житла, недосконалі система ціноутворення та система механізмів нормативно-правового регулювання економічних, соціальних і правових відносин у житловій сфері, бюрократичні перешкоди на шляху реалізації інвестиційних проектів, викликані невідповідністю окремих нормативно-правових актів, ризики, пов'язані зі змінами кон'юнктури ринку, можливою нестачею виручки від реалізації застави для погашення позики й процентів за неї, можливим банкрутством інвестиційних компаній та ризики неплатежів, а також недовіра громадян до інвестиційних компаній, банків тощо.

Тенденція розвитку галузі житлового будівництва на середньостроковий період (2009 - 2014 роки) вбачається в якнайшвидшому вирішенні на державному рівні актуальних проблем ринкової перебудови галузі житлового будівництва, яке стане реальним за умови створення сприятливого інвестиційного клімату та підвищення конкурентноздатності галузі, наявності такої нормативно-правової бази, яка б стимулювала роботу цього будівельного комплексу, а також за умови запровадження принципово нового інвестиційного механізму іпотечного кредитування та надання пільгових позичок населенню, що має забезпечити надходження коштів з державних, приватних, комерційних, іноземних джерел фінансування, гарантій захисту з боку держави.

Головним завданням будівельної галузі має стати формування позабюджетних інвестицій (залучення фінансових ресурсів для кредитування будівництва і придбання житла) за рахунок населення, яке потребує поліпшення житлових умов, підприємств, що бажають вирішити житлові проблеми своїх співробітників, державних установ, а також створення бірж, інвестиційних та інших фондів, іпотечних і житлових банків, страхових компаній, інших ринкових структур, які зможуть забезпечити залучення позабюджетних інвестицій у будівництво.

Остаточному виведенню галузі з кризи можуть посприяти створення спрощеного законодавчо врегульованого механізму тендерних процедур, внесення змін до закону про ПДВ у частині звільнення від сплати цього податку з обсягів будівельно-монтажних робіт, які виконуються на об'єктах будівництва, реконструкції, ремонту та проектування житла, що будується за рахунок усіх джерел фінансування, вдосконалення та розвиток законодавства, яке регулює питання іпотечного кредитування та залучення на довгостроковій основі коштів юридичних та фізичних осіб на фінансування будівництва житла, прийняття урядового рішення щодо формування фондів житла для тимчасового  проживання й підвищення рівня доступності одержання та придбання житла громадянами, у тому числі формування фонду соціального житла для малозахищених верств населення, забезпечення державної фінансової підтримки на реконструкцію житла перших масових серій тощо.

Пріоритетним напрямом розвитку галузі впродовж до 2014 року має стати питання будівництва доступного житла шляхом добудови незавершеного житлового будівництва, спорудження нового житла за нормативами доступного, реконструкції застарілого житлового фонду. Для забезпечення його розвитку на місцевих рівнях необхідно:

- продовжити проведення інвентаризації земельних ділянок, що повинні надаватися для житлової забудови, у першу чергу соціальним та доступним житлом та забезпечити виконання робіт з інженерної підготовки цих територій;

- розпочати роботи з формування фондів житла для тимчасового проживання та з реконструкції житлового фонду;

- забезпечити розроблення сучасної містобудівної документації і проектів розміщення житлового будівництва;

- забезпечити випуск місцевих будівельних матеріалів та виробів, необхідних для розгортання будівництва доступного житла.

6. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансове забезпечення реалізації завдань житлового будівництва здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету із залученням коштів місцевих бюджетів, інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством, і передбачене Програмою в сумі 997 млн. гривень.

Пріоритетними програмами, які фінансуються з державного бюджету:

- Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” - планується у 2012 році спрямувати 1,95 млн.грн. з державного бюджету, з обласного – 3,07 млн.грн. та 1,9 млн.грн. – з районних бюджетів.

- Програма молодіжного житлового кредитування – передбачається надати пільгові кредити на суму 2,75 млн. грн. з державного бюджету та 0,792 млн. грн. з місцевого бюджету (у т.ч. 0,525 млн. грн. – з обласного бюджету).

Для здійснення будівництва прогнозованих обсягів житла необхідно 997 млн. гривень коштів з різних джерел фінансування (таблиця 7), а саме:

- державного бюджету – 24,2 млн. грн., або 2,4 відсотка загального обсягу;

- місцевих бюджетів – 1,4 млн. грн., або 0,1 відсоток;

- підприємств, установ та організацій – 174,7 млн. грн., або 7,5 відсотка;

- населення на будівництво власних квартир – 6,7 млн.грн., або 0,7 відсотка;

- населення на індивідуальне житлове будівництво – 790 млн.грн., або 79,2 відсотка.

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (наказ від 10 лютого 2012 року № 52), опосередкована вартість спорудження житла одного квадратного метра житла в області станом на 1 січня 2012 року становила 4659 гривень.

Ризики невиконання росту запланованих обсягів введення житла:

- не надання банківськими установами іпотечних кредитів;

- недостатній обсяг кредитних коштів, що забезпечить рефінансування іпотечного кредитування;

- значне зростання вартості на новозбудоване житло у зв’язку з подорожчанням будівельних матеріалів, збільшенням вартості будівельно-монтажних та проектних робіт.

У разі впливу вищезазначених факторів можливе сповільнення темпів росту обсягів житлового будівництва. Тому при песимістичному прогнозі в області у 2012 році передбачається ввести в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 200 тис. кв. метрів житла (як передбачено доведеними Мінрегіоном України прогнозно-індикативним показником для області) або на 0,2 відсотка більше порівняно з 2011 роком.

7. Очікувана ефективність виконання Програми

Реалізація Програми та заходів, визначених у додатку 1, дозволить:

- створити умови щодо доступності будівництва (придбання) житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- продовжити призупинене будівництво окремих житлових об'єктів;

- збільшити обсяги введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування, поліпшити забезпечення житлом населення області;

- збільшити інвестиції у житлове будівництво;

- запровадити ефективні механізми з питань забезпечення житлом окремих соціально незахищених категорій громадян;

- прискорити добудову об’єктів незавершеного житлового будівництва;

- розширити фінансову підтримку центральними та місцевими органами виконавчої влади довгострокового кредитування будівництва житла для молодих сімей та сільських забудовників за обласними програмами „Власний дім” та „Житло для молоді”;

У цілому реалізація Програми дозволить не допустити спаду обсягів житлового будівництва і досягти їх у 2012 році в розмірі 107 відсотків до     2011 року.

Виконання-Програми здійснюватиметься шляхом:

- оптимізації існуючих та запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

- зростання інвестицій у житлове будівництво;

- прискорення добудови об'єктів незавершеного будівництвом житла.

Показники розвитку житлового будівництва на 2012 рік порівняно з відповідними показниками за 2011 рік із зазначенням обсягів та джерел фінансування наведено у таблицях 1 - 7 додатка до Програми.

Реалізація заходів Програми забезпечить:

- нарощення обсягів житлового будівництва шляхом нового будівництва, реконструкції наявних житлових будинків, перепрофілювання об'єктів комунальної (соціальної) інфраструктури, що не використовуються, у житлові;

- виконання спеціальних житлових програм забезпечення житлом молодих сімей та сільських забудовників;

- запровадження механізмів різних форм пільгового кредитування житлового будівництва, залучення у будівництво житла коштів населення відповідно до фінансово-кредитних механізмів іпотечного кредитування;

- добудову і введення в експлуатацію об'єктів незавершеного житлового будівництва зі ступенем готовності понад 70 відсотків (1 черга) та 50 відсотків (2 черга);

- нарощування потужностей підприємств будівельного комплексу області.

- Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою забезпечує обласна державна адміністрація.

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснюють головні управління економіки, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Щороку до 15 лютого вони готують і подають облдержадміністрації інформацію про стан виконання Програми, а до 20 лютого, 20 травня, 20 серпня, 20 листопада надсилають відповідну інформацію Мінекономіки та Мінрегіону України.